| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Odstranění havarijního stavu - zatékání kolem střešních oken |  |  |  | Číslo akce |  | 4319 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3127 |  | Střední školy |  |  |  |  |  |
| Položka; 5331; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0 |  |
| Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 500 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 2 500 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 2 500 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1115/2023/001 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Na střeše hlavní budovy gymnázia dochází v posledním podlaží k tvoření vlhkých map zejména v oblasti střešních oken. Dochází tak k následnému poškozování vnitřního sádrokartonového podhledu a tvorbě plísní. Důvodem je zřejmě zatékání přes netěsnou střešní krytinu, možná je ovšem také kondenzace na povrchu nosné konstrukce z důvodu tepelných mostů. V rámci akce bude v okolí střešních oken provedena kontrola a oprava střešního pláště včetně vrstev zateplení a parozábrany. Organizace v současnosti zajišťuje stavebně technický průzkum za účelem zjištění přesných příčin zavlhávání. V roce 2023 bude zajištěna projektová dokumentace a doplňující průzkumy a posudky. Vlastní realizace opravy je plánována na rok 2024. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelově určený příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2023 - 2024 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | V roce 2024: 2 000 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ¦ Středně energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rekonstrukce zastřešení dílny |  |  |  | Číslo akce |  | 4320 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3127 |  | Střední školy |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0 |  |
| Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 500 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 4 500 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 4 500 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1339/2020/020 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Střecha objektu dílen na odloučeném pracovišti ve Frýdlantu nad Ostravicí je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Stávající asfaltová střešní krytina je v celé své ploše na hranici životnosti, na mnoha místech je zpuchřelá a popraskaná. Přes střešní krytinu tak pravidelně zatéká do podstřeší a lokální vysprávky již tento stav nedokážou vyřešit. Současně je zřejmé, že nosná konstrukce střechy vykazuje znaky přetížení, což se projevuje trhlinami na fasádě objektu. V rámci akce bude provedena kompletní rekonstrukce střechy, v které bude řešena nejenom změna tvaru konstrukce střechy a její statika, ale současně návrh nového střešního souvrství, tj. střešní krytiny, zateplení a podhledu. V rámci návrhu nové nosné konstrukce střechy bude staticky upraveno nosné zdivo, na kterém je nosná konstrukce střechy uložena. V roce 2023 bude zajištěna projektová příprava včetně související inženýrské činnosti. V roce 2024 je plánována samotná realizace stavebních úprav. Náklady na realizaci budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace a položkového rozpočtu projektanta. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | . |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2023 - 2024 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | V roce 2024: 4 000 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Vysoce energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rekonstrukce oplocení pozemku školy |  |  |  | Číslo akce |  | 4314 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Frýdlant nad Ostravicí, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3231 |  | Základní umělecké školy |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0 |  |
| Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 200 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 1 200 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 1 200 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1635/2023/002 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Stávající oplocení areálu školy, vyjma úseku u hlavního vjezdu, který byl v r. 2015 rekonstruován, je na mnoha místech v havarijním stavu. Stávající podhrabové desky plotu jsou zborceny, přičemž je současně ohrožena stabilita přilehlého chodníku v majetku města. V rámci akce bude kompletně rekonstruováno oplocení v úseku ul. Padlých hrdinů, ul. Karla Čapka a v jižní části areálu školy. Akce bude v roce 2023 připravena projekčně včetně zajištění potřebných souhlasů. V roce 2024 by se přistoupilo k realizaci stavby. Náklady na rok 2024 ve výši 1.000 tis. Kč jsou zatím hrubě odhadnuty a budou zpřesněny po zajištění projektové dokumentace. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2023 - 2024 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | V roce 2024: 1 000 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ¦ S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 ¦ MEC neposuzuje |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Sanace obvodového zdiva |  |  |  | Číslo akce |  | 4316 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3114 |  | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0 |  |
| Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 500 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 7 500 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 7 500 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1502/2023/006 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Ve sklepních prostorách budovy školy dochází k navlhnutí vnitřních omítek zdiva, což zapříčiňuje výskyt vlhkostních map a tvorbu plísně. Sanaci hydroizolace obvodového pláště je nutné provést z důvodu stálých průsaků do sklepních prostor, ke kterým dochází při přívalových deštích. Současný stav vnitřních omítek vykazuje značné poškození, omítka směrem od podlahy vlhne a lokálně opadává. V místnosti skladu, který se nachází taktéž v suterénu, již nejde o pouhé prosakování vody, ale voda vyvěrá přes praskliny. Momentálně je v místě kalové čerpadlo, které vodu odčerpává do kanalizace. Tyto průsaky jsou velkým rizikem pro zaměstnance, kteří se v těchto prostorách pohybují (sklady, prádelna, kotelna, dílna). Cílem akce je provést potřebné sanační práce základového zdiva budovy směřující k odstranění vzlínání vlhkosti do zdiva vč. úpravy vnitřních stěn a nášlapných vrstev. V roce 2023 se předpokládá zahájení projektové přípravy a v roce 2024 pak vlastní realizace. Náklady na rok 2024 ve výši 7.000 tis. Kč jsou zatím hrubě odhadnuty a budou zpřesněny po zajištění projektové dokumentace. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2023 - 2024 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | V roce 2024: 7 000 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 ¦ MEC neposuzuje |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Oprava fasády - budova Derkova 1 a Derkova 3 |  |  |  | Číslo akce |  | 4321 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Základní umělecká škola, Nový Jičín, Derkova 1, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3231 |  | Základní umělecké školy |  |  |  |  |  |
| Položka; 5331; Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0 |  |
| Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 500 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 6 500 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 6 600 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1624/2023/003 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Stávající fasády na budovách Derkova 1 a Derkova 3 jsou v nevyhovujícím stavu. Vzhledem ke klimatickým vlivům dochází k rychlé degradaci fasády, což se projevuje trhlinami, opadáváním omítek a říms, které tak ohrožují nejenom žáky a učitelé, ale i kolemjdoucí. V rámci akce bude provedena oprava omítky vč. sjednocujícího celoplošného finálního barevného nátěru. Současně s opravou fasády budou řešeny také klempířské prvky na fasádě. Cílem je provést kompletní opravu fasády tak, aby byl zachován její vzhled a historizující charakter. V roce 2023 bude zahájená projektová příprava, která bude ve výši 100 tis. Kč spolufinancována vlastními zdroji příspěvkové organizace. V roce 2024 pak bude provedena samotná realizace stavby. Náklady na rok 2024 ve výši 6.000 tis. Kč jsou zatím hrubě odhadnuty a budou upřesněny po zajištění zpracované projektové dokumentace. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelově určený příspěvek na provoz příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | 2023: 100 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2023 - 2024 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | V roce 2024: 6 000 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2¦ Vysoká priorita - investice potřebná pro chod organizace |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5¦ MEC neposuzuje |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Izolace a sanace objektu |  |  |  | Číslo akce |  | 4315 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Pedagogicko-psychologická poradna, Karviná, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3146 |  | Zařízení výchovného poradenství |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0 |  |
| Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 300 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 2 300 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 2 300 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1814/2017/003 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | V objektu došlo k opadnutí omítky, vzlínání vlhkosti v koupelnách a ostatních místnostech a velkému rozšíření plísní na stěnách. U vstupní stříšky hrozí zatečení do budovy a následné poškození zdiva. V rámci akce bude provedena izolace a sanace suterénu, obkladu fasády a hydroizolace sprch. V roce 2023 bude zajištěna projektová příprava akce, v roce 2024 pak vlastní realizace. Náklady na realizaci budou zpřesněny po zpracování projektové dokumentace. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2023 - 2024 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | V roce 2024: 2 000 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ¦ Středně energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rekonstrukce elektroinstalace, výměna zářivkových těles |  |  |  | Číslo akce |  | 4317 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3114 |  | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0 |  |
| Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 500 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 6 500 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 6 500 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1501/2022/005 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | V obou budovách školy, tj. na ul. Ukrajinská 1535 a na ul. K. Pokorného 1742 v Ostravě-Porubě jsou osvětlovací tělesa v nevyhovujícím stavu. U některých světel již chybí ochranné kryty, u dalších hrozí jejich spadnutí. Vzhledem ke svému stáří a technologii mají stávající světla vysokou spotřebu el. energie. V rámci akce bude provedena výměna svítidel za moderní energeticky úsporná LED svítidla. Současně s tím bude provedena rekonstrukce světelných a zásuvkových obvodů včetně jištění. V roce 2023 bude zajištěna projekční příprava akce a v roce 2024 je plánována vlastní realizace. Realizační náklady jsou pouze odhadnuty a budou zpřesněny po zajištění projektové dokumentace a oceněného položkového rozpočtu. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2023 - 2024 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | V roce 2024:_ 6 000 tis. kč. |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ¦ Vysoká priorita - investice potřebná pro chod organizace |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ¦ Středně energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Hydroizolace terasy a rekonstrukce technické místnosti |  |  |  | Číslo akce |  | 4318 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Základní škola a Mateřská škola, Ostrava - Poruba, Ukrajinská 19, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3114 |  | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0 |  |
| Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 300 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 3 300 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 3 300 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1501/2015/001 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Podsklepená terasa v zahradě objektu Ukrajinská 1535, Ostrava–Poruba je v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. Přes stávající teracovou dlažbu terasy zatéká do technické místnosti pod terasou. Odvodňovací systém terasy nefunguje. V technické místnosti, která je tak z větší části promáčená, opadává omítka. Opěrná stěna u venkovního přístupového schodiště má evidentní statické poruchy. V rámci akce bude provedena kompletní rekonstrukce terasy včetně nové hydroizolace. Současně budou provedeny stavební úpravy technické místnosti a venkovního přístupového schodiště s opěrnou stěnou. Předmětnými stavebními úpravami budou zajištěny nové prostory pro školní i mimoškolní aktivity a úschovné prostory pro sportovní náčiní a ostatní předměty používané při aktivitách na školní zahradě. V roce 2023 bude zajištěna projektová příprava a v roce 2024 pak vlastní realizace stavebních úprav. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2023 - 2024 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | V roce 2024: 3 000 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ¦ Vysoká priorita - investice potřebná pro chod organizace |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ¦ Nízko energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Výstavba nadzemních koridorů |  |  |  | Číslo akce |  | 5482 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3522 |  | Ostatní nemocnice |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 179 974,48 |  |
| Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 20 000,48 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 155 008,91 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 155 433,23 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 5014/2014/003 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | ZK 17/1686 ze dne 17.12.2015 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Stávající charakter areálu nemocnice omezuje bezbariérový přesun pacientů a návštěvníků mezi jednotlivými pavilony, omezena je i možnost přepravy stravy a materiálu mezi stávajícími lůžkovými pavilony zejména V (chirurgie), S (infekční) a pavilonem N (interních oborů). Výstavba nadzemních koridorů počítá s mimoúrovňovým nadzemním propojením těchto stávajících pavilonů. Záměrem je funkční propojení pavilonů pro bezpečnou přepravu a transport pacientů mezi jednotlivými lůžkovými pavilony a dále zkrátit a minimalizovat pobyt pacientů při jejich převozu do pavilonů, ve kterých je soustředěna vyšetřovací zdravotnická technika (Sono-vyšetřovny, CT, MR atd.) Další funkcí koridorů je umožnění bezbariérové přepravy stravy ze stávajícího pavilonu V na jednotlivé pavilony. Koridory budou rovněž stavebně připraveny na instalaci FVE (fotovoltaická elektrárna) v rámci aplikace energetických úspor. Nadzemní koridory jsou navrženy jako lehký, v maximální míře prosklený tubus s přiznanou nosnou ocelovou konstrukcí. Optické snížení hmoty tubusu bude podpořeno zvýrazněním horizontálního členění obvodových stěn koridoru. V místech, kde to vyžaduje provoz, budou prosklené plochy provedeny z neprůhledného skla. Nosná konstrukce v dolní části koridoru umožní vytvoření instalačního prostoru pro případné vedení některých technologických rozvodů jako je např. potrubní pošta nebo optika. Nosná konstrukce je navržena jako ocelová, s podporami. Střecha je navržena jako sedlová. Koridor bude v úrovni podlahy a střechy zateplen, prosklené stěny budou z izolačního dvojskla. Do konce roku 2022 bylo profinancováno na tuto akci z prostředků kraje celkem 2.519,43 tis. Kč. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | 2017: 150,04 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace 2018: 265,73 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace 2019: 8,55 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |  |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2016 - 2024 |  |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | 2024: 132 489,00 tis. Kč (úvěr ČS a.s.) |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 ¦ MEC neposuzuje |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Adaptace budovy na spisovnu |  |  |  | Číslo akce |  | 4492 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3522 |  | Ostatní nemocnice |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0 |  |
| Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 1 500 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 1 500 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 1 500 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 5014/2022/045 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Stávající prostory pro ukládání a archivaci zdravotnické dokumentace jsou nedostatečné, a proto bude pro potřebu archivu využit volný objekt bývalé základní školy v Opavě (č.p. 467/18, parc.165, Olomoucká ulice). Postupně budou v areálu bývalé školy pro potřeby archivu nejprve adaptovány prostory tělocvičny a následně v dalších etapách i prostory v 1.NP až 4.NP. Adaptace budovy spolu s instalací provozního výtahu umožní z dlouhodobého hlediska kapacitně plně vyhovující archivaci zdravotnické dokumentace a rovněž umožní přemístění archivované dokumentace ze vzdáleného objektu v katastru obce Jelenice, která je navíc v nevyhovujícím stavebně-technickém stavu. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 4 ¦ OIM neposuzuje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 ¦ MEC neposuzuje |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Pavilon O – Instalace systému výměny vzduchu |  |  |  | Číslo akce |  | 4491 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3522 |  | Ostatní nemocnice |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0 |  |
| Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 2 400 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 2 400 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 2 600 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 5014/2023/016 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Pracoviště patologie se nachází ve 2.NP budovy O, kde je umístěna řada laboratoří a současně zázemí pro personál. Vzhledem k výskytu nebezpečných chemických látek, se kterými se v laboratořích patologie pracuje, je celé oddělení zařazeno mezi riziková pracoviště. Vzhledem ke skutečnosti, že v současnosti v těchto prostorách není instalován žádný řízený systém výměny vzduchu, dochází neustálým přirozeným větráním okny k velkým únikům tepla. V rámci akce bude realizována nová vzduchotechnika, která řeší řízenou nucenou výměnu vzduchu vč. ohřevu přívodního vzduchu. Samostatně je tak řešena technologická vzduchotechnika pro odtah výparů z chemických látek používaných v laboratořích a výměna vzduchu pro pracoviště a zázemí personálu. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | V roce 2023: 200 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2023 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 4 ¦ OIM neposuzuje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ¦ Nízko energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Pavilon W - stavební úpravy a přístavba |  |  |  | Číslo akce |  | 4490 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3522 |  | Ostatní nemocnice |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2023 k 09.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0 |  |
| Upravený rozpočet 2023 k 22.05.2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 9 000 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 9 000 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 9 240 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 5014/2022/008 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Objekt pavilonu W má optimální polohu v rámci areálu nemocnice a umožňuje jednoduchými stavebními úpravami řešení nových provozních požadavků nemocnice. Projektová dokumentace vypracovaná v roce 2022 navrhuje stavební úpravy pavilonu W za účelem zřízení centrálního odběrového centra, umístění pracoviště sester dietologie a umístění pracoviště městské policie. V rámci akce budou provedeny nejenom vnitřní stavební úpravy dispozic spojené se změnou užívání objektu, ale objekt bude rekonstruován i z důvodu sanací vlhkosti v suterénu, úpravy degradovaných fasád a výměny všech venkovních výplní. V rámci přístavby nového vstupu k objektu budou řešeny i navazující zpevněné plochy z pohledu přístupu handicapovaných osob. Projektová dokumentace byla zajištěna v roce 2022 z vlastních zdrojů příspěvkové organizace. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | 2022: 240 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2022 - 2023 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 4 ¦ OIM neposuzuje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ¦ Středně energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 9 | Odbor zdravotnictví |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem Slezské nemocnice v Opavě |  |  |  | Číslo akce |  | 7056 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3522 |  | Ostatní nemocnice |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2023 k 9. 5. 2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0 |  |
| Upravený rozpočet 2023 k 22. 5. 2023 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 15 000 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 15 000 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 178 320 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 5014/2015/022 15.000 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | 2014/2020/042 – 23.915,90 tis. Kč, RK č. 58/4274 ze dne 12.12.2022 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Hlavním cílem projektu „Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem Slezské nemocnice v Opavě“ je zvýšení kvality poskytované léčebné péče v SNO prostřednictvím rekonstrukce a modernizace pracovišť včetně pořízení přístrojového vybavení. Celkové náklady projektu jsou ve výši cca 178.320 tis. Kč, z toho 149.996 tis. Kč je dotace v rámci REACT-EU výzvy č. 98., v rámci které je pro přístrojové vybavení vyhrazeno cca 115.796 tis. Kč a pro stavební úpravy je vyhrazena částka ve výši cca 34.200 tis. Kč. Z vlastních zdrojů nemocnice hradí cca 13.324 tis. Kč. Finanční prostředky ve výši 15.000 tis. Kč z rozpočtu kraje jsou určeny k financování nezpůsobilých a ostatních výdajů akce Pavilon V/D – úpravy lůžkové části chirurgie a přístavba, realizované v rámci projektu. Nezpůsobilé výdaje jsou ve výši 5.000 tis. Kč určeny na stavební dozor a související činnosti, ostatní výdaje ve výši 10.000 tis. Kč na financování přístavby. Pavilon V/D je lůžkovou částí oddělení chirurgie. Jedná se o podsklepenou budovu o 3.NP. V každém podlaží se nachází lůžková část chirurgie. Záměrem akce je oddělení pacientů v dílčích podlažích dle stupně zdravotnické klasifikace (1.NP - septická, 2.NP - mezoseptická a 3.NP - aseptická část). V rámci této akce budou ve stávajícím pavilonu provedeny stavební úpravy a přístavba ke stávajícímu oddělení pro vytvoření dispozic nových ošetřoven. Stavební úpravy spočívají v úpravách lůžkové části pacientů - pokoje pacientů s vlastním sociálním zařízením a koupelnou, celková kapacita 20 lůžek/podlaží (1NP-3NP = 60 lůžek). Rovněž budou provedeny místnosti pro odpady, sklady léčiv a materiálu. Přístavba - pro vytvoření nových pracovišť sester/ošetřoven, které budou navazovat na vnitřní úpravy jednotlivých podlaží. Akce se realizuje dle současných hygienických požadavků na chod lůžkového oddělení chirurgických oborů. Je soutěžena spolu s přístavbou jako 1 zakázka obsahující 2 smlouvy dle 2 rozpočtů. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | V roce 2022: 3.122,00 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace 23.915,90 tis. Kč dotace REACT-EU výzva č. 98 V roce 2023: 10.202,18 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace 126.080,12 tis. Kč dotace REACT-EU výzva č. 98 |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2021 – 2024 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Celkové předpokládané náklady akce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 4 ¦ OIM neposuzuje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 ¦ MEC neposuzuje |  |  |  |  |  |