ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 2

Datum konání: 22.12.2016

Materiál č.: 9/11

Název: Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Andrea Suchomelová, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/118 ze dne 6. 12. 2016

rozhodlo

změnit v bodě 10) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 ve znění usnesení č. 17/1743 ze dne 17. 12. 2015 dobu financování z „2011 – 2016“ na „2011 – 2017“

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů realizuje ve spolupráci s odborem sociálních věcí projekt s názvem „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě“ v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce.

Přípravu projektu schválilo a o kofinancování a profinancování rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 16/1372 (materiál č. 23) ze dne 22. 12. 2010. O předložení záměru individuálního projektu rozhodla rada kraje usnesením č. 61/3580 (materiál č. 7/17) ze dne 18. 8. 2010 a o předložení konečného návrhu projektu rozhodla rada kraje usnesením č. 89/5566 ze dne 20. 7. 2011 (materiál č. 9/6). Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 23/1993 ze dne 29. 2. 2012 (materiál č. 38)
rozhodlo zahájit realizaci projektu v roce 2012.

Cílem projektu je humanizace stávající pobytové služby (domov pro seniory) a zvýšení kvality poskytované pobytové sociální služby pomocí rekonstrukce a modernizace stávajícího objektu Domov Bílá Opava na ul. Rooseveltově v Opavě. Objekt byl zastaralý a technicky zcela nevyhovující, neodpovídal současným trendům a požadavkům na kvalitu poskytování sociálních služeb v domově pro seniory. Rekonstrukcí a modernizací objektu došlo ke zrušení 3 a 4 lůžkových pokojů, navýšení počtu jednolůžkových a dvoulůžkových pokojů se sociálním příslušenstvím. Stavebními úpravami došlo k rozšíření potřebných prostor pro seniory, k přístavbě společenského zázemí, k půdní vestavbě a k odstranění bariér v objektu.  V rámci humanizace domova tak došlo ke snížení kapacity z 50 na 41 míst.

Dne 10. 4. 2012 byl ze strany Švýcarské agentury pro rozvoj a spolupráci schválen konečný návrh projektu. Rada kraje svým usnesením č. 23/1675 (materiál č. 10/2) ze dne 20. 8. 2013 rozhodla o přijetí dotace a podpisu Registrace akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

V důsledku významné úspory při soutěži na zhotovitele stavebních prací a současně při vzniku kurzového zisku byly na základě výzvy poskytovatele dotace k čerpání těchto úspor doplněny do projektu další aktivity a to pořízení vozidla na rozvoz stravy a vozidla na přepravu osob se speciální úpravou, rozšíření položek pořizovaného nábytku, drobné stavební práce na objektu v Rooseveltově a Rybářské ulici (okna, dveře, stínící technika, automatická vrata, podhledy), dodávky klimatizací, detektorů požáru, profesionálních praček a myček, zdravotnických pomůcek a pomůcek pro nové metody sociální práce. Pro realizaci těchto aktivit je nezbytné prodloužit dobu profinancování a kofinancování projektu do roku 2017.

Do roku 2015 bylo na přípravu a realizaci projektu vyčerpáno 33.404,29 tis. Kč. V rozpočtu kraje na rok 2016 v rámci sociálního odvětví jsou na realizaci projektu alokovány finanční prostředky ve výši 16.935,90 tis. Kč, z nichž ke dni zpracování materiálu je vyčerpáno 9.214,41 tis. Kč a zbývající část ve výši maximálně 7.721,49 tis. Kč bude převedena do rozpočtu roku 2017 na realizaci závěrečných aktivit projektu. V rámci projektu byla již řídícím orgánem proplacena dotace ve výši 34.468,20 tis. Kč. Příjem zbývající části dotace je plánován v roce 2017.

Předpokládaná struktura financování projektu:

oprávněné výdaje projektu:

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (15%) a neuznatelné výdaje          7.743.100 Kč

- výše grantu (85 %)	                                                                  42.597.090 Kč

celkové předpokládané výdaje projektu činí:                                 	50.340.190 Kč

Dle výše uvedeného doporučuje rada kraje zastupitelstvu kraje rozhodnout změnit text bodu 10) usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	3

Datum konání:	6.12.2016

Materiál č.:		9/1

Název:		Návrh na prodloužení profinancování a kofinancování projektu „Humanizace domova pro seniory na ul. Rooseveltově v Opavě“

Číslo usnesení: 3/118

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010

č. 7/599 ze dne 19. 12. 2013

č. 17/1743 ze dne 17. 12. 2015

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 10. usnesení č. 16/1372 ze dne 22. 12. 2010 ve znění usnesení č. 17/1743 ze dne 17. 12. 2015 dobu financování z „2011 – 2016“ na „2011 – 2017“

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 22. 12. 2016