ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 12

Datum konání: 8.6.2023

Materiál č.: 13/3

Název: Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace městysi Litultovice

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01549/2022/ŽPZ uzavřená s městysem Litultovice

Příloha č. 2 - Žádost městyse Litultovice ze dne 2. 5. 2023 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01549/2022/ŽPZ

Příloha č. 3 - Návrh dodatku ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01549/2022/ŽPZ

Příloha č. 4 - Výpis z usnesení Výboru pro životní prostředí

Předkladatel:

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Zpracovatel:

Ing. Jakub Hradil, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/691 ze dne 16. 3. 2022

k usnesení rady kraje

č. 68/5180 ze dne 22. 5. 2023

bere na vědomí

žádost městyse Litultovice, IČO 00300381, ze dne 2. 5. 2022 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Domovní čistírny odpadních vod – městys Litultovice“, ev. č. 01549/2022/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2022-2023 a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01549/2022/ŽPZ, s městysem Litultovice, IČO 00300381, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování s odůvodněním dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Dne 2. 5. 2023 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost městyse Litultovice (viz příloha č. 1 tohoto materiálu) o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu „Domovní čistírny odpadních vod – městys Litultovice“, jehož realizace je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 01549/2022/ŽPZ (viz příloha č. 2 tohoto materiálu), sjednané v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2022-2023 a rovněž dotací poskytnutou Státním fondem životního prostředí.

Městys Litultovice žádá o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu ze dne 15. 9. 2023, což byl nejzazší termín pro ukončení realizace projektu dle podmínek výše uvedeného dotačního programu, na den 31. 12. 2023 a svou žádost odůvodňuje tím, že na základě podmínek Státního fondu životního prostředí bylo možné zahájit stavební práce nejdříve v říjnu roku 2022, přičemž se jedná o stavbu rozsáhlou (130 domovních čistíren odpadních vod na území obce), kde se negativně projevuje delší období nepříznivých povětrnostních podmínek. V souvislosti s prodloužením termínu ukončení realizace projektu, je nezbytné upravit také časovou použitelnost dotace a lhůtu pro předložení závěrečného vyúčtování.

Předmětné změny smlouvy nemají vliv na účelové určení dotace, na celkovou výši poskytnuté dotace, která činí maximálně 5.000.000 Kč, a ani na stanovený 17,79% podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Kompetence zastupitelstva kraje rozhodnout o poskytnutí takové dotace a uzavření dotační smlouvy, potažmo dodatku k této smlouvě, vyplývá z ustanovení § 36 odst. 1 písm. d) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Návrh na uzavření předmětného dodatku byl projednán dne 9. 5. 2023 ve Výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje s doporučujícím stanoviskem (viz příloha č. 4 tohoto materiálu).

V případě kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje bude s příjemcem dotace uzavřen dodatek smlouvy, jehož návrh je uveden v příloze č. 3 tohoto materiálu.

S ohledem na vše uvedené rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje přijmout usnesení podle tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	68

Datum konání:	22. 5. 2023

Materiál č.:		13/2

Název:		Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace městysi Litultovice

Číslo usnesení: 	68/5180

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 7/691 ze dne 16. 3. 2022

  - bere na vědomí

žádost městyse Litultovice, IČO 00300381, ze dne 2. 5. 2023 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Domovní čistírny odpadních vod – městys Litultovice“, ev. č. 01549/2022/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2022-2023 a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01549/2022/ŽPZ, s městysem Litultovice, IČO 00300381, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - ukládá

člence rady kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Termín: 8. 6. 2023