Výbor pro životní prostředí zastupitelstva kraje

Výpis z usnesení

Číslo jednání:	18

Datum konání:	9. 5. 2023

Číslo usnesení: 18/100

Výbor pro životní prostředí zastupitelstva kraje

1)	bere na vědomí

žádost městyse Litultovice, IČO 00300381, ze dne 2. 5. 2022 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Domovní čistírny odpadních vod – městys Litultovice“, ev. č. 01549/2022/ŽPZ, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2)	doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2022-2023 a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01549/2022/ŽPZ, s městysem Litultovice, IČO 00300381, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, jehož předmětem je prodloužení termínu ukončení realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování s odůvodněním dle předloženého materiálu

Zapsala: Olga Rezáková, v. r.

V Ostravě dne 9. května 2023

Ing. Zbyněk Gajdacz, MPA, v. r.

člen výboru pro životní prostředí,

pověřen Mgr. Zuzanou Klusovou, předsedkyní výboru pro životní prostředí, k vedení 18. jednání výboru pro životní prostředí