ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 13

Datum konání: 7.9.2023

Materiál č.: 9/2

Název: Návrh na zahájení přípravy souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem – VI. etapa“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam projektů energetických úspor pro zahájení přípravy

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Dominika Vašnovská, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

  - rozhodlo

zahájit přípravu souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem – VI. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2021 - 2027 s předpokládanými náklady projektu 819.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2024 – 2029

Důvodová zpráva:

Ve spolupráci s odborem energetiky, průmyslu a chytrého regionu, odborem školství, mládeže a sportu, dalšími odbory krajského úřadu a Moravskoslezským energetickým centrem, p.o. (dále „MEC“), je zastupitelstvu kraje předkládán návrh na zahájení přípravy souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem – VI. etapa“.

Moravskoslezský kraj v minulosti realizoval již pět etap zateplení škol a školských zařízení. Cílem projektů bylo snížit spotřebu energie na vytápění dotčených budov, což vedle ekologických benefitů generuje rovněž úsporu nákladů na provoz a dochází k nezbytné reprodukci majetku Moravskoslezského kraje.

V prvních třech etapách bylo za spolufinancování Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“) zatepleno celkem 55 škol, školských zařízení v souhrnném objemu celkových výdajů projektů ve výši cca 1 mld. Kč.

Ve čtvrté etapě bylo zatepleno celkem 15 škol, školských zařízení s celkovými náklady 385,7 mil. Kč. Realizace páté etapy v současné době dobíhá, kdy na 9 školách dochází k realizaci energeticky úsporných opatření v předpokládaném finančním objemu cca 80 mil. Kč.

V šesté etapě se navrhuje realizovat energeticky úsporná opatření na 21 školách, v předpokládaném finančním objemu odhadovaných investičních nákladů cca 819 mil. Kč dle přílohy č. 1 tohoto materiálu. Finální finanční rozsah projektu, stejně jako podíl spolufinancování z rozpočtu Moravskoslezského kraje je závislý na efektivnosti realizovaných opatření a bude stanoven a následně předložen k projednání v orgánech kraje až po provedení projektové přípravy na základě zpracovaných energetických posudků, studií stavebně technologického řešení a projektových dokumentací.

Předmětem jednotlivých projektů budou opatření navrhovaná v energetickém posudku projektu, tedy především zateplení obvodového pláště budov, výměna oken a dveří, zateplení střech, instalace fotovoltaiky, rekuperace a případně opatření na zdrojích tepla či systému vytápění objektů a jejich regulace. Vybrané budovy by v blízké budoucnosti vyžadovaly realizaci energetických opatření z důvodu havarijního stavu, nezbytných oprav a údržbových prací, kolizního stavu kotelen či nevyhovujícího stavebně technického stavu.

U projektových námětů uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu bude v první fázi ve spolupráci s Moravskoslezským energetickým centrem, p. o. dokončena identifikace vhodných opatřeních na předmětných objektech tak, aby projekty splňovaly podmínky Operačního programu Životní prostředí a míra dotace byla co nejvyšší. Vzhledem k tomu, že příslušná výzva OPŽP je již otevřená a příjem žádostí o podporu končí 1. 3. 2024, bude následně operativně zahajována projektová příprava prostřednictvím příslušných příspěvkových organizací tak, aby bylo možné předložit žádost o podporu do již vyhlášené výzvy OPŽP pro největší možný počet projektů. Po schválení v radě kraje byla příloha č. 1 upřesněna o názvy projektů v rámci Gymnázia a Střední odborné školy, Rýmařov, příspěvková organizace.

Z důvodu efektivity a urychlení projektové přípravy jednotlivých akcí je navrhováno orgánům kraje rozhodnout zahájit přípravnou fázi formou souhrnného projektu, jehož realizace je předpokládána v letech 2024 - 2029.

Dopad na rozpočet kraje:

Prostředky na přípravu projektů budou zajištěny přednostně z vlastních prostředků příspěvkových organizací, případně z prostředků kraje alokovaných v rozpočtu 2023 na přípravu projektů. Zajištění financování samotné realizace jednotlivých projektů bude řešeno orgány kraje při rozhodování o jejich profinancování a kofinancování.

S ohledem na výše uvedené je zastupitelstvu kraje navrhováno, aby rozhodlo schválit zahájení přípravy projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

- Číslo schůze: 74

- Datum konání: 17. 7. 2023

- Materiál č.: 9/7

- Název: Návrh na zahájení přípravy souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem – VI. etapa“

- Číslo usnesení: 74/5407

- Rada kraje

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu souhrnného projektu „Energetické úspory ve školách zřizovaných Moravskoslezským krajem – VI. etapa“ financovatelného z Operačního programu Životní prostředí 2021 – 2027 s předpokládanými náklady projektu 819.000.000 Kč a předpokládanou dobou realizace v letech 2024 – 2029

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 9. 2023