ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 13

Datum konání: 7.9.2023

Materiál č.: 9/4

Název: Informace o přípravě a realizaci projektů z oblasti eGovernmentu

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace - návrh změn

Příloha č. 2 - Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace (původní znění)

Příloha č. 3 - Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace (původní znění)

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec, DiS., MBA, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 72/5319 ze dne 26.6.2023

bere na vědomí

postup realizace části projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II“, reg. č. CZ.06.01.01/00/22_003/0000250, dle předloženého materiálu

souhlasí

u projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II“ s  úhradou výdajů v předpokládané výši 5.087.154 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2025 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů (dále jen „evropské zdroje“).

Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II

Na základě usnesení zastupitelstva č. 10/1009 ze dne 15. 12. 2022 je realizován projekt „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II“, reg. č. CZ.06.01.01/00/22_003/0000250. Projekt je v souladu s cílem dotační politiky 1 Konkurenceschopnější a inteligentnější Evropa – priorita č. 1 – Zlepšení výkonu státní správy, konkrétně Specifický cíl 1.1 – Využití přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace veřejné správy.

Žádost o finanční podporu byla krajem podána dne 2. 9. 2022. K dnešnímu dni však poskytovatel dotace, Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, nevydal Rozhodnutí o poskytnutí dotace (dále jen „Rozhodnutí“), a to z důvodu velkého počtu podaných žádostí a převisu celé alokace. Žádost o dotaci se aktuálně nachází v pořadí mimo alokaci výzvy, a to v pásmu přesahujícím 130 % finanční alokace výzvy. V současně době je připravována dokumentace, resp. specifikace pro možná potenciální výběrová řízení na dodavatele v budoucnu. Aktuálně tak kraj čeká na možnost, zda poskytovatel v budoucnu navýší alokaci.

Cílem projektu je zvyšování kybernetické bezpečnosti v oblasti veřejné správy prostřednictvím rozvoje, využití a kvality systémů ICT a zajištění souladu s relevantními požadavky Zákona č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a Vyhlášky č. 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti. Realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2024. Usnesením zastupitelstva kraje č. 10/1009 ze dne 12. 12. 2022 bylo schváleno zahájení realizace projektu před vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, zároveň zastupitelstvo kraje vzalo na vědomí riziko vzniku úhrady výdajů ve výši 174.997 Kč z vlastních zdrojů kraje. Jedná se o výdaje na realizaci výběrových řízení externí společností.

Součástí projektu jsou tři hlavní aktivity: 1) Systém na kontrolu privilegovaných uživatelů (PIM/PAM), 2) Systém pro detekci a správu zranitelností, 3) školení osob v bezpečnostních rolích. Vzhledem k tomu, že projekt byl navržen (zadávající odbor informatiky ve spolupráci s útvarem podpory řízení) v souladu s požadavky podle § 5, odst. 3 zákona č. 181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti, má útvar podpory řízení zájem realizovat aktivitu „Systém na kontrolu privilegovaných uživatelů (PIM/PAM)“ a je žádoucí naplnit zákonné požadavky v nejbližším časovém horizontu i v případě, že by dotace projektu nebyla přidělena. Z toho důvodu doporučuje odbor evropských projektů radě kraje, aby kraj v přípravě aktivity „Systém na kontrolu privilegovaných uživatelů (PIM/PAM)“ v rámci projektu pokračoval, resp. realizoval ji v rámci projektu i bez příslibu dotace či bez vydání Rozhodnutí. Další aktivity v rámci projektu budou naopak realizovány pouze v případě vydání Rozhodnutí. Předpokládaná hodnota části realizované bez Rozhodnutí činí max. 5.087.154 Kč s DPH. V případě, že by projekt k financování přijat nebyl, celá uvedená částka by byla uhrazena z vlastních zdrojů kraje.

Předpokládaná struktura financování projektu

Celkové předpokládané náklady projektu				9.990.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu					9.990.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování 15 %)	1.498.500,00 Kč

- podíl EU a státního rozpočtu (profinancování 85 %)			8.491.500,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu						   0,00 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je předkládána zpravidla jednou ročně.

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 2.300 tis. Kč v odvětví vlastní správní činnost. Plánované finanční prostředky na realizaci projektu v dalších letech jsou součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2024 – 2026.

Provozní náklady (maitentance, servisní podpora) se dle průzkumu trhu a studie proveditelnosti předpokládají ve výši 5.115.805 Kč s DPH v období let 2025-2029 (tj. 1.023.161 Kč s DPH/rok).

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu vzít na vědomí výše uvedené informace k projektu a doporučuje souhlasit s úhradou výdajů v předpokládané výši 5.087.154 Kč z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

Číslo schůze: 72

Datum konání: 26. 6. 2023

Materiál č.: 9/6

Název: Informace o přípravě a realizaci projektů z oblasti eGovernmentu

Číslo usnesení: 72/5319

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 40/2714 ze dne 14.3.2022

č. 57/4137 ze dne 28.11.2022

č. 68/5101 ze dne 22.5.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 10/1009 ze dne 15.12.2022

č. 12/1236 ze dne 8.6.2023

bere na vědomí

aktualizované Podmínky Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“, reg. č. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023894, které jsou přílohou č. 1 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o realizaci projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II“, reg. č. CZ.06.01.01/00/22_003/0000250, dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 5.087.154 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2025 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace, dle předloženého materiálu

ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 2. – 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 9. 2023