ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 13

Datum konání: 7.9.2023

Materiál č.: 9/6

Název: Změny v projektech v oblasti sociálních věcí

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Hana Kaštovská, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5590 ze dne 21. 8. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/189 ze dne 17. 3. 2021

č. 8/752 ze dne 16. 6. 2022

č. 9/871 ze dne 15. 9. 2022

  - rozhodlo

vyčlenit projekt „Transformace – DOZP Kravaře“ financovatelný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s předpokládanými náklady 45.000.000 Kč z projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 8/752 ze dne 16. 6. 2022

  - rozhodlo

vyčlenit projekt „Transformace – DOZP Mokré Lazce“ financovatelný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s předpokládanými náklady 85.000.000 Kč z projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 8/752 ze dne 16. 6. 2022

  - rozhodlo

vyčlenit projekt „Transformace – DOZP a zázemí organizace Opava“ financovatelný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s předpokládanými náklady 175.000.000 Kč z projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 8/752 ze dne 16. 6. 2022

  - rozhodlo

vyčlenit projekt „Transformace – DOZP Ostrava“ financovatelný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s předpokládanými náklady 95.000.000 Kč z projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 8/752 ze dne 16. 6. 2022

  - rozhodlo

ukončit přípravu projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ spolufinancovaný z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 v letech 2023-2025 ve výši 250.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ spolufinancovaného z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v maximální výši 14.000.000 Kč

  - bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu realizace projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ spolufinancovaného z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020

  - rozhodlo

zrušit body 5) – 7) usnesení zastupitelstva kraje č. 3/189 ze dne 17. 3. 2021 týkající se přípravy, profinancování a kofinancování a realizace projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“, který měl být předložen do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021–2024

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ spolufinancovaný z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 v letech 2023-2025 ve výši 330.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ spolufinancovaného z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v maximální výši 30.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Novostavba objektu DZR v Bohumíně“ financovatelného z Národního plánu obnovy s předpokládanými náklady 63.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Chráněné bydlení na ul. Karasova v Ostravě“ financovatelného z Národního plánu obnovy s předpokládanými náklady 40.000.000 Kč

  - bere na vědomí

informaci o stavu přípravy projektu „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ předkládaný do Národního plánu obnovy v letech 2023-2025 ve výši 94.700.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 30.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - souhlasí

u projektu „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ s úhradou výdajů v maximální výši 80.521.000 Kč z vlastních zdrojů kraje 2023-2025 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Důvodová zpráva:

K bodům 1) až 5) návrhu usnesení

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/752 ze dne 16. 6. 2022 schválilo zahájení přípravy projektu Transformace Zámku Dolní Životice.

Cílem projektu je dokončení transformace Zámku Dolní Životice. Realizací projektu dojde k opuštění zámku v Dolních Životicích, kde je nyní poskytována pobytová sociální služba domov pro osoby se zdravotním postižením v nevyhovujícím prostředí, a to v kapacitě 75 osob s mentálním a kombinovaným postižením. Cílem je vytvoření čtyř nových kvalitních pobytových komunitních služeb, v celkové kapacitě cca 66 lůžek pro tyto klienty; zbývající klienti budou přecházet do stávajících sociálních služeb. Předmětem projektu je dále výstavba objektu pro administrativní zázemí organizace, vč. stravovacího a prádelenského provozu. Poskytovatelem sociálních služeb v objektu zámku je příspěvková organizace Zámek Dolní Životice, p.o.

V současné době jsou zpracovány objemové studie plánovaných nových objektů a předpokládá se, že v průběhu příštího roku budou postupně dokončovány projektové dokumentace. Jednotlivé části projektu budou realizovány v různém čase a v různých místech Moravskoslezského kraje. Proto je navrhováno rozdělit původní projekt Transformace Zámku Dolní Životice na samostatné projekty a pokračovat v jejich přípravě, aby tak bylo možné postupně předkládat žádosti o dotaci pro jednotlivé projekty v okamžiku zajištění potřebných podkladů. Původní souhrnný projekt tak již nemá vlastní obsah a může být zrušen.

Předpokládané náklady jednotlivých projektů:

Transformace – DOZP Kravaře	45.000.000,00 Kč

Transformace – DOZP Mokré Lazce	85.000.000,00 Kč

Transformace – DOZP a zázemí organizace Opava	175.000.000,00 Kč

Transformace – DOZP Ostrava	95.000.000,00 Kč

V rámci Regionálního akčního plánu pro oblast deinstitucionalizace v Moravskoslezském kraji by mělo být vyčleněno 258,06 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj (tomu odpovídají celkové způsobilé náklady projektu 303,6 mil. Kč). Dotace by měla činit 85 % způsobilých nákladů projektu a 15 % je vlastní podíl kraje.

Dopad na rozpočet

Do roku 2022 nebyly v rámci přípravy projektu čerpány žádné finanční prostředky. Finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2023 jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje v odvětví sociálních věcí ve výši 18.450,00 tis. Kč.  Fyzická realizace projektů se předpokládá v  letech 2024-2026.

Financování samotné realizace projektů bude orgány kraje řešeno při rozhodování o profinancování a kofinancování jednotlivých projektů. Ve schváleném střednědobém výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026 jsou plánovány prostředky ve výši 1,7 mld. Kč na nespecifikované výdaje.

K bodům 6) až 7) návrhu usnesení

Rada kraje svým usnesením č. 66/4895 ze dne 24. 4. 2023 rozhodla o přijetí dotace ze státního rozpočtu v rámci programu 01331 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí pro projekt „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“.

Předmětem akce je realizace komplexní rekonstrukce budovy na ulici Máchova, demolice spojovacího traktu do vedlejší budovy a dále novostavba nové budovy pro poskytování sociální péče v místě spojovacího traktu. Budova je zastaralá, není vhodná pro pobyt imobilních uživatelů a již neodpovídá současným trendům pro pobyt seniorů z pohledu humanizace domovů pro seniory s dostupnými prvky komunitního bydlení. Současná kapacita zařízení je 37 klientů a po ukončení realizace akce dojde k navýšení na 75 klientů. Rekonstrukce objektu byla zahájena v lednu 2023.

Závazek financování akce byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1277 ze dne 8. 6. 2023. Důvodem pro dodatečné schválení profinancování a kofinancování projektu je sjednocení postupu schvalování financování v orgánech kraje u projektů financovaných ze státního rozpočtu s projekty financovanými z evropských zdrojů.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu	250.000.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	214.569.000,00 Kč

- dotace ze státního rozpočtu (profinancování)	35.431.000,00 Kč

Ve výše uvedených celkových nákladech projektu „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ jsou kromě nákladů stavby a předpokládaných víceprací zahrnuty i náklady na administraci veřejných zakázek, inženýrskou činnost a autorský dozor, přeložky sítí a odborné posudky. Navýšení provozních nákladů po ukončení realizace projektu se předpokládá ve výši 1.4000.000 Kč ročně. Celkové náklady na zajištění udržitelnosti projektu na deset let tak činí 14.000.000 Kč.

Dopad na rozpočet

Do roku 2022 bylo v rámci projektu vyčerpáno 3.817,88 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2023 ve výši 93.803,95 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v odvětví sociálních věcí. Část finančních prostředků na realizaci projektu v následujících letech je součástí schváleného závazku financování a zároveň je ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026. Zbývající část je nárokována v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2024 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na následující léta. Ve schváleném střednědobém výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026 jsou plánovány prostředky ve výši 1,7 mld. Kč na nespecifikované výdaje.

Příjem dotace se předpokládá ve dvou samostatných žádostech o platbu, a to ve čtvrtém čtvrtletí roku 2023 v max. výši 15.431,00 tis. Kč a zbývajících 20.000,00 tis. Kč po předložení druhé žádosti o platbu v roce 2024.

K bodům 8) až 11) návrhu usnesení

Rada kraje svým usnesením č. 41/2781 (materiál č. 9/1) ze dne 28. 3. 2022 rozhodla o přijetí dotace ze státního rozpočtu v rámci programu 01331 – Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí pro projekt „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“.

Předmětem akce je výstavba nového moderního domova pro seniory v Kopřivnici, ve kterém budou poskytovány dvě pobytové sociální služby, a to domov pro seniory pro 32 osob a domov se zvláštním režimem pro 52 klientů. Služba domov pro seniory bude poskytována osobám ve věku 65+, kteří potřebují podporu 24 hodin denně s ohledem na zdravotní stav a sníženou soběstačnost z důvodu věku. Služba domov se zvláštním režimem bude poskytována osobám od 55 let věku se středně těžkou až těžkou demencí, a to s onemocněním atroficko-degenerativní demencí (Alzheimerova, Parkinsonova), popř. ischemicko – vaskulární demencí. Sociální služby budou poskytovány pro spádové oblasti města Kopřivnice a okolní obce. Potřebnost výstavby nové kapacity v dané oblasti je dlouhodobě velmi vysoká.  Fyzická realizace projektu probíhá od ledna roku 2022.

Projekt “Výstavba domova pro seniory a se zvláštním režimem Kopřivnice” byl v roce 2020 předložen do výzvy v rámci programu 013 310 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016–2020, vyhlášené Ministerstvem práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“), kde byla maximální míra podpory pro projekt stanovena ve výši 65 mil. Kč. Následně na počátku roku 2021 vešly ve známost předběžné informace o budoucí výzvě na předkládání projektů v sociální oblasti do programu IROP osy 6.1. REACT-EU, která měla nabízet vyšší podíl spolufinancování než stávající výzva, kde byl projekt předložen. V návaznosti na tuto skutečnost bylo 17. 3. 2021 usnesením 3/189 (materiál č. 9/5) zastupitelstva kraje schváleno profinancování a kofinancování tohoto projektu v rámci programu IROP osy 6.1 REACT EU. Po zveřejnění podmínek výzvy program nabízel maximální míru spolufinancování nižší, než byla již získaná dotace z programu Rozvoj a obnova materiálně-technické základny sociálních služeb vyhlášeného Ministerstvem práce a sociálních věcí. Proto projekt nebyl předložen do výzvy programu IROP a byl ponechán v předložené výzvě MPSV. Z tohoto důvodu je nyní navrhováno zastupitelstvu kraje zrušit původní profinancování a kofinancování a schválit nové profinancování z programu MPSV, ze kterého je projekt aktuálně spolufinancován. Důvodem pro dodatečné schválení profinancování a kofinancování projektu je sjednocení postupu schvalování financování v orgánech kraje u projektů financovaných ze státního rozpočtu s projekty financovanými z evropských zdrojů.

Závazek financování akce byl schválen usnesením zastupitelstva kraje č. 12/1277 ze dne 8. 6. 2023.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu	330.000.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	265.000.000,00 Kč

- dotace ze státního rozpočtu (profinancování)	65.000.000,00 Kč

Ve výše uvedených celkových nákladech projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ jsou kromě nákladů stavby zahrnuty i náklady na administraci veřejných zakázek, vnitřní vybavení, inženýrskou činnost, autorský dozor a odborné posudky. Navýšení provozních nákladů po ukončení realizace projektu se předpokládá ve výši 3.000.000 Kč ročně. Celkové náklady na zajištění udržitelnosti projektu na deset let tak činí 30.000.000 Kč.

Dopad na rozpočet

Do roku 2022 bylo v rámci projektu vyčerpáno 52.711,33 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2023 ve výši 260.302,49 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2023 v odvětví sociálních věcí. Finanční prostředky na realizaci projektu v následujících letech jsou součástí schváleného závazku a zároveň jsou nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2024. Ve schváleném střednědobém výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026 jsou plánovány prostředky ve výši 1,7 mld. Kč na nespecifikované výdaje.

Dosavadní příjem z dotace činil 57.509.704,36 Kč plynoucí ze dvou samostatných žádostí o platbu a zbývající část dotace ve výši 7.490.295,64 Kč bude nárokována v třetí žádosti o platbu.

K bodu 12) návrhu usnesení

Předmětem projektu „Novostavba objektu DZR v Bohumíně“ je vybudování infrastruktury pro poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem (dále jen „DZR“) pro 12 klientů. Nový objekt bude umístěn v areálu organizace Domov Jistoty, p.o., která bude novou kapacitu služby provozovat (vedle již poskytované služby DZR). Bezbariérová budova bude s 12 jednolůžkovými pokoji, které budou situovány do dvou komunit po 6 lůžkách. Součástí každé komunity bude obývací prostor s jídelním koutem, dvě sociální zřízení a technická a úklidová místnost. V objektu budou dále vybudovány prostory v přízemí a v nadzemním podlaží, které budou určeny pro pracovníky služby.  Jedná se o kanceláře, skladovací prostory, šatny a denní místnost.

Předpokládá se, že projekt bude v roce 2024 předložen do výzvy Národního plánu obnovy (dále jen „NPO“). Realizace projektu je předpokládána v letech 2024–
2025.

NPO v rámci aktuálně vyhlášené výzvy č. 31_22_044 Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče umožnuje fyzickou realizaci projektů do 31. 12. 2025. S ohledem na současný stav přípravy projektu lze konstatovat, že projekt nemá žádné časové rezervy. Podpora je poskytována formou 100% dotace z nástroje pro oživení a odolnost (bez DPH) dle podmínek výzvy.

Přípravu projektové dokumentace zajišťuje příslušná příspěvkové organizace. V lednu 2023 bylo ukončeno zpracování objemové studie, 24. 7. 2023 byla podepsána smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace, její dokončení se předpokládá v polovině roku 2024. Výdaje s tím spojené, v předpokládané celkové výši 2,5 mil Kč vč. DPH, tak budou nezpůsobilé a hrazeny ze zdrojů organizace.

Předpokládaná maximální míra podílu Evropské unie dle podmínek programu bude činit 50.000.000 Kč. Financování vlastní realizace projektu bude řešeno orgány kraje při rozhodování o profinancování a kofinancování projektu.

Dopad na rozpočet

Na přípravu projektu v roce 2023 nejsou požadovány žádné finanční prostředky. Případné prostředky na realizaci projektu ve výši 63 mil. Kč mohou být zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve schváleném střednědobém výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026.

K bodu 13) návrhu usnesení

Předmětem projektu „Chráněné bydlení na ul. Karasova v Ostravě“ je vybudování infrastruktury pro poskytování pobytové sociální služby chráněné bydlení pro 12 klientů. Nový objekt bude umístěn na parcele č. 186/16 k.ú. Mariánské Hory ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Objekt bude dvoupodlažní s celkovou kapacitou 12 jednolůžkových pokojů, přičemž se bude jednat o 3 samostatné komunity (byty) a dále zázemí pro zaměstnance. Součástí každé komunity bude obývací prostor s jídelním koutem, sociální zřízení a technická a úklidová místnost. Součástí projektu je i revitalizace přilehlé zahrady pro účely trávení volného času klientů. Smyslem je zapojit lidi s handicapem do běžného života a s určitou míry podpory jim umožnit žít plnohodnotný život v přirozeném prostředí.

Předpokládá se, že projekt bude v roce 2024 předložen do výzvy NPO. Realizace projektu je plánována v letech 2024 až 2025.

NPO v rámci aktuálně vyhlášení výzvy č. 31_22_044 Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče umožnuje fyzickou realizaci projektů do 31. 12. 2025. Podpora je poskytována formou 100% dotace z nástroje pro oživení a odolnost (bez DPH) dle podmínek výzvy.

Přípravu projektové dokumentace zajišťuje příspěvková organizace Fontána. V červnu 2023 bylo ukončeno zpracování objemové studie, v první polovině srpna 2023 bude podepsána smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace. Výdaje s tím spojené, v předpokládané celkové výši 2.100.000 Kč vč. DPH, tak budou nezpůsobilé a hrazeny ze zdrojů organizace.

Předpokládaná maximální míra podílu Evropské unie dle podmínek programu bude činit cca 31.000.000 Kč. Financování vlastní realizace projektu bude řešeno orgány kraje při rozhodování o profinancování a kofinancování projektu.

Dopad na rozpočet

Na přípravu projektu v roce 2023 nejsou požadovány žádné finanční prostředky. Případné prostředky na realizaci projektu ve výši 40 mil. Kč mohou být zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve schváleném střednědobém výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026.

K bodům 14) až 18) návrhu usnesení

Zahájení přípravy projektu „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ schválilo zastupitelstvo kraje dne 15. 9. 2022 svým č. usnesení 9/871 (materiál č. 9/1).

Předmětem projektu je vybudování nové infrastruktury pro poskytování sociální služby domov se zvláštním režimem pro 12 klientů, a to ve třech samostatných objektech – jeden původní objekt bude rekonstruován a 2 budou postaveny nově. V každém z domů budou bydlet 4 klienti, kteří budou mít k dispozici jednolůžkové pokoje s potřebným vybavením, obývací pokoj s kuchyňkou a sociální zázemí. Zázemí pro personál není součástí ubytovacích prostor klientů a bude umístěno v přízemí stávajícího objektu. Součástí bude prostorná zahrada s altánem, která bude nabízet možnosti k seberealizaci i relaxaci klientů. Služba bude umístěna ve venkovském prostředí s dosahem všech běžných veřejně dostupných služeb, což nabízí široké možnosti pro sociální začleňování a podporu neformálních vztahů klientů.

Přípravu projektové dokumentace zajišťuje budoucí provozovatel služby Domov NaNovo, p.o. V červnu 2022 bylo ukončeno zpracování objemové studie a v srpnu 2022 byla podepsána smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace. Aktuálně probíhá sloučené územní a stavební řízení s předpokládaným vydáním stavebního povolení v průběhu září 2023 a následným dopracováním prováděcí projektové dokumentace (včetně dokumentace vnitřního vybavení). Následně bude zpracována žádost o dotaci včetně povinných příloh dle podmínek aktuálně vyhlášené Výzvy č. 31_22_044 NPO se zaměřením na Modernizaci a rozvoj pobytových služeb sociální péče (dále jen „Výzva“) a souvisejících metodických pokynů NPO. Předložení žádosti do Výzvy se předpokládá do konce listopadu 2023.

S ohledem na podmínku Výzvy a programu NPO týkající se ukončení realizace projektu k 31. 12. 2025 (tj. provedení veškerých stavebních prací a vybavení potřebným vybavením, které je odhadováno na cca 19 měsíců) je nutné po dokončení projekční přípravy kontinuálně pokračovat v aktivitách vedoucích k zahájení realizace projektu (tj. vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele stavby a následným zahájením samotných prací) a to před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tak bude minimalizováno riziko nedokončení projektu v termínu stanoveném ve výzvě, což by mohlo způsobit ztrátu nároku na celou dotaci. Vzhledem k tomu, že celková alokace výzvy je 2,5 mld. Kč a projektová dokumentace je připravovaná v souladu s podmínkami výzvy, je velmi pravděpodobné, že projekt dotaci z NPO získá a riziko nedokončení projektu včas má výrazně větší hodnotu. Předpokládaná celková výše rizikových výdajů je 80.521.000,00 Kč, což jsou odhadované náklady na výstavbu a vybavení objektu a další s tím související výdaje, jak je technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP na stavbě atd.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu				94.700.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	62.857.272,73 Kč

Celkové neuznatelné náklady (kofinancování) 				31.842.727,27 Kč

Projekt bude financován ze 100 % způsobilých výdajů formou ex-post plateb. Neuznatelným nákladem je DPH, výdaje na projektovou přípravu (zajištuje příspěvková organizace), výdaje na demolici stávajícího objektu umístěného na předmětných parcelách, kterou z důvodu havarijního stavu zajistila příspěvková organizace a dále náklady na pořízení dotčených pozemků a budov (11.800.000 Kč), které do svého vlastnictví nabyl Moravskoslezský kraj v 2. polovině roku 2021 a následně svěřil k hospodaření příspěvkové organizaci. Aktuálně probíhá komunikace s poskytovatelem dotace ohledně výkladu podmínek uznatelnosti výdajů na pořízení pozemků a budov s cílem jejich zařazení mezi uznatelné náklady v žádosti o dotaci. V rámci realizace projektu mohou vyvstat další neuznatelné výdaje, které nyní není možné predikovat. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Výdaje na udržitelnost projektu od roku 2026 do roku 2035 byly vyčísleny budoucím provozovatelem (Domov NaNovo, p.o) na cca 135.650.000 Kč za období 10 let udržitelnosti. Jelikož se jedná o sociální službu pro specifickou cílovou skupinu (osoby s duševním onemocněním), kde lze očekávat pouze omezené pokrytí nákladů z příspěvků na péči či příspěvků od uživatelů, bude po započtení plateb z Ministerstva práce a sociálních věcí čistá platba z rozpočtu Moravskoslezského kraje činit cca 3.000.000  Kč ročně, tudíž za období 10 let udržitelnosti bude nárok na krajský rozpočet cca 30.000.000 Kč. Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti projektu, resp. provozní fáze budou nárokovány odvětvovým odborem při aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu, případně při přípravě návrhu rozpočtu na konkrétní rok.

Dopad na rozpočet

Do roku 2022 bylo v rámci projektu vyčerpáno 177,87 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů v roce 2023 ve výši 2.822,13 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2023 v odvětví sociálních věcí. Část finančních prostředků na realizaci projektu v následujících letech je součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026. Zbývající část je nárokována v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2024 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na následující léta. Ve schváleném střednědobém výhledu Moravskoslezského kraje na léta 2024-2026 jsou plánovány prostředky ve výši 1,7 mld. Kč na nespecifikované výdaje. Příjem dotace je očekáván v letech 2025 a 2026 na základě předložených žádostí o platbu.

K bodu 19) návrhu usnesení

Moravskoslezský kraj připravuje celkem šest projektů, které mohou být předloženy do výzvy Národního plánu obnovy v oblasti sociálních věcí. Jedná se o tyto projekty:

•	Chráněné bydlení Okrajová

•	Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici

•	Výstavba domova se zvláštním režimem (Hortenzie)

•	Výstavba domků pro osoby s atypickými potřebami

•	Novostavba objektu DZR v Bohumíně

•	Chráněné bydlení na ul. Karasova v Ostravě

Na konci června tohoto roku byla Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR vyhlášena výzva č. 31_22_044 Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče, do které lze připravované projekty předložit. Jedná se o jedinečnou příležitost, jak pro předmětné projekty získat podporu z externích finančních zdrojů. Podmínkou výzvy je dokončení realizace projektů a uvedení vybudovaných sociálních služeb do provozu do 31. 12. 2025. S ohledem na tento termín je nezbytné optimalizovat všechny procesy v přípravě a realizaci dotčených projektů tak, aby tato příležitost ke spolufinancování projektů byla využita. Proto je radě kraje navrhováno, aby administrátorem pěti výběrových řízení na zhotovitele stavebních prací předmětných projektů bylo oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu. Šestý projekt musí, podle pravidel výzvy, realizovat, a tedy zajišťovat vyhlášení příslušných veřejných zakázek, příspěvková organizace, která bude provozovatelem předmětu projektu.

Podle předpokládaných hodnot všech dotčených zakázek se jedná o podlimitní veřejnou zakázku, kterou by dle čl. 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje (dále jen „Pravidla“) měl realizovat externí subjekt. Citované ustanovení Pravidel však zároveň umožňuje radě kraje rozhodnout o realizaci veřejné zakázky oddělením veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu.

Z důvodu potřeby maximálně zkráceného procesu administrace, znalosti místních poměrů a množství požadavků na administraci několika veřejných zakázek, které byly v poslední době na externí subjekt delegovány, je navrženo, aby tyto veřejné zakázky realizovalo oddělení veřejných zakázek.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o zahájení přípravy, realizace, profinancování a kofinancování a vyčlenění projektů dle bodů 1) až 18) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	76

Datum konání:	21.8.2023

Materiál č.:		9/14

Název:		Změny v projektech v oblasti sociálních věcí

Číslo usnesení: 76/5590

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 10/571 ze dne 22. 2. 2021

č. 41/2781 ze dne 28. 3. 2022

č. 45/3108 ze dne 30. 5. 2022

č. 51/3604 ze dne 29. 8. 2022

č. 66/4895 ze dne 24. 4. 2023

č. 69/5235 ze dne 5. 6. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/189 ze dne 17. 3. 2021

č. 8/752 ze dne 16. 6. 2022

č. 9/871 ze dne 15. 9. 2022

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vyčlenit projekt „Transformace – DOZP Kravaře“ financovatelný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s předpokládanými náklady 45.000.000 Kč z projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 8/752 ze dne 16. 6. 2022

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vyčlenit projekt „Transformace – DOZP Mokré Lazce“ financovatelný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s předpokládanými náklady 85.000.000 Kč z projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 8/752 ze dne 16. 6. 2022

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vyčlenit projekt „Transformace – DOZP a zázemí organizace Opava“ financovatelný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s předpokládanými náklady 175.000.000 Kč z projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 8/752 ze dne 16. 6. 2022

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout vyčlenit projekt „Transformace – DOZP Ostrava“ financovatelný z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 s předpokládanými náklady 95.000.000 Kč z projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“, jehož příprava byla schválena zastupitelstvem kraje usnesením č. 8/752 ze dne 16. 6. 2022

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout ukončit přípravu projektu „Transformace Zámku Dolní Životice“ připravovaného k předložení do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ spolufinancovaný z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 v letech 2023-2025 ve výši 250.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit po ukončení realizace projektu „Rekonstrukce budovy a spojovací chodby Máchova“ spolufinancovaného z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v maximální výši 14.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu realizace projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ spolufinancovaného z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit body 5) – 7) usnesení zastupitelstva kraje č. 3/189 ze dne 17. 3. 2021 týkající se přípravy, profinancování a kofinancování a realizace projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“, který měl být předložen do Integrovaného regionálního operačního programu, specifický cíl 6.1 REACT-EU v letech 2021–2024

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ spolufinancovaný z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 v letech 2023-2025 ve výši 330.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit po ukončení realizace projektu „Výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem Kopřivnice“ spolufinancovaného z programu 01331 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb 2016-2020 jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v maximální výši 30.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Novostavba objektu DZR v Bohumíně“ financovatelného z Národního plánu obnovy s předpokládanými náklady 63.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Chráněné bydlení na ul. Karasova v Ostravě“ financovatelného z Národního plánu obnovy s předpokládanými náklady 40.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu přípravy projektu „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ předkládaný do Národního plánu obnovy v letech 2023-2025 ve výši 94.700.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit po ukončení realizace projektu „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 30.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2023 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Rekonstrukce a výstavba objektů ve Skotnici“ s úhradou výdajů v maximální výši 80.521.000 Kč z vlastních zdrojů kraje 2023-2025 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - rozhodla

v souladu s článkem 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejné zakázky pro projekty předložené do výzvy 31_22_044 Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče v rámci Národního plánu obnovy bude v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1) až 18) tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 9. 2023