ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 13

Datum konání: 7.9.2023

Materiál č.: 9/7

Název: Návrh na zahájení přípravy, schválení profinancování a kofinancování a zahájení realizace projektu „Zřízení nového gastrocentra“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - RoPD_Hala Frenštát

Příloha č. 2 - Podmínky k RoPD

Příloha č. 3 - Změnové RoPD

Příloha č. 4 - Změnové Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.1 projektu „Energetické úspory - Matiční gymnázium Ostrava“

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Michaela Bellová, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 76/5584 ze dne 21.8.2021

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Zřízení nového gastrocentra“, financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 95.000.000 Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Zřízení nového gastrocentra“ předkládaný do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027, výzvy „Odborné učebny ve středních školách - Moravskoslezský kraj“ v letech 2024-2025 ve výši 95.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Zřízení nového gastrocentra“ připravovaného k předložení do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 8.850.000 Kč.

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Zřízení nového gastrocentra“ financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - souhlasí

u projektu „Zřízení nového gastrocentra“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 95.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2025 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu je připravován a realizován projekt „Zřízení nového gastrocentra“.

Zřízení nového gastrocentra

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace zřizovaná Moravskoslezským krajem, je školou s dlouholetou tradicí. Jako jedna z mála středních škol v Moravskoslezském kraji vzdělává také žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v pestré nabídce oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou, středního vzdělání s výučním listem a v oborech středního vzdělání.

V současné době škola využívá pro praktickou výuku gastro oborů odloučené pracoviště v Klimkovicích, jehož budova je již dlouhodobě ve špatném technickém stavu. Z uvedeného důvodu je záměr toto místo opustit a pro potřeby praktické výuky rekonstruovat prostory v sídle školy. V této souvislosti je připravován projekt na stavební úpravy přízemních prostor za účelem zřízení moderního potravinářského provozu školy. Počítá se s umístěním stávajícího zařízení i s pořízením nového gastro vybavení. Předmětem projektu je vybudování moderní učebny pro výuku v rámci oborů vzdělání Pekař, Cukrář a Potravinářská výroba.

Projekt byl připravován jako akce reprodukce majetku Moravskoslezského kraje bez externího spolufinancování. Následně byla identifikována možnost jej spolufinancovat z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 (dále jen OPST), výzvy „Odborné učebny ve středních školách - Moravskoslezský kraj“ č. OPST 7/2023, Priorita P3 Moravskoslezský kraj, SC 3.1 FST. Realizace projektu musí být ukončena do 31. 12. 2025. Výše podpory činí 85 % ze způsobilých výdajů s limitem podpory max. 15 mil. Kč. Projektový záměr musí být vložen i do Souhrnného rámce pro investice do infrastruktury středních a vyšších odborných škol. Podpořené učebny musí být bezbariérové. Dle doporučení poskytovatele dotace bude žádost o dotaci předložena s hlavním cílem projektu, a to vybavení odborných učeben (dodávka gastro vybavení a interiéru), stavební část bude v žádosti zmíněna jen jako doprovodná aktivita bez započítání nákladů do celkových nákladů projektu. Tímto postupem nebude muset stavební část projektu splňovat náročná kritéria programu.

Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 95 mil Kč (56,5 mil Kč stavební úpravy, 30,5 mil Kč gastro vybavení, 2,8 mil Kč interiéry a 5,2 mil Kč tvoří ostatní náklady – TDS a BOZP, projektová dokumentace, administrace veřejných zakázek.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu	95.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	17.647.058,82 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)            2.647.058,82 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	15.000.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	77.352.941,18 Kč

Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 95.000.000 Kč. Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Náklady na provoz a režie ve výši 1.770.000 Kč/rok v době 5leté udržitelnosti projektu zahrnují zejména výdaje spojené s údržbou modernizovaných prostor, odpisy a náklady na spotřebu energií. Finanční prostředky na zvýšené provozní výdaje budou nárokovány odvětvovým odborem při aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na následující léta, případně při přípravě návrhu rozpočtu na konkrétní rok.

Dopad na rozpočet kraje:

Pro financování části výdajů projektu „Zřízení nového gastrocentra“  mohou být použity finanční prostředky určené na akci „Zřízení nového gastrocentra“ realizované jako akce reprodukce majetku kraje odborem investičním a majetkovým. Do konce roku 2022 bylo v rámci akce čerpáno 328,39 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace. V rozpočtu kraje na rok 2023 jsou na akci alokovány prostředky ve výši 12.271,61 tis. Kč a částka 50.500 tis. Kč určená na realizaci akce je zahrnuta ve střednědobém výhledu rozpočtu na léta 2024 – 2026. Zbývající finanční prostředky ke krytí celkových předpokládaných nákladů projektu (95.000 tis. Kč) je nárokována v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2024. Ve schváleném střednědobém výhledu Moravskoslezského kraje na  léta 2024-2026 jsou plánovány prostředky ve výši 1,7 mld. Kč na nespecifikované výdaje.

V návaznosti na původní záměr realizovat akci v režimu reprodukce majetku kraje bez externího spolufinancování, bylo navrhováno radě kraje doporučit zastupitelstvu kraje souhlasit s financováním projektu z vlastních zdrojů v případě nezískání dotace.

Na základě výše uvedeného rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, zajištění udržitelnosti a zahájení realizace projektu dle bodů 1) až 5) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	76

Datum konání:	21. 8. 2023

Materiál č.:	        9/8

Název: 	        Návrh na zahájení přípravy, schválení profinancování a kofinancování, zahájení realizace a přijetí dotace a změna rozhodnutí u školských projektů

Číslo usnesení: 	76/5584

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 3/165 ze dne 30.11.2020

č. 19/1138 ze dne 31.5.2021

č. 62/4572 ze dne 20.2.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/78 ze dne 17.12.2020

č. 4/311 ze dne 17.6.2021

č. 11/1129 ze dne 10.3.2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Zřízení nového gastrocentra“, financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021 – 2027 s předpokládanými náklady 95.000.000 Kč

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Zřízení nového gastrocentra“ předkládaný do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027, výzvy „Odborné učebny ve středních školách - Moravskoslezský kraj“ v letech 2023-2025 ve výši 95.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

po ukončení realizace projektu „Zřízení nového gastrocentra“ připravovaného k předložení do Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 zajistit jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 8.850.000 Kč.

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Zřízení nového gastrocentra“ financovatelného z Operačního programu Spravedlivá transformace 2021–2027 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Zřízení nového gastrocentra“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 95.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2025 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - rozhodla

nabýt finanční prostředky poskytnuté formou dotace v rámci Národní sportovní agentury ve výši 60.000.000,00 Kč na financování projektu „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“ registrační číslo: VY21-00015 za podmínek uvedených v rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 162D55100Y010, ze dne 16. 5. 2023, vydaného Národní sportovní agenturou, které je přílohou č. 1 a č. 2 předloženého materiálu

  - bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 162D55100Y010 ze dne 16. 5. 2023, vydaného Národní sportovní agenturou k projektu „Výstavba sportovní haly pro Gymnázium a SPŠEI ve Frenštátě pod Radhoštěm“, registrační číslo VY21-00015 na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) ze dne 21. 6. 2023, které je přílohou č. 3 předloženého materiálu

bere na vědomí

změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 115D316012538, ze dne 22. 9. 2022, v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí k projektu „Energetické úspory - Matiční gymnázium Ostrava“, registrační číslo: CZ.05.5.18/0.0/0.0/20_146/0014525 na základě rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) č. 115D316012538, ze dne 31. 7. 2023, které je přílohou č. 4 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1-5 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 9. 2023