DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04646/2021/RRC

(dále jen „dodatek“)

# I.
Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:	1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Obec Horní Lomná

se sídlem:	Horní Lomná 44, 739 91 Horní Lomná

zastoupen:	Kamilem Kawulokem, starostou

IČO:	00535974

DIČ:	CZ00535974

bankovní spojení:	ČNB a.s

číslo účtu:	94-5411781/0710

(dále jen „příjemce“)

# II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 19. 11. 2021 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04646/2021/RRC (dále jen „smlouva“)

- Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Cyklodoprava v obci Horní Lomná – II. etapa“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2021+.

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce ze dne 14. 7. 2022 o prodloužení doby realizace projektu z důvodu zjištění nestabilního podloží, v jehož důsledku je nutno přemístit trasu cyklostezky v Horní Lomné.

# III.

Změna smlouvy

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 10. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 10. 2023“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „zpracované k 31. 12. 2021“ nahrazuje textem „zpracované k 31. 12. 2021 a 31. 12. 2022“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 11. 2022“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 11. 2023“.

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2021 do 31. 10. 2023,“.

# IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Příjemce bere na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dodatek bude zveřejněn na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byla uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/873  ze dne 15.9.2022

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/zastupitelstvo obce svým usnesením č. ……….… ze dne …………….

| V Ostravě dne: |  | V …………… dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Kamil Kawulok starosta |