ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 14

Datum konání: 7.12.2023

Materiál č.: 4/4

Název: Prodloužení dotace Vodní záchranné službě

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost VZS ČČK Slezská Harta na prodloužení doby realizace projektu výstavby základny na vodním díle Slezská Harta

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje VZS ČČK Slezská Harta

Příloha č. 3 - Dodatek č. 1 smlouvy o poskytnutí dotace

Příloha č. 4 - Návrh dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Bc. Tomáš Lasák, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 82/5985 ze dne 20. 11. 2023

bere na vědomí

žádost Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, na prodloužení doby realizace projektu výstavby základny na vodním díle Slezská Harta, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

prodloužit časovou použitelnost dotace Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, IČO 70645493, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/279 ze dne 17. 6. 2021 a následně prodloužilo časovou použitelnost dotace usnesením č. 10/953 ze dne 15. 12. 2022, z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024“, dle předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 03129/2021/KH, uzavřené dne 12. 7. 2021 s Vodní záchrannou službou ČČK Slezská Harta, pobočný spolek, IČO 70645493, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/279 ze dne 17. 6. 2021 rozhodlo poskytnout účelovou investiční dotaci na úhradu výdajů spojených s výstavbou základny na vodním díle Slezská Harta Vodní záchranné službě Českého červeného kříže (dále jen „VZS ČČK“) ve výši 500 tis. Kč s termínem realizace od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2022.

Z důvodu následků nemoci Covid-19 byl následně usnesením č. 10/953 ze dne 15. 12. 2022 prodloužen termín realizace projektu do 31. 12. 2023.

VZS ČČK se svým dopisem ze dne 19. 9. 2023 obrátila na Moravskoslezský kraj s žádostí o prodloužení termínu projektu „Investiční dotace – Výstavba Základny na VD Slezská Harta“ do 31. 12. 2024. Důvodem žádosti je prodloužení doby výstavby z důvodu nedodržení termínů ze strany dodavatele a přerušení prací v období letní turistické sezóny.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost VZS ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, rozhodnout prodloužit termín realizace projektu Vodní záchranné službě a rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	<nezadáno>

Datum konání:	20.11.2023

Materiál č.:		4/6

Název:		Prodloužení dotace Vodní záchranné službě

Číslo usnesení: 	82/5985

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/279 ze dne 17.6.2021

č. 10/953 ze dne 15.12.2022

  - bere na vědomí

žádost Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, na prodloužení doby realizace projektu výstavby základny na vodním díle Slezská Harta, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout prodloužit časovou použitelnost dotace Vodní záchranné služby ČČK Slezská Harta, pobočného spolku, IČO 70645493, o jejímž poskytnutí rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 4/279 ze dne 17. 6. 2021 a následně prodloužilo časovou použitelnost dotace usnesením č. 10/953 ze dne 15. 12. 2022, z „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2023“ na „od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2024“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo smlouvy 03129/2021/KH, uzavřené dne 12. 7. 2021 s Vodní záchrannou službou ČČK Slezská Harta, pobočný spolek, IČO 70645493, jímž se mění termín realizace a termín vyúčtování poskytnuté dotace, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 3. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška, MBA

Termín: 7. 12. 2023