**Příloha č. 1 Žádost o podporu projektu „Eden Silesia – výzkumný a vzdělávací park“**

**Žádost o podporu**

**Základní údaje**

|  |  |
| --- | --- |
| **Registrační číslo projektu:** | CZ.10.03.01/00/22\_003/0000067 |
| **Identifikace žádosti (HASH):** | 053lMQ |
| **Název projektu CZ:** | Eden Silesia - výzkumný a vzdělávací park |
| **Způsob jednání:****Vrácené obrazovky:**Přehled zdrojů financováníFinanční plánČestná prohlášeníDokumentyVeřejná podporaIndikátoryHorizontální principySpecifické cíleSubjekty projektuAdresy subjektuOsoby subjektuÚčty subjektuPopis projektuProjektCílová skupinaRozpočet projektuUmístění CZ NACE**Projekt** | Podepisuje jeden signatář |
| **Číslo programu:** | 10 |
| **Název programu:** | Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027 |
| **Číslo výzvy:** | 10\_22\_003 |
| **Název výzvy:** | Strategické projekty - Moravskoslezský kraj |
| **Název projektu CZ:** | Eden Silesia - výzkumný a vzdělávací park |
| **Název projektu EN:** | Eden Silesia - research and education park |

**Anotace projektu:**

Hlavním cílem projektu je přispět k sociální, hospodářské a environmentální transformaci Moravskoslezského kraje při přechodu od ekonomiky závislé na těžbě uhlí ke klimaticky neutrální ekonomice. Toho bude dosaženo prostřednictvím přeměny krajiny poškozené těžbou černého uhlí v lokalitě Lipiny v Karviné na území s výzkumným a vzdělávacím parkem EDEN Silesia provozovaným Slezskou univerzitou, který bude tematicky zaměřený na zachování a regeneraci přírodního a kulturního dědictví.

**Fyzická realizace projektu**

 **Předpokládané datum zahájení:** 1. 2. 2021

 **Předpokládané datum ukončení:** 31. 12. 2028

 **Předpokládaná doba trvání (v měsících):** 95,00

**Doplňkové informace**

|  |  |
| --- | --- |
| **Realizace zadávacích řízení na projektu:** | Ano |
| **Veřejná podpora:** | Ne |
| **CBA:** | Ne |
| **Partnerství veřejného a soukromého sektoru:** | Ne |
| **Režim financování:** | Ex-ante |

**Popis projektu**

**Anotace projektu:**

Hlavním cílem projektu je přispět k sociální, hospodářské a environmentální transformaci Moravskoslezského kraje při přechodu od ekonomiky závislé na těžbě uhlí ke klimaticky neutrální ekonomice. Toho bude dosaženo prostřednictvím přeměny krajiny poškozené těžbou černého uhlí v lokalitě Lipiny v Karviné na území s výzkumným a vzdělávacím parkem EDEN Silesia provozovaným Slezskou univerzitou, který bude tematicky zaměřený na zachování a regeneraci přírodního a kulturního dědictví.

**Jaký problém projekt řeší?**

V MSK, ČR ani v regionu střední Evropy neexistuje výzkumná, vzdělávací a návštěvnická infrastruktura zaměřená na udržitelný a regenerativní rozvoj, která je přímo navázaná na univerzitní prostředí a poskytuje širokou škálu vzdělávacích aktivit, prostor pro kreativitu a podporuje ochranu přírodního a kulturního dědictví. Slezsku univerzita nedisponuje žádnými podobnými prostory, ve které by mohl plnohodnotně probíhat výuka nově plánovaného studijního programu zaměřené na udržitelný a regenerativní rozvoj krajiny a regionu. Plánovaný studijní program je přímo navázán na plánovanou infrastrukturu a bez areál Eden Silesia by tato výuka neměla potřebnou kvalitu a neumožňovala by realizovat praktickou část výuky. Současně SU nedisponuje prostorami vhodnými pro praktickou část výuky profesně zaměřených programů vyučovaných na fakultách/ústavech umístěných v Karviné a Opavě (jedná se zejména o studijní programy zaměřené za podnikání, marketing, cestovní ruch a turismus, prezentaci audiovizuální tvorby, propagaci a popularizaci vědy, speciální pedagogiku). Obdobně je tomu u vědecko-výzkumné činnosti, kdy pro témata zaměřená na udržitelný rozvoj, exobiologii, přeměnu krajiny a krajinné ekologie, obnovu krajinu po těžbě, synergie modré a zelené infrastruktury sídel a propojení s přírodou apod. SU nedisponuje zázemím pro realizaci plánovaného rozsahu aktivit. Tento výzkum je nyní možné realizovat pouze v teoretické rovině, pro praktickou část neexistuje potřebné zázemí.

V rámci MSK i ČR neexistuje obdobně pojatá a ucelená infrastruktura, která by obsahově moderním a vizuálně atraktivním způsobem nabízela plánovaný rozsah vzdělávacích aktivit propojených s návštěvnickou vnitřní i venkovní expozicí zaměřených na udržitelný rozvoj a regenerativní budoucnost. Současně vzhledem k ukončování těžby černého uhlí na Karvinsky bude přibývat nezaměstnaných, kteří v dolech zajišťovali provozní a technické profese zaměřené na údržbu, servis technických zařízení atd.

**Jaké jsou příčiny problému?**

Nosnou myšlenkou celého projektu je téma udržitelnosti a regenerativní budoucnosti jako reakce na globální problém v oblasti klimatické změny, či vymírání druhů rostlin a živočichů, ale také surovinové, energetické krize či potravinové krize. Z tohoto důvodu je potřebná prezentace témat udržitelného rozvoje a regenerativní budoucnosti směrem k široké veřejnosti, zavést tyto témata do vysokoškolské výuky či do vzdělávací aktivit mateřských, základních a středních škol. Téma udržitelného rozvoje představuje způsob fungování lidské společnosti, která uvádí do souladu ekonomický a vědeckotechnický rozvoj a plnohodnotné zachování životního prostředí. Udržitelný rozvoj je založen na rovnováze mezi třemi základními pilíři - environmentální, společenský a ekonomický.

Téma regenerativní budoucnosti propojuje myšlenka využití síly a disciplíny každého účastníka vzdělávání k vytvoření pozitivní regenerační změny a pochopení, že by každý měl mít ambici během svého života činit takové kroky, aby když z něj nakonec bude odcházet, byl svět lepší místo než, tomu bylo, když přišel na svět. Celá myšlenka regenerativní budoucnosti je tedy založena na tom, abychom se naši planetu i společnost snažili ozdravit, navrátit přírodě a krajině její dřívější hodnoty a zodpovědně využívali dostupné zdroje.

V Moravskoslezském kraji existuje řada lokalit/území poškozených těžbou černého uhlí a s těžbou souvisejícími návaznými aktivitami. Je nutné pro tyto části kraje vytvořit jejich nové využití v souladu s principy udržitelného rozvoje a maximalizace pozitivních dopadů na místo samotné a jeho okolí. Samotné místo zvolené pro realizaci projektu velmi dobře vyjadřuje myšlenky udržitelného rozvoje a regenerativní budoucnosti.

**Co je cílem projektu?**

Hlavním cílem projektu je přispět k sociální, hospodářské a environmentální transformaci Moravskoslezského kraje při přechodu od ekonomiky závislé na těžbě uhlí ke klimaticky neutrální ekonomice. Toho bude dosaženo prostřednictvím přeměny krajiny poškozené těžbou černého uhlí v lokalitě Karviná - Lipiny na území s výzkumným a vzdělávacím parkem EDEN Silesia tematicky zaměřeným na zachování a regeneraci přírodního a kulturního dědictví. Tato nově vzniklá infrastruktura bude založena na principech udržitelného rozvoje a regenerativní budoucnosti (stavebně i věcným zaměřením) a bude centrem vzdělávání, výzkumu, vývoje, spolupráce i komunitního života.

Dílčí cíle projektu jsou definovány takto:

* rozšířit nabídku vysokoškolského vzdělávání v MSK se zaměřením na témata udržitelného rozvoje a regenerativní budoucnosti,
* zvýšit kvalitu a relevanci vyučovaných studijních programů na SU s důrazem na praxi studentů a tím podpořit kvalitu a uplatnitelnost absolventů,
* podpořit rozvoj vědy, výzkumu a dalších tvůrčích činností v klíčových tematických oblastech projektu,
* zvýšit kvalitu a úroveň formálního i neformálního vzdělávání napříč cílovými skupinami v tématech propojujícími vzájemnost přírody, technologií a lidí se zaměřením na téma regenerativní budoucnosti a udržitelného rozvoje,
* zvýšit povědomí o environmentálních tématech, sounáležitosti lidí a přírody, udržitelném rozvoji a regenerativní budoucnosti,
* podpořit kreativitu a přenos znalostí a technologií do praxe s důrazem na udržitelný rozvoj a regenerativní budoucnost,
* vytvořit nová, dlouhodobě udržitelná, vysoce kvalifikovaná i servisní pracovní místa,
* přispět k transformaci regionu od ekonomiky založené na uhlí a těžkém průmyslu ke znalostní a regenerativní ekonomice,
* nalákat návštěvníky do regionu a tím podpořit ekonomický růst, zaměstnanost a zvýšení podnikatelských příležitostí na Karvinsku,
* přispět k rozvoji komunit, sounáležitosti obyvatel s regionem i pozitivní změně image Karvinska.

**Jaká změna/y je/jsou v důsledku projektu očekávána/y?**

Z hlediska dopadu projektu na místo realizace, město Karviná, Moravskoslezský kraj, obyvatele a subjekty působící v kraji apod. se očekávají hlavně tyto hlavní střednědobé a dlouhodobé změny:

* nově využité území poškozené předchozí těžbou černého uhlí v souladu s principy udržitelnosti a maximalizace pozitivních dopadů na místo a jeho okolí,
* vybudování nového architektonického symbolu karvinského regionu za použití přírodních principů a technických řešení umožňující udržitelný provoz,
* reálný pozitivní dopad všech vzdělávacích aktivit na rozvoj znalostí a dovedností s ohledem na udržitelný rozvoj a regenerativní budoucnost ve všech aspektech lidské činnosti,
* zvýšení zaměstnanosti v regionu ve vazbě nejen na přímá pracovní místa vytvořená projektem, ale i s ohledem na pracovní místa, která budou vytvořena v celém dodavatelko-odběratelském řetězci a návazných službách,
* zvýšení atraktivity regionu Karvinska pro domácí i zahraniční návštěvníky, investory apod.
* synergie EDEN Silesia s dalšími součástmi a aktivitami Slezské univerzity i dalšími univerzitami a subjekty vzdělávacího a inovačního ekosystému v MSK.

**Jaké aktivity v projektu budou realizovány?**

Realizační fáze a dílčí aktivity projektu

Realizační fáze projektu se bude skládat ze souboru investičních aktivit, které povedou k fyzickému vybudování výzkumného a vzdělávacího parku a také ze souboru aktivit, jejichž cílem bude kompletní vytvoření obsahové náplně EDEN Silesia.

 Ve strukturované podobě pak realizační fáze zahrnuje všechny tyto aktivity:

* 1. příprava území a přípravné stavební práce,
	2. stavební práce,
	3. dodávka a instalace vybavení, zařízení, nábytku, IT a AV techniky a dalších technologií,
	4. terénní a zahradní úpravy,
	5. zpracování odborných podkladů a vzdělávacích materiálů pro jednotlivé vzdělávací a další aktivity,
	6. pilotní provoz a ověření konceptu před otevřením parku pro cílové skupiny.

Aktivity v provozní fázi:

* vysokoškolské studium a vzdělávání (výuka nového studijního programu "Regenerativní rozvoj regionu a krajiny", realizace praktické části výuky v rámci existujících studijních programů vyučovaných na fakultách a ústavech Slezské univerzity, výuka celouniverzitního předmětu
* zaměřeného na principy udržitelnosti a a regenerativní budoucnosti v rámci všech studijních programů SU);
* vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti provázané primárně s výše uvedenými studijními programy;
* společenská role (kurzy celoživotního vzdělávání a univerzity třetího věku, vzdělávací programy pro žáky MŠ, ZŠ a SŠ, organizované vzdělávací akce pro veřejnost, návštěvnická expozice pro individuální návštěvníky, kulturní akce a umělecká vystoupení apod.

Bližší popis konkrétní aktivit v provozní fázi je uveden ve studii proveditelnosti - část 4.2 "Popis služeb, které budou díky projektu poskytovány".

**Popis realizačního týmu projektu:**

**Jak bude zajištěno šíření výstupů projektu?**

**V čem je navržené řešení inovativní?**

**Jaká existují rizika projektu?**

**Klíčová slova:**

**Specifické cíle**

|  |  |
| --- | --- |
| **Číslo programu:** | 10  |
| **Název programu:** | Operační program Spravedlivá transformace 2021–2027 |
| **Číslo priority:** | 10.03 |
| **Název priority:** | Moravskoslezský kraj |
| **Číslo cíle politiky:** | CP 8 |
| **Název cíle politiky:****Číslo specifického cíle/opatření -**  | Specifický cíl FST |
| **Formát ŘO:****Číslo specifického cíle/opatření -**  | 10.03.01 |
| **Formát EK:** | 10.03.04.08.01 |
| **Název specifického cíle/opatření:** | Umožnit regionům a lidem řešit sociální, hospodářské a environmentální dopady transformace, která je zaměřena na dosažení cílů Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 2030 a klimaticky neutrálního hospodářství Unie do roku 2050 v souladu s Pařížskou dohodou, a dopady této transformace na zaměstnanost |
| **Procentní podíl:****Kategorie regionu:** | 100,00 |
| **Více rozvinuté** | 0,00 |
| **Méně rozvinuté** | 0,00 |
| **Přechodové** | 0,00 |

**Cílová skupina**

**Cílová skupina:** Instituce vzdělávací soustavy

**Popis cílové skupiny:**

* Slezská univerzita
* Mendelova univerzita
* další vysoké školy, které se následně zapojí do vzdělávaní či vědecko-výzkumné funkce

**Cílová skupina:** Malé a střední podniky

**Popis cílové skupiny:**

Malí a střední podnikatelé a firmy působící ve městě Karviná i celém Moravskoslezském kraji – jedná se o skupinu organizací, resp. jejich pracovníků, na které budou cílit vybrané vzdělávací aktivity např. kulturní nebo na podporu podnikání apod., vědecko-výzkumné aktivity či další aktivity na podporu spolupráce apod. Tyto subjekty budou také pozitivně dotčeny přímými vzdělávacími činnostmi realizovanými v rámci EDEN (viz všechny předchozí cílové skupiny) např. v podobě lepší kvalifikace jejich pracovníků, vyšší vzdělanosti obyvatel kraje nebo zvýšením aktivit obyvatel kraje v rámci udržitelného rozvoje a regenerativní budoucnosti. Současně tyto subjekty mohou být dodavatelé zboží či služeb potřebných k zajištění provozu areálu, případně můžou profitovat z výsledků výzkumných aktivit apod.

**Cílová skupina:** Nezaměstnaní

**Popis cílové skupiny:**

Jedná se o cílovou skupinou nezaměstnaných, kteří v rámci areálu Eden Silesia naleznou nové uplatnění/zaměstnání na pozicích zaměřených na provozních a servisní funkce, případně najdou zaměstnání u návazných subdodavatelů, kteří budou poskytovat zboží a služby potřebné k provozu areálu.

**Cílová skupina:** Veřejnost

**Popis cílové skupiny:**

* Účastníci dalších forem vzdělávání – jedná se o všechny ostatní účastníky vzdělávacích aktivit, kteří nejsou definováni v předešlých cílových skupinách. Jedná se o osoby, které se budou v rámci EDEN Silesia účastnit jak dalších formálních typů vzdělávání (např. v rámci CŽV nebo U3V) i neformálního vzdělávání (např. letní školy nebo příměstské tábory).
* Návštěvníci vzdělávacích expozic a dalších plánovaných akcí – jedná se zejména o individuální návštěvníky, rodiny, skupiny apod., kteří neformálním způsobem využijí zázemí EDEN Silesia k zvýšení své vlastní vzdělanosti a rozvoji poznání, zúčastní se kulturních či dalších komunitních aktivit apod.

**Cílová skupina:** Výzkumné organizace

**Popis cílové skupiny:**

Akademičtí a vědečtí pracovníci – jedná se o pracovníky SU/MENDELU a dalších VŠ a výzkumných organizací, kteří se budou podílet na vzdělávací, vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti vázané na EDEN Silesia. Do této skupiny patří také i vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci z organizací mimo akademický sektor. Taktéž naopak se budou moci zástupci této skupiny účastnit vzdělávacích aktivit mířených na tuto skupinu.

**Cílová skupina:** Zaměstnanci

**Popis cílové skupiny:**

Další provozní, techničtí a administrativní pracovníci – jedná se jak o pracovníky SU, kteří se budou podílet na provozu EDEN Silesia, i o pracovníky z jiných organizací, kteří se zde budou moci vzdělávat v některých provozních, technických či administrativních činnostech souvisejících s provozem obdobné infrastruktury

**Cílová skupina:** Zaměstnanci odcházející z uhelného průmyslu

**Popis cílové skupiny:**

Jedná se o cílovou skupinou osob odcházejících z uhelného průmyslu, kteří v rámci areálu Eden Silesia naleznou nové uplatnění/zaměstnání na pozicích zaměřených na provozních a servisní funkce, případně najdou zaměstnání u návazných subdodavatelů, kteří budou poskytovat zboží a služby potřebné k provozu areálu.

**Cílová skupina:** Žáci a studenti

**Popis cílové skupiny:**

* Studenti nového profesně zaměřeného studijního programu SU „Regenerativní rozvoj regionu a krajiny“ – bude se jednat o nové studenty bakalářského stupně studia, kteří budou vzdělávání výhradně v rámci areálu EDEN Silesia.
* Studenti v dalších studijních programech na SU – jedná se o studenty SU, kteří se budou vzdělávat dílčím způsobem v rámci areálu EDEN Silesia ve vazbě na zaměření svého studijního programu (např. Marketing nebo Multimediální techniky) a vytvoření nového celoškolského průřezového předmětu.
* Studenti jiných vysokých škol a univerzit – jedná se o studenty studijních programů dalších VŠ, kteří budou zázemí EDEN Silesia využívat dílčích výukových aktivit (např. odborné exkurze, letní školy) ve vazbě na jejich domácí studium.

**Subjekty projektu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Typ subjektu:** | Žadatel/příjemce |
| **Kód státu:** | CZE - Česká republika |
| **Název subjektu/Jméno a příjmení:** | Slezská univerzita v Opavě |
| **IČ/RČ žadatele:****DIČ / VAT ID:** | 47813059 |
| **Právní forma:** | Vysoká škola (veřejná, státní) |
| **Je subjekt právnickou osobou?:** | Ano |
| **Typ plátce DPH:** | Jsem plátce DPH a mám nárok na částečný odpočet DPH ve vztahu k aktivitám projektu |
| **Koeficient DPH:****Počet zaměstnanců:****Roční obrat (EUR): Bilanční suma roční rozvahy (EUR):****Velikostní kategorie podniku:****Kód institucionálního sektoru:** | 0,40 |
| **Zahrnout subjekt do definice jednoho podniku:** | Ne |
| **Zahrnout subjekt do definice rodinného**  | Ne |

**podniku:**

**Statutární zástupci**

 **Jméno a příjmení / Název:** PAVEL TULEJA

 **Adresa:** Letní 480,73601 Havířov

**Adresy subjektu**

 **Kód státu:** CZE - Česká republika

 **Typ adresy:** Adresa oficiální (adresa sídla organizace)

 **Název kraje:** Moravskoslezský kraj

 **Název okresu:** Opava

 **Název ORP:** Opava

 **Městská část:** Opava (nečleněná část města)

 **Obec:** Opava

 **Část obce:** Předměstí

 **Ulice:** Na Rybníčku

 **PSČ:** 746 01

 **Číslo orientační:** 1

 **Číslo popisné/evidenční:** 626

 **Kód druhu** 1

 **čísla domovního:**

 **WWW:** www.slu.cz

 **Adresa uvedená textově:** Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 746 01 Opava

**Osoby subjektu**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Titul před jménem:** | Ing. |
|  **Jméno:** | Libor |
|  **Příjmení:** **Titul za jménem:** **Telefon:** | Chlebiš |
|  **Mobil:** | 739204704 |
|  **Funkce:** | projektový manažer |
|  **E-mail:**  **Statutární zástupce:**  **Titul před jménem:**  | libor.chlebis@slu.czdoc. Ing. |
|  **Jméno:** | Tomáš |
|  **Příjmení:** | Gongol |
|  **Titul za jménem:** **Telefon:** | Ph.D. |
|  **Mobil:** | 737476123 |
|  **E-mail:** | tomas.gongol@slu.cz |
|  **Statutární zástupce:** | Ano |
|  **Funkce:** | rektor univerzity |
| **Titul před jménem:** | Ing. |
|  **Jméno:** | Martina |
|  **Příjmení:** **Titul za jménem:** **Telefon:** | Jatzková |
|  **Mobil:** | 553684855 |
|  **E-mail:****Funkce:** | martina.jatzkova@slu.czfinanční manažerka projektu |
| **Titul před jménem:** | doc. RNDr. |
| **Jméno:** | Gabriel |
| **Příjmení:** | Török |
| **Titul za jménem:****Telefon:** | Ph.D. |
| **Mobil:** | 737928755 |
| **E-mail:****Statutární zástupce:****Funkce:** | garbriel.torok@physics.slu.czprorektor pro řízení projektů |
| **Účty projektu:****Název účtu:** | Slezská univerzita v Opavě - účet ČNB |
| **ód banky:****IBAN:** | 0710 - Česká národní banka |
| **Měna účtu:** | CZK |

**Stát:** Česká republika

**Předčíslí ABO:** 94

**Základní část ABO:** 136821

**Neplatný záznam účtu:**

**Kontaktní osoby**

**Jméno a příjmení:** Libor Chlebiš

**E-mail:** libor.chlebis@slu.cz

**Telefon:** 739204704

**Místo realizace**

598917Karviná

**Seznam odborností projektu**

**CZ NACE**

 **Kód CZ NACE:** 85.42

 **Název:** Terciární vzdělávání

 **Indikátory**

 **Kód indikátoru**: 104002

|  |  |
| --- | --- |
| **Název indikátoru**: | Pracovní místa vytvořená v podpořených subjektech |
| **Měrná jednotka**: | FTE/rok - pracovní místa |
| **Typ indikátoru**: | Výsledek |
| **Výchozí hodnota**: | 0,000 |
| **Datum výchozí hodnoty**: | 1. 2. 2023 |
| **Cílová hodnota**: | 100,000 |
| **Datum cílové hodnoty**: | 31. 12. 2029 |

**Popis hodnoty**: Dosažená hodnota bude vykázána v první ZoR, a pak následně po dobu deseti let ve zprávách o udržitelnosti projektu. Hodnota indikátoru zahrnuje nově vytvořená pracovní místa v souvislosti s provozem areálu EDEN Silesia vč. pracovní místa souvisejících se vysokoškolským vzděláváním.

Za účelem vykázání v rámci projektu je uvedena hodnota, která odpovídá počtu plánovaných kmenových pracovníků. Další pracovníci, se kterými se počítá v rámci udržitelnosti projektu, mohou být např. sezonní pracovníci, dobrovolníci, praktikanti apod., tudíž do hodnoty indikátoru nejsou zahrnuti.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód indikátoru**: | 204002 |
| **Název indikátoru**: | Pracovní místa ve výzkumu vytvořená v podpořených subjektech |
| **Měrná jednotka**: | FTE/rok - pracovní místa |
| **Typ indikátoru**: | Výsledek |
| **Výchozí hodnota**: | 0,000 |
| **Datum výchozí hodnoty**: | 1. 2. 2023 |
| **Cílová hodnota**: | 6,000 |
| **Datum cílové hodnoty**: | 31. 12. 2029 |

**Popis hodnoty**: Dosažená hodnota bude vykázána v první ZoR, a pak následně po dobu deseti let ve zprávách o udržitelnosti projektu. Hodnota indikátoru zahrnuje nově vytvořená pracovní místa v souvislosti s výzkumnými a vědeckými aktivitami v rámci projektu. Do hodnoty indikátoru jsou započítány rovněž i pracovními pozice servisních a provozních pracovníků, kteří zajišťují podmínky pro realizaci výzkumných a vědeckých aktivit.

Do hodnoty jsou započítání plánování stáli pracovníci ve vědě a výzkumu, pracovníci podílející se jen na výuce v hodnotě indikátoru uvedeni nejsou.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód indikátoru**: | 440002 |
| **Název indikátoru**: | Plocha podpořené rekultivované půdy |
| **Měrná jednotka**: | hektary |
| **Typ indikátoru**: | Výstup |
| **Výchozí hodnota**: | 0,000 |

**Datum výchozí hodnoty**:

 **Cílová hodnota**: 60,670

 **Datum cílové hodnoty**: 31. 12. 2028

**Popis hodnoty**: Hodnota tohoto indikátoru ve výši 60,67 hektaru zahrnuje celkový rozsah území, na kterém bude vybudován areál EDEN Silesia, včetně budov umístěných v území, parkovacích ploch, vodních ploch a pozemních komunikací.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód indikátoru**: | 445001 |
| **Název indikátoru**: | Rekultivovaná půda využívaná pro zeleň, sociální bydlení, ekonomické nebo jiné činnosti |
| **Měrná jednotka**: | hektary |
| **Typ indikátoru**: | Výsledek |
| **Výchozí hodnota**: | 0,000 |
| **Datum výchozí hodnoty**: | 1. 2. 2023 |
| **Cílová hodnota**: | 60,670 |
| **Datum cílové hodnoty**: | 31. 12. 2028 |

**Popis hodnoty**: Hodnota tohoto indikátoru ve výši 60,67 hektaru zahrnuje celkový rozsah území, na kterém bude vybudován areál EDEN Silesia, včetně budov umístěných v území, parkovacích ploch, vodních ploch a pozemních komunikací. Vzhledem k tomu, že areál EDEN Silesia bude využíván pro ekonomické a jiné činnosti, bude zahrnovat novou zeleň atd. je hodnota indikátoru RCR 52 totožná s hodnotou indikátoru „RCO 38 – plocha podpořené rekultivované půdy“.

|  |  |
| --- | --- |
| **Kód indikátoru**: | 910052 |
| **Název indikátoru**: | Počet návštěvníků podpořených lokalit v oblasti kultury a cestovního ruchu |
| **Měrná jednotka**: | návštěvníci/rok |
| **Typ indikátoru**: | Výsledek |
| **Výchozí hodnota**: | 0,000 |
| **Datum výchozí hodnoty**: | 1. 1. 2023 |
| **Cílová hodnota**: | 285000,000 |
| **Datum cílové hodnoty**: | 31. 12. 2029 |

**Popis hodnoty**: Dosažená hodnota bude vykázána v první ZoR, a pak následně po dobu deseti let ve zprávách o udržitelnosti. Uvedená hodnota indikátorů zahrnuje veškeré návštěvníky placené části areálu:

* Individuální návštěvníky,
* Žáky mateřských, základních a středních škol účastnících se vzdělávacích kurzů,
* Účastníci pořádaných kulturních a společenských akcí,
* Návštěvníky kurzů celoživotního vzdělávání a univerzity třetího věku,
* Účastníky odborných workshopů a konferencí,
* Účastníky dalších odborně, kulturně či společensky zaměřených aktivit realizovaných v rámci areálu v souladu s popisem v této studii.

Hodnota indikátoru bude prokázána výpisem z elektronické evidence vstupů do areálu, prodaných vstupenek apod. Za účelem vykázání v rámci projektu byla hodnota, se kterou se počítá v rámci plánu udržitelnosti, upravena o další rizikové faktory, které mohou mít vliv na návštěvnost. Proto hodnota indikátoru je konzervativní odhad návštěvnosti v případě, že např. nastanou rizika typu špatného počasí apod.

**Horizontální principy**

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti a nediskriminace **Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu **Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

**Typ horizontálního principu:** Rovné příležitosti mužů a žen

**Vliv projektu na horizontální princip:** Neutrální k horizontálnímu principu **Popis a zdůvodnění vlivu projektu na horizontální princip:**

**Rozpočet základní**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kód** | **Název** | **Částka celkem** | **Procento** |
|  1 | Celkové výdaje | 2 741 384 248,65 | 107,40  |
|  1.1 | Celkové způsobilé výdaje | 2 552 500 000,00 | 100,00  |
|  1.1.1 | Celkové způsobilé přímé náklady - základ pro paušál | 2 430 952 380,95 | 95,24  |
|  1.1.1.1 | Přímé náklady investiční - základ pro paušál 7% |  | 0,00  |
|  1.1.1.2 | Přímé náklady neinvestiční - základ pro paušál 7% |  | 0,00  |
|  1.1.1.3 | Přímé náklady investiční - základ pro paušál 5% | 2 243 941 240,93 | 87,91  |
|  1.1.1.4 | Přímé náklady neinvestiční - základ pro paušál 5% | 187 011 140,02 | 7,33  |
|  1.1.1.5 | Přímé náklady investiční - základ pro paušál 3% |  | 0,00  |
|  1.1.1.6 | Přímé náklady neinvestiční - základ pro paušál 3% |  | 0,00  |
|  1.1.2 | Nepřímé náklady | 121 547 619,05 | 4,76  |
|  1.1.2.7 | Nepřímé náklady 7% | 0,00 | 0,00  |
|  1.1.2.8 | Nepřímé náklady 5% | 121 547 619,05 | 4,76  |
|  1.1.2.9 | Nepřímé náklady 3% | 0,00 | 0,00  |
|  1.1.3 | Přímé náklady investiční - pro náklady bez paušálu |  | 0,00  |
|  1.1.4 | Přímé náklady neinvestiční - pro náklady bez paušálu |  | 0,00  |
|  1.2 | Celkové nezpůsobilé výdaje | 188 884 248,65 | 7,40  |
|  1.2.5 | Celkové nezpůsobilé výdaje Investiční | 157 914 690,67 | 6,19  |
|  1.2.6 | Celkové nezpůsobilé výdaje Neinvestiční | 30 969 557,98 | 1,21  |
|  2 | Celkové způsobilé výdaje - investiční | 2 243 941 240,93 | 87,91  |
|  3 | Celkové způsobilé výdaje - neinvestiční | 308 558 759,07 | 12,09  |

**Přehled zdrojů financování**

|  |  |
| --- | --- |
| **Fáze přehledu financování:** | Žádost o podporu - změna - návrh IS KP |
| **Měna:** | CZK |
| **Celkové zdroje:** | 2 741 384 248,65 |
| **Celkové nezpůsobilé výdaje:** | 188 884 248,65 |
| **Celkové způsobilé výdaje:** | 2 552 500 000,00 |
| **CZV bez příjmů:** | 2 552 500 000,00 |
| **Příspěvek Unie:****Národní veřejné zdroje**  | 2 169 625 000,00 |
|  **(bez vlastního zdroje financování):** | 255 250 000,00 |
| **Podpora celkem:** | 2 424 875 000,00 |
| **Vlastní zdroj financování:** | 127 625 000,00 |
| **Zdroj financování vlastního podílu:** | Jiné národní veřejné finanční prostředky |

**% vlastního financování -**

**méně rozvinutý region příp. nerelevantní:** 5,00

**% vlastního financování - přechodový region:**

**% vlastního financování - více rozvinutý region:**

**Finanční plán**

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadí finančního plánu:** | 1 |
| **Datum předložení:** | 3. 7. 2023 |
| **Zálohová platba:** | Ano |

|  |  |
| --- | --- |
| **Záloha - plán:** | 727 462 500,00 |
| **Záloha - Investice:** | 639 523 253,66 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 87 939 246,34 |
| **Vyúčtování - plán:** | 0,00 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 0,00 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 0,00 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 0,00 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 0,00 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 0,00 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 2 |
| **Datum předložení:** | 1. 12. 2023 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 27 793 435,41 |
| **Záloha - Investice:** | 12 516 731,05 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 15 276 704,36 |
| **Vyúčtování - plán:** | 27 793 435,41 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 12 516 731,05 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 15 276 704,36 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 27 793 435,41 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 12 516 731,05 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 15 276 704,36 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 3 |
| **Datum předložení:** | 3. 6. 2024 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 48 898 421,45 |
| **Záloha - Investice:** | 28 595 645,65 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 20 302 775,80 |
| **Vyúčtování - plán:** | 48 898 421,45 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 28 595 645,65 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 20 302 775,80 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 48 898 421,45 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 28 595 645,65 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 20 302 775,80 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 4 |
| **Datum předložení:** | 2. 12. 2024 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 48 898 421,45 |
| **Záloha - Investice:** | 28 595 645,65 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 20 302 775,80 |
| **Vyúčtování - plán:** | 48 898 421,45 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 28 595 645,65 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 20 302 775,80 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 48 898 421,45 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 28 595 645,65 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 20 302 775,80 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadí finančního plánu:** | 5 |
| **Datum předložení:** | 2. 6. 2025 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 146 053 927,78 |
| **Záloha - Investice:** | 120 850 250,15 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 25 203 677,63 |
| **Vyúčtování - plán:** | 146 053 927,78 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 120 850 250,15 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 25 203 677,63 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 146 053 927,78 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 120 850 250,15 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 25 203 677,63 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 6 |
| **Datum předložení:** | 1. 12. 2025 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 146 053 927,78 |
| **Záloha - Investice:** | 120 850 250,15 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 25 203 677,63 |
| **Vyúčtování - plán:** | 146 053 927,78 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 120 850 250,15 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 25 203 677,63 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 146 053 927,78 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 120 850 250,15 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 25 203 677,63 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 7 |
| **Datum předložení:** | 1. 6. 2026 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 413 413 719,47 |
| **Záloha - Investice:** | 379 374 197,49 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 34 039 521,98 |
| **Vyúčtování - plán:** | 413 413 719,47 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 379 374 197,49 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 34 039 521,98 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 413 413 719,47 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 379 374 197,49 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 34 039 521,98 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 8 |
| **Datum předložení:** | 1. 12. 2026 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 413 413 719,47 |
| **Záloha - Investice:** | 379 374 197,49 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 34 039 521,98 |
| **Vyúčtování - plán:** | 413 413 719,47 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 379 374 197,49 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 34 039 521,98 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 413 413 719,47 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 379 374 197,49 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 34 039 521,98 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 9 |
| **Datum předložení:** | 1. 6. 2027 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 452 886 927,19 |
| **Záloha - Investice:** | 422 064 007,59 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 30 822 919,60 |
| **Vyúčtování - plán:** | 475 656 900,41 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 422 064 007,59 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 53 592 892,82 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 475 656 900,41 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 422 064 007,59 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 53 592 892,82 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 10 |
| **Datum předložení:** | 1. 12. 2027 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 0,00 |
| **Záloha - Investice:** | 0,00 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 0,00 |
| **Vyúčtování - plán:** | 466 500 002,43 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 412 907 109,61 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 53 592 892,82 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 466 500 002,43 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 412 907 109,61 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 53 592 892,82 |
| **Závěrečná platba:** | Ne |
| **Pořadí finančního plánu:** | 11 |
| **Datum předložení:** | 31. 3. 2028 |
| **Zálohová platba:** |  |
| **Záloha - plán:** | 0,00 |
| **Záloha - Investice:** | 0,00 |
| **Záloha - Neinvestice:** | 0,00 |
| **Vyúčtování - plán:** | 238 192 524,35 |
| **Vyúčtování - Investice:** | 226 616 144,05 |
| **Vyúčtování - Neinvestice:** | 11 576 380,30 |
| **Vyúčtování - očištěné o příjmy:** | 238 192 524,35 |
| **Vyúčtování - Investice očištěné o příjmy:** | 226 616 144,05 |
| **Vyúčtování - Neinvestice očištěné o příjmy:** | 11 576 380,30 |
| **Závěrečná platba:** | Ano |

**Čestná prohlášení**

**Název čestného prohlášení:**

OP\_ST\_Čestné prohlášení k žádosti o podporu

**Text čestného prohlášení:**

Žadatel, resp. osoba oprávněná jednat jménem žadatele, tímto prohlašuje, že:

1. žadatel se seznámil s podmínkami poskytování podpory v rámci OPST 2021-2027 a zavazuje se je dodržovat;
2. žadatel nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v části druhé, hlavě V nebo VIII zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník. Splnění požadavku musí být zachováno v průběhu kompletní administrace podpořeného projektu. V případě, že je žadatel/příjemce podpory právnickou osobou, musí tuto podmínku splňovat všichni členové statutárního orgánu žadatele/příjemce podpory. Žadatel/Příjemce podpory je povinen neprodleně oznámit ŘO/ZS, pokud dojde ke změně tohoto stavu;
3. žadatel nemá v době podání žádosti o podporu žádné závazky po splatnosti vůči orgánům veřejné správy a vůči zdravotním pojišťovnám.

**Dokumenty**

**Pořadí:** 1

**Název dokumentu:** Prohlášení k podmínkám vycházejících z Posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA).

**Číslo:**

 **Název předdefinovaného dokumentu:** Prohlášení k podmínkám vycházejících z Posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA).

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická

**Doložený soubor:** Ano

**Povinný:** Ano

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Realizační

**Soubor:** Příloha č. 6 Prohlášení SEA

**Vložil/a:** TQVLCJAN

**Datum vložení:** 15. 2. 2023

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

Prohlášení k podmínkám vycházejících z Posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí (SEA), které jsou přílohou této výzvy č. 4. Jednotlivé podmínky jsou uvedené v příloze č. 5 výzvy.

**Pořadí:** 2

**Název dokumentu:** Prohlášení žadatele k souladu realizace projektu s podmínkami DNSH

**Číslo:**

**Název předdefinovaného dokumentu:** Prohlášení žadatele k souladu realizace projektu s podmínkami DNSH

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická

**Doložený soubor:** Ano

**Povinný:** Ano

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Realizační

**Soubor:** q\_Příloha č.12 Prohlášení\_DNSH\_Eden\_Silesia

**Vložil/a:** TQVLCJAN

**Datum vložení:** 15. 2. 2023

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:** Prohlášení žadatele k souladu realizace projektu s

podmínkami DNSH (viz příloha č. 12 výzvy).

 **Pořadí:** 3

 **Název dokumentu:** Studie proveditelnosti dle závazné osnovy, která

 je přílohou č. 1 výzvy

 **Číslo:**

 **Název předdefinovaného dokumentu:** Studie proveditelnosti dle závazné osnovy, která je přílohou č. 1 výzvy

 **Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická

 **Doložený soubor:** Ano

 **Povinný:** Ano

 **Odkaz na umístění dokumentu:**

 **Typ přílohy:** Realizační

 **Soubor:** EDEN\_studie proveditelnosti\_final

 **Vložil/a:** TQVLCJAN

 **Datum vložení:** 15. 2. 2023

 **Verze dokumentu:** 0001

 **Popis dokumentu:** Studie proveditelnosti dle závazné osnovy, která je

 přílohou č. 1 výzvy

 **Pořadí:** 4

 **Název dokumentu:** Finanční analýza projektu, včetně doplňující zprávy

 popisující předpoklady a způsob výpočtu datových

 údajů ve finanční analýze

**Číslo:**

**Název předdefinovaného dokumentu:** Finanční analýza projektu, včetně doplňující zprávy

 popisující předpoklady a způsob výpočtu datových údajů

 ve finanční analýze

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická

|  |  |
| --- | --- |
| **Doložený soubor:** |  Ano |
| **Povinný:****Odkaz na umístění dokumentu:** |  Ano |
| **Typ přílohy:** |  Realizační |
| **Soubor:** |  b\_CBA\_analyza\_Eden\_Silesia |
| **Vložil/a:** |  TQVLCJAN |
| **Datum vložení:** |  15. 2. 2023 |
| **Verze dokumentu:** |  0001 |

**Popis dokumentu:**

Finanční analýza projektu, včetně doplňující zprávy popisující předpoklady a způsob výpočtu datových údajů ve finanční analýze

**Pořadí:** 5

**Název dokumentu:** Kumulativní rozpočet projektu s rozdělením na investiční a neinvestiční výdaje.

**Číslo:**

**Název předdefinovaného dokumentu:** Kumulativní rozpočet projektu s rozdělením na investiční a neinvestiční výdaje.

**Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** elektronická

**Doložený soubor:** Ano

**Povinný:** Ano

**Odkaz na umístění dokumentu:**

**Typ přílohy:** Realizační

**Soubor:** d\_EDEN\_Kumulativní rozpočet projektu\_final

**Vložil/a:** TQVLCJAN

**Datum vložení:** 15. 2. 2023

**Verze dokumentu:** 0001

**Popis dokumentu:**

Kumulativní rozpočet projektu dle závazného vzoru, který je přílohou č. 6 výzvy s rozdělením na investiční a neinvestiční výdaje.

 **Pořadí:** 6

 **Název dokumentu:** Prohlášení žadatele (příp. partnera s finančním

 příspěvkem) k žádosti o podporu strategického

 projektu část A, které je přílohou č. 3 výzvy

 **Číslo:**

**Název předdefinovaného dokumentu:** Prohlášení žadatele (příp. partnera s finančním

příspěvkem) k žádosti o podporu strategického projektu část A, které je přílohou č. 3 výzvy

 **Druh povinné přílohy žádosti o podporu:** Elektronická

|  |  |
| --- | --- |
|  **Doložený soubor:** |  Ano |
|  **Povinný:** **Odkaz na umístění dokumentu:** |  Ano |
|  **Typ přílohy:** |  Realizační |
|  **Soubor:** |  c\_Příloha č.3\_prohlaseni\_zadatele\_cast\_A\_Eden |
|  **Vložil/a:** |  TQVLCJAN |
|  **Datum vložení:** |  15. 2. 2023 |
|  **Verze dokumentu:** |  0001 |

 **Popis dokumentu:**

 Prohlášení žadatele (příp. partnera s finančním příspěvkem) k žádosti o podporu strategického projektu

 část A, které je přílohou č. 3 výzvy:

* prohlášení příjemce (Slezská univerzita)
* prohlášení partnera s finanční účastí (Mendelova univerzita)

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadí:** |  7 |
| **Název dokumentu:** | Vyjádření partnerů o spolupráci |
| **Doložený soubor:****Povinný:****Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** |  vyjadreni\_spoluprace\_MSK\_SMK\_MENDELU |
| **Vložil/a:** |  CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** |  17. 2. 2023 |
| **Verze dokumentu:****Popis dokumentu:** |  0001 |

Vyjádření/memoranda o spolupráci:

Mendelova univerzita - finanční partner

Moravskoslezský kraj, Statutární město Karviná - nefinanční partneři

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadí:** | 8 |
| **Název dokumentu:** | Doklad k pověření osoby k jednání se SFŽP |
| **Doložený soubor:****Povinný:****Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | plna\_moc\_Eden\_Silesia\_OPST |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 17. 2. 2023 |
| **Verze dokumentu:****Popis dokumentu:** | 0001 |
| **Pořadí:** | 9 |
| **Název dokumentu:** |  Umístění projektu v hranicích území dotčených těžbou  uhlí  |
| **Doložený soubor:** | Ano |

|  |  |
| --- | --- |
| **Povinný:****Odkaz na umístění dokumentu:** |  |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:**  | EDEN - místo realizace dle mapových podkladů MSK -území po těžbě |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 17. 2. 2023 |
| **Verze dokumentu:****Popis dokumentu:** | 0001 |
| **Pořadí:** | 10 |
| **Název dokumentu:**  | Analýza prověření infrastruktury z hlediska klimatickéodolnosti v oblasti mitigace |
| **Doložený soubor:****Povinný:****Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:**  | Příloha č. 7 POSOUZENÍ KLIMATICKÉ ODOLNOSTI – EDEN (mitigace) |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 17. 2. 2023 |
| **Verze dokumentu:****Popis dokumentu:** | 0001 |
| **Pořadí:** | 11 |
| **Název dokumentu:** | Analýza prověření infrastruktury z hlediska klimatické odolnosti v oblasti adaptace |
| **Doložený soubor:****Povinný:****Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | Příloha č. 7 POSOUZENÍ KLIMATICKÉ ODOLNOSTI – EDEN (adaptace) |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 17. 2. 2023 |
| **Verze dokumentu:****Popis dokumentu:** | 0001 |
| **Pořadí:** | 12 |
| **Název dokumentu:** | Čestné prohlášení k sanacím a rekultivacím |
| **Doložený soubor:****Povinný:****Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | q\_Příloha n) Prohlášení k sanaci a rekultivaci |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 17. 2. 2023 |
| **Verze dokumentu:****Popis dokumentu:** | 0001 |
| **Pořadí:** | 13 |
| **Název dokumentu:** | Příloha č. 2 studie proveditelnosti - 1. část Pollination Study EPI (str. 1-100) |
| **Doložený soubor: Povinný:** | Ano |

**Odkaz na umístění dokumentu:**

 **Typ přílohy:** Realizační

 **Soubor:** Czechia Project - Pollination Report V3\_1\_100

 **Vložil/a:** CHLEBISL\_498666

 **Datum vložení:** 13. 3. 2023

 **Verze dokumentu:** 0001

 **Popis dokumentu:**

 **Pořadí:** 14

 **Název dokumentu:** Příloha č. 2 studie proveditelnosti - 1. část Pollination

 Study EPI (str. 101-200)

 **Doložený soubor:** Ano

 **Povinný:**

 **Odkaz na umístění dokumentu:**

 **Typ přílohy:** Realizační

 **Soubor:** Czechia Project - Pollination Report V3\_101\_200

 **Vložil/a:** CHLEBISL\_498666

 **Datum vložení:** 13. 3. 2023

 **Verze dokumentu:** 0001

 **Popis dokumentu:**

 **Pořadí:** 15

 **Název dokumentu:** Příloha č. 2 studie proveditelnosti - 1. část Pollination

 Study EPI (str. 201-315)

 **Doložený soubor:** Ano

 **Povinný:**

 **Odkaz na umístění dokumentu:**

 **Typ přílohy:** Realizační

 **Soubor:** Czechia Project - Pollination Report V3\_201\_315

 **Vložil/a:** CHLEBISL\_498666

 **Datum vložení:** 13. 3. 2023

 **Verze dokumentu:** 0001

 **Popis dokumentu:**

 **Pořadí:** 16

 **Název dokumentu:** Příloha č. 2 studie proveditelnosti (marketingová analýza,

energetický koncept, stavební rozpočet)

 **Doložený soubor:** Ano

 **Povinný:**

 **Odkaz na umístění dokumentu:**

 **Typ přílohy:** Realizační

 **Soubor:** priloha\_2\_studie\_proveditelnosti

 **Vložil/a:** CHLEBISL\_498666

 **Datum vložení:** 13. 3. 2023

 **Verze dokumentu:** 0001

 **Popis dokumentu:**

 **Pořadí:** 17

 **Název dokumentu:** Příloha č. 2 studie proveditelnosti (vizualizace

 navrhované podoby areálu)

 **Doložený soubor:** Ano

 **Povinný:**

 **Odkaz na umístění dokumentu:**

 **Typ přílohy:** Realizační

 **Soubor:** Priloha\_2\_SP\_vizualizace

|  |  |
| --- | --- |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 13. 3. 2023 |
| **Verze dokumentu:****Popis dokumentu:** | 0001 |
| **Pořadí:** | 18 |
| **Název dokumentu:** | Přílohy č. 1, 3-9 studie proveditelnosti |
| **Doložený soubor:****Povinný:****Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | Prilohy\_SP\_Eden\_1\_3-9 |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 14. 3. 2023 |
| **Verze dokumentu:** | 0001 |

**Popis dokumentu:**

Příloha 1 Seznam parcel dotčených projektem

Příloha 3 Podrobná rešerše studijních programů v ČR

Příloha 4 Příklady relevantních inzerátů na pracovní pozice

Příloha 5 Letter of intent International Space a Science Institute a anotace výzkumného záměru

Příloha 6 Průzkum trhu – Studie proveditelnosti Eden Silesia Park

Příloha 7 Analýza rizik a limitů souvisejících s vybranými lokalitami

Příloha 8 Soupis navrhovaného vybavení

Příloha 9 Znalecké posudky k relevantním pozemkům

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadí:** | 19 |
| **Název dokumentu:** | Kumulativní rozpočet projektu s rozdělením na investiční a neinvestiční výdaje - aktualizace 7/2023 |
| **Doložený soubor:****Povinný:****Odkaz na umístění dokumentu:** |  Ano |
| **Typ přílohy:** |  Realizační |
| **Soubor:** |  EDEN\_Kumulativní rozpočet projektu\_v5\_EDEN\_final\_pripominky1 |
| **Vložil/a:** |  CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** |  20. 7. 2023 |
| **Verze dokumentu:****Popis dokumentu:** |  0001 |
| **Pořadí:** |  20 |
| **Název dokumentu:** |  Studie proveditelnosti - aktualizace červenec 2023 |
| **Doložený soubor:****Povinný:****Odkaz na umístění dokumentu:** |  Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | EDEN\_studie proveditelnosti\_verze\_07\_2023 |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 20. 7. 2023 |
| **Verze dokumentu:****Popis dokumentu:** | 0001 |

Obsahuje:

* aktualizovanou studii proveditelnosti (.pdf soubor - čistopis)
* aktualizovanou studii proveditelnosti (.docx soubor - změnová verze)
* vypořádání/vysvětlení připomínek

|  |  |
| --- | --- |
| **Pořadí:** | 21 |
| **Název dokumentu:** | Doplněné přílohy č. 10 a 11 studie proveditelnosti |
| **Doložený soubor:****Povinný:****Odkaz na umístění dokumentu:** | Ano |
| **Typ přílohy:** | Realizační |
| **Soubor:** | prilohy\_10\_11\_SP\_Eden\_Silesia |
| **Vložil/a:** | CHLEBISL\_498666 |
| **Datum vložení:** | 20. 7. 2023 |
| **Verze dokumentu:** | 0001 |

**Popis dokumentu:**

Příloha č. 10 - Memorandum o spolupráci mezi SU a OKD a.s.

Příloha č. 11 - Vybrané finanční ukazatele Eden Project Limited

**Metadata konvertovaného dokumentu v systému MS2021+**

Identifikátor: 1084860

Alternativní identifikátor: Z3Y-L\_SV-US7FWHG7\_-3AA

Revize: 2

Jméno souboru: Tisková verze žádosti 053lMQ-0002.pdf

Typ souboru: application/pdf

Velikost: 145119

Otisk: A+hCQCELrLRporTQ1WTloKrGBDZJ1rr5Omll/I7LS9FlFQJYpD5wpPZIF45rC2Mvcuvu6eWpPCVLSeR0DqRuYA==

Dokument je opatřen následujícími podpisy:

Datum podpisu: 22.07.2023 10:28:17

Použitý certifikát

 Vystavitel: CN=PostSignum Qualified CA 4, O="Česká pošta, s.p.", OID.2.5.4.97=NTRCZ-47114983, C=CZ

 Subjekt: SERIALNUMBER=P521468, G=Gabriel, SN=Török, CN=RNDr. Gabriel Török Ph.D.,

OU=918, OU=Fyzikální ústav v Opavě, O=Slezská univerzita v Opavě, OID.2.5.4.97=NTRCZ-47813059, C=CZ

 Platnost od: 19.07.2023 8:21:01

 Platnost do: 07.08.2026 8:21:01

 Sériové č.: 015E26ED

 Krypt. otisk: 495DC264F2C87A0931601490F58131E2C1FD267C

 Všechny uvedené podpisy jsou v okamžiku konverze k datu 09.10.2023 13:49:23 platné.