ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 14

Datum konání: 7.12.2023

Materiál č.: 9/5

Název: Změny v projektech oblasti eGovernment a kybernetická bezpečnost

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace (DTM MSK)

Příloha č. 2 - Podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace - původní (DTM MSK)

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. et Mgr. Pavel Kadlec, DiS., MBA, oddělení projektové kanceláře, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3139 ze dne 30. 5. 2023

č. 45/3135 ze dne 30. 5. 2023

č. 72/5319 ze dne 26.6.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/55 ze dne 17. 12. 2020

č. 8/744 ze dne 16. 6. 2022

č. 8/746 ze dne 16. 6. 2022

č. 10/1009 ze dne 15.12.2022

bere na vědomí

informaci o aktuálním stavu přípravy a realizace projektů z oblasti eGovernmentu dle předloženého materiálu

bere na vědomí

informaci o změně struktury financování projektů „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II“ a „Ochrana zálohovaných dat krajské korporace proti škodlivému kódu“ dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů.

Moravskoslezský kraj předložil dne 2. 9. 2022, na základě rozhodnutí zastupitelstva kraje č. 8/744 ze dne 16. 6. 2022 (materiál č. 9/2) o zahájení přípravy projektu, žádost o finanční podporu (dále jen „žádost“) k projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II“ s předpokládanými náklady 9.990.000 Kč, na základě výzvy č. 3 IROP II, poskytovatele finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj ČR (dále jen „MMR ČR“), Priorita 1 Zlepšení výkonu veřejné správy, Specifický cíl: 1.1 Využívání přínosů digitalizace pro občany, podniky, výzkumné organizace a veřejné orgány.

Dále Moravskoslezský kraj předložil na základě stejné výzvy dne 9. 9. 2022, v souladu s rozhodnutím zastupitelstva kraje č. 8/746 ze dne 16. 6. 2022 (materiál č. 9/4) o zahájení přípravy projektu, žádost o finanční podporu k projektu „Ochrana zálohovaných dat krajské korporace proti škodlivému kódu“ s předpokládanými náklady 30.000.000 Kč.

Vzhledem k vysokému počtu žadatelů a omezené míře finanční alokace MMR ČR však těmto projektům dosud, ani po roce od předložení žádostí, nebyla přiznána finanční podpora (projekty nebyly vyřazeny a jsou stále v „zásobníků projektů“).

Současně je od 13. 11. 2023 poskytovatelem dotace, Ministerstvem vnitra ČR vyhlášena výzva č. 40 k podávání žádostí o finanční podporu v rámci jiného dotačního titulu – Národního plánu obnovy, v rámci pilíře 1. Digitální transformace, komponenta 1.2 Digitální systémy veřejné správy (dále jen „NPO“). Oproti výše uvedené starší výzvě MMR ČR se však tato výzva liší v míře finanční podpory a podmínkách realizace projektu. Předpokládaná výše finanční podpory má činit 100 % způsobilých výdajů, avšak mezi nezpůsobilé náklady patří hodnota DPH. Na základě této skutečnosti Moravskoslezský kraj upravil parametry již připravených projektů tak, aby odpovídaly této výzvě, vč. změny struktury financování a podal dne 15. 11. 2023 aktualizované žádosti v rámci NPO.

Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II

Původní schválená předpokládaná struktura financování v rámci IROP

Celkové předpokládané náklady projektu	9.990.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	9.990.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování 15 %)	1.498.500,00 Kč

- podíl EU a státního rozpočtu (profinancování 85 %)	8.491.500,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu	   0,00 Kč

Nová předpokládaná struktura financování v rámci NPO

Celkové předpokládané náklady projektu	9.990.000,00 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady	8.256.198,34 Kč

- z toho: finanční podpora 100 % způsobilých nákladů	 8.256.198,34 Kč

- z toho: spoluúčast kraje (0 %) způsobilých nákladů	0 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (hodnota DPH)	1.733.801,65 Kč

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 500 tis. Kč v odvětví krajský úřad. Zbývající prostředky na realizaci projektu jsou součástí návrhu rozpočtu kraje na rok 2024, který je předkládán na stejné zasedání orgánů kraje ke schválení.

Ochrana zálohovaných dat krajské korporace proti škodlivému kódu

Původní schválená předpokládaná struktura financování v rámci IROP

Celkové předpokládané náklady projektu	30.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	30.000.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování 15 %)	4.500.000,00 Kč

- podíl EU a státního rozpočtu (profinancování 85 %)	25.500.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu	   0,00 Kč

Nová předpokládaná struktura financování v rámci NPO

Celkové předpokládané náklady projektu	30.000.000,00 Kč

Celkové předpokládané uznatelné náklady	24.793.388,43 Kč

- z toho: finanční podpora 100 % způsobilých nákladů	 24.793.388,43 Kč

- z toho: spoluúčast kraje (0 %) způsobilých nákladů	0 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (hodnota DPH)	5.206.611,57 Kč

Finanční prostředky na přípravu a realizaci projektu jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2023 ve výši 200 tis. Kč v odvětví krajský úřad. Zbývající prostředky na realizaci projektu jsou součástí návrhu střednědobého výhledu rozpočtu kraje na léta 2025 – 2027, který je předkládán na stejné zasedání orgánů kraje ke schválení.

Na základě výše uvedeného doporučila rada kraje dne 20. 11. 2023 přijmout zastupitelstvu navrhovaná usnesení dle předkládaného materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

Rada kraje

Číslo schůze: 82

Datum konání: 20. 11. 2023

Materiál č.: 9/10

Název: Informace o přípravě a realizaci projektů z oblasti eGovernmentu

Číslo usnesení: 82/6053

k usnesení rady kraje

č. 45/3139 ze dne 30. 5. 2023

č. 45/3135 ze dne 30. 5. 2023

č. 72/5319 ze dne 26.6.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/55 ze dne 17. 12. 2020

č. 8/744 ze dne 16. 6. 2022

č. 8/746 ze dne 16. 6. 2022

č. 10/1009 ze dne 15.12.2022

doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o aktuálním stavu přípravy a realizace projektů z oblasti eGovernmentu dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o změně struktury financování projektů „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II“ a „Ochrana zálohovaných dat krajské korporace proti škodlivému kódu“ dle předloženého materiálu

rozhodla

předložit žádost o finanční podporu k projektu „Realizace bezpečnostních opatření podle zákona o kybernetické bezpečnosti II“, do programu Národní plán obnovy ČR, pilíř Digitální transformace

rozhodla

předložit žádost o finanční podporu k projektu „Ochrana zálohovaných dat krajské korporace proti škodlivému kódu do programu Národní plán obnovy ČR, pilíř Digitální transformace

bere na vědomí

změnu Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.j. MPO 515307/21/61400 ze dne 14.6.2021, v aktuálním znění, vydaného Ministerstvem průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost k projektu „Digitální technická mapa Moravskoslezského kraje“, registrační číslo CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023894 na základě Změnového Rozhodnutí č. 2 ze dne 8. 8. 2023, které je přílohou č. 1 předloženého materiálu

ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrhy dle bodů 1) a 2) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje
Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková
Termín: 7. 12. 2023