ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 14

Datum konání: 7.12.2023

Materiál č.: 9/18

Název:  Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v programech v odvětví regionálního rozvoje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - SO MR Hlučínsko - žádost

Příloha č. 2 - SO MR Hlučínska - smlouva

Příloha č. 3 - SO MR Hlučínska - dodatek č. 1

Příloha č. 4 - SO MR Hlučínska - dodatek č. 2

Příloha č. 5 - SO MR Hlučínska - Dohoda o narovnání

Příloha č. 6 - SO MR Hlučínska - dodatek č. 3

Příloha č. 7 - SO MR Hlučínska - dodatek č. 4

Příloha č. 8 - SO MR Hlučínska - návrh dodatku č. 5

Příloha č. 9 - Janovice - žádost

Příloha č. 10 - Janovice - smlouva

Příloha č. 11 - Janovice - dodatek č. 1

Příloha č. 12 - Janovice - návrh dodatku č. 2

Příloha č. 13 - Dívčí Hrad - žádost

Příloha č. 14 - Dívčí Hrad - smlouva

Příloha č. 15 - Dívčí Hrad - dodatek č. 1

Příloha č. 16 - Dívčí Hrad - návrh dodatku č. 2

Příloha č. 17 - Melč - žádost

Příloha č. 18 - Melč - smlouva

Příloha č. 19 - Melč - dohoda o narovnání

Příloha č. 20 - Melč - návrh dodatku č. 1

Příloha č. 21 - Píšť - žádost

Příloha č. 22 - Píšť - smlouva

Příloha č. 23 - Píšť . návrh dodatku č. 1

Příloha č. 24 - Nové Sedlice - žádost

Příloha č. 25 - Nové Sedlice - smlouva

Příloha č. 26 - Nové Sedlice - návrh dodatku č. 1

Příloha č. 27 - Žádost_obec Dobratice

Příloha č. 28 - Smlouva obec Dobratice

Příloha č. 29 - Dodatek č. 1 obec Dobratice

Příloha č. 30 - Žádost_obec Štěpánkovice

Příloha č. 31 - Smlouva obec Štěpánkovice

Příloha č. 32 - Dodatek č. 1 obec Štěpánkovice

Příloha č. 33 - Žádost_obec Nové Lublice

Příloha č. 34 - Smlouva obec Nové Lublice

Příloha č. 35 - Dodatek č. 1 obec Nové Lublice

Příloha č. 36 - Žádost_obec Jezdkovice

Příloha č. 37 - Smlouva obec Jezdkovice

Příloha č. 38 - Dodatek č. 1 obec Jezdkovice

Příloha č. 39 - Žádost_obec Mošnov

Příloha č. 40 - Smlouva obec Mošnov

Příloha č. 41 - Dodatek č. 1 obec Mošnov

Příloha č. 42 - Žádost_obec Slezské Rudoltice

Příloha č. 43 - Smlouva obec Slezské Rudoltice

Příloha č. 44 - Dodatek č. 1 obec Slezské Rudoltice

Příloha č. 45 - Žádost_obec Řepiště

Příloha č. 46 - Smlouva obec Řepiště

Příloha č. 47 - Dodatek č. 1 obec Řepiště

Příloha č. 48 - Žádost_obec Horní Lomná

Příloha č. 49 - Smlouva_obec Horní Lomná

Příloha č. 50 - Dodatek č. 1 obec Horní Lomná

Příloha č. 51 - Žádost_obec Žabeň

Příloha č. 52 - Smlouva_obec Žabeň

Příloha č. 53 - Dodatek č. 1 obec Žabeň

Příloha č. 54 - Žádost_obec Těrlicko

Příloha č. 55 - Smlouva_obec Těrlicko

Příloha č. 56 - Dodatek č. 1 obec Těrlicko

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019

č. 17/2092 ze dne 3. 9. 2020

č. 17/2098 ze dne 3. 9. 2020

č. 4/323 ze dne 17. 6. 2021

č. 5/423 ze dne 16. 9. 2021

č. 8/777 ze dne 16. 6. 2022

č. 9/898 ze dne 15. 9. 2022

č. 10/999 ze dne 15. 12. 2022

č. 12/1255 ze dne 8. 6. 2023

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

č. 79/7127 ze dne 27. 1. 2020

č. 38/2581 ze dne 28. 2. 2022

č. 62/4603 ze dne 20. 2. 2023

č. 68/5112 ze dne 22. 5. 2023

č. 82/6057 ze dne 20. 11. 2023

č. 82/6059 ze dne 20. 11. 2023

bere na vědomí

žádost

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- obce Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- obce Melč, IČO 00300420, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

- obce Píšť, IČO 00300560, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- obce Nové Sedlice, IČO 66144540, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

rozhodlo

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022

rozhodlo

uzavřít

- Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06910/2018/RRC s obcí Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06676/2018/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 08285/2020/RRC s obcí Melč, IČO 00300420, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06690/2020/RRC s obcí Píšť, IČO 00300560, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03270/2022/RRC s obcí Nové Sedlice, IČO 66144540, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

bere na vědomí

žádosti

- obce Dobratice, IČO 00577057, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

- obce Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

- obce Nové Lublice, IČO 00534919, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

- obce Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

- obce Mošnov, IČO 00600792, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

- obce Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

- obce Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

- obce Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

- obce Žabeň, IČO 00576867, dle přílohy č. 51 předloženého materiálu

- obce Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 54 předloženého materiálu

rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023

rozhodlo

uzavřít

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03493/2023/RRC s obcí Dobratice, IČO 00577057, dle přílohy č. 29 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03685/2023/RRC s obcí Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 32 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03408/2023/RRC s obcí Nové Lublice, IČO 00534919, dle přílohy č. 35 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03596/2023/RRC s obcí Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 38 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03643/2023/RRC s obcí Mošnov, IČO 00600792, dle přílohy č. 41 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03496/2023/RRC s obcí Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 44 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03646/2023/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 47 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03683/2023/RRC s obcí Horní Lomná, IČO 0053974, dle přílohy č. 50 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03671/2023/RRC s obcí Žabeň, IČO 00576867, dle přílohy č. 53 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03647/2023/RRC s obcí Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 56 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Všechny níže uvedené žádosti příjemců jsou řádně zdůvodněné a jsou přílohou tohoto materiálu, z důvodu rozsáhlosti informací nejsou znovu uváděny v důvodové zprávě.

Program na podporu přípravy projektové dokumentace (dále jen „Program“) je dotačním programem, který je v modifikacích, reflektujících skutečnosti v daném období, vyhlašován Moravskoslezským krajem od roku 2003. Cílem Programu je podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na realizaci plánovaného záměru a na zpracování projektové žádosti, kterou následně podává příjemce do Programem určených dotačních programů, ať již v rámci fondů EU, nebo od roku 2018 i Národních dotačních titulů (dále jen „NDT“).

Program tak umožňuje příjemcům zahájit projektovou přípravu i finančně náročných projektů, kterou by z vlastních prostředků nerealizovali nebo by její příprava vlastními prostředky neproběhla tak rychle, a díky této včasné přípravě PD mohou okamžitě reagovat na aktuálně vyhlášené výzvy, což zvyšuje jejich šance na získání podpory v rámci fondů EU případně NDT.

Dle podmínek Programu má příjemce následně po ukončení projektu v rámci Programu povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí je PD do Programem specifikovaných dotačních fondů a do stanovené lhůty doložit doklad řídícího orgánu, že podaná žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti nebo kolaudační souhlas, v případě že byl projekt realizován vlastními prostředky příjemce – toto umožňují podmínky Programu do roku 2017 (dále jen „doklad ŘO“ resp. „doklad ŘO/KS“).

K usnesení 3a):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 20/2098 (materiál č. 10/16) ze dne 23. 6. 2016 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016, dotaci mimo jiné Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, na realizaci projektu „Cyklostezka Dolní Benešov – Kozmice“, Smlouva č. 04428/2016/RRC ze dne 
9. 9. 2016 (příloha č. 2), Dodatky č.  1 a 2 a Dohodou o narovnání byla prodloužena realizace, Dodatkem č. 3 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2022 a rozšířena oblast podání o NDT a Dodatkem č. 4 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2023 (přílohy č. 3 až 7).

Příjemce Svazek obcí mikroregionu Hlučínska ve své žádosti ze dne 18. 9. 2023 (příloha č. 1) požádal o opětovné prodloužení lhůty pro doložení dokladu ŘO/KS, a to do 31. 12. 2024. Projekt je finančně ukončen, bylo podáno závěrečné vyúčtování. Jedná se o následnou povinnost, plynoucí ze smlouvy.

Doporučuje se zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek a uzavřít Dodatek č. 5 ke smlouvě (příloha č. 8), která byla připravena ve spolupráci s odborem právním a organizačním. Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

K usnesení 3b) a c):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/880 (materiál č. 9/16) ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 dotaci mimo jiné těmto příjemcům:

Obci Janovice, na realizaci projektu „Komunitní dům seniorů v obci Janovice“ (dále jen „projekt“), Smlouva č. 06910/2018/RRC ze dne 6. 8. 2018 (příloha č. 10), Dodatkem č. 1 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2023 (příloha č. 11);

Obci Dívčí Hrad, na realizaci projektu „PD – 1.etapa – Obnova místní komunikace par. č. 391 v k. ú. Životice u Dívčího Hradu“, Smlouva č. 06676/2018/RRC ze dne 24. 7. 2018, Dodatkem č. 1 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2023 (příloha č. 15).

Příjemce obec Janovice ve své žádosti ze dne 16. 10. 2023 (příloha č. 9) požádal o prodloužení lhůty k doložení dokladu ŘO nebo KS do 31. 12. 2024. Projekt je finančně ukončen, bylo podáno závěrečné vyúčtování. Jedná se o následnou povinnost, plynoucí ze smlouvy.

Příjemce obec Dívčí Hrad ve své žádosti ze dne 5. 10. 2023 (příloha č. 13) požádal o prodloužení lhůty k doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2025. Projekt je finančně ukončen, bylo podáno závěrečné vyúčtování. Jedná se o následnou povinnost, plynoucí ze smlouvy.

Doporučuje se zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek a uzavřít Dodatky č. 2 ke smlouvám (přílohy č. 12 a 16), které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním. Navrhované změny neovlivní účelová určení, celkové výše poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

K usnesení 3d) a e):

Zastupitelstvo kraje dne 3. 9. 2020 svým usnesením č. 17/2092 (materiál č. 9/14) rozhodlo poskytnout v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020“ dotaci mimo jiné těmto příjemcům:

Obci Melč na realizaci projektu „Rekonstrukce bytového domu Melč“, Smlouva č. 08285/2020/RRC ze dne 7. 1. 2021 (příloha č. 9), Dohodou o narovnání byla prodloužena realizace do 31. 12. 2022 (příloha č. 19);

Obci Píšť na realizaci projektu „Zpracování PD: Zřízení chodníku ul. Ratibořská, k. ú. Píšť – II. Etapa“, Smlouva č. 06690/2020/RRC ze dne 21. 10. 2020 (příloha č. 22).

Příjemce obec Melč ve své žádosti ze dne 15. 8. 2023 (příloha č. 17) požádal o prodloužení lhůty k doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2024. Projekt je finančně ukončen, bylo podáno závěrečné vyúčtování. Jedná se o následnou povinnost, plynoucí ze smlouvy.

Příjemce obec Píšť ve své žádosti ze dne 6. 11. 2023 (příloha č. 21) požádal o prodloužení lhůty k doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2024. Projekt je finančně ukončen, bylo podáno závěrečné vyúčtování. Jedná se o následnou povinnost, plynoucí ze smlouvy.

Doporučuje se zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek a uzavřít Dodatky č. 1 ke smlouvám (přílohy č. 20 a 23), které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním. Navrhované změny neovlivní účelová určení, celkové výše poskytnutých dotací a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotací na celkových uznatelných nákladech projektů.

K usnesení 3f):

Zastupitelstvo kraje dne 16. 6. 2022 svým usnesením č. 8/777 (materiál č. 9/35) rozhodlo poskytnout v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“ dotaci mimo jiné obci Nové Sedlice na realizaci projektu „PD – Chodník v Nových Sedlicích“, Smlouva č. 03270/2022/RRC ze dne 8. 9. 2022 (příloha č. 25).

Příjemce obec Nové Sedlice ve své žádosti ze dne 11. 9. 2023 (příloha č. 24) požádal o prodloužení realizace projektu, a to do 31. 12. 2024.

Ze zaměření Programu, jejíž nedílnou a důležitou součástí jsou majetkoprávní vypořádání, která jsou zejména u liniových nebo plošně rozsáhlých infrastrukturních staveb velmi složitá a zdlouhavá, vyplývá, že možnost příjemce dotace ovlivnit délku realizace projektu při těchto komplikacích (např. majetkoprávní řešení, jednání s množstvím úřadů a institucí) je omezená a není výjimkou, že je nutné realizaci projektu prodloužit. V opačném případě bude příjemce nucen ukončit projekt bez dosažení stanoveného cíle, a tedy bude mít za povinnost poskytnutou dotaci vrátit.

Ddoporučuje se zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek a uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě (příloha č. 26), který byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

K usnesení č. 4) až 6):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1255 (materiál č. 9/23) ze dne 8. 6. 2023 rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023 (dále jen program) mimo jiné na projekty obcí:

- Dobratice - Rekonstrukce propustku v Dobraticích,

- Štěpánkovice - Rekonstrukce dětského hřiště u mateřské školy ve Štěpánkovicích,

- Nové Lublice - Revitalizace veřejného prostranství v centru obce Nové Lublice,

- Jezdkovice - Vybudování pietních a obslužných prvků hřbitova v obci Jezdkovice,

- Mošnov - Přemístění autobusové zastávky na parc. č. 1184/2 k. ú. Mošnov,

- Slezské Rudoltice – Rekonstrukce autobusové zastávky Slezské Rudoltice, u kostela,

- Řepiště - Napojení kostela, hřbitova a základní školy v Řepištích na dopravní infrastrukturu II – propust,

- Horní Lomná - Výstavba a obnova prvků veřejného osvětlení v centru obce a na hřbitově v Horní Lomné,

- Žabeň - Výstavba multifunkčního zařízení na Sokolském hřišti – Etapa 0,

- Těrlicko - Rekonstrukce objektu "Domu včelařů" v Těrlicku.

S obcí Dobratice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03493/2023/RRC (příloha č. 28). Starosta obce požádal dopisem (dále vždy jen žádost) dne 1. 9. 2023, doplněným o řádné zdůvodnění ze dne 31. 10. 2023, o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 27). Žádost odůvodňuje průtahy při vydání souhlasu dotčených orgánů (Lesy ČR) potřebné pro vydání stavebního povolení.

S obcí Štěpánkovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03685/2023/RRC (příloha č. 31). Starosta obce požádal dopisem dne 31. 8. 2023, doplněným o řádné zdůvodnění ze dne 1. 11. 2023, o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 30). Žádost odůvodňuje časovou prodlevou v dodání a montáži herních prvků ze strany dodavatele.

S obcí Nové Lublice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03408/2023/RRC (příloha č. 34). Starosta obce požádal dopisem dne 28. 8. 2023, doplněným o řádné zdůvodnění ze dne 1. 11. 2023, o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 33). Žádost odůvodňuje nutností rozdělení stavebních prací na dvě etapy pro neočekávané stavební práce přímo ve vnitřních prostorách budovy obecního úřadu.

S obcí Jezdkovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03596/2023/RRC (příloha č. 37). Starostka obce požádala dopisem dne 28. 8. 2023 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 36). Žádost odůvodňuje časovými průtahy při zajišťování kvalitního materiálu na výstavbu obslužných prvků kolumbária.

S obcí Mošnov byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03643/2023/RRC (příloha č. 40). Starostka obce požádala dopisem dne 20. 10. 2023 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 39). Žádost odůvodňuje nutností opakovaně vyhlašovat výběrové řízení, termínovou kolizí s realizací jiné stavby v blízkosti projektu a faktem, že projekt obce je realizován jako náhradní projekt v programu, termín realizace byl tedy kratší než u ostatních schválených projektů programu.

S obcí Slezské Rudoltice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03496/2023/RRC (příloha č. 43). Starosta obce požádal dopisem dne 23. 10. 2023 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 42). Žádost odůvodňuje nedostatkem volných finančních prostředků v rozpočtu obce z důvodu nákupu brownfieldů v obci Slezské Rudoltice.

S obcí Řepiště byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03646/2023/RRC (příloha č. 46). Starosta obce požádal dopisem ze dne 1. 11. 2023 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 45). Žádost odůvodňuje průtahy při vydání stavebního povolení.

S obcí Horní Lomná byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03683/2023/RRC (příloha č. 49). Starosta obce požádal dopisem ze dne 6. 11. 2023 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 48). Žádost odůvodňuje průtahy při vydání územního souhlasu pro realizaci liniové stavby ze strany dotčených subjektů.

S obcí Žabeň byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03671/2023/RRC (příloha č. 52). Starosta obce požádal dopisem ze dne 9. 11. 2023 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 51). Žádost odůvodňuje průtahy spojené s vypořádáním majetkoprávních vztahů a neplánovaným souběhem s další investiční výstavbou sportovního zázemí v obci Žabeň.

S obcí Těrlicko byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03647/2023/RRC (příloha č. 55). Starosta obce požádal dopisem ze dne 10. 11. 2023 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 54). Žádost odůvodňuje tím, že projekt je realizován jako náhradní projekt v programu, termín realizace byl tedy kratší než u ostatních schválených projektů programu.

Navrhuje se zmírnit podmínky programu a předloženým žádostem vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout do 30. 6. 2024 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2024.

Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektů.

Návrhy Dodatků č. 1 ke smlouvám (příloha č. 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46, 49, 52 a 55) byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	82

Datum konání:	20. 11. 2023

Materiál č.:		9/16

Název:		Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci Programů na
                            podporu přípravy projektové dokumentace

Číslo usnesení:	82/6059

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 85/6820 ze dne 8. 12. 2015

č. 27/2483 ze dne 12. 12. 2017

č. 79/7127 ze dne 27. 1. 2020

č. 38/2581 ze dne 28. 2. 2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 20/2098 ze dne 23. 6. 2016

č. 7/722 ze dne 14. 3. 2018

č. 8/880 ze dne 14. 6. 2018

č. 12/1451 ze dne 13. 6. 2019

č. 17/2092 ze dne 3. 9. 2020

č. 17/2098 ze dne 3. 9. 2020

č. 4/323 ze dne 17. 6. 2021

č. 5/423 ze dne 16. 9. 2021

č. 8/777 ze dne 16. 6. 2022

č. 9/898 ze dne 15. 9. 2022

č. 10/999 ze dne 15. 12. 2022

  - bere na vědomí

žádost

- Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- obce Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- obce Melč, IČO 00300420, dle přílohy č. 17 předloženého materiálu

- obce Píšť, IČO 00300560, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- obce Nové Sedlice, IČO 66144540, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2016

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2020

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č.  04428/2016/RRC se Svazkem obcí mikroregionu Hlučínska, IČO 70951047, dle přílohy č. 8 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06910/2018/RRC s obcí Janovice, IČO 00493619, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06676/2018/RRC s obcí Dívčí Hrad, IČO 00576115, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 08285/2020/RRC s obcí Melč, IČO 00300420, dle přílohy č. 20 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06690/2020/RRC s obcí Píšť, IČO 00300560, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03270/2022/RRC s obcí Nové Sedlice, IČO 66144540, dle přílohy č. 26 předloženého materiálu

ukládá

náměstkyni hejtmana

předložit žádosti dle bodu 1 a návrhy dle bodů 2 a 3 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 12. 2023

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	82

Datum konání:	20. 11. 2023

Materiál č.:		9/14

Název:		Návrh na uzavření dodatků ke smlouvám v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2023

Číslo usnesení:	82/6057

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 62/4603 ze dne 20. 2. 2023

č. 68/5112 ze dne 22. 5. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/1255 ze dne 8. 6. 2023

  - bere na vědomí

žádosti

- obce Dobratice, IČO 00577057, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 4 předloženého materiálu

- obce Nové Lublice, IČO 00534919, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- obce Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- obce Mošnov, IČO 00600792, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

- obce Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 16 předloženého materiálu

- obce Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

- obce Horní Lomná, IČO 00535974, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

- obce Žabeň, IČO 00576867, dle přílohy č. 25 předloženého materiálu

- obce Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03493/2023/RRC s obcí Dobratice, IČO 00577057, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03685/2023/RRC s obcí Štěpánkovice, IČO 00300756, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03408/2023/RRC s obcí Nové Lublice, IČO 00534919, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03596/2023/RRC s obcí Jezdkovice, IČO 00849952, dle přílohy č. 12 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03643/2023/RRC s obcí Mošnov, IČO 00600792, dle přílohy č. 15 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03496/2023/RRC s obcí Slezské Rudoltice, IČO 00296333, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03646/2023/RRC s obcí Řepiště, IČO 00577031, dle přílohy č. 21 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03683/2023/RRC s obcí Horní Lomná, IČO 0053974, dle přílohy č. 24 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03671/2023/RRC s obcí Žabeň, IČO 00576867, dle přílohy č. 227 předloženého materiálu

- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03647/2023/RRC s obcí Těrlicko, IČO 00297666, dle přílohy č. 30 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1. až 3. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 12. 2023