ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 15

Datum konání: 7.3.2024

Materiál č.: 4/3

Název: Dohoda o narovnání s městem Brušperk

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost města Brušperk o prodloužení termínu realizace projektu

Příloha č. 2 - Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje číslo 02963/2022/KH

Předkladatel:

Jan Krkoška, MBA, hejtman kraje

Zpracovatel:

Ing. Zuzana Zemanová, oddělení pro krizové řízení, odbor kancelář hejtmana kraje

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6513 ze dne 19. 2. 2024

bere na vědomí

žádost města Brušperk o prodloužení termínu realizace projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02963/2022/KH s městem Brušperk, IČO 00296538, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo poskytnout dotaci z rozpočtu kraje městu Brušperk, IČO 00296538, ve výši 50 % dotace Ministerstva vnitra-generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „MV-GŘ HZS ČR“), maximálně však ve výši 2.250 tis. Kč, na stavbu nebo rekonstrukci požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů města s termínem realizace od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2023.

Dne 27. 11. 2023 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost města Brušperk o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 3. 2024. Z důvodu dodržení řádných termínů pro předložení materiálů orgánům kraje nemohla být žádost projednána zastupitelstvem kraje na zasedání konaném 7. 12. 2023.

Dne 7. 2. 2024 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost města Brušperk o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 12. 2025, v níž uvádí, že projekt nebylo možné zrealizovat v původně stanoveném termínu z důvodu nutnosti provést změny v projektové dokumentaci a následného žádání o povolení změny stavby před dokončením. Přílohou žádosti bylo potvrzení o prodloužení termínu realizace akce ze strany MV-GŘ HZS ČR.

Zastupitelstvu kraje je navrhováno vzít na vědomí žádost města Brušperk o prodloužení termínu realizace projektu a rozhodnout o uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 02963/2022/KH s městem Brušperk, IČO 00296538.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	89

Datum konání:	19.2.2024

Materiál č.:		4/1

Název:		Dohoda o narovnání s městem Brušperk

Číslo usnesení: 	89/6513

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/712 ze dne 16. 6. 2022

  - bere na vědomí

žádost města Brušperk o prodloužení termínu realizace projektu, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02963/2022/KH s městem Brušperk, IČO 00296538, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - ukládá

hejtmanovi kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: 	Jan Krkoška, MBA

Termín: 	7. 3. 2024