ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 15

Datum konání: 7.3.2024

Materiál č.: 9/8

Název: Projekty v oblasti sociálních věcí financované z Národního plánu obnovy

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Roman Hurtík, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č.89/6582 ze dne 19.2.2024

  - rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 14/1509 ze dne 7. 12. 2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)“ z „107.500.000 Kč“ na „170.500.000 Kč“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

nahradit text bodu 4) usnesení č. 14/1509 ze dne 7. 12. 2023 textem tohoto znění:

„souhlasí

u projektu „Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)“ s úhradou výdajů v maximální výši 167.123.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2024-2026 v případě nezískání podpory z Národního plánu obnovy dle předloženého materiálu“

  - rozhodlo

zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ financovatelného z Národního plánu obnovy s předpokládanými náklady 21.000.000 Kč

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ předkládaný do Národního plánu obnovy v letech 2024-2025 ve výši 21.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zajistit po ukončení realizace projektu „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 10.000.000 Kč

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - souhlasí

u projektu „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ s úhradou výdajů v maximální výši 16.600.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2024-2025 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Důvodová zpráva:

Odbor evropských projektů je pověřen zabezpečováním přípravy a realizace projektů Moravskoslezského kraje, které mohou být financovány ze strukturálních fondů, případně jiných evropských finančních zdrojů. Ve spolupráci s odborem sociálních věcí a odborem investičním a majetkovým jsou připravovány projekty „Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)“ a „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“. Předpokládá se jejich předložení do aktuálně vyhlášené Výzvy č.31_22_044 pro pobytové sociální služby (dále jen „Výzva“) Národního plánu obnovy MPSV (dále jen „NPO“).

K bodům 1) a 2) návrhu usnesení

Zahájení přípravy projektu „Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)“ schválilo zastupitelstvo kraje dne 15.9.2022 svým č. usnesení 9/871 (materiál č. 9/1). Usnesením č. 14/1509 (materiál č. 9/11) ze dne 7.12.2023 schválilo zastupitelstvo kraje profinancování a kofinancování projektu v celkové výši 107,5 mil. Kč. Uvedená částka byla stanovena na základě projektové dokumentace ke společnému územnímu a stavebnímu povolení stavby. Zároveň tímto usnesením rozhodlo zastupitelstvo kraje o zahájení realizace projektu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace a přijalo riziko financování celého projektu z vlastních zdrojů Moravskoslezského kraje v případě nepřidělení podpory. Toto rozhodnutí bylo učiněno s ohledem na podmínky Výzvy a programu NPO týkající se ukončení realizace projektu k 31.12.2025 a předpokládaný harmonogram projektu, který nemá časových rezerv s ohledem na stanovený termín uvedený výše.

V únoru 2024 byla dokončena projektová dokumentace k provádění stavby, v rámci které došlo k nárůstu předpokládaných nákladů na vybudování objektu nad úroveň stávající hodnoty profinancování a kofinancování 107,5 mil. Kč. Dále byl při finalizaci projektové dokumentace dopřesněn harmonogram vybudování objektu, který stanovil předpokládanou lhůtu výstavby na 18 měsíců. Po zapracování připomínek objednatele k předané prováděcí projektové dokumentaci a jejím dopracování dle podmínek stanovených metodikou NPO bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, které bude administrováno interně oddělením veřejných zakázek na odbor kancelář ředitele (pro urychlení procesu VZ). Zahájení stavebních prací se předpokládá v červenci letošního roku.  Po dokončení stavby bude probíhat kolaudace a dodávky vybavení tak, aby mohl být celý projekt dokončen a vznikla v něm požadovaná sociální služba. Z uvedeného vyplývá, že v současné době existuje riziko nedokončení realizace projektu v termínu stanoveném Výzvou NPO – do 31. 12. 2025.

Nástroj pro oživení a odolnost jako primární finanční zdroj EU pro financování Národního plánu obnovy umožňuje financování reforem a investic v členských státech EU až do 31. 12. 2026. Čerpání prostředků z Nástroje pro oživení a odolnost se však odvíjí od dosažených dohodnutých milníků a cílů stanovených v kontextu reforem a investic, jež byly uvedeny v příslušném národním plánu. Ministerstvo práce a sociálních věcí, jako garant dotačního programu, ze kterého má být předmětný projekt financován, v současné době na jednání Komise rady Asociace krajů ČR pro sociální věci avizovalo záměr prodloužení termínu pro dokončení projektů do 30. 6. 2026, což v této chvíli nepodložilo písemnou formou.

Navýšení profinancování a kofinancování projektu je navrhováno s ohledem na vyšší náklady na stavební práce a vybavení objektu dle dokončené prováděcí dokumentace stavby a dále je s ohledem na čtvrtletní interval zasedání zastupitelstva kraje navrhována rezerva v limitu financování projektu cca 4,5 %, která sníží riziko prodloužení realizace výběrového řízení na zhotovitele stavby pro případ, že by nabídky uchazečů po otevření obálek byly vyšší, než předpokládaná hodnota VZ. Zároveň bude toto navýšení pokrývat případné výdaje na vícepráce při realizaci projektu. Po zohlednění uvedených skutečností je limit pro předpokládané výdaje projektu 170.500 tis. Kč.

Předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu	170.500.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	80.000.000 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	80.000.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	90.500.000 Kč

Dopad na rozpočet:

Do konce roku 2023 bylo v rámci projektu vyčerpáno 1.819,84 tis. Kč. Potřebné finanční prostředky na úhradu výdajů v roce 2024 jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2024 ve výši 36.810,16 tis. Kč v odvětví sociálních věcí. Finanční prostředky na realizaci projektu v roce 2025 ve výši 68.870,00 tis. Kč jsou součástí schváleného střednědobého výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025-2027. Zvýšená potřeba finančních prostředků ve výši 63.000,00 tis. Kč bude zajištěna z prostředků na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025-2027 ve výši 3 mld. Kč. Příjem dotace je očekáván v letech 2025 a 2026 na základě předložených žádostí o platbu.

K bodům 3) až 7) návrhu usnesení

Předmětem projektu je vybudování nové infrastruktury pro poskytování sociální služby chráněného bydlení v rodinném domě na ulici na Pískách č.p.381 v Bohumíně, který byl pořízen v březnu roku 2023 a nyní je ve vlastnictví Moravskoslezského kraje. Objekt bude po rekonstrukci sloužit osobám s chronickým duševním onemocněním a bude poskytovat sociální službu v kapacitě 6 osob. Klienti budou umístěni v jednolůžkových pokojích ve dvou komunitách. V každé komunitě budou tři jednolůžkové pokoje, obývací pokoj s kuchyňským koutem. Sociální zařízení bude společné pro komunitu 3 osob a bude bezbariérové. Předpokládá se, že klienti si budou zajišťovat samostatně své osobní potřeby jako je příprava stravy, úklid, praní prádla.

V rámci rekonstrukce objektu se předpokládá vybudování plošiny, která zajistí bezbariérovost objektu. Rekonstrukce by měla řešit také zahradní prostory, vybudování zahradního altánu a úpravu terénu vč. vybudování parkovacího místa. Objekt bude také zateplen.

Zřízením nové sociální služby dojde k vytvoření nových pracovních míst. Předpokládá se, že organizace v rámci služby zaměstná 3 pracovníky v sociálních službách.

Projekt byl původně připravován jako akce reprodukce majetku Moravskoslezského kraje. Přípravu projektové dokumentace zajišťuje budoucí provozovatel služby Domov Jistoty, p.o. V říjnu 2023 byla podepsána smlouva se zhotovitelem projektové dokumentace. Aktuálně probíhá sloučené územní a stavební řízení s předpokládaným vydáním stavebního povolení v průběhu dubna 2024 a následným dopracováním prováděcí projektové dokumentace (včetně dokumentace vnitřního vybavení). V průběhu měsíce června 2024 bude zpracována žádost o dotaci včetně povinných příloh dle podmínek aktuálně vyhlášené Výzvy č. 31_22_044 NPO se zaměřením na Modernizaci a rozvoj pobytových služeb sociální péče (dále jen „Výzva“) a souvisejících metodických pokynů NPO. Předložení žádosti do Výzvy se předpokládá v červnu 2024.

S ohledem na podmínku Výzvy a programu NPO týkající se ukončení realizace projektu k 31. 12. 2025 (tj. provedení veškerých stavebních prací a vybavení potřebným vybavením, které je odhadováno na cca 15 měsíců) je nutné po dokončení projekční přípravy kontinuálně pokračovat v aktivitách vedoucích k zahájení realizace projektu (tj. vyhlášením výběrového řízení na zhotovitele stavby a následným zahájením samotných prací) a to před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Předpokládaná celková výše rizikových výdajů je 16.600.000,00 Kč, což jsou odhadované náklady na výstavbu a vybavení objektu a další s tím související výdaje, jak je technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP na stavbě atd. Ostatní výdaje do limitu profinancování projektu byly již učiněny v rámci přípravy akce reprodukce majetku kraje včetně nákupu předmětné nemovitosti.

Předpokládaná struktura financování

Celkové předpokládané náklady projektu				21.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	16.855.371,90 Kč

Celkové neuznatelné náklady (kofinancování) 				  4.144.628,10 Kč

Projekt bude financován ze 100 % způsobilých výdajů formou ex-post plateb. Neuznatelným nákladem je DPH a výdaje na projektovou přípravu (zajištuje příspěvková organizace). V rámci realizace projektu mohou vyvstat další neuznatelné výdaje, které nyní není možné predikovat. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Výdaje na udržitelnost projektu od roku 2026 do roku 2035 byly vyčísleny budoucím provozovatelem (Domov Jistoty, p.o) na cca 10.000.000 Kč za období 10 let udržitelnosti. Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti projektu, resp. provozní fáze budou nárokovány odvětvovým odborem při aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu, případně při přípravě návrhu rozpočtu na konkrétní rok.

Dopad na rozpočet

Do konce roku 2023 bylo čerpáno 4.400,00 tis. Kč na nákup nemovitosti. Potřebné finanční prostředky na realizaci výdajů projektu v letech 2024 a 2025 ve výši 16.600 tis. Kč budou zajištěny z prostředků určených na přípravu projektů, které jsou alokované v rozpočtu roku 2024 a dále z prostředků určených na nespecifikované výdaje, které jsou plánovány ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2025-2027 ve výši 3 mld. Příjem dotace je očekáván v roce 2026 na základě předložené žádosti o platbu.

Z výše uvedených důvodů rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje, aby rozhodlo o navýšení částky na profinancování a kofinancování projektu „Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)“ dle bodu 1) a rozhodlo o změně financování projektu ze zdrojů Moravskoslezského kraje dle bodu 2) navrhovaného usnesení. Dále rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o zahájení přípravy, profinancování a kofinancování, zahájení předčasné realizace včetně případných zmařených nákladů projektu „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ dle bodu 3) až 7) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 89

Datum konání: 19.2.2024

Materiál č.: 9/18

Název: Projekty v oblasti sociálních věcí financované z NPO

Číslo usnesení: 89/6582

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 49/3415 ze dne 18.7.2022

č. 82/6048 ze dne 20.11.2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/871 ze dne 15.9.2022

č. 14/1509 ze dne 7.12.2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 14/1509 ze dne 7. 12. 2023 výši profinancování a kofinancování projektu „Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)“ z „107.500.000 Kč“ na „170.500.000 Kč“ dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout nahradit text bodu 4) usnesení č. 14/1509 ze dne 7. 12. 2023 textem tohoto znění:

„souhlasí

u projektu „Výstavba domova se zvláštním režimem (Domov Hortenzie, Frenštát)“ s úhradou výdajů v maximální výši 167.123.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2024-2026 v případě nezískání podpory z Národního plánu obnovy dle předloženého materiálu“

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit přípravu projektu „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ financovatelného z Národního plánu obnovy s předpokládanými náklady 21.000.000 Kč

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ předkládaný do Národního plánu obnovy v letech 2024-2025 ve výši 21.000.000 Kč dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zajistit po ukončení realizace projektu „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ připravovaného k předložení do Národního plánu obnovy jeho udržitelnost a financování zvýšených provozních výdajů v předpokládané výši 10.000.000 Kč

doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ financovatelného z Národního plánu obnovy v roce 2024 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ s úhradou výdajů v maximální výši 16.600.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2024 - 2025 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

rozhodla

v souladu s článkem 10 odst. 1 Pravidel pro zadávání veřejných zakázek Moravskoslezského kraje, že veřejná zakázka pro projekt „Rekonstrukce objektu chráněného bydlení Písky“ předložený do výzvy Modernizace a rozvoj pobytových služeb sociální péče v rámci Národního plánu obnovy bude v rozsahu dle důvodové zprávy předloženého materiálu realizovat oddělení veřejných zakázek odboru kancelář ředitele krajského úřadu

ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) až 7) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 3. 2024