ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 15

Datum konání: 7.3.2024

Materiál č.: 9/19

Název: Návrh na úpravy smluv v rámci dotačních programů v odvětví regionálního rozvoje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Třebom žádost

Příloha č. 2 - Třebom smlouva

Příloha č. 3 - Třebom Dodatek č. 1

Příloha č. 4 - Třebom Dodatek č. 2

Příloha č. 5 - Třebom Návrh Dohody o narovnání

Příloha č. 6 - Hlinka žádost

Příloha č. 7 - Hlinka smlouva

Příloha č. 8 - Hlinka Dodatek č. 1

Příloha č. 9 - Hlinka Dodatek č. 2

Příloha č. 10 - Hlinka Návrh Dohody o narovnání

Příloha č. 11 - Stěbořice 2017 žádost

Příloha č. 12 - Stěbořice 2017 smlouva

Příloha č. 13 - Stěbořice 2017 Dodatek č.1

Příloha č. 14 - Stěbořice 2017 Návrh Dohody o narovnání

Příloha č. 15 - Stěbořice 2018 žádost

Příloha č. 16 - Stěbořice 2018 smlouva

Příloha č. 17 - Stěbořice 2018 Dodatek č. 1

Příloha č. 18 - Stěbořice 2018 Návrh Dohody o narovnání

Příloha č. 19 - Melč žádost

Příloha č. 20 - Melč smlouva

Příloha č. 21 - Melč Dodatek č. 1

Příloha č. 22 - Melč Návrh Dohody o narovnání

Příloha č. 23 - Budišovice žádost

Příloha č. 24 - Budišovice smlouva

Příloha č. 25 - Budišovice Dodatek č. 1

Příloha č. 26 - Budišovice Dodatek č. 2

Příloha č. 27 - Budišovice Návrh Dohody o narovnání

Příloha č. 28 - Krmelín žádost

Příloha č. 29 - Krmelín smlouva

Příloha č. 30 - Krmelín Dodatek č. 1

Příloha č. 31 - Krmelín Dodatek č. 2

Příloha č. 32 - Krmelín Dohoda o narovnání

Příloha č. 33 - Krmelín Návrh Dohody o narovnání č. 2

Příloha č. 34 - Vítkov žádost

Příloha č. 35 - Vítkov smlouva

Příloha č. 36 - Vítkov Návrh Dodatku č. 1

Příloha č. 37 - Libhošť žádost

Příloha č. 38 - Libhošť smlouva

Příloha č. 39 - Libhošť Návrh Dodatku č. 1

Příloha č. 40 - Chlebičov žádost

Příloha č. 41 - Chlebičov smlouva

Příloha č. 42 - Clebičov Dohoda o narovnání

Příloha č. 43 - Moravskoslezský Kočov žádost

Příloha č. 44 - Moravskoslezský Kočov smlouva

Příloha č. 45 - Moravskoslezský Kočov Dohoda o narovnání

Příloha č. 46 - Palkovice žádost

Příloha č. 47 - Palkovice smlouva

Příloha č. 48 - Palkovice Dohoda o narovnání

Příloha č. 49 - úprava žádost smlouva 04851 2023 RRC Le Giang Pham Thi

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Pavla Tichá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 11/1338 ze dne 13.3.2019

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 15/1849 ze dne 5.3.2020

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

č. 5/423 ze dne 16.9.2021

č. 8/777 ze dne 16.6.2022

č. 9/898 ze dne 15.9.2022

č. 10/999 ze dne 15.12.2022

č. 11/1135 ze dne 10.3.2023

č. 10/1014 ze dne 15.12.2022

č. 12/1255 ze dne 8. 6. 2023

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

č. 14/1515 ze dne 7. 12. 2023

k usnesení rady kraje

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

č. 38/2581 ze dne 28.2.2022

č. 62/4603 ze dne 20. 2. 2023

č. 68/5112 ze dne 22. 5. 2023

č. 76/5606 ze dne 21. 8. 2023

č. 82/6064 ze dne 20. 11. 2023

č. 89/6579 ze dne 19. 2. 2024

  - bere na vědomí

žádost

- obec Třebom, IČO 00635481, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Hlinka, IČO 00576107, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- obce Stěbořice, IČO 00300691, dle příloh č. 11 a 15 předloženého materiálu

- obce Melč, IČO 00300420, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

- obce Budišovice, IČO 00635413, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

- obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

- města Vítkov, IČO 00300870, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

- obce Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

- obec Chlebičov, IČO 00533947, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu

- obec Moravskoslezský Kočov, IČO 00576042, dle přílohy č. 43 předloženého materiálu

- obec Palkovice, IČO 00297054, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v Příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1515 ze dne 7. 12. 2023 výši poskytnuté dotace pod poř. č. 38 žadatele Le Gianng Pham Thi, IČO 19253842, ze „122.000 Kč“ na „127.300 Kč“

  - rozhodlo

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022

- zmírnit podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023

- zmírnit podmínky dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen Moravskoslezského kraje 2023

  - rozhodlo

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01720/2017/RRC s obcí Třebom, IČO 00635481, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01349/2017/RRC s obcí Hlinka, IČO 00576107, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01926/2017/RRC s obcí Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07368/2018/RRC s obcí Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06686/2018/RRC s obcí Melč, IČO 00300420, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07375/2018/RRC s obcí Budišovice, IČO 00635413, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04851/2019/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03798/2022/RRC s městem Vítkov, IČO 00300870, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03799/2022/RRC s obcí Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03275/2023/RRC s obcí Chlebičov, IČO 00533947, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03280/2023/RRC s obcí Moravskoslezský Kočov, IČO 00576042, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03241/2023/RRC s obcí Palkovice, IČO 00297054, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

- Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 04851/2023/RRC s fyzickou osobou podnikající Le Gianng Pham Thi, IČO 19253842, dle přílohy č. 49 předloženého materiálu

  - rozhodlo

dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 97.500 Kč

  - rozhodlo

dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 160.000 Kč

Důvodová zpráva:

K usnesení 3a) až 3i):

Program na podporu přípravy projektové dokumentace (dále jen „Program“) je dotačním programem, který je v modifikacích, reflektujících skutečnosti v daném období, vyhlašován Moravskoslezským krajem od roku 2003. Cílem Programu je podpora komplexního rozvoje obcí a svazků obcí prostřednictvím poskytování účelových investičních dotací na vypracování projektové dokumentace (dále jen „PD“) na realizaci plánovaného záměru a na zpracování projektové žádosti, kterou následně podává příjemce do Programem určených dotačních programů, ať již v rámci fondů EU, nebo od roku 2018 i Národních dotačních titulů (dále jen „NDT“).

Program tak umožňuje příjemcům zahájit projektovou přípravu i finančně náročných projektů, kterou by z vlastních prostředků nerealizovali nebo by její příprava vlastními prostředky neproběhla tak rychle, a díky této včasné přípravě PD mohou okamžitě reagovat na aktuálně vyhlášené výzvy, což zvyšuje jejich šance na získání podpory v rámci fondů EU případně NDT.

Dle podmínek Programu má příjemce následně po ukončení projektu v rámci Programu povinnost předložit vlastním jménem projekt, jehož součástí je PD do Programem specifikovaných dotačních fondů a do stanovené lhůty doložit doklad řídícího orgánu, že podaná žádost splnila formální kritéria a kritéria přijatelnosti nebo kolaudační souhlas, v případě že byl projekt realizován vlastními prostředky příjemce – toto umožňují podmínky Programu do roku 2017 (dále jen „doklad ŘO“ resp. „doklad ŘO/KS“).

Všechny níže uvedené žádosti příjemců jsou řádně zdůvodněné a jsou přílohou tohoto materiálu, z důvodu rozsáhlosti informací nejsou znovu uváděny v důvodové zprávě.

K usnesení 3a) až f):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 3/177 (materiál č. 9/23) ze dne 16. 3. 2017 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 (dále jen „PPD 2017“), dotaci mimo jiné:

obci Třebom, na realizaci projektu „Poldr v obci Třebom“, Smlouva č. 01720/2017/RRC ze dne 22. 6. 2017 (příloha č. 2), Dodatkem č. 1 byla prodloužena realizace, Dodatkem č. 2 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2023 a rozšířena oblast podání o NDT (přílohy č. 3 a 4);

obci Hlinka, na realizaci projektu „ČOV Hlinka“, Smlouva č. 01349/2017/RRC ze dne 19. 5. 2017 (příloha č. 7), Dodatkem č. 1 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2022 a rozšířena oblast podání o NDT, Dodatkem č. 2 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2023 (přílohy č. 8 a 9);

obci Stěbořice, na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV obce Stěbořice a místních částí Jamnice, Nový Dvůr a Březová“, Smlouva č. 01926/2017/RRC ze dne 21. 6. 2017 (příloha č. 12), Dodatkem č. 1 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2023 a rozšířena oblast podání o NDT (příloha č. 13).

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/880 (materiál č. 9/16) ze dne 14. 6. 2018 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018 (dále jen „PPD 2018“), dotaci mimo jiné:

obci Stěbořice, na realizaci projektu „Kanalizace a ČOV obce Stěbořice a místních částí Jamnice, Nový Dvůr a Březová - SP“, Smlouva č. 07368/2018/RRC ze dne 13. 9. 2018 (příloha č. 16), Dodatkem č. 1 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2023 (příloha č. 17) – jedná se o druhou etapu projektu, který byl podpořen již v roce 2017, nejde tedy o stejné uznatelné náklady;

obci Melč, na realizaci projektu „Projektová dokumentace – výstavba bytových domů  v obci Melč“, Smlouva č. 06686/2018/RRC ze dne 30. 7. 2018 (příloha č. 20), Dodatkem č. 1 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2023 (příloha č. 21);

obci Budišovice, na realizaci projektu „Vodovod v obci Budišovice – Zátiší“, Smlouva č. 07375/2018/RRC ze dne 12. 9. 2018 (příloha č. 24), Dodatkem č. 1 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2021 a Dodatkem č. 2 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2023 (přílohy č. 25 a 26).

Příjemce obec Třebom ve své žádosti ze dne 28. 11. 2023 (příloha č. 1) požádal o opětovné prodloužení lhůty pro doložení dokladu ŘO/KS, a to do 31. 12. 2025. Projekt je finančně ukončen, bylo podáno závěrečné vyúčtování. Jedná se o následnou povinnost, plynoucí ze smlouvy.

Příjemce obec Hlinka ve své žádosti ze dne 19. 12. 2023 (příloha č. 6) požádal o opětovné prodloužení lhůty pro doložení dokladu ŘO/KS, a to do 31. 12. 2025. Projekt je finančně ukončen, bylo podáno závěrečné vyúčtování. Jedná se o následnou povinnost, plynoucí ze smlouvy.

Obec Stěbořice požádala (přílohy č. 11 a 15) ve svých žádostech o zmírnění podmínek  PPD 2017 a o zmírnění podmínek PPD 2018. Jedná se o etapizaci projektu, kdy v rámci PPD 2017 je vypracována dokumentace pro územní rozhodnutí a v rámci PPD 2018 je vypracována dokumentace pro stavební povolení. Povinnost doložení dokladu ŘO/KS se ovšem týká realizace jednoho společného plánovaného záměru. Obec požádala u obou etap – tedy v rámci PPD 2017 i v rámci PPD 2018 o zúžení rozsahu projektu, kdy se povinnost doložení dokladu ŘO/KS bude týkat pouze plánovaného záměru vybudování kanalizace a ČOV pro obec Stěbořice a místní části Jamnice a Březová. Jedná se tedy o vyjmutí zpracovávané PD pro místní část Nový Dvůr z obou etap, tedy jak z nákladů v rámci PPD 2017, tak z nákladů v rámci PPD 2018 – důvody jsou řádně a obsáhle popsány v obou žádostech. Součástí obou žádostí bylo rovněž vyjádření ochoty obce vrátit část dotace, připadající dle kalkulace na PD, kterou požaduje vyjmout a rovněž ze žádostí vyplývá požadavek prodloužení lhůty pro doložení dokladu ŘO do 31. 12. 2024.

Příjemce obec Melč ve své žádosti ze dne 27. 11. 2023 (příloha č. 19) požádal o opětovné prodloužení lhůty pro doložení dokladu ŘO, a to do 31. 12. 2024. Projekt je finančně ukončen, bylo podáno závěrečné vyúčtování. Jedná se o následnou povinnost, plynoucí ze smlouvy.

Příjemce obec Budišovice ve své žádosti ze dne 12. 12. 2023 (příloha č. 23) požádal o opětovné prodloužení lhůty pro doložení dokladu ŘO, a to do 30. 6. 2024, s ohledem na efektivitu v administrativním procesu administrátor doporučuje sjednotit s ostatními příjemci termín, a to do 31. 12. 2024. Projekt je finančně ukončen, bylo podáno závěrečné vyúčtování. Jedná se o následnou povinnost, plynoucí ze smlouvy.

K usnesení 3 g):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 12/1446 (materiál č. 9/17) ze dne 13. 6. 2019 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019, dotaci mimo jiné obci Krmelín, na realizaci projektu „Náves v obci Krmelín – projektová dokumentace“, Smlouva č. 04851/2019/RRC ze dne 9. 9. 2019 (příloha č. 29), Dodatkem č. 1 byla prodloužena realizace projektu do 30. 12. 2022, Dodatkem č. 2 byla prodloužena lhůta pro doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2023,  Dohodou o narovnání byla prodloužena realizace projektu do 29. 12. 2023 a lhůta pro doložení dokladu ŘO/KS do 31. 12. 2024 (přílohy č. 30, 31 a 32).

Příjemce obec Krmelín ve své žádosti ze dne 28. 12. 2023 (příloha č. 28) požádal o opětovné prodloužení realizace projektu, a to do 31. 12. 2024 a prodloužení lhůty pro doložení dokladu ŘO, a to do 31. 12. 2025.

Ze zaměření Programu, jejíž nedílnou a důležitou součástí jsou majetkoprávní vypořádání, která jsou zejména u liniových nebo plošně rozsáhlých infrastrukturních staveb velmi složitá a zdlouhavá, vyplývá, že možnost příjemce dotace ovlivnit délku realizace projektu při těchto komplikacích (např. majetkoprávní řešení, jednání s množstvím úřadů a institucí) je omezená a není výjimkou, že je nutné realizaci projektu prodloužit. V opačném případě bude příjemce nucen ukončit projekt bez dosažení stanoveného cíle, a tedy bude mít za povinnost poskytnutou dotaci vrátit.

První splátka dotace byla vyplacena v roce 2019, finanční prostředky na výplatu druhé splátky dotace ve výši 97.500 Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2024. Vyplacení druhé splátky dotace se předpokládá počátkem roku 2025 po předložení závěrečného vyúčtování. V souladu s uvedeným je navrhováno dofinancovat výplatu druhé splátky dotace z rozpočtu kraje na rok 2025.

K usnesení 3h) a i)):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 8/777 (materiál č. 9/35) ze dne 16. 6. 2022 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022, dotaci mimo jiné:

městu Vítkov, na realizaci projektu „Technická infrastruktura pro výstavbu RD – Letní kopec, Vítkov“, Smlouva č. 03798/2022/RRC ze dne 5. 10. 2022 (příloha č. 35);

obci Libhošť, na realizaci projektu „Výstavba sportovní haly v obci Libhošť“, Smlouva č. 03799/2022/RRC ze dne 3. 10. 2022(příloha č. 38).

Příjemce město Vítkov ve své žádosti ze dne 29. 1. 2024 (příloha č. 34) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení realizace projektu, a to do 30. 6. 2025.

Příjemce obec Libhošť ve své žádosti ze dne 5. 2. 2024 (příloha č. 37) požádal o zmírnění podmínek, a to o prodloužení realizace projektu do 30. 6. 2025 a prodloužení lhůty pro doložení dokladu ŘO, a to do 31. 12. 2026.

První splátky dotací městu Vítkov a obci Libhošť byly vyplaceny v roce 2022. Finanční prostředky ve výši 160.000 Kč na druhé splátky dotací jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2024. Navrhovanými dodatky dojde k prodloužení časové použitelnosti do poloviny roku 2025. V souladu s uvedeným rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout dofinancovat výplatu druhých splátek dotací z rozpočtu kraje na rok 2025.

K usnesením č. 1. i) až k), č. 2. e) a 3. j) až l):

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. č. 12/1255 ze dne 8. 6. 2023 (materiál č. 9/23) rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023 (dále jen „program“) mimo jiné na projekty obcí:

- Chlebičov Rekonstrukce přístřešku pro spolky a občany v obci Chlebičov

- Moravskoslezský Kočov MK Moravskoslezský Kočov 2023 – MK Uhlíř

- Palkovice Vybudování točny autobusů u transformátoru v Palkovicích.

S obcí Chlebičov byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03275/2023/RRC (příloha č. 41). Starostka obce požádala dopisem (dále jen „žádost“) ze dne 20. 11. 2023 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 40). Žádost odůvodňuje nečekanými a nezbytnými technickými změnami – bezbariérový přístup, zpevnění podkladových vrstev a zakomponování požárního řešení stavby. Žádosti se navrhuje vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout do 30. 6. 2024 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2024.

S obcí Moravskoslezský Kočov byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03280/2023/RRC (příloha č. 44). Starosta obce požádal dopisem ze dne 8. 12. 2023 o prodloužení doby realizace projektu (příloha č. 43). Žádost odůvodňuje zpoždění stavebních prací projektu. Žádosti se navrhuje vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout do 30. 6. 2024 s termínem předložení závěrečného vyúčtování do 31. 7. 2024.

S obcí Palkovice byla na realizaci projektu uzavřena smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03241/2023/RRC (příloha č. 47). Starosta obce požádal dopisem ze dne 8. 12. 2023 o prodloužení termínu u úhrady uznatelných nákladů projektu (příloha č. 46). Žádost odůvodňuje nedodání příslušných dokumentů ze strany zhotovitele díla. Žádosti se navrhuje vyhovět a za uznatelné náklady se považují náklady, které vznikly a byly příjemcem uhrazeny v období od 1. 1. 2023 do 22. 1. 2024 a které splňují ostatní podmínky stanovené ve smlouvě.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

V roce 2023 byly vyplaceny první splátky dotací v rámci dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023. Finanční prostředky na výplatu druhých splátek dotací po předložení závěrečných vyúčtování jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2024, kdy proběhne jejich výplata i po uzavření navrhovaných dohod o narovnání.

K usnesením č. 2. f), 3. m) a 6.:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 14/1515 ze dne 7. 12. 2023 (materiál č. 9/17) rozhodlo poskytnout dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Moravskoslezském kraji 2023 (dále jen „program“) mimo jiné na projekt fyzické osoby podnikající Le Giang Pham (dále jen „žadatel“).

Žádost o poskytnutí dotace byla ze strany žadatele předložena dne 26. 9. 2023 s požadovanou výší dotace 127.300 Kč.  Administrativní chybou byla ve výsledné tabulce pro zastupitelstvo uvedena ve sloupci „Neinvestiční dotace“ částka 122.000 Kč, která byla schválena výše uvedeným usnesením zastupitelstva kraje.

Pro dofinancování žádosti/smlouvy č. 04851/2023/RRC (Le Giang Pham) ve výši 5.300 Kč do požadované výše dotace 127.300 Kč a uzavření žádosti/smlouvy dle přílohy č. 49 předloženého materiálu budou využity volné finanční prostředky ze závěrečného vyúčtování dotace příjemce Aleny Novákové (sml.č. 04854/2023/RRC).

Navrhovaná změna neovlivní účelové určení a výši dotace na celkových uznatelných nákladech projektu. Ze strany poskytovatele je navrhována změna v termínu dosažení stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt a předložit poskytovateli finanční vypořádání dotace a to nejpozději v termínu do 30. 4. 2024.

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje schválit zmírnění podmínek a uzavřít Dohody o narovnání ke smlouvám (přílohy č. 5, 10, 14, 18, 22, 27, 33, 42, 45 a 48) a Dodatky č. 1 ke smlouvám (příloha č. 36 a 39), které byly připraveny ve spolupráci s odborem právním a organizačním.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis usnesení rady kraje

Číslo zasedání:	89

Datum konání:	19. 2. 2024

Materiál č.:		9/15

Název:		Návrh na úpravy smluv v rámci dotačních programů v odvětví regionálního rozvoje

Číslo usnesení:	89/6579

Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 4/257 ze dne 22.12.2016

č. 27/2483 ze dne 12.12.2017

č. 55/4923 ze dne 29.1.2019

č. 38/2581 ze dne 28.2.2022

č. 62/4603 ze dne 20. 2. 2023

č. 68/5112 ze dne 22. 5. 2023

č. 76/5606 ze dne 21. 8. 2023

č. 82/6064 ze dne 20. 11. 2023

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 3/177 ze dne 16.3.2017

č. 8/880 ze dne 14.6.2018

č. 11/1338 ze dne 13.3.2019

č. 12/1446 ze dne 13.6.2019

č. 15/1849 ze dne 5.3.2020

č. 4/323 ze dne 17.6.2021

č. 5/423 ze dne 16.9.2021

č. 8/777 ze dne 16.6.2022

č. 9/898 ze dne 15.9.2022

č. 10/999 ze dne 15.12.2022

č. 11/1135 ze dne 10.3.2023

č. 10/1014 ze dne 15.12.2022

č. 12/1255 ze dne 8. 6. 2023

č. 14/1454 ze dne 7. 12. 2023

č. 14/1515 ze dne 7. 12. 2023

bere na vědomí

žádost

- obec Třebom, IČO 00635481, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- obce Hlinka, IČO 00576107, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

- obce Stěbořice, IČO 00300691, dle příloh č. 11 a 15 předloženého materiálu

- obce Melč, IČO 00300420, dle přílohy č. 19 předloženého materiálu

- obce Budišovice, IČO 00635413, dle přílohy č. 23 předloženého materiálu

- obce Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 28 předloženého materiálu

- města Vítkov, IČO 00300870, dle přílohy č. 34 předloženého materiálu

- obce Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 37 předloženého materiálu

- obec Chlebičov, IČO 00533947, dle přílohy č. 40 předloženého materiálu

- obec Moravskoslezský Kočov, IČO 00576042, dle přílohy č. 43 předloženého materiálu

- obec Palkovice, IČO 00297054, dle přílohy č. 46 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2018

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2019

- zmírnit podmínky Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2022

- zmírnit podmínky dotačního programu Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2023

- zmírnit podmínky dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen Moravskoslezského kraje 2023

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

změnit v Příloze č. 1 usnesení zastupitelstva kraje č. 14/1515 ze dne 7. 12. 2023 výši poskytnuté dotace pod poř. č. 38 žadatele Le Gianng Pham Thi, IČO 19253842, ze „122.000 Kč“ na „127.300 Kč“

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01720/2017/RRC s obcí Třebom, IČO 00635481, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01349/2017/RRC s obcí Hlinka, IČO 00576107, dle přílohy č. 10 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 01926/2017/RRC s obcí Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 14 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07368/2018/RRC s obcí Stěbořice, IČO 00300691, dle přílohy č. 18 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06686/2018/RRC s obcí Melč, IČO 00300420, dle přílohy č. 22 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 07375/2018/RRC s obcí Budišovice, IČO 00635413, dle přílohy č. 27 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 04851/2019/RRC s obcí Krmelín, IČO 00296848, dle přílohy č. 33 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03798/2022/RRC s městem Vítkov, IČO 00300870, dle přílohy č. 36 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03799/2022/RRC s obcí Libhošť, IČO 72086718, dle přílohy č. 39 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03275/2023/RRC s obcí Chlebičov, IČO 00533947, dle přílohy č. 42 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03280/2023/RRC s obcí Moravskoslezský Kočov, IČO 00576042, dle přílohy č. 45 předloženého materiálu

- Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 03241/2023/RRC s obcí Palkovice, IČO 00297054, dle přílohy č. 48 předloženého materiálu

- Smlouvu o poskytnutí dotace číslo 04851/2023/RRC s fyzickou osobou podnikající Le Gianng Pham Thi, IČO 19253842, dle přílohy č. 49 předloženého materiálu

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2019“ z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 97.500 Kč

doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout

dofinancovat výplatu druhých splátek dotací v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“ z rozpočtu kraje na rok 2025 ve výši 160.000 Kč

ukládá

náměstkyni hejtmana

předložit žádosti dle bodu 1. a návrhy dle bodů 2. až 6. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 7. 3. 2024