ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 15

Datum konání: 7.3.2024

Materiál č.: 13/2

Název: Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Petřvald

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost obce Petřvald ze dne 10. 1. 2024 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02633/2023/ŽPZ

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02633/2023/ŽPZ uzavřená s obcí Petřvald

Příloha č. 3 - Návrh dohody o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02633/2023/ŽPZ

Příloha č. 4 - Výpis z usnesení Výboru pro životní prostředí

Předkladatel:

MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Zpracovatel:

Ing. Jana Kroupová, oddělení vodního hospodářství, odbor životního prostředí a zemědělství

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 89/6641 ze dne 19. 2. 2024

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1178 ze dne 10. 3. 2023

bere na vědomí

žádost obce Petřvald, IČO 00298263, ze dne 10. 1. 2024 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02633/2023/ŽPZ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02633/2023/ŽPZ, s obcí Petřvald, IČO 00298263, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Rozšíření stokové kanalizační sítě“, prodloužení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a změna přílohy č. 1 smlouvy – Nákladového rozpočtu projektu, s odůvodněním dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Dne 10. 1. 2024 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Petřvald (viz příloha č. 1 tohoto materiálu) o prodloužení doby realizace projektu „Rozšíření stokové kanalizační sítě“, prodloužení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu a o změnu přílohy č. 1 smlouvy – Nákladového rozpočtu projektu, kdy realizace uvedeného projektu je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 02633/2023/ŽPZ (viz příloha č. 2 tohoto materiálu).

Obec Petřvald obdržela dotaci na úhradu nákladů stavební a technologické části stavby „Rozšíření stokové kanalizační sítě“, včetně nákladů na činnosti se stavbou bezprostředně související, a náklady na pořízení projektové dokumentace domovních přípojek. Nyní žádá o prodloužení doby realizace tohoto projektu ze dne 31. 1. 2024 na den 30. 6. 2024, prodloužení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu ze dne 1. 4. 2024 na den 2. 9. 2024, a změnu nákladového rozpočtu projektu. Svou žádost odůvodňuje časovou náročností výběru dodavatele na zpracování projektové dokumentace a samotné zpracování této dokumentace, a úsporami finančních prostředků vyčleněnými na úhradu nákladů na projektovou dokumentaci, a naopak navýšením nákladů na stavbu stokové sítě.

Žádané změny smlouvy nemají vliv na účelové určení dotace, ani na celkovou výši poskytnuté dotace, která činí maximálně 10.000.000 Kč. Žádost ovšem kraj obdržel v době, která již neumožňovala včas projednat v orgánech kraje změny smlouvy v podobě smluvního dodatku. Proto je navrhováno situaci vyřešit uzavřením dohody o narovnání.

Kompetence zastupitelstva kraje rozhodnout o poskytnutí takové dotace a uzavření dotační smlouvy, potažmo i o narovnání dotační smlouvy, vyplývá z ustanovení § 36 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V případě kladného rozhodnutí zastupitelstva kraje bude s příjemcem dotace uzavřena dohoda o narovnání, jejíž návrh je uveden v příloze č. 3 tohoto materiálu.

Návrh na uzavření předmětné dohody o narovnání byl projednán dne 6. 2. 2024 ve Výboru pro životní prostředí zastupitelstva kraje s doporučujícím stanoviskem (viz příloha č. 4 tohoto materiálu).

S ohledem na vše uvedené rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje přijmout usnesení podle tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	89

Datum konání:	19.2.2024

Materiál č.:		13/1

Název:		Dohoda o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace obci Petřvald

Číslo usnesení: 89/6641

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 11/1178 ze dne 10. 3. 2023

  - bere na vědomí

žádost obce Petřvald, IČO 00298263, ze dne 10. 1. 2024 o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02633/2023/ŽPZ, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 02633/2023/ŽPZ, s obcí Petřvald, IČO 00298263, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, jejímž předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Rozšíření stokové kanalizační sítě“, prodloužení lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování a změna přílohy č. 1 smlouvy – Nákladového rozpočtu projektu, s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - ukládá

člence rady kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádost dle bodu 1. a návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: MUDr. Zdenka Němečková Crkvenjaš, MBA

Termín: 7. 3. 2024