DOHODA O NAROVNÁNÍ

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02661/2023/ŽPZ

I.

## Smluvní strany

- Moravskoslezský kraj

se sídlem:			28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:			MUDr. Zdenkou Němečkovou Crkvenjaš, MBA

členkou rady kraje

IČO:			70890692

DIČ:			CZ70890692

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:			1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

- Obec Šilheřovice

se sídlem:	Střední 305, 747 15 Šilheřovice

zastoupen:	Ing. Stanislavem Lipinským, starostou obce

IČO:	00300730

DIČ:	CZ00298263

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	8621821/0100

(dále jen „příjemce“)

uzavírají po vzájemném projednání, ve smyslu § 170 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 1903 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto dohodu o narovnání (dále též jen „dohoda“):

II.

## Základní ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že údaje o nich uvedené v čl. I této dohody jsou v souladu se skutečností v době uzavření dohody. Smluvní strany se zavazují, že změny těchto údajů písemně oznámí bez prodlení druhé smluvní straně. V případě změny bankovního spojení příjemce je příjemce povinen rovněž doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy, potvrzením peněžního ústavu nebo kopií výpisu z tohoto účtu. Z důvodu těchto změn není nutno uzavírat změnový dodatek k dohodě.

- Práva a povinnosti smluvních stran podle této dohody se řídí českým právním řádem.

III.

## Účel dohody

- Tato dohoda je uzavírána za účelem úpravy veškerých práv a povinností smluvních stran mezi nimi sporných a pochybných a souvisejících s jejich vztahem vyplývajícím ze smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, poskytovatelova evidenčního čísla 02661/2023/ŽPZ (dále jen „Smlouva“).

- Smlouva upravuje poskytnutí poskytovatelem příjemci dotace ve výši maximálně 9.300.000 Kč a maximálně 79,41 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Živelná pohroma-povodeň (úprava koryta potoka)“.

IV.

## Předmět dohody

- Smluvní strany touto dohodou upravují veškerá svá práva a povinnosti mezi nimi sporná a pochybná a související s jejich vztahem vyplývajícím ze Smlouvy, jak je dále v této dohodě uvedeno.

- Smlouvou byl sjednán termín pro úhradu uznatelných nákladů projektu do dne 30. 11. 2023 a termín pro předložení závěrečného vyúčtování celého realizovaného projektu do dne 15. 12. 2023.

- Příjemce adresoval poskytovateli žádost o změnu termínu pro úhradu uznatelných nákladů projektu dle Smlouvy ze dne 30. 1. 2024. Žádost byla odůvodněna časovou prodlevou při realizaci projektu způsobenou nepříznivými klimatickými podmínkami, kdy jejich vlivem došlo k ukončení realizace projektu a předání díla zhotovitelem až ke dni 30. 11. 2023, což způsobilo prodlevu při doručení a v úhradě jedné z faktur za provedené práce.

- Poskytovatel s žádanými změnami Smlouvy, které nemají vliv na účelové určení dotace a ani na naplnění jejich účelu, souhlasí, žádost příjemce však obdržel v době, která již neumožňovala projednat v orgánech poskytovatele změnu Smlouvy v podobě smluvního dodatku.

- S ohledem na vše uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku dohody smluvní strany uzavírají tuto dohodu, kterou jednoznačně prohlašují, že uznatelným nákladem projektu podle čl. VI odst. 1 písm. a) Smlouvy je náklad vzniklý a uhrazený v období ode dne 17. 5. 2021 do dne 5. 12. 2023.

- Smluvní strany se dohodly, že příjemce předloží do 60 dnů od nabytí účinnosti této dohody doplnění závěrečného vyúčtování projektu, ve kterém budou uplatněny uznatelné náklady projektu vyplývající z faktury doručené příjemci dne 5. 12. 2023.

- Smluvní strany se dále dohodly, že do 30 dnů od předložení bezchybného doplnění závěrečného vyúčtování dle odst. 7 této dohody bude převedena na účet příjemce splátka dotace, jejíž výše bude stanovena dle čl. IV odst. 2 smlouvy.

- Ostatní práva a povinnosti vyplývající ze smlouvy nebyly a nejsou mezi smluvními stranami sporné nebo pochybné, a tedy ve zbylém rozsahu smlouva platí dále v dosavadním znění.

V.

## Závěrečná ustanovení

- Případné změny a doplňky této dohody budou smluvní strany řešit písemnými, vzestupně číslovanými dodatky k této dohodě, které budou výslovně za dodatky této dohody označeny.

- Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud z následujícího odstavce tohoto článku dohody nevyplývá něco jiného.

- Má-li být tato dohoda povinně uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), provede její uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv poskytovatel. V takovém případě nabývá dohoda účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- V případě, kdy nebude tato dohoda uveřejněna dle předchozího odstavce tohoto článku dohody, bere příjemce na vědomí a výslovně souhlasí s tím, že dohoda včetně případných dodatků bude zveřejněna na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje. Dohoda bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené ve Smlouvě a v této dohodě budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smluv a z této dohody; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání podle § 23 odst. 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje usnesením č. xx/xxx ze dne 7. 3 2024.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření této dohody rozhodla rada obce/rozhodlo zastupitelstvo obce usnesením č. ...... ze dne .......

| V Ostravě dne ……………… |  | V Šilheřovicích dne ……………… |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Moravskoslezský kraj |  | za příjemce Obec Šilheřovice Ing. Stanislav Lipinský starosta |

Tuto dohodu je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat členka rady kraje. V případě nepřítomnosti členky rady kraje podepisuje smlouvu hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/10 ze dne 5. 11. 2020, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 12/1193 ze dne 8. 6. 2023.