| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rekonstrukce kanalizace - Karviná |  |  |  | Číslo akce |  | 4215 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3522 |  | Ostatní nemocnice |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2024 k 17.06.2024 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 16 637,81 |  |
| Upravený rozpočet 2024 k 15.07.2024 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 16 637,81 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 144 500,00 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 144 500,00 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 5008/2015/021 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | ZK 6/475 ze dne 16.12.2021 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Stávající areálová kanalizace je v nevyhovujícím stavu. Neustále dochází k jejímu ucpávání a následnému čištění. Současně kamerovým monitoringem byly zjištěny poruchy ve spojích potrubí, které způsobují prosakování a mísení s okolními odváděnými dešťovými vodami, což způsobuje enormní nárůst provozních výdajů v platbách za stočné. Předmětem akce je kompletní rekonstrukce jak splaškové, tak dešťové kanalizace karvinské nemocnice včetně přečerpávacích stanic v suterénech jednotlivých budov. Do konce roku 2023 bylo z rozpočtu kraje na akci čerpáno 1 862,19 tis. Kč. V roce 2024 bude zahájena realizace stavby s předpokládaným dokončením v roce 2027. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2022 - 2027 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | V roce 2025: 35 000 tis. Kč V roce 2026: 45 500 tis. Kč V roce 2027: 45 500 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ¦ Vysoká priorita - investice potřebná pro chod organizace |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 ¦ Energeticky neúsporné opatření |  |  |  |  |  |