ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 16.3.2017

Materiál č.: 6/4

Název: Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Výpis z usnesení Výboru pro dopravu

Předkladatel:

Ing. Jakub Unucka, MBA, náměstek hejtmana kraje

Za předkladatele:

Ing. Aleš Stejskal, jednatel společnosti, Koordinátor ODIS s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Silvie Mošová, oddělení dopravy, odbor dopravy a chytrého regionu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesením rady kraje

č. 8/559 ze dne 28. 2. 2017

č. 111/8565 ze dne 4. 10. 2016

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/382 ze dne 6. 2. 2003

  - bere na vědomí

informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje k realizaci záměru zavedení integrovaného dopravního systému na celém území kraje rozhodlo svým usnesením č. 11/195/3 ze dne 20. 6. 2002 o účasti kraje ve společnosti Koordinátor ODIS s.r.o., stejným rozhodnutím zároveň stanovilo majetkovou účast Moravskoslezského kraje v této společnosti, kde Moravskoslezský kraj byl do 28. 11. 2008 společníkem s dalšími 14 městy a obcemi kraje především z blízkého regionu Ostravy, od tohoto data byli ustaveni pouze dva společníci, Moravskoslezský kraj a statutární město Ostrava, se shodnými podíly ve společnosti.

Zastupitelstvo kraje usnesením 14/382/1 ze dne 6. 2. 2003 uložilo Radě kraje předložit zastupitelstvu kraje jednou ročně informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS (dále “ODIS“). Tento materiál navazuje na každoročně předkládané materiály o postupu integrace v Moravskoslezském kraji.

Materiál byl projednán dne 9. března 2017 na 3. jednání výboru pro dopravu zastupitelstva kraje. Výpis usnesení je uveden v příloze č. 1 materiálu.

Institucionalizace společnosti Koordinátor ODIS

Společnost s ručením omezeným – Koordinátor ODIS s.r.o. – byla založena

na přelomu let 1995 a 1996 s cílem připravit, spustit, provozovat a rozvíjet integrovaný dopravní systém zpočátku v širším zájmovém území města Ostravy, později na území celého Moravskoslezského kraje.

Společnost Koordinátor ODIS s.r.o. se zabývá komplexní dopravně-inženýrskou činností, a to především za účelem správy ODIS. Úkoly vyplývající z potřeby správcování ODIS jsou předmětem přímého i nepřímého zadání společníků společnosti prostřednictvím dotací či smluv o dílo.

Přehled činností společnosti Koordinátor ODIS v roce 2016 pro Moravskoslezský kraj

V roce 2016, podobně jako v letech předcházejících, došlo k realizaci nebo zahájení realizace několika rozvojových projektů bezprostředně souvisejících s rozvojem ODIS. Plně se rozvinula zcela nová kapitola v soustavě činností společnosti, a to provoz v prvních dvou oblastech kraje, kde veřejnou linkovou dopravu zajišťuje dopravce vzešlý z výběrového řízení a s tím související nová role a úlohy společnosti ve vztahu k Moravskoslezskému kraji. Rok 2016 byl pátým a současně posledním rokem, kde většina aktivit společnosti vychází ze schváleného Plánu dopravní obslužnosti kraje na období 2012 - 2016.

- Aktivity z Plánu dopravní obslužnosti kraje

- Příprava a realizace podmínek pro výběrová řízení

Podle schváleného harmonogramu byla společnost Koordinátor ODIS plně zapojena do procesu přípravy a také již realizace zadání pro výběrové řízení na provozování autobusové dopravy v Moravskoslezském kraji. V průběhu roku 2016 byly realizovány tyto činnosti:

- příprava vysoutěženého dopravce pro oblast Českotěšínska (ČSAD Havířov a.s.) po technické a organizační stránce na zahájení provozu od 11. 12. 2016 (doladění odbavovacího a dispečerského systému),

- převzetí a zahájení provozování prodejní a informační kanceláře v Českém Těšíně (Dopravní infocentrum ODIS Český Těšín),

- provádění kontrolní činnosti (vyhodnocování dodržování stanovených provozních parametrů) ve vysoutěžených oblastech,

- finalizace veškeré dokumentace pro výběrové řízení na provozovatele autobusové dopravy v oblasti Karvinska, Orlovska a Frýdlantska dle zadání,

- návrh provozních parametrů (organizace dopravy, jízdní řády), projednání s městy a obcemi a uzavření připomínek pro oblasti Novojičínsko-západ a Novojičínsko-východ (sloučené oblasti Brušpersko/Příborsko, Kopřivnicko, Frenštátsko),

- příprava provozních parametrů (organizace dopravy, jízdní řády) pro oblasti Hlučínsko, Opavsko, Vítkovsko, Bílovecko.

- Návrh postupu rozšiřování ODIS

  - Oblast Havířovsko (projekt 2015, realizace 02/2016)

Začlenění oblasti Havířovska do ODIS bylo odkládáno na termín zprovoznění přestupního terminálu Hranečník. Projekt byl realizován od 28. 2. 2016.

  - MHD Karviná (projekt 2013, realizace 12/2016)

Projekt začlenění MHD Karviná do ODIS byl zpracován, projednán se zástupci města i s dopravcem se závěrem, že jeho realizace bude možná nejdříve po vytvoření technických podmínek u dopravce – v průběhu roku 2016 se podařilo podmínky vytvořit, projekt byl realizován od 11. 12. 2016.

  - MHD Orlová (projekt 2013, realizace po dohodě s městem Orlová)

Projekt začlenění MHD Orlová do ODIS byl zpracován, projednán se zástupci města i s dopravcem se závěrem, že jeho realizace bude možná nejdříve po vytvoření technických podmínek u dopravce – v průběhu roku 2016 se nepodařilo podmínky vytvořit, předpoklad nejdříve v průběhu roku 2017.

  - MHD Nový Jičín (projekt 2013, realizace po dohodě s městem Nový Jičín)

Odkládání realizace bylo nejprve způsobeno vyčkáváním na rozhodnutí vedení města Nový Jičín o provozovateli MHD. V průběhu roku 2013 bylo rozhodnuto o provozování MHD Nový Jičín Technickými službami Nový Jičín. Ve druhé polovině roku 2015 projevilo vedení města opětovný zájem o zapojení linek MHD Nový Jičín do ODIS, na základě požadavku připravila a předala společnost Koordinátor ODIS s.r.o. městu aktualizovaný souhrn technických a ekonomických podmínek, další postup je závislý na stanovisku města Nový Jičín.

- Návrh postupu úprav dopravního řešení v oblastech

Konkrétní projekty podléhají projednání s dotčenými obcemi, jejich realizace včetně časového harmonogramu závisí na ekonomických a technických podmínkách.

  - Audit regionálních železničních tratí a z něj vyplývající dopravní opatření (provedení hloubkové sondáže vybraných regionálních tratí v kraji s cílem vytipování silných a zejména slabých míst a nalezení řešení k jejich odstranění, vícekriteriální vyhodnocení stávajících možností a výhledového potenciálu jednotlivých tratí), u tratí, které budou vyhodnoceny bez potenciálu dalšího rozvoje, zvážení jejich útlumu a plné nebo částečné náhrady jiným druhem dopravy

Projekt byl a nadále bude realizován postupně po jednotlivých tratích podle potřeby, zejména v rámci výběrových řízení na dopravce v silniční dopravě.

  - Aktualizace modelu příměstské železniční dopravy v Moravskoslezském kraji

Systém příměstské železniční dopravy doznal v roce 2016 několika menších změn. Od 11. 12. 2016 bylo zlepšeno spojení oblasti Jablunkovska, Třinecka, Českotěšínska a Karvinska s Ostravou prodloužením části spojů linky S2 (Mosty u Jablunkova – Ostrava) z Ostravy hl.n. až do Ostravy-Svinova, což představuje cílový stav pro všechny spoje této linky.

K témuž datu byl změněn provozní koncept na lince S5 z Frýdlantu nad Ostravicí do Ostravice, díky dokončené modernizaci trati byla zvýšena cestovní rychlost, zkrácena jízdní doba. Nově jezdí vlaky na této lince celodenně v základním intervalu 60 minut a vytváří ve Frýdlantu nad Ostravicí pravidelné přípoje od/k vlakům linky S6 směrem od/do Ostravy.

V roce 2016 se podařilo uzavřít rámcovou smlouvu o zapojení vlaků dálkové dopravy do ODIS, jejími signatáři jsou představitelé Ministerstva dopravy ČR, Českých drah, Moravskoslezského kraje a Koordinátora ODIS.

  - Průmyslové zóny - trvalá součinnost s rozhodujícími zaměstnavateli v průmyslových zónách, zohlednění v rozvojových projektech

Od 30. 10. 2016 došlo k výraznému zlepšení dopravní obsluhy průmyslové zóny Mošnov, a to zavedením nové autobusové linky č. 632 z Kopřivnice a dále ke zřízení nové zastávky Mošnov, PZ Mobis a v této souvislosti k úpravě trasy na linkách č. 333 a č. 670.

  - Řešení dopravní obsluhy v socioekonomicky znevýhodněných oblastech - rozpracování závěrů analýzy „Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ v oblasti veřejné dopravy, zohlednění v rozvojových projektech

Je naplňováno v závislosti na řešeném projektu.

  - Posouzení zavedení přímých autobusových linek k významným zaměstnavatelům nebo institucím

Projekt z roku 2012 z finančních důvodů realizován v průběhu roku 2015 nebyl, od 28. 2. 2016 je realizováno posílení autobusového spojení Havířova s Ostravou-Porubou (oblast VŠB-TU a Fakultní nemocnice).

  - Terminál Hranečník

Na základě rámcové shody mezi Moravskoslezským krajem, statutárním městem Ostrava a dalšími dotčenými městy a obcemi byl dokončen a od 28. 2. 2016 realizován projekt organizace příměstské autobusové dopravy a návazné městské hromadné dopravy zohledňující zřízení nového dopravního terminálu na Hranečníku. Současně došlo k zaintegrování všech zbývajících linek příměstské autobusové dopravy dopravce ČSAD Havířov a.s. do ODIS, čímž byl završen cílený proces integrace z pohledu Moravskoslezského kraje.

  - Koncepce bezbariérové dopravy

Realizační projekt „Moravskoslezským krajem veřejnou dopravou bez bariér – Projekt bezbariérové dopravy na období 2010-2013“ zpracovaný v roce 2010 společností Koordinátor ODIS s.r.o. byl vyhodnocen k 31. 12. 2013. V následujícím období jsou jeho zásady a parametry naplňovány v souvisejících projektech.

- Rutinní činnosti se spoluúčastí statutárního města Ostrava

- Vyhodnocování plnění smluv k zajištění dopravní obslužnosti v rámci ODIS roku 2016 a příprava podkladů pro návrh smluv roku 2017

Na základě výsledků předchozího roku a se zohledněním požadavků a provozně-ekonomických limitů byly připraveny smlouvy, resp. dodatky smluv o závazku veřejné služby, resp. o veřejných službách pro města a obce.

- Editace, zajištění tisku a distribuce knižních jízdních řádů ODIS dle oblastí

Sběr, projednávání a zpracovávání podnětů měst a obcí, případně cestujících a příprava zadání objednávky - jízdních řádů. Následná příprava a realizace jízdních řádů až do úrovně přípravy dílčích podkladů pro zastávkové výlepy, příprava a redakce podkladů pro knižní jízdní řády, zajištění tisku a vlastní distribuce knižních jízdních řádů ODIS s platností od 11. 12. 2016 pro oblasti Opavsko, Bruntálsko, Novojičínsko, Třinecko, Frýdecko-Místecko, Karvinsko, součinnost s DP Ostrava při přípravě knižního jízdního řádu ODIS – oblast Ostravsko (zde linky mimo DP Ostrava).

- Příprava a editace propagačních materiálů

V průběhu roku bylo vydáno:

- informační leporelo ke změnám v organizaci dopravy v souvislosti se zprovozněním terminálu Hranečník od 28. 2. 2016,

- soustava informačních letáků ke změnám v organizaci dopravy na Českotěšínsku od 11. 12. 2016,

- informační leták o ODIS určený do železničních stanic a vozů,

- informační leporelo k Tarifu ODIS 2017.

Připravovaly se rovněž informační letáky a mapky pro potřeby dopravců a do informačních virtín na terminálech Svinov a Hranečník.

Součástí marketingu je správa webu www.kodis.cz, www.odiska.cz a facebooku.

- Dopravní průzkumy

Sledování a vyhodnocování přepravní poptávky městské i regionální dopravy, provádění dopravních průzkumů na určených bodech, provádění účelových dopravních průzkumů v regionální autobusové i železniční dopravě podle požadavků.

- Návrh Tarifu ODIS 2017

Na základě vývoje tržeb, ekonomických podmínek objednatelů a nákladů dopravců je každoročně zpracováván návrh ceníku tarifu, případně návrh úprav struktury tarifu pro širší uplatnění na území celého Moravskoslezského kraje zapojeného do ODIS včetně několika měst s vlastními systémy městské hromadné dopravy. Pro rok 2017 došlo k následujícím významnějším změnám:

- prodloužení přestupní doby u elektronických jízdenek z 30 na 45 minut u většiny provozních režimů,

- zavedení 24 hodinové síťové jízdenky ODIS,

- zavedení 3 denní jízdenky Ostrava XXL,

- sjednocení ostravských zón 1 – 4 do jediné a nový ceník ostravské zóny 77,

- plošné zavedení jednotlivého jízdného REGION u Českých drah.

- Správa elektronických informačních tabulí

V průběhu roku 2016 došlo k dalšímu, tentokrát mírnému nárůstu počtu elektronických informačních tabulí na území Ostravy (Hranečník), resp. kraje (Třinec).

Koordinátor ODIS zajišťuje správu a provoz:

- vlastních tabulí pořízených v letech 2014 – 2015 (celkem 56 elektronických panelů pořízených díky dotaci z ROP a Moravskoslezského kraje). S jedinou výjimkou (nádraží Ostrava-Svinov) jsou umístěny mimo území Ostravy,

- tabulí v majetku statutárního města Ostrava, a to v rámci terminálů Ostrava-Svinov, Hulváky, Hranečník) a v rámci projektu Inteligentní zastávky také na dalších 17 zastávkách, na kterých je umístěno dohromady 38 panelů, ve většině případů oboustranných,

- tabulí v majetku měst Hlučín (6), Studénka (2), Bruntál (10), Třinec (1) na významných autobusových zastávkách,

- tabule v majetku IKEA Centres v Shopping Parku Avion Ostrava (1) instalované u východu k tramvajovým zastávkám,

- tabule v majetku dopravce TQM-holding (1) na zastávce Opava, Bílovecká TQM.

Správu a provoz tabulí v majetku jiném než vlastním zajišťuje společnost smluvně za úhradu.

Elektronické informační tabule zobrazují v současné době v naprosté většině on-line informace o odjezdech jednotlivých spojů (tj. se zobrazením případného zpoždění), dále informace o bezbariérovém spoji. Formou běžícího textu jsou průběžně zobrazovány důležité aktuální informace o dopravě.

- Vyhodnocování a přerozdělování tržeb

Vyhodnocování a následné přerozdělování tržeb mezi jednotlivé dopravce je jednou ze stěžejních činností společnosti. Ročně se rozdělují tržby v hodnotě cca 1 mld. Kč. Společnost pro tento účel uzavírá se všemi dopravci každoročně Smlouvu o dělbě tržeb s případnými dodatky. Přerozdělování tržeb je realizováno specifickým softwarem, v průběhu roku 2016 probíhala dělba tržeb paralelně i na novém software vyvinutém ve spolupráci dodavatelské firmy a vlastních zaměstnanců. Od ledna 2017 je dělba tržeb realizována již plně jen na novém software.

- Provoz, správa a rozvoj e-shopu

E-shop slouží pro objednávku ODISky, nákup předplatních jízdenek a nákup vkladu na elektronickou peněženku ODISky. V první fázi (tj. od 1. 9. 2012, kdy byl odkoupen od Dopravního podniku Ostrava a následně upgradován pro použití u více dopravců) sloužil pouze pro držitele ODISek vydaných ostravským dopravním podnikem, v průběhu roku 2015 byl rozšířen pro držitele ODISek vydaných dopravci ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Vsetín a.s. a rovněž pro zaměstnance krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kde správu dopravní aplikace zajišťuje Koordinátor ODIS. Nahrávání přes e-shop realizovaných požadavků provádí počínaje rokem 2015 také dopravce České dráhy a.s. na zařízení POP průvodčími.

V průběhu roku 2016 byl u dodavatele zadán upgrade tohoto již plně nevyhovujícího e-shopu, do konce roku 2016 však nebyla nová verze předána.

- Provoz centrální správy karetního systému MSK (clearing finančních toků v systému jednotné krajské karty ODISky), zahájení akceptace bankovních platebních karet

  - ODISka

V roce 2016 bylo dosaženo zásadního milníku v procesu standardizace odbavovacích zařízení jednotlivých dopravců v rámci ODIS a zavádění jednotné čipové karty. Zatímco v roce 2015 bylo dosaženo stavu, kdy všichni potenciální dopravci se již stali vydavateli bezkontaktní čipové karty ODISka, tj. technicky zcela identické karty (garantováno standardem Moravskoslezské karty), tak v roce 2016 došlo k systémovému dokončení plné funkcionality ODISky (tj. nosič dlouhodobého časového jízdného a elektronické peněženky) u všech subsystémů veřejné dopravy v kraji (železniční doprava, regionální autobusové doprava, tzv. velká MHD s nástupem a výstupem všemi dveřmi a tzv. malá MHD s nástupem u řidiče).

Smyslem je pak zjednodušení cestování pro cestující ve všech systémech veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji napříč všemi dopravci s jakoukoliv kartou vydanou těmito dopravci pod jednotícím názvem „ODISka“. Pro cestující to znamená, kromě zjednodušení cestování, že mají cestující také vyšší nabídku nových tarifních možností, které cestování také zlevní. Tento stav (zjednodušení a zlevnění) je vhodným motivačním faktorem pro větší využívání služeb veřejné dopravy (busy, vlaky, tramvaje, systémy MHD).

Role KODISu je pak v zajištění organizačního, technického a bezpečnostního zázemí pro dopravce tak, aby vzájemné vazby a nastavené procesy byly u všech subjektů v systému identické. Významnou rolí KODISu je zajištění finančního vyrovnání vzniklých transakcí mezi partnery a vydavateli karet.

Milníky projektu ODISka:

- Počínaje rokem 2011 byl zahájen proces postupné implementace jednotné bezkontaktní čipové karty ODISka dle standardu Moravskoslezské karty u jednotlivých dopravců v rámci ODIS.

- Od 1. února 2011 začal nové standardizované karty vydávat jako první dopravce Dopravní podnik Ostrava a.s. (dále DPO). V této první etapě se jednalo o karty, na nichž byl nahrán pouze kupón dlouhodobé časové jízdenky, jehož nahrávání je realizováno buď prostřednictvím e-shopu a následně revizora dopravce nebo přímo v prodejnách jízdenek dopravce.

- Druhá etapa byla zahájena od 1. března 2012, kdy možnost použití nové karty byla rozšířena i na další dopravce – Veolia Transport Morava (nyní ARRIVA MORAVA a.s.), TQM-holding s.r.o. (dále TQM) a Radovan Maxner – na linkách s nástupem a výstupem všemi dveřmi (šlo o 3 linky). Případné nahrávání je realizováno revizorem KODIS.

- Další, v pořadí třetí etapa byla zahájena 17. září 2012. Do systému se zapojil významný dopravce, a to České dráhy a.s. (dále ČD). Nově je možné nahrávat kupóny dlouhodobých časových jízdenek s plným sortimentem rovněž na zařízeních UNIPOK na předprodejích ČD v kraji. ODISky s platným kupónem jsou tak akceptovány nově na všech linkách ČD (ve vlacích zařazených do ODIS).

- V rámci čtvrté etapy se od 2. dubna 2013 do systému zapojil jeden z nejvýznamnějších dopravců v kraji – ARRIVA MORAVA. Dopravce zahájil vydávání vlastních karet ODISka a ve všech svých vozidlech zahájil plnou akceptaci veškerých karet ODISka (včetně těch, které jsou vydány DPO) se všemi tarifními funkcionalitami (tj. včetně možnosti využívání elektronické peněženky). Ke stejnému datu zahájilo oficiálně praktickou činnost clearingové centrum KODIS, neboť od té doby existují již dva vydavatelé ODISky. Byla tak zahájena činnost Centrální správy karetního systému Moravskoslezského kraje, která zajišťuje propočty potřebné pro finanční vyrovnání mezi dopravci při akceptování bezkontaktních čipových karet vydávaných jednotlivými dopravci. Dopravci jsou oprávněni přijímat na svůj účet platby na elektronické peněženky z karty určené k úhradě služeb a zboží souvisejících s poskytováním přepravy osob všemi dopravci a vzájemné finanční vyrovnání je řešeno tímto SW.

- Pátá etapa byla zahájena od 1. července 2013, kdy se stal dalším dopravcem akceptujícím plně karty ODISka se všemi tarifními funkcionalitami opavský dopravce TQM.

- Šestá etapa, byla zahájena 1. prosince 2013. Dalším, již šestým dopravcem akceptujícím karty ODISka je železniční dopravce GW Train Regio a.s., tento dopravce rovněž nahrává kupóny dlouhodobých časových jízdenek s plným sortimentem na zařízení POP. Vydávání vlastních karet zahájil třetí dopravce – TQM.

- Jako sedmá etapa byla spuštěna od 6. května 2014 premiérová novinka v ČR - rozšíření funkce ODISky o možnost nahrání aplikace Karta ČD (IN Českých drah, jednalo se o úplně první případ, kdy byly tarifní aplikace Českých drah nahrány na jiný nosič než na IN-kartu). Cestujícím vlastnícím kartu ODISka s potřebou cestovat po železnici dopravcem ČD nově postačuje jen jedna karta; došlo tak ke kobrandaci dvou karet do jedné.

- Osmá etapa byla zahájena od 1. srpna 2014, kdy se dalším akceptujícím dopravcem stal Městský dopravní podnik Opava, na jehož zařízení byli cestující odbavováni jak s dlouhodobými časovými jízdenkami ODIS, tak s jednotlivým jízdným dle tarifu Městského dopravního podniku Opava.

- Od 1. září 2014 začali v rámci deváté etapy ODISku vydávat další dopravci. Jedná se o dopravce Městský dopravní podnik Opava a.s., ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s., ČSAD Frýdek-Místek a.s. a Osoblažská dopravní společnost s.r.o.

- Desátá etapa odstartovala 1. ledna 2015, kdy byly do integrovaného dopravního systému ODIS zapojeny všechny regionální linky dopravce ČSAD Frýdek-Místek, a.s. přičemž v souvislosti s tím byla možnost odbavení ODISkou zavedena také zde.

- Velmi významnou je jedenáctá etapa, kdy od 1. listopadu 2015 bylo zahájeno odbavování jednotlivého jízdného kartou ODISka ve vozidlech ostravského dopravního podniku,

- Dvanáctou etapu představuje 13. prosinec 2015, kdy zahájil provoz v rámci ODIS nový dopravce-akceptant ODISek, a to ČSAD Vsetín a.s. Od stejného termínu byl spuštěn pilotní provoz používání ODISky pro platbu jednotlivého jízdného také na železnici, a to zatím v úseku Český Těšín – Mosty u Jablunkova zastávka.

- Třináctá etapa nastala od 1. ledna 2016, kdy se stal novým akceptantem ODISky taktéž dopravce ČSAD Karviná a.s.

- Od 28. února 2016 byla spuštěna významná čtrnáctá etapa, k tomuto termínu byl zapojen do systému ODISka poslední dopravce, tj. ČSAD Havířov a.s.

- Dosud poslední, patnáctou etapou, která byla spuštěna od 11. prosince 2016, je praktické dokončení plné integrace u dopravce ČD. Po úspěšném vyhodnocení pilotního provozu používání ODISky pro platbu jednotlivého jízdného v úseku Český Těšín – Mosty u Jablunkova zastávka byla tato možnost rozšířena na všechny tratě na území kraje, s výjimkou tratí s „S“ provozem, kde bude zapotřebí provést úpravy vozidlových automatů na výdej jízdenek.

Úspěšně pokračuje zcela ojedinělý společný projekt Moravskoslezského kraje a společnosti Koordinátor ODIS, který odstartoval v září 2014 a který umožňuje využívat zaměstnanecké karty zaměstnanců krajského úřadu i jako elektronický platební prostředek u dopravců zajišťujících veřejnou osobní dopravu, byl v roce 2015 doplněn o e-shop.

K 31. 12. 2016 bylo vydáno všemi vydavateli celkem dohromady 293 505 karet ODISka (k 31. 12. 2015 to bylo 183 709 karet, k 31. 12. 2014 to bylo 73 012 karet ODISka, k 9. 1. 2014 to bylo 21 443 karet ODISka).

Od 1. 10. 2014 byl zahájen proces ukončování používání papírových dlouhodobých časových jízdenek, a to u kategorie studentů 15 – 26 let. Tento proces pokračoval v průběhu roku 2015, nejprve od 1. 4. 2015 byl ukončen prodej veškerých papírových 180denních a 365denních jízdenek, od 1. 10. 2015 byl ukončen prodej veškerých papírových dlouhodobých časových jízdenek u kategorie žáků 6 – 15 let.

Celý proces byl ukončen pro zbývající kategorie k 1. 3. 2016, počínaje tímto datem je možné zakoupit jakékoliv dlouhodobé časové jízdenky pouze na čipovou kartu ODISka.

  - Bankovní platební karty

Jako alternativa k ODISce je sledována možnost úhrady jízdného také prostřednictvím bezkontaktní platební karty (VISA, Mastercard). V roce 2016 byl vyvinut a od 30. června 2016 zprovozněn systém úhrady jízdného platební kartou u prvního dopravce v ODIS – Dopravního podniku Ostrava. Systém je nastaven tak, aby způsob úhrady (zatím pouze jednotlivého jízdného) byl identický se způsobem úhrady jízdného ODISkou. Novou funkcí je navíc denní optimalizace jízdného (autocapping), tj. systém po ukončení dne spočte nejvýhodnější cenu, která je poté stržena z účtu klienta.

Architektura systému je od počátku nastavena tak, aby bylo možné do něj zapojovat další dopravce, což se předpokládá zejména v letech 2017 – 2018. Funkci systémového zprostředkovatele proto zajišťuje Koordinátor ODIS s.r.o. prostřednictvím společnosti XT-Card a smluvní banky ČSOB.

K 31. 12. 2016 bylo uhrazeno platebními kartami v rámci ODIS celkem 499 149 ks jízdenek.

- Dopravní infocentrum ODIS

Dopravní infocentrum ODIS zahrnovalo v roce 2016 celkem 5 pracovišť:

- Dopravní infocentrum ODIS Ostrava (hlavní pracoviště)

- Dopravní infocentrum ODIS Ostrava-Svinov

- Dopravní infocentrum ODIS Třinec

- Dopravní infocentrum ODIS Jablunkov

- Dopravní infocentrum ODIS Český Těšín (od prosince 2016)

Dopravní infocentrum ODIS Ostrava je umístěno v budově ředitelství Dopravního podniku Ostrava na Poděbradově ul. 2 v Ostravě a poskytuje tyto služby:

Informace o veřejné dopravě především na území Moravskoslezského kraje:

- Informace o Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS.

- Informace o jízdních řádech a vyhledávání optimálního spojení.

- Informace o aktuálním stavu provozu při výlukách a při mimořádných situacích v dopravě, zpožděních, apod.).

- Informace o cenách jízdného, o tarifních a přepravních podmínkách jednotlivých dopravců.

- Informace o možnostech prodeje jízdních dokladů.

- Informace o přepravní kontrole.

- Řešení reklamací na funkčnost jízdenkových automatů MHD Ostrava.

- Prodej tištěných zastávkových, linkových a knižních jízdních řádů.

Informace o alternativní dopravě na území Moravskoslezského kraje:

- Informace o cyklistické dopravě (distribuce cyklomap).

- Informace o půjčovnách automobilů.

Nabídka informačních a propagačních materiálů s dopravní tématikou

Prodej jízdních dokladů pro dopravce LEO Express

Dopravní infocentrum ODIS - pracoviště Ostrava-Svinov zahrnuje provoz původního infocentra (provoz a údržba technologií hlasového a vizuálního informačního systému v prostorách terminálu Ostrava-Svinov) a dále jménem Dopravního infocentra poskytuje telefonické, mailové a SMS informace dopravní a tarifní v době mimo provozní dobu pracoviště na Poděbradově ulici.

Dopravní infocentrum ODIS – pracoviště v Třinci, Jablunkově, Českém Těšíně poskytují tyto služby:

Informace o veřejné dopravě především na území Moravskoslezského kraje:

•	Informace o Integrovaném dopravním systému Moravskoslezského kraje ODIS.

•	Informace o jízdních řádech a vyhledávání optimálního spojení.

•	Informace o aktuálním stavu provozu při výlukách a při mimořádných situacích v dopravě, zpožděních, apod.).

•	Informace o cenách jízdného, o tarifních a přepravních podmínkách jednotlivých dopravců.

•	Informace o možnostech prodeje jízdních dokladů.

•	Prodej tištěných zastávkových, linkových a knižních jízdních řádů.

•	Prodej jízdních dokladů (dlouhodobých časových jízdenek) a nahrávání elektronických peněz na čipové karty ODISka.

•	Vyřizování reklamací čipových karet ODISka vydavatelů ARRIVA MORAVA, resp. ČSAD Vsetín a.s., resp. ČSAD Havířov a.s.

Nabídka informačních a propagačních materiálů s dopravní tématikou

Prodej jízdních dokladů pro dopravce LEO Express

- Rutinní činnosti bez spoluúčasti statutárního města Ostrava

- Přepravní kontrola

Provádění přepravní kontroly po celý rok 2016 u dopravců na základě smlouvy (financováno dopravci), přepravní kontrola je prováděna od 1. 7. 2011 u dopravců Veolia Transport Morava, resp. ARRIVA MORAVA, od 1. 1. 2012 u dopravce TQM a od 1. 4. 2012 u dopravců ČSAD Karviná a.s., ČSAD Havířov a.s. a ČSAD Frýdek-Místek a.s.

Od 13. 12. 2015 je prováděna kontrolní činnost v novém režimu u vysoutěžených dopravců, a to nejprve u ČSAD Vsetín a.s., poté i u ČSAD Havířov a.s. Kontrola se zaměřuje nejen na dodržování přepravně-tarifní kázně cestujících, ale také na dodržování stanovených pravidel a parametrů ze strany dopravců.

- Centrální dispečink ODIS

Centrální dispečink ODIS je pracoviště společnosti KODIS, jehož hlavními úlohami jsou především:

- zajišťování provozní koordinace mezi jednotlivými dopravci v ODIS v rutinním režimu (garance určených návazností),

- zajišťování provozní koordinace mezi jednotlivými dopravci v ODIS v mimořádném režimu (součinnost dopravců při výlukách, nehodách a jiných mimořádnostech v provozu),

- provádění kontrolní činnosti a evidence naplňování dopravních výkonů jednotlivými dopravci dle sjednaných smluvních vztahů s objednateli.

Vzhledem k tomu, že činnost Centrálního dispečinku ODIS je podstatnou měrou závislá na on-line informacích o pohybu vozidel, které v současné době poskytuje pouze šest dopravců (České dráhy a.s., ARRIVA MORAVA a.s., TQM, Dopravní podnik Ostrava a.s., ČSAD Vsetín a.s. a ČSAD Havířov a.s., tento pouze na Českotěšínsku), je naplňován především první bod, systém dozoruje denně celkem 1 116 návazností. Od 13. 12. 2015 je dispečink používán nově ke kontrolní činnosti u prvního dopravce vzešlého z výběrového řízení – ČSAD Vsetín a.s., od 11. 12. 2016 u druhého dopravce vzešlého z výběrového řízení – ČSAD Havířov a.s.

Provoz dispečinku bude postupně rozšiřován o sledování dalších dopravců poskytujících on-line informace o pohybu svých vozidel a dále k evidenci reálně ujetých výkonů jednotlivých dopravců.

- Propagace a výchova

V září 2014 byl zahájen projekt ODISbus, jehož podstatou je výchovné působení na veřejnost směrem k většímu využívání jednotlivých forem veřejné dopravy, zejména směrem ke školní mládeži, dále na veřejných akcích v rámci Moravskoslezského kraje souvisejících se zaměřením projektu. Propagace veřejné dopravy je pojímána jako nástroj pro zvýšení popularizace, zájmu a povědomí společnosti o možnostech cestování veřejnou dopravou, která je v současnosti spíše vnímána jako doprava pro sociálně slabší. Propagační kampaně byly zacíleny zejména na druhý stupeň základních škol a střední školy. Speciálně upravený autobus umožňuje realizovat přednášky a diskuze přímo v autobuse.

Provozní fáze započala už v měsíci září 2014, od počátku byla zprovozněna webová aplikace, kde si školy mohou najít vhodný termín a přihlásit se. V roce 2016 projekt dále pokračuje formou prezentací v základních, speciálních a středních školách. Celkem bylo navštíveno 42 školských zařízení v Moravskoslezském kraji. Přednášek se zúčastnilo 1 673 žáků (do tohoto počtu nejsou započítáni žáci ze speciálních škol vzhledem k jejich specifickým potřebám) během 102 přednáškových bloků, tj. průměrně 40 žáků na třídu.

Před začátkem školního roku 2016/2017 proběhla změna v zacílení propagačních kampaní, které byly rozšířeny o 4. a 5. ročníky prvního stupně základních škol. Další významnou změnou je širší zaměření přednášek na potřeby osob s omezenou schopností pohybu a orientace při přepravě, stejně jako rozšíření povědomí o bezbariérových spojích. Výsledky prezentací jsou více než uspokojivé. Děti prezentacím naslouchají, aktivně se zapojují a soutěží, případně sdělují své osobní zkušenosti během přepravy. Na konci přednášky vždy vyplní dotazník, za který obdrží malý propagační předmět – magnetek na lednici s vyobrazením některého z vozidel v ODIS.

Navštívená školská zařízení v roce 2016:

| Škola | Datum |
| --- | --- |
| ZŠ U Haldy, U Haldy 1586/66, 700 30, Ostrava-Hrabůvka | 5. 2. 2016 |
| ZŠ Doubrava, Doubrava 546, 735 33, Doubrava | 24. 2. 2016 |
| ZŠ a MŠ Píšť, Školní 530/13, 747 18, Píšť | 7. 4. 2016 |
| ZŠ a MŠ Bolatice, Školní 540/9, 747 23, Bolatice | 12. 4. 2016 |
| ZŠ dr. Miroslava Tyrše, Tyršova 2/1062, 748 01, Hlučín | 14. 4. 2016 |
| ZŠ a Praktická škola, Slezského odboje 361/3a, 746 01, Opava | 19. 4. 2016 |
| ZŠ a MŠ Velké Heraltice, Školní 228, 747 75 Velké Heraltice | 22. 4. 2016 |
| ZŠ T. G. Masaryka, Trnkova 280, 735 51, Bohumín-Pudlov | 26. 4. 2016 |
| Střední škola technická a dopravní, Moravská 2/964, 703 00, Ostrava-Vítkovice | 28. 4. 2016 |
| ZŠ Čkalovova, Čkalovova 942, 708 00, Ostrava-Poruba | 3. 5. 2016 |
| ZŠ a MŠ Bílovec, Komenského 701/3, 743 01, Bílovec | 5. 5. 2016 |
| ZŠ J. A. Komenského Fulnek, Česká 339, 742 45 Fulnek | 11. 5. 2016 |
| ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, Lískovec, K Sedlištím 320, 738 01, Frýdek-Místek | 13. 5. 2016 |
| ZŠ a gymnázium Vítkov, Komenského 754, 749 01 Vítkov | 17. 5. 2016 |
| ZŠ a MŠ Raduň, Gudrichova 223, 747 61, Raduň | 19. 5. 2016 |
| ZŠ, Dětská 2/915, 708 00, Ostrava-Poruba | 24. 5. 2016 |
| ZŠ Čkalovova, Čkalovova 942, 708 00, Ostrava-Poruba | 25. 5. 2016 |
| ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice 287, 739 41, Palkovice | 31. 5. 2016 |
| ZŠ Ostrava, Srbská, Srbská 450/2, 700 30, Ostrava-Výškovice | 2. 6. 2015 |
| ZŠ, Ostrava-Výškovice, s. r. o., 29. dubna 259/33, 700 30, Ostrava-Výškovice | 2. 6. 2016 |
| ZŠ a MŠ Šilheřovice, Kostelní 230, 747 15, Šilheřovice | 3. 6. 2016 |
| ZŠ Družby Karviná-Nové Město, tř. Družby 1383, 735 06 Karviná-Nové Město | 7. 6. 2016 |
| ZŠ a MŠ Ludgeřovice, Markvartovická 966/50, 747 14, Ludgeřovice | 9. 6. 2016 |
| ZŠ Bruntál, Jesenická 10, 792 01 Bruntál | 17. 6. 2016 20. 6. 2016 |
| ZŠ Ostrava-Stará Bělá, Junácká 700, 724 00 Ostrava-Stará Bělá | 27. 6. 2016 |
| ZŠ Vítkov, Nám. J. Zajíce č. 1, 749 01, Vítkov | 11. 10. 2016 |
| ZŠ a MŠ Palkovice, Palkovice 287, 739 41, Palkovice | 18. 10. 2016 |
| ZŠ a MŠ Písečná, Písečná 42, 739 91, Písečná | 20. 10. 2016 |
| ZŠ a MŠ Bolatice, Školní 540/9, 747 23, Bolatice | 24. 10. 2016 |
| ZŠ Bruntál, Školní 2, 792 01, Bruntál | 25. 10. 2016 |
| ZŠ a MŠ Ostrava-Hošťálkovice, Výhledy 210, 725 28, Ostrava-Hošťálkovice | 1. 11. 2016 |
| ZŠ a MŠ Třemešná, Třemešná 341, 793 82, Třemešná | 8. 11. 2016 |
| ZŠ Frýdek-Místek, Jiřího z Poděbrad 3109, 738 01, Frýdek-Místek | 18. 11. 2016 |
| ZŠ Hlučín, Gen. Svobody 8/228, 74801, Hlučín | 29. 11. 2016 |
| ZŠ a MŠ Lichnov, Lichnov 360, 74275 | 1. 12. 2016 |
| ZŠ Čkalovova, Čkalovova 942, 708 00, Ostrava-Poruba | 6. 12. 2016 |
| ZŠ Kopřivnice-Lubina, Lubina 60, 74221, Kopřivnice | 13. 12. 2016 |
| ZŠ Malá Morávka, Malá Morávka 89, 793 36, Malá Morávka | 15. 12. 2016 |
| ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem, Stará Rudná121, 793 35, Rudná pod Pradědem | 15. 12. 2016 |
| ZŠ a MŠ Dolní Moravice, Dolní Moravice 7, 795 01, Dolní Moravice | 15. 12. 2016 |
| ZŠ a MŠ Karlova Studánka, Karlova Studánka 17, 793 24, Karlova Studánka | 15. 12. 2016 |
| ZŠ a MŠ Bohumín, tř. Dr. E. Beneše 456, 735 81 Bohumín | 20. 12. 2016 21. 12. 2016 |

Happeningové akce

Kromě výše uvedených škol byl ODISbus využit také například k prezentaci veřejné dopravy pro širokou veřejnost na několika akcích. Autobus byl rovněž prezentován během sportovní akce Vendryňský Kotár 2016 dne 5. 6. 2016, během veletrhu Czech Raildays v Ostravě ve dnech 14. – 16. 6. 2016, u příležitosti Dne železnice dne 24. 9. 2016, resp. během konání akce Evropský týden mobility v Novém Jičíně dne 21. 9. 2016.

- Projekty s podporou ROP

Po úspěšné realizaci čtyř projektů spolufinancovaných z fondu ROP a Moravskoslezským krajem v letech 2014 a 2015 společnost KODIS v roce 2016 s ohledem na vyhlášená témata nerealizovala a ani nepřipravovala žádný projekt.

- Operativní činnosti

V průběhu roku byly řešeny dílčí operativní úkoly zadané odborem dopravy, jednalo se zejména o:

- příprava drážního jízdního řádu a jeho připomínkování

- terminál Hranečník – průběžné vyhodnocování dopadů

- rozšíření dopravní obsluhy PZ Mošnov v souvislosti se zahájením provozu společnosti MOBIS

- příprava rozšíření počtu zastávek na znamení v oblasti Ostrava XXL a na Karvinsku

- aktualizace propagačních materiálů k Jednodenní oblastní jízdence Jeseníky

- řešení operativních změn jízdních řádů na základě požadavků obcí a měst

- Zásadní dopravní změny v ODIS v roce 2016

Od 28. 2. 2016:

- změna organizace provozu na Karvinsku a Havířovsku v souvislosti se zprovozněním terminálu Hranečník

Od 30. 10. 2016

- rozšíření obsluhy průmyslové zóny Mošnov, zřízení zastávky Mošnov, PZ Mobis

Od 11. 12. 2016:

- změna organizace provozu na Českotěšínsku v souvislosti s převzetím dopravní obsluhy novým dopravcem – ČSAD Havířov a.s. – vzešlým z výběrového řízení

Návrh aktivit v roce 2017

A.	 Aktivity z Plánu dopravní obslužnosti kraje

Pro období let 2017 – 2021 byl vypracován a usnesením rady kraje č. 111/8565 ze dne 4. 10. 2016 schválen nový Plán dopravní obslužnosti kraje, jehož formální struktura je odlišná oproti plánu prvnímu. Pro potřeby vyhodnocování aktivit společnosti Koordinátor ODIS s.r.o. je ale v dalším použita formální struktura dle prvního plánu s nezbytnými úpravami, neboť tomuto účelu lépe vyhovuje.

- Příprava podmínek pro výběrová řízení

Aktivita bude realizována dle specifikace odboru dopravy a chytrého regionu. Bude se jednat zejména o případnou aktualizaci a dokončení technicko-provozních a ekonomických parametrů pro výběrové řízení na dopravní obsluhu oblastí Karvinsko, Orlovsko, Frýdlantsko, o aktualizaci a dokončení technicko-provozních a ekonomických parametrů pro výběrové řízení na dopravní obsluhu oblastí Novojičínsko-východ (Brušpersko/Příborsko, Kopřivnicko, Frenštátsko) a Novojičínsko-západ, o přípravu a dokončení technicko-provozních a ekonomických parametrů pro výběrové řízení na dopravní obsluhu oblastí Hlučínsko, Opavsko, Vítkovsko, Bílovecko, Krnovsko, Bruntálsko, Rýmařovsko, Ostravsko, Frýdecko-Místecko.

- Návrh postupu rozšiřování IDS

  - MHD Orlová (možná realizace 2017, po dohodě s městem Orlová)

  - MHD Nový Jičín (možná realizace 2017, po dohodě s městem Nový Jičín)

  - MHD Frýdek-Místek (příprava k realizaci 2018, po dohodě s městem Frýdek-Místek)

- Návrh postupu úprav dopravního řešení v oblastech

Konkrétní projekty budou podléhat projednání s dotčenými obcemi, jejich realizace včetně časového harmonogramu bude záviset na ekonomických a technických podmínkách.

  - Audit regionálních železničních tratí a z něj vyplývající dopravní opatření (provedení hloubkové sondáže vybraných regionálních tratí v kraji s cílem vytipování silných a zejména slabých míst a nalezení řešení k jejich odstranění, vícekriteriální vyhodnocení stávajících možností a výhledového potenciálu jednotlivých tratí), u tratí, které budou vyhodnoceny bez potenciálu dalšího rozvoje, zvážení jejich útlumu a plné nebo částečné náhrady jiným druhem dopravy

Projekt bude realizován postupně po jednotlivých tratích podle potřeby, zejména v rámci budoucích výběrových řízení na dopravce v silniční dopravě.

  - Aktualizace modelu příměstské železniční dopravy v Moravskoslezském kraji

Projekty dílčích úprav v rámci budoucích výběrových řízení na dopravce v silniční dopravě.

Projekty na zlepšení železničního spojení Jablunkovsko, Třinecko – Ostrava a Kopřivnicko – Ostrava.

  - Průmyslové zóny - trvalá součinnost s rozhodujícími zaměstnavateli v průmyslových zónách, zohlednění v rozvojových projektech

Bude naplňováno v závislosti na řešeném projektu.

  - Řešení dopravní obsluhy v socioekonomicky znevýhodněných oblastech - rozpracování závěrů analýzy „Návrh řešení socioekonomicky znevýhodněných oblastí Moravskoslezského kraje“ v oblasti veřejné dopravy, zohlednění v rozvojových projektech

Bude naplňováno v závislosti na řešeném projektu.

  - Posouzení zavedení přímých autobusových linek k významným zaměstnavatelům nebo institucím

Bude realizováno dle finančních možností. Projekty přímých linek:

- Frýdek-Místek – Ostrava-Poruba

- Karviná – Ostrava-Poruba

B.	Rutinní činnosti se spoluúčastí statutárního města Ostrava

- Vyhodnocování plnění smluv k zajištění dopravní obslužnosti v rámci ODIS

Předpoklad plnění v rozsahu roku 2016.

- Editace, zajištění tisku a distribuce knižních jízdních řádů ODIS dle oblastí

Předpoklad plnění v rozsahu roku 2016 a dále rozšíření o oblast Ostravsko.

- Příprava a editace propagačních materiálů

Předpoklad plnění v rozsahu roku 2016.

- Dopravní průzkumy

Předpoklad plnění v rozsahu roku 2016.

- Návrh Tarifu ODIS 2017 (2. pololetí) a 2018

Předpoklad plnění v rozsahu roku 2016 včetně návrhu úprav Tarifu ODIS 2017 na 2. pololetí 2017.

- Správa elektronických informačních tabulí

Činnost zahrnuje správu majetku společnosti – 35 elektronických tabulí pořízených v letech 2014 a 2015 v rámci projektů ROP.

Činnost dále zahrnuje datovou správu (tj. zásobování aktuálními daty o provozu) elektronických tabel:

- v majetku společnosti (viz výše)

- v majetku měst (Ostrava – inteligentní zastávky, zastávky ve Svinově, na Hranečníku a Hulvákách, Hlučín – autobusové nádraží, Studénka – žel. nádraží, Bruntál – autobusové nádraží, Třinec – žel. nádraží)

- v majetku jiných subjektů (IKEA Centres, TQM-holding)

Rozsah plnění může být rozšířen v závislosti na dalších projektech realizovaných v průběhu roku 2017.

- Vyhodnocování a přerozdělování tržeb

Předpoklad plnění v rozsahu roku 2016.

- Provoz, správa a rozvoj e-shopu

Předpoklad plnění v rozsahu roku 2016 včetně postupné migrace e-shopu 2. generace.

- Provoz centrální správy karetního systému MSK (clearing finančních toků v systému jednotné krajské karty ODISky)

  - ODISka

Předpoklad plnění v rozsahu roku 2016 včetně dokončení plné implementace u dopravce GW Train Regio, další případné implementace v návaznosti na zapojení systémů MHD Orlová, Nový Jičín a Frýdek-Místek do ODIS.

  - Bankovní platební karty

Rozšíření akceptace bankovních platebních karet o další funkcionality a další dopravce:

- DP Ostrava a.s. – rozšíření o možnost dokupu jízdenek pro spolucestující a možnost nahrání dlouhodobých časových jízdenek

- TQM – akceptace bankovních platebních karet u regionálního dopravce

- Dopravní infocentrum ODIS

Činnost zahrnuje provoz Dopravního infocentra ODIS na pěti pracovištích – v Ostravě, Ostravě-Svinově, Třinci, Jablunkově a Českém Těšíně.

C.	Rutinní činnosti bez spoluúčasti statutárního města Ostrava

- Přepravní kontrola

Provádění přepravní kontroly u dopravců na základě smlouvy s dopravci a příkazní smlouvy s Moravskoslezským krajem (zde v oblastech Třinecko, Jablunkovsko a Českotěšínsko).

- Centrální dispečink ODIS

Provoz centrálního dispečinku ODIS bude postupně rozšiřován o sledování dalších dopravců poskytujících on-line informace o pohybu svých vozidel a dále k evidenci reálně ujetých výkonů jednotlivých dopravců, toto především v souvislosti s provozem vysoutěžených dopravců na Třinecku, Jablunkovsku a Českotěšínsku podle nových podmínek.

- Propagace a výchova

Pokračování realizace v roce 2014 započatého projektu ODISbus, jehož podstatou je výchovné působení na veřejnost směrem k většímu využívání jednotlivých forem veřejné dopravy, zejména směrem ke školní mládeži, dále na veřejných akcích v rámci MS kraje souvisejících se zaměřením projektu.

D.	SMART aktivity

V souvislosti s připravovaným programem Moravskoslezského kraje „SMART region“ jsou vybrané aktivity společnosti KODIS zařazeny do samostatného bloku. Jedná se o existující i nově připravované aktivity:

- Informační systém

Cílem je zdokonalování poskytování informací cestujícím o veřejné dopravě a souvisejících službách on-line i off-line.

- zvýšení počtu elektronických informačních panelů v kraji (podle finančních možností),

- rozšíření on-line informací na elektronických informačních panelech o mimořádnostech apod. v závislosti na poskytování těchto informací od dopravců,

- zkvalitnění poskytovaných informací o provozu ODIS v mobilní aplikaci Chaps,

- rozšíření poskytovaných informací o provozu ODIS off-line na významných přestupních bodech.

- Tarifní a odbavovací systém

Cílem je postupné zjednodušování a zatraktivnění úhrady jízdného:

- zjednodušení tarifní struktury v tarifní oblasti Ostrava XXL,

- rozšíření možnosti úhrady jízdného bankovní platební kartou,

- příprava 2. generace dopravní karty ODISka.

E.	Projekty s podporou IROP

Společnost KODIS v současné době zvažuje žádost o dotaci z IROP a Moravskoslezského kraje na realizaci projektu Informační tabla s on-line informacemi - 3. etapa, a to v závislosti na míře pravděpodobnosti získání dotace.

F.	Operativní činnosti

Dle zadání odboru dopravy a chytrého regionu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	<nezadáno>

Datum konání:	28. 2. 2017

Materiál č.:		6/6

Název:		Informace o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

Číslo usnesení: 8/559

- Rada kraje

k usnesením rady kraje

č. 30/183 ze dne 13. 9. 2016

č. 14/382 ze dne 6. 2. 2003

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 14/382 ze dne 6. 2. 2003

  - bere na vědomí

informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje informaci o postupu zavádění integrovaného dopravního systému v Moravskoslezském kraji

Zodp.: Ing. Jakub Unucka, MBA

Termín: 16. 3. 2017