Komise sociální rady kraje

Výpis z usnesení

Číslo jednání:       1.

Datum konání:	15. 11. 2024

Číslo usnesení: 1/9

Komise sociální rady kraje

d o p o r u č u j e

radě kraje

- vzít na vědomí žádost Domova Iris, příspěvková organizace, IČO 70631824, se sídlem Rybářská 1223/13, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava o prodloužení doby realizace projektu „Výměna centrálního výtahu Domova Iris“

- doporučit zastupitelstvu uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 03119/2024/RRC ze dne 29. 8. 2024 se subjektem Domova Iris, příspěvková organizace, IČO 70631824, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu „Výměna centrálního výtahu Domova Iris“ do 30. 6. 2025

Za správnost vyhotovení:

Bc. Peter Hančin

V Ostravě dne 15. 11. 2024

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D

předseda komise sociální