ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 17.3.2025

Materiál č.: 5/6

Název: Zahájení realizace projektu „Výstavba sportovního plaveckého bazénu“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Michaela Bellová, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 12/595 ze dne 24. 02. 2025

  - rozhodlo

profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“ předkládaný do programu Národní sportovní agentury s názvem Standardizovaná sportovní infrastruktura v letech 2023 - 2028 ve výši 480.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“ financovatelného z programu Standardizovaná sportovní infrastruktura před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - souhlasí

u projektu „Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 480.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2028 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Důvodová zpráva:

Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě

Odbor evropských projektů ve spolupráci s odborem školství, mládeže a sportu a odborem investičním a majetkovým připravuje projekt „Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“ financovatelný z programu Národní sportovní agentury s názvem Standardizovaná sportovní infrastruktura. O zahájení přípravy projektu rozhodlo zastupitelstvo svým usnesením č. 8/751 ze dne 16. 6. 2022 (materiál č. 9/9).

Záměrem projektu je výstavba bazénu pro sportovní/závodní plavání. Nejedná se o volnočasový bazén/areál, ale čistě sportovní bazén s 8 dráhami a potřebným zázemím, tedy bez herních prvků pro děti, brouzdališť, tobogánů atd. Součástí sportoviště bude také tribuna pro max. 300 diváků, čímž bude umožněno pořádání významných plaveckých závodů.

Hlavním důvodem pro vybudování sportovního bazénu je absence sportovního bazénu v MSK a také dlouhodobé výborné výkony plavců působících ve Sportovním gymnáziu a v Klubu plaveckých sportů v Ostravě. Z těchto důvodů byla jako vhodná lokalita vybrána Ostrava. S ohledem na umístění bazénu je záměr, že sportoviště budou využívat převážně plavci ze sportovního gymnázia a Klubu plaveckých sportů a také žáci okolních škol.

Předložený námět byl prověřen z hlediska financování z několika zdrojů, jak evropských, tak i národních. Možným zdrojem externího financování je program Standardizovaná sportovní infrastruktura vyhlášený Národní sportovní agenturou. V současné době je vyhlášena „Výzva 21/2025 Standardizovaná sportovní infrastruktura – výstavba“ s ukončením příjmu žádosti do února 2025.

Národní sportovní agentura bude do I. poloviny roku zveřejňovat nový programový dokument. Otevření výzvy pro podávání žádostí o podporu se předpokládá v prosinci 2025. Dle aktuálních podmínek výzvy je možné čerpat na výstavbu bazénu maximálně 120 mil. Kč se strukturou financování 70 % státního rozpočtu z celkových způsobilých výdajů a 30 % vlastních zdrojů žadatele z celkových způsobilých výdajů. Podle dostupných informací existuje předpoklad převýšení alokace požadovaných dotací jednotlivými žadateli. Dotace může být poskytnuta žadateli s nejvyšším počtem bodů. V případě rovnosti bodů několika žadatelů proběhne seřazení žádosti dle data a času podání žádosti.

Pro naplnění maxima bodů žádosti o dotaci je mimo jiných kritérií nutné prokázat při podání žádosti o podporu nejvyšší připravenost na realizaci projektu, a tím je oboustranně podepsaná smlouva se zhotovitelem stavby. Aktuálně je podána žádost o stavební povolení, k předání dokumentace pro provedení stavby by mělo dojít v červnu letošního roku. V průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k několika zdržením oproti předpokládanému harmonogramu při schválení přípravy včetně navýšení celkových nákladů projektu.

S ohledem na uvedený termín podání žádosti a také na jedinečnou příležitost získat finanční podporu z externích zdrojů je nezbytné optimalizovat všechny procesy v přípravě a realizaci projektu tak, aby tato příležitost ke spolufinancování projektu byla využita. Proto rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o zahájení realizace projektu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace a souhlasit s úhradou výdajů v předpokládané výši 480.000.000 Kč v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace. Tato opatření umožní vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby ihned po dopracování prováděcí projektové dokumentace a předložit žádost o podporu včetně uzavřené smlouvy se zhotovitelem co nejdříve po otevření předmětné výzvy dotačního programu. Zároveň umožní plynule zahájit realizaci stavby a případně eliminovat možná rizika plynoucí limitů pro dokončení realizace projektu, jestliže je budoucí výzva programu stanoví. Projekt je dlouhodobě připravován a byl by realizován i bez dotační příležitosti.

Celkové náklady projektu se předpokládají ve výši 480.000.000 Kč.

Předpokládaná struktura financování projektu:

Celkové předpokládané náklady projektu				480.000.000 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu					171.430.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje 30 % (kofinanc.)	  51.430.000 Kč

- podíl státního rozpočtu 70 % (profinanc. max 120 mil. Kč)	120.000.000 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)		308.570.000 Kč

Poměr uznatelných a neuznatelných nákladů projektu se může v rámci samotné realizace změnit. Informace o aktuální struktuře financování projektu bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána zpravidla jednou ročně.

Odhad nákladů na provoz a režie ve výši 31.234 tis. Kč/rok v době 10leté udržitelnosti projektu zahrnují zejména výdaje spojené s údržbou nových prostor, odpisy, náklady na spotřebu energií a mzdové náklady. Po dokončení projektové dokumentace bude odhad provozních nákladů upřesněn a předložen orgánům kraje. Finanční prostředky na zajištění udržitelnosti projektu od roku 2028 budou následně nárokovány odborem školství, mládeže a sportu při aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu.

Dopad do rozpočtu kraje

V rámci projektu byly na přípravu do roku 2024 hrazeny výdaje ve výši 2.323,21 tis. Kč. V rozpočtu kraje na rok 2025 jsou v odvětví školství alokovány finanční prostředky ve výši 10.676,79 tis. Kč. Ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2026-2028 jsou plánovány prostředky v rámci projektu na rok 2026 ve výši 178 mil. Kč. Zbývající prostředky ve výši 289 mil. Kč budou zajištěny z prostředků na nespecifikované výdaje ve výši 3 mld. Kč a budou nárokovány při přípravě návrhu rozpočtu kraje na rok 2026 a aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu. Prostředky na projektovou přípravu a částečně na realizaci projektu jsou pokryty ve výši 180.000 tis. Kč z Fondu strategických projektů MSK.

Dle výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje rozhodnout o financování a realizaci projektu dle bodů 1) a 2) navrhovaného usnesení a souhlasit s úhradou výdajů dle bodu 3) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	12

Datum konání:	24. 2. 2025

Materiál č.:		5/20

Název: 	Zahájení realizace projektu „Výstavba sportovního plaveckého bazenu“

Číslo usnesení: 	12/595

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 45/3101 ze dne 30.5.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/751 ze dne 16.6.2022

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“ předkládaný do programu Národní sportovní agentury s názvem Standardizovaná sportovní infrastruktura v letech 2023 - 2028 ve výši 480.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“ financovatelného programu Standardizovaná sportovní infrastruktura před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Výstavba sportovního plaveckého bazénu při Sportovním gymnáziu Dany a Emila Zátopkových v Ostravě“ s úhradou výdajů v předpokládané výši 480.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2023 – 2028 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

  - ukládá

1. náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 1) – 3) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 17. 3. 2025