ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 16.3.2017

Materiál č.: 8/5

Název: Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., o změnu účelu - projekt „Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice a.s.“

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost o změnu účelu dotace

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace

Příloha č. 4 - Plná moc JUDr. Zdeněk Horák, MBA

Příloha č. 5 - Výpis z usnesení výboru zdravotního a preventivní péče ze dne 16. 2. 2017

Předkladatel:

MUDr. Martin Gebauer, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Lenka Holková, oddělení řízení organizací a zdravotní péče, odbor zdravotnictví

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 8/598 ze dne 28. 2. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2206 ze dne 22. 9. 2016

  - bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, o změnu účelu poskytnuté dotace – projekt „Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice a.s.“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

změnit v usnesení č. 21/2206 bod 1. ze dne 22. 9. 2016 text „z toho maximálně 2.910.000 Kč na neinvestiční náklady a maximálně 5.500.000 Kč na investiční náklady, z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016, na zajištění realizace projektu Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice, a.s.,“ na text „účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v Bílovecké nemocnici a.s.“, dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 05728/2016/ZDR ze dne 21. 10. 2016 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Moravskoslezský kraj uzavřel s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., smlouvu o poskytnutí dotace č. 05728/2016/ZDR na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2206 ze dne 22. 9. 2016. Dle této smlouvy byla dotace poskytnuta ve výši 8.410 tis. Kč, z toho maximálně 2.910 tis. Kč na neinvestiční náklady a maximálně 5.500 tis. Kč na investiční náklady, účelově určená k úhradě uznatelných nákladů projektu Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice, a.s. Dle smlouvy je příjemce dotace povinen dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 31. 12. 2017.

Příjemce dotace zaslal v lednu 2017 žádost o změnu účelu, která je přílohou č. 1 předloženého materiálu. Příjemce dotace předpokládá, že náklady na rekonstrukci kotelny v rámci akce „Úspory energie v Bílovecké nemocnici, a.s“ nepřevýší částku 5 mil. Kč. Zbylou část finančních prostředků ve výši 500 tis. Kč a část finančních prostředků ve výši 2.910 tis. Kč, původně určených na opravu komunikací v areálu Bílovecké nemocnice, by využil na rekonstrukci výtahu, obnovu vybavení serverovny a nákup zdravotnických přístrojů, které jsou v havarijním stavu.

Rada kraje usnesením č. 8/598 ze dne 28. 2. 2017 schválila rozpočtové opatření, jehož provedením nedojde ke zvýšení příjmové ani výdajové části rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2017, ale pouze k vnitřním přesunům mezi položkami platné rozpočtové skladby. Název akce „Úspory energie v Bílovecké nemocnici, a.s.“ bude změněn na název akce „Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v Bílovecké nemocnici a.s.“.

Návrh změnit účel dotace poskytnuté Bílovecké nemocnici, a.s., byl projednán ve výboru zdravotním a preventivní péče zastupitelstva kraje dne 16. 2. 2017 – viz příloha č. 5 předloženého materiálu.

Předkladatel navrhuje, aby zastupitelstvo kraje rozhodlo změnit účel poskytnuté dotace a rozhodlo uzavřít s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 05728/2016/ZDR dle přílohy č. 3 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:	8

Datum konání:	28. 2. 2017

Materiál č.:		8/10

Název:		Žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s. o změnu účelu - projekt „Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice a.s.“

Číslo usnesení: 8/598

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2206 ze dne 22. 9. 2016

  - bere na vědomí

žádost obchodní společnosti Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, o změnu účelu poskytnuté dotace – projekt „Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice a.s.“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v usnesení č. 21/2206 bod 1. ze dne 22. 9. 2016 text „z toho maximálně 2.910.000 Kč na neinvestiční náklady a maximálně 5.500.000 Kč na investiční náklady, z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016, na zajištění realizace projektu Rekonstrukce kotelny a oprava komunikací v areálu Bílovecké nemocnice a.s.,“ na text „účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu Rekonstrukce kotelny a další investiční akce v Bílovecké nemocnici a.s.“, dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace č. 05728/2016/ZDR ze dne 21. 10. 2016 s obchodní společností Bílovecká nemocnice, a.s., IČ 26865858, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3522 - | Ostatní nemocnice |  |  |
| pol. 5213 - | Neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám | o | 2.910 tis. Kč |
| a zvyšují kapitálové výdaje |  |  |  |
| na § 3522 - | Ostatní nemocnice |  |  |
| pol. 6313 - | Investiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám | o | 2.910 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 1. - 3. tohoto usnesení k rozhodnutí

Zodp.: MUDr. Martin Gebauer

Termín: 16. 3. 2017