| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Přístavba mateřské školy |  |  |  | Číslo akce |  |  |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3112 |  | Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami |  |  |  |  |  |
| Položka; 6121; Stavby. |
| Upravený rozpočet 2025 k 10.02.2025 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0,00 |  |
| Upravený rozpočet 2025 k 24.02.2025 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 150,00 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 57 550,00 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 57 637,00 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1414/2024/003 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | S navrženým plánem o ukončení činnosti dětského rehabilitačního stacionáře Zámek v Dolních Životicích je třeba zajistit služby pro děti se zdravotním znevýhodněním. Ve městě Opava a okolí je kapacita mateřských škol pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v současné době naplněna. Na základě této skutečnosti je potřeba rozšíření kapacit pro zajišťování předškolního vzdělávání pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Jedná se o přístavbu ke stávající budově školky a s tím související zvětšení kapacit, pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami. Součástí stavby bude rozšíření o 2 třídy a dále bude vybudovaná nová odborná ambulance, nová kotelna a výdejna obědů. Cílem akce je zajistit kvalitní výukové prostory pro školku se speciálními vzdělávacími potřebami. V roce 2025 byla zpracována studie stavby, která byla financována z vlastních zdrojů příspěvkové organizace za 87 tis. Kč. V roce 2026 bude zpracována projektová dokumentace, kterou budou upřesněny celkové náklady potřebné na realizaci stavby. Součástí akce bude pořízení vybavení. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Výdaj kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | 2025: 87 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2025 - 2028 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | 2026 : 4 000 tis. Kč 2027 : 30 000 tis. Kč 2028 : 23 400 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 4 ¦ Koncepční akce (OIM neposuzuje) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ¦ Středně energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |