ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 17.3.2025

Materiál č.: 13/3

Název: Návrh na úpravu smluv v odvětví životního prostředí

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Smlouva o poskytnutí dotace - Hlinka

Příloha č. 2 - Žádost - Hlinka

Příloha č. 3 - Návrh dodatku ke Smlouvě - Hlinka

Příloha č. 4 - Smlouva o poskytnutí dotace - Radkov

Příloha č. 5 - Žádost - Radkov

Příloha č. 6 - Návrh dodatku ke Smlouvě - Radkov

Předkladatel:

Ing. Pavel Staněk, člen rady kraje

Zpracovatel:

Mgr. Radka Šostá, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1676 ze dne 7. 3. 2024

k usnesení rady kraje

č. 12/671 ze dne 24. 2. 2025

  - bere na vědomí

žádost obce Hlinka, IČO 00576107, ze dne 1. 10. 2024, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „ČOV a splašková kanalizace Hlinka“, ev. č. 01383/2024/RRC, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2024-2025 a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01383/2024/RRC, s obcí Hlinka, IČO 00576107, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Radkov, IČO 00635383, ze dne 10. 9. 2024, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „ČOV a kanalizační řešení odpadních vod Radkov“, ev. č. 01388/2024/RRC, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zmírnit podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2024-2025 a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01388/2024/RRC, s obcí Radkov, IČO 00635383, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování s odůvodněním dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

K bodu 1 a 2 návrhu usnesení

Dne 2. 10. 2024 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Hlinka (viz příloha č. 2 tohoto materiálu) o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu „ČOV a splašková kanalizace Hlinka“, jehož realizace je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 01383/2024/RRC (viz příloha č. 1 tohoto materiálu), sjednané v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2024-2025.

Obec Hlinka žádá o prodloužení doby realizace projektu ze dne 15. 9. 2025, což byl nejzazší termín pro ukončení realizace projektu dle podmínek výše uvedeného dotačního programu, na den 30. 10. 2026 a svou žádost odůvodňuje nezbytnými úpravami projektu, které je nutné projednat podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, což způsobí také změny v harmonogramu prací. V souvislosti s prodloužením termínu ukončení realizace projektu je nezbytné upravit také časovou použitelnost dotace a lhůtu pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování.

Předmětné změny smlouvy nemají vliv na účelové určení dotace, na celkovou výši poskytnuté dotace, která činí maximálně 4.040.000 Kč, a ani na stanovený 74,99% podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Rozhodování o poskytování dotací v rámci dotačních programů je na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1678 ze dne 25. 9. 2015, kterým byly schváleny Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu kraje, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Navrhuje se vyhovět žadateli a uzavřít s ním dodatek ke smlouvě, jehož návrh je uveden v příloze č. 3 tohoto materiálu.

K bodu 3 a 4 návrhu usnesení

Dne 10. 9. 2024 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Radkov (viz příloha č. 5 tohoto materiálu) o prodloužení termínu pro ukončení realizace projektu „ČOV a kanalizační řešení odpadních vod Radkov“, jehož realizace je podpořena dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje na základě smlouvy o poskytnutí dotace ev. č. 01388/2024/RRC (viz příloha č. 4 tohoto materiálu), sjednané v rámci dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2024-2025.

Obec Radkov žádá o prodloužení doby realizace projektu ze dne 15. 9. 2025, což byl nejzazší termín pro ukončení realizace projektu dle podmínek výše uvedeného dotačního programu, na den 30. 6. 2026 a svou žádost odůvodňuje neočekávanými technickými komplikacemi v průběhu stavebních prací. V souvislosti s prodloužením termínu ukončení realizace projektu je nezbytné upravit také časovou použitelnost dotace a lhůtu pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování.

Předmětné změny smlouvy nemají vliv na účelové určení dotace, na celkovou výši poskytnuté dotace, která činí maximálně 5.000.000 Kč, a ani na stanovený 46,73% podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Rozhodování o poskytování dotací v rámci dotačních programů je na základě usnesení zastupitelstva kraje č. 24/2033 ze dne 26. 6. 2008, ve znění usnesení zastupitelstva kraje č. 16/1678 ze dne 25. 9. 2015, kterým byly schváleny Podmínky pro poskytování dotací z rozpočtu kraje, vyhrazeno zastupitelstvu kraje.

Navrhuje se vyhovět žadateli a uzavřít s ním dodatek ke smlouvě, jehož návrh je uveden v příloze č. 6 tohoto materiálu.

Na základě všech výše uvedených skutečností rada kraje navrhuje zastupitelstvu kraje přijmout usnesení podle tohoto materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení Rady kraje

Číslo schůze: 12

Datum konání: 24. 2. 2025

Materiál č.: 13/3

Název: Návrh na úpravu smluv v odvětví životního prostředí

Číslo usnesení: 12/671

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 15/1676 ze dne 7.3.2024

  - bere na vědomí

žádost obce Hlinka, IČO 00576107, ze dne 1. 10. 2024, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „ČOV a splašková kanalizace Hlinka“, ev. č. 01383/2024/RRC, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2024-2025 a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01383/2024/RRC, s obcí Hlinka, IČO 00576107, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - bere na vědomí

žádost obce Radkov, IČO 00635383, ze dne 10. 9. 2024, o změnu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „ČOV a kanalizační řešení odpadních vod Radkov“, ev. č. 01388/2024/RRC, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu „Drobné vodohospodářské akce“ pro roky 2024-2025 a uzavřít dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ev. č. 01388/2024/RRC, s obcí Radkov, IČO 00635383, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu, jehož předmětem je prodloužení doby realizace projektu, časové použitelnosti dotace a lhůty pro předložení průběžného a závěrečného vyúčtování s odůvodněním dle předloženého materiálu

  - ukládá

členu rady kraje

předložit zastupitelstvu kraje žádosti dle bodů 1 a 3 a návrhy dle bodů 2 a 4 tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Pavel Staněk

Termín: 17. 3. 2025