ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 16.6.2025

Materiál č.: 5/5

Název: Příprava, financování a zahájení realizace projektu v oblasti zdravotnictví

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Roman Hurtík, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 18/1069 ze dne 26.05.2025

  - bere na vědomí

informaci o stavu přípravy projektu „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“ dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

- profinancovat a kofinancovat projekt „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, v letech 2021-2029 ve výši 1.148.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - rozhodlo

zahájit realizaci projektu „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v roce 2025 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - souhlasí

u projektu „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“ s úhradou výdajů v maximální výši 45.050.000 Kč z vlastních zdrojů kraje 2025-2029 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

Důvodová zpráva:

K bodům 1) až 4) návrhu usnesení

Zahájení přípravy projektu „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“ schválilo zastupitelstvo kraje dne 16. 9. 2021 svým usnesením č. 5/405 (materiál č. 8/5) a to za podmínky zajištění externích dotačních zdrojů na spolufinancování realizace.

Jedná se o projekt v areálu Nemocnice Frýdek – Místek, p.o. Předmětem je výstavba multifunkčního pavilonu o 5 nadzemních a 1 podzemním podlažím včetně propojení s okolními stávajícími objekty v areálu nemocnice. V případě izolačního režimu bude dispoziční řešení umožňovat vznik urgentního příjmu vč. expektačních lůžek. Uvedená novostavba nahradí stávající pavilon T, jež bude před zahájením výstavby zdemolován.

Dispozice vybudovaného pavilonu:

•	5.NP Geriatrie – 30 lůžek

•	4.NP ODNP  – 30 lůžek

•	3.NP Plicní oddělení -30 lůžek

•	2.NP Jednodenní operativa a dospání

•	1.NP Rehabilitace, plicní a geriatrická ambulance

•	1.PP Technické zázemí, rehabilitace

•	spojovací koridor do budovy V

Pokud tato investice nebude v současnosti realizována, nemocnice nebude schopna čelit kritickému nárůstu počtu požadavků na geriatrickou a následnou péči seniorů, která se již v roce 2030 zvýší oproti roku 2025 o 11,5 %. Sekundárně dojde k limitaci ambulantní péče a snížení prostupnosti centrálního urgentního příjmu nemocnice.

Přípravou projektové dokumentace byl pověřen budoucí uživatel objektu, tj. Nemocnice ve Frýdku – Místku, příspěvková organizace. K dnešnímu dni byly zpracovány všechny potřebné stupně projektové dokumentace, bylo vydáno stavební povolení k realizaci stavby. Předpokládaná doba výstavby včetně následného vybavení objektu je stanovena na minimálně 3 roky.

Rozhodnutím vedení kraje z 12. 5. 2025 bude investorem projektu Moravskoslezský kraj, který bude zajišťovat realizaci projektu včetně přípravy žádosti o dotaci na spolufinancování projektu z externích zdrojů. S ohledem na podmínky dotačního titulu týkající se termínu ukončení realizace projektu, kdy realizace projektu musí být dokončena nejpozději do konce roku 2028, je nyní orgánům kraje předkládán návrh na zahájení realizace projektu před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace a dále návrh na rozhodnutí o úhradě rizikových výdajů z vlastních zdrojů MSK v případě nezískání dotace. Výše rizikových výdajů je 45.050.000 Kč, což je předpokládaná maximální výše podpory pro daný typ projektu z aktuálně vyhlášené výzvy (blíže viz níže).

Projektový záměr byl již od počátku přípravy směřován k předložení žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 (dále jen „IROP“). Aktuálně vyhlášená Výzva IROP č.31 (dále jen „Výzva“) mimo jiné podporuje aktivity na budování kapacit a dostupnost následné lůžkové péče vykazované v podporovaném kódu OD 00024 (formou transformace akutních lůžek). Výzva byla vyhlášena v listopadu 2022, termín pro ukončení příjmu žádostí je stanoven na 31. 10. 2025. Nejzazší termín ukončení realizace projektu (tj. dosažení stanoveného účelu – kolaudace objektu včetně jeho vybavení a zahájení provozu jednotlivých oddělení) je 31. 12. 2028. Předpokládaná maximální výše způsobilých výdajů daného typu projektu je 53 mil. Kč, míra podpory je stanovena na 85 %. K datu zpracování materiálu je alokace Výzvy vyčerpána z 62 % (zbývá cca 516 mil. Kč podpory).

S ohledem na výše uvedené bude nyní kontinuálně pokračováno v aktivitách vedoucích k zahájení realizace projektu (tj. příprava podkladů k vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele stavby s následným zahájením samotných prací), a to před podáním žádosti o dotaci, resp. vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace. Paralelně bude zahájena příprava zpracování žádosti o dotaci včetně všech požadovaných příloh dle podmínek vyhlášené Výzvy č. 31 IROP.

Předpokládaná struktura financování projektu „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“:

Celkové náklady projektu	1.148.000.000,00 Kč

Celkové uznatelné náklady projektu	53.000.000,00 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)	7.950.000,00 Kč

- podíl Evropské unie a státního rozpočtu (profinancování)	45.050.000,00 Kč

Celkové neuznatelné náklady projektu (kofinancování)	1.095.000.000,00 Kč

Dle zkušeností aktuálně realizovaných veřejných zakázek Moravskoslezského kraje lze při výběru zhotovitele stavby očekávat finanční úsporu ve výši cca 15 % oproti projektované ceně.

Dopad na rozpočet kraje:

Na přípravu projektu (studie a projektové dokumentace) byly v letech 2021–2025 čerpány prostředky z rozpočtu kraje ve výši 22,9 mil. Kč.

Finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 1.125,1 mil. Kč budou zajištěny z rozpočtu kraje ve výši 1.040,05 mil. Kč, vlastních zdrojů nemocnice ve výši 40 mil. Kč a z dotace IROP ve výši 45,05 mil. Kč.

Finanční prostředky ve výši 1.040,05 mil. Kč budou zajištěny schválením závazku pro roky 2026–2029 zastupitelstvem kraje v odvětví zdravotnictví na akci „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“. Tento závazek uvedený v bodě 2) usnesení bude upřednostněn v rámci prostředků určených na reprodukci majetku kraje v odvětví zdravotnictví.

Zvýšené provozní výdaje na udržitelnost projektu od roku 2029 do roku 2034 byly vyčísleny budoucím provozovatelem (Nemocnice Frýdek – Místek, p.o.) na cca 441,5 
mil. Kč za období 5 let udržitelnosti. Uvedené náklady budou hrazeny z příjmů od zdravotních pojišťoven za provedenou zdravotní péči a platbami za zdravotní péči samoplátců, tj. v době udržitelnosti se nepředpokládá dopad do rozpočtu kraje v rámci nároku příspěvku na provoz.

Na základě výše uvedeného rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje vzít na vědomí aktuální stav přípravy projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení a dále aby zastupitelstvo kraje rozhodlo o profinancování a kofinancování projektu, zahájení jeho realizace před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace a souhlasilo s možnou výši financování projektu z vlastních zdrojů kraje v případě nevydání rozhodnutí dle navrhovaných usnesení 2) až 4).

{Konec důvodové zprávy}

- Výpis z usnesení rady kraje:

- Číslo zasedání: 18

- Datum konání: 26.5.2025

- Materiál č.:   5/23

- Název: Příprava, financování a zahájení realizace projektu v oblasti zdravotnictví

- Číslo usnesení: 18/1069

- Rada kraje

- k usnesení rady kraje

- č. 24/1579 ze dne 30.8.2021

- k usnesení zastupitelstva kraje

- č. 5/405 ze dne 16.9.2021

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

vzít na vědomí informaci o stavu přípravy projektu „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“ dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat projekt „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“ předkládaný do Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, v letech 2021-2029 ve výši 1.148.000.000 Kč dle předloženého materiálu

- doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci projektu „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“ financovatelného z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027 v roce 2025 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u projektu „Multifunkční pavilon s možností izolačního režimu“ s úhradou výdajů v maximální výši 45.050.000 Kč z vlastních zdrojů kraje 2025-2029 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

- ukládá

náměstkyni hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodů 1) až 4) tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 16. 6. 2025