ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 3

Datum konání: 16.3.2017

Materiál č.: 9/15

Název: Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádosti o uzavření dodatků

Příloha č. 2 - Smlouva MR Opavsko severozápad

Příloha č. 3 - Návrh dodatku MR Opavsko

Příloha č. 4 - Smlouva Těrlicko

Příloha č. 5 - Návrh dodatku Těrlicko

Příloha č. 6 - Smlouva Bělá

Příloha č. 7 - Návrh dodatku Bělá

Příloha č. 8 - Smlouva Čavisov

Příloha č. 9 - Návrh dodatku Čavisov

Příloha č. 10 - Smlouva Jeseník nad Odrou

Příloha č. 11 - Návrh dodatku Jeseník nad Odrou

Příloha č. 12 - Smlouva Svatoňovice

Příloha č. 13 - Dohoda o narovnání Svatoňovice

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Jana Bartošková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

č. 8/521 ze dne 28. 2. 2017

  - rozhodlo

- povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015, příjemci dotace svazku obcí Mikroregion Opavsko severozápad, IČ: 75077841, dle předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00319/2016/RRC se svazkem obcí Mikroregion Opavsko severozápad, IČ 75077841, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00553/2016/RRC s obcí Těrlicko, IČ 00297666, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00452/2016/RRC s obcí Bělá, IČ 00534650, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00313/2016/RRC s obcí Čavisov, IČ 00535141, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00227/2016/RRC s obcí Jeseník nad Odrou, IČ 00297976, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

  - rozhodlo

uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02489/2016/RRC s obcí Svatoňovice, IČ 00849979, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 17/1766 (mat. č. 10/27) rozhodlo poskytnout v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy a projektové dokumentace 2015“ (dále jen „Program“) dotaci svazku obcí Mikroregion Opavsko severozápad na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budov Mikroregionu Opavsko severozápad“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00319/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla poskytovatelem podepsána dne 23. 2. 2016. Předmětem dotace je zpracování projektové dokumentace na zateplení 5 veřejných budov, jejichž vlastníky jsou obce Bratříkovice, Hlavnice, Neplachovice, Sosnová a Velké Heraltice. Uvedené obce jsou členy Mikroregionu Opavsko severozápad (dále jen „Příjemce“).

Příjemce požádal dopisem ze dne 8. 12. 2016 o schválení dodatku ke Smlouvě, jehož předmětem bude změna nákladového rozpočtu smlouvy. Důvodem této změny je odstoupení obce Neplachovice od realizace projektu (příloha č. 1). Dále Příjemce požádal dopisem ze dne 14. 2. 2017 o zmírnění podmínek Programu a úpravu Smlouvy v části týkající se přenesení povinnosti předložit žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace do výzev Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OP ŽP“), konkrétně výzev v rámci Specifického cíle 5. 1 Snížit energetickou náročnost veřejných budov a zvýšit využití obnovitelných zdrojů energie (dále jen „SC 5.1“) na jednotlivé obce jakožto vlastníky veřejných budov. Svoji žádost Příjemce zdůvodňuje tím, že v době podání žádosti o dotaci do Programu byly známy pouze obecné podmínky OP ŽP, ve kterých byl svazek obcí definován jako oprávněný žadatel. V rámci konkrétních výzev OP ŽP, SC 5.1, byly konkretizovány podmínky oprávněných žadatelů tak, že žadatel musí být současně vlastníkem nebo spoluvlastníkem předmětu podpory a zároveň musí mít vyřešen majetkoprávní vztah k pozemkům, na kterých je projekt realizován. S ohledem na skutečnost, že vlastníky veřejných budov jsou výše uvedené obce, stává se Mikroregion Opavsko severozápad v tomto případě nezpůsobilým žadatelem. Navrhovaný dodatek Smlouvy přenáší povinnost podat žádost do výzvy OP ŽP na jednotlivé obce, které jsou členy uvedeného mikroregionu.

Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě, který byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 3). Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Zastupitelstvo kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 17/1766 (mat. č. 10/27) rozhodlo poskytnout v rámci Programu dotaci obci Těrlicko na realizaci projektu „Projektová dokumentace – Snížení ekologické zátěže a znečištění odpadními vodami: Výstavba kanalizace Těrlicko – Hradiště“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00553/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla poskytovatelem podepsána dne 18. 3. 2016. Podle Smlouvy má být projekt realizován do 30. 6. 2017.

Dopisem ze dne 7. 12. 2016 požádala obec Těrlicko o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 11. 2017 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 15. 12. 2017 (příloha č. 1). Svoji žádost příjemce zdůvodňuje náročným řešením majetkoprávních vztahů a jednáními, která jsou vedena se správci inženýrských sítí a dotčenými orgány státní správy.

Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě, který byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 5). Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Zastupitelstvo kraje dne 17. 12. 2015 usnesením č. 17/1766 (mat. č. 10/27) rozhodlo poskytnout v rámci Programu dotaci obci Bělá na realizaci projektu „ČOV a kanalizace v obci Bělá“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00452/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla poskytovatelem podepsána dne 18. 3. 2016. Podle Smlouvy má být projekt realizován do 30. 6. 2017.

Dopisem ze dne 12. 1. 2017 požádala obec Bělá o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 6. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 7. 2018.  Svoji žádost obec zdůvodňuje projednáním záměrů změny řešení realizace čistírny odpadních vod s veřejností a následným rozhodnutím zastupitelstva obce. Na základě výsledku tohoto veřejného projednání, které proběhne v měsíci lednu 2017, bude pořízena projektová dokumentace.

Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě, který byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 7). Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Zastupitelstvo kraje dne 17. 12. 2015 č. 17/1766 (mat. č. 10/27) rozhodlo poskytnout v rámci Programu dotaci obci Čavisov na realizaci projektu „Snížení energetické náročnosti budovy Obecního úřadu v Čavisově“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00313/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla poskytovatelem podepsána dne 18. 2. 2016. Podle Smlouvy má být projekt realizován do 30. 6. 2017.

Dopisem ze dne 12. 1. 2017 požádala obec Čavisov o prodloužení termínu realizace projektu do 31. 3. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 30. 4. 2018. Důvodem žádosti o prodloužení realizace projektu je aktuální řešení majetkoprávních vztahů.

Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě, který byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 9). Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Zastupitelstvo kraje dne 17. 12. 2015 č. 17/1766 (mat. č. 10/27) rozhodlo poskytnout v rámci Programu dotaci obci Jeseník nad Odrou na realizaci projektu „Cyklostezka Jeseník nad Odrou“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00227/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla poskytovatelem podepsána dne 11. 2. 2016. Podle Smlouvy má být projekt realizován do 30. 6. 2017.

Dopisem ze dne 2. 2. 2017 požádala obec Jeseník nad Odrou o prodloužení termínu realizace projektu do 30. 11. 2018 a posunutí termínu předložení závěrečného vyúčtování do 31. 12. 2018. Současně obec žádá o posunutí termínu pro předložení dokladu řídícího orgánu příslušného operačního programu, kterým bude potvrzeno, že žádost o spolufinancování včetně podpořené projektové dokumentace byla předložena do příslušné výzvy operačního programu a splnila kritéria přijatelnosti. Bude-li projekt realizován na vlastní náklady příjemce, je příjemce povinen doložit kolaudační rozhodnutí. Dle žádosti příjemce má být termín pro předložení tohoto dokladu posunut do 31. 12. 2020 (příloha č. 1). Žádost obec zdůvodňuje probíhajícími pozemkovými úpravami v k. ú. Jeseník nad Odrou a řešením majetkoprávních vztahů.

Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě, který byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním (příloha č. 11). Navrhovaná změna neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovené procentuální podíly spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Uvedeným žádostem se navrhuje vyhovět.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 19/1983 (materiál č.10/9) ze dne 21. 4. 2016 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního programu „Program obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2016“ dotaci obci Svatoňovice na realizaci projektu „Rozšíření místních komunikací ve Svatoňovicích“. S obcí Svatoňovice byla uzavřena Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02489/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) dne 15. 6. 2016. Na základě této Smlouvy má být příjemci poskytnuta investiční dotace v maximální výši 38,90 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů.

Při kontrole předloženého závěrečného vyúčtování byla zjištěna administrativní chyba ve Smlouvě týkající se maximální procentuální výše dotace. Ve Smlouvě má být správně uvedeno, že poskytovatel poskytne příjemci investiční dotaci v maximální výši 29,44 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů. Navrhuje se uzavřít dohodu o narovnání (přílohy č. 13), která byla připravena ve spolupráci s odborem právním a organizačním. Navrhovaná změna neovlivní účelové určení a celkovou výši poskytnuté dotace.

{Konec důvodové zprávy}

- Číslo zasedání:	8

- Datum konání:	28. 2. 2017

- Materiál č.:		9/25

- Název:		Návrh na uzavření dodatků ke Smlouvám o poskytnutí dotace v rámci Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2015 a Dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2016

- Číslo usnesení: 8/521

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015

č. 85/6818 ze dne 8. 12. 2015

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 17/1766 ze dne 17. 12. 2015

č. 19/1983 ze dne 21. 4. 2016

  - bere na vědomí

- žádost svazku obcí Mikroregion Opavsko severozápad, IČ 75077841, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost obce Těrlicko, IČ 00297666, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost obce Bělá IČ 00534650, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost obce Čavisov, IČ 00535141, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost obce Jeseník nad Odrou, IČ 00297976, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

- rozhodnout povolit výjimku z podmínek dotačního programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2015“, o jehož vyhlášení rozhodla rada kraje svým usnesením č. 69/5702 ze dne 9. 6. 2015, příjemci dotace svazku obcí Mikroregion Opavsko severozápad, IČ: 75077841, dle předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00319/2016/RRC se svazkem obcí Mikroregion Opavsko severozápad, IČ 75077841, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00553/2016/RRC s obcí Těrlicko, IČ 00297666, dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00452/2016/RRC s obcí Bělá, IČ 00534650, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00313/2016/RRC s obcí Čavisov, IČ 00535141, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00227/2016/RRC s obcí Jeseník nad Odrou, IČ 00297976, dle přílohy č. 11 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 02489/2016/RRC s obcí Svatoňovice, IČ 00849979, dle přílohy č. 13 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 2. – 4. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 16. 3. 2017