ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 15.9.2025

Materiál č.: 5/13

Název: Změna financování strategického projektu kraje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Předkladatel:

Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Jana Vonsová, oddělení stavebních projektů, odbor evropských projektů

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3626 ze dne 29.8.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/888 ze dne 15.9.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 25/1484 ze dne 25.8.2025

  - rozhodlo

změnit v bodě 2) usnesení č. 9/888 ze dne 15. 9. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „POHO Park Gabriela“ z 503.000.000 Kč na 613.000.000 Kč dle předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 9/888 ze dne 15. 9. 2022 (materiál č. 9/18) rozhodlo profinancovat a kofinancovat strategický projekt „POHO Park Gabriela“ předkládaný do Operačního programu Spravedlivá transformace (dále jen „OPST“) 2021 – 2027 ve výši 503.000.000 Kč.

POHO Park Gabriela je strategický projekt, který má nastartovat přeměnu území zasaženého těžbou černého uhlí na atraktivní relaxační oblast pro obyvatele Ostravsko-karvinské aglomerace a jejího okolí. Hlavním cílem projektu je vybudování přirozeného centra pohornické krajiny, které bude nejen výchozím bodem a křižovatkou plánovaných pěších i cyklistických tras, ale také kulturním, návštěvnickým a technologickým centrem. POHO Park Gabriela nabídne kombinaci placených i neplacených eventů a kulturních akcí (např. hudební festivaly, letní kina apod.) a prostor pro širokou i odbornou veřejnost.

Výše uvedený finanční rámec projektu byl stanoven na základě předběžné studie proveditelnosti potenciálního strategického projektu, která byla vyhotovena již v roce 2021 tak, aby uvedený projekt mohl žádat o spolufinancování z Operačního programu Spravedlivá transformace. Tento finanční rámec zároveň vycházel z velikosti alokace finančních prostředků OPST pro strategické projekty v Moravskoslezském kraji v kontextu ostatních připravovaných strategických projektů.

V dubnu 2024 Moravskoslezský kraj obdržel Rozhodnutí o poskytnutí dotace za účelem realizace projektu POHO Park Gabriela. Maximální dotace EU činí 85% z celkových způsobilých výdajů projektu, tj. 427.549.999,96 Kč z 503.000.000 Kč.

V rámci pokračování investičního procesu projektu bylo Moravskoslezským krajem zadáno zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby a projektové dokumentace pro realizaci expozice v POHO Parku Gabriela. Během zpracování projektové dokumentace bylo reagováno na řadu podnětů ze strany dotčených orgánů státní správy, projektanta i zástupce budoucího provozovatele areálu. Z podrobných položkových rozpočtů, které jsou součástí projektové dokumentace stavby i expozice, vyplynulo upřesnění celkových nákladů projektu na 613 mil. Kč oproti schválenému profinancování a kofinancování projektu ve výši 503 mil. Kč. Výše uvedená dotace z OPST je maximální a dodatečné náklady na realizaci projektu budou muset být hrazeny plně z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Mezi hlavní příčiny, které vedly k navýšení původně plánovaných nákladů, patří následující:

- původní finanční rámec vycházel z omezené alokace pro strategické projekty v OPST a předběžné studie proveditelnosti v roce 2021, náklady na projekt se zpřesňovaly až v rámci zpracování samotné projektové dokumentace,

- v období 2021 – 2025 došlo k navýšení cen stavebních materiálů i stavebních prací a AV techniky pro expozici,

- zapracování požadavků v rámci jednání s Národním památkovým ústavem jako dotčeným orgánem státní správy v oblasti památkové péče.

Nová předpokládaná struktura financování:

Celkové předpokládané náklady projektu                                    613.000.000 Kč

Celkové způsobilé náklady projektu                                            503.000.000 Kč

- vlastní podíl Moravskoslezského kraje (kofinancování)          75.450.000 Kč

- podíl Evropské unie (profinancování)                                427.550.000 Kč

Celkové nezpůsobilé náklady projektu                                        110.000.000 Kč

Dopad na rozpočet kraje

V rámci projektu bylo do konce roku 2024 na přípravu projektu vyčerpáno 9.971,37 tis. Kč. Finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 496.028,61 tis. Kč jsou alokovány v rozpočtu kraje na rok 2025 a jsou součástí střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2026 – 2028. Financování navýšení celkových výdajů projektu ve výši 110 mil. Kč bude zajištěno při aktualizaci střednědobého výhledu rozpočtu na další léta.

Vzhledem ke skutečnosti, že projekt má velký transformační potenciál nastartovat proměnu území zasaženého těžbou černého uhlí na žádanou relaxační oblast pro obyvatele Karviné a přilehlého okolí, je zastupitelstvu kraje navrhováno, aby rozhodlo o navýšení profinancování a kofinancování projektu dle bodu 1) navrhovaného usnesení.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje

Číslo zasedání: 25

Datum konání: 25.8.2025

Materiál č.: 5/4

Název: Změna financování strategického projektu kraje

Číslo usnesení: 25/1484

- Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 51/3626 ze dne 29.8.2022

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 9/888 ze dne 15.9.2022

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2) usnesení č. 9/888 ze dne 15. 9. 2022 výši profinancování a kofinancování projektu „POHO Park Gabriela“ z 503.000.000 Kč na 613.000.000 Kč dle předloženého materiálu

  - ukládá

1. náměstkyni hejtmana kraje

předložit návrh dle bodu 1) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 15. 9. 2025