ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 5

Datum konání: 15.9.2025

Materiál č.: 7/10

Název: Financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2025, 2026 a v dalších letech

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2025, změna závazků kraje v dalších letech

Příloha č. 2 - Přehled nových závazků pro přípravu návrhu rozpočtu

Příloha č. 3 - Listy akcí

Předkladatel:

Ing. Michal Kokošek, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Renata Kubíková, odbor investiční a majetkový

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/22 ze dne 16.12.2024

č. 13/1409 ze dne 7.9.2023

k usnesení rady kraje

č. 25/1540 ze dne 25. 8. 2025

  - schvaluje

změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2025 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - rozhodlo

zrušit akci reprodukce majetku „Rekonstrukce objektu Na Pomezí“ (Sírius, příspěvková organizace) v rozpočtu kraje na rok 2025 se závazkem v letech 2026 až 2028

  - schvaluje

závazky na financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2026 a další léta dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje schválilo usnesením č. 2/22 ze dne 16. 12. 2024 (materiál č. 4/1) rozpočet Moravskoslezského kraje na rok 2025 a objem závazků pro rok 2026 a další léta.

K bodu 1. návrhu usnesení

Odbor investiční a majetkový provedl revizi potřeby financování schválených akcí reprodukce majetku kraje. Zastupitelstvu kraje je předkládán návrh schválit změnu financování vybraných akcí rozpočtu kraje na rok 2025 a změnu závazků kraje v dalších letech uvedených v příloze č. 1 předloženého materiálu.

Jednotlivé změny jsou pro přehlednost rozčleněny do 3 kategorií (viz příloha č. 1 předloženého materiálu, sloupec A), podle jednotlivých úprav, které je potřeba provést:

Kategorie 1: Změna financování akcí reprodukce majetku na rok 2025 a změna závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech

U akcí v kategorii 1 dochází k posunutí předpokládaných termínů realizace staveb. Nejčastějšími důvody jsou dlouhé lhůty trvání územního a stavebního řízení při zhotovování projektových dokumentací a získání stavebních povolení a následná délka a komplikace v rámci veřejných zakázek na výběr zhotovitele (dotazy účastníků a následné prodlužování lhůt, odvolání neúspěšných účastníků veřejných zakázek atd.) nebo vzájemná koordinace se souběžně realizovanými akcemi. Z uvedených důvodů dochází u vybraných akcí reprodukce majetku k úpravám časového rozvrhu financování, a to v souladu s reálnou potřebou finančních prostředků v roce 2025. Financování je zároveň rozloženo do rozpočtových let tak, aby bylo zajištěno efektivní využití rozpočtových zdrojů. U některých akcí dojde ke zvýšení nebo snížení celkových nákladů. Výčet těchto akcí je uveden níže.

Navýšení celkových nákladů na akci v dalších letech

Navýšení celkových nákladů o 344 433,4 mil. Kč z rozpočtu kraje a 20 mil. Kč z vlastních zdrojů příspěvkové organizace v letech 2026–2028 u uvedených akcí reprodukce majetku kraje je z velké části způsobeno tím, že se během přípravy projektové dokumentace nebo studie ukázalo, že bude potřeba provést více stavebních prací, případně se rozšířil rozsah samotného díla. Jedná se o akce:

- Rekonstrukce elektroinstalace Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociálně právní, Ostrava, příspěvková organizace, navýšení o 2 mil. Kč

- Rekonstrukce elektroinstalace a hygienických zařízení, Základní škola a Mateřská škola pro sluchově postižené a vady řeči, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, navýšení o 37 mil. Kč

- Rekonstrukce elektroinstalace budovy A1, Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace, navýšení o 22,15 mil. Kč

- Rekonstrukce reprezentačního sálu včetně zázemí, Základní umělecká škola Leoše Janáčka, Havířov, příspěvková organizace, navýšení o 38,1 mil. Kč

- Sanace obvodového zdiva, Základní škola, Ostrava-Zábřeh, Kpt. Vajdy 1a, příspěvková organizace, navýšení o 3,35 mil. Kč

- Rekonstrukce sociálních zařízení a zdravotechniky, Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace, navýšení o 7 mil. Kč

- Rekonstrukce elektroinstalace v Domově mládeže, Masarykova střední škola zemědělská a přírodovědná, Opava, příspěvková organizace, navýšení o 4,4 mil. Kč

- Rekonstrukce dětského oddělení vč. DIP, Nemocnice ve Frýdku-Místku, příspěvková organizace, navýšení o 20 mil. Kč z vlastních prostředků PO

- Revitalizace tělocvičny, Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov, příspěvková organizace, navýšení o 10 mil. Kč

- Rekonstrukce obvodového pláště, Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace, navýšení o 5 mil. Kč

- Rekonstrukce suterénu školy a spojovacího krčku, Střední odborná škola a Základní škola, Město Albrechtice, příspěvková organizace, navýšení o 9,5 mil. Kč

- Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotně technické instalace, Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace, navýšení o 12,3 mil. Kč

- Výstavba administrativní budovy, Fontána, příspěvková organizace, navýšení o 5 mil. Kč

- Rekonstrukce elektroinstalace, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Ostrava, příspěvková organizace, navýšení o 17 mil. Kč

- Novostavba školní družiny, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, navýšení o 5 mil. Kč

- Rekonstrukce elektroinstalace, Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace, navýšení o 8,83 mil. Kč

- Oprava střechy Žerotínského zámku, Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace, navýšení o 20 mil. Kč

- Oprava objektů po požáru, Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace a Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace, navýšení o 100 mil. Kč

- Rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles, Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace, navýšení o 20 mil. Kč

- Rekonstrukce zdravotechniky a elektroinstalace v budově A, Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace, navýšení o 11,8 mil. Kč

- Sanace zdiva, Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, příspěvková organizace, navýšení o 6 mil. Kč

Všechny výše uvedené akce jsou blíže popsány v listech akcí v příloze č. 3 tohoto materiálu.

Snížení celkových nákladů na akci v dalších letech

Ke snížení finančních prostředků o 35,5 mil. Kč v letech 2026–2028 dochází u níže uvedených akcí reprodukce majetku kraje:

- Optimalizace výukových prostor pracoviště Vítkov, Základní škola, Vítkov, nám. J. Zajíce č. 1, příspěvková organizace, zrušení závazku v roce 2026 o 17,5 mil. Kč z důvodu ukončení akce

- Rekonstrukce hygienického zařízení, Mateřská škola Paraplíčko, Havířov, příspěvková organizace, zrušení závazku v roce 2026 o 3 mil. Kč z důvodu zrychlení realizace a dofinancování akce v roce 2025 dle usnesení rady kraje č. 15/868 ze dne 14.4.2025 (materiál č. 7/8)

- Rekonstrukce bazénu a sprch, Střední škola řemesel, Frýdek-Místek, příspěvková organizace, zrušení závazku v roce 2026 o 15 mil. Kč z důvodu přeschválení akce, změny manažera akce a změny financování akce

Kategorie 2: navýšení celkových nákladů akce v roce 2025

K navýšení finančních prostředků ve výši 20 mil. Kč alokovaných závazkem v roce 2026 do rozpočtu roku 2025 dochází u akce Rekonstrukce objektu SŠ a domova mládeže (Střední škola společného stravování, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace) - akce byla zahájena v listopadu 2023 a předpoklad ukončení je leden 2026. Z důvodu předpokládaných dřívějších úhrad faktur v závěru roku 2025 je potřeba přesunout alokované finanční prostředky z rozpočtu roku 2026 do rozpočtu roku 2025. Celkový maximální závazek financování akce se tímto nemění, jedná se pouze o změnu schváleného objemu finančních prostředků v jednotlivých letech.

Kategorie 3: zrušení akce

Ve schváleném rozpočtu roku 2025 v odvětví sociálních věcí je navrhováno zrušení akce Rekonstrukce objektu Na Pomezí (Sírius, příspěvková organizace), a tím zrušení závazku o 63,385 mil. Kč v letech 2026-2028. Důvod zrušení akce je uveden v následující části textu důvodové zprávy.

K bodu 2. návrhu usnesení

Rada kraje doporučuje zastupitelstvu kraje zrušit akci v rozpočtu kraje v letech 2025 se závazkem v dalších letech:

Rekonstrukce objektu Na Pomezí (Sírius, příspěvková organizace)

Zastupitelstvo kraje usnesením č. 6/475 ze dne 16.12.2021 schválilo realizaci akce „Rekonstrukce objektu Na Pomezí“, kdy manažerem akce je Sírius, příspěvková organizace (dále jen „organizace“). Celkové předpokládané výdaje akce jsou ve výši 63 761 tis. Kč. Z toho upravený rozpočet na rok 2025 činí 115 tis. Kč a schválený závazek pro rok 2026-2028 je 63.385 tis. Kč. Organizace zajistila zpracování studie a částečné geodetické zaměření, k dnešnímu dni bylo uhrazeno z vlastních prostředků organizace 261,36 tis. Kč.

Na základě aktuálních poznatků a vývoje v oblasti poskytování pobytových sociálních služeb došlo k přehodnocení původního záměru investiční akce. V průběhu přípravné fáze se ukázalo, že dochází k významné změně ve struktuře cílové skupiny, a to zejména z hlediska kombinace typů postižení (mentální a duševní) a zároveň postupného stárnutí uživatelů služby. Tato změna má zásadní dopad na charakter a rozsah potřebné péče, což vyžaduje odlišný přístup k plánování kapacit, prostorového uspořádání i personálního zajištění. Vzhledem k těmto skutečnostem již původní investiční záměr neodpovídá aktuálním ani budoucím potřebám cílové skupiny. Z výše uvedených důvodů je navrhováno tuto investiční akci ukončit. V budoucnu bude připraven nový návrh, který bude lépe reflektovat měnící se potřeby uživatelů a zajistí dlouhodobou udržitelnost a efektivitu poskytovaných služeb.

Dopad do rozpočtu kraje: část finančních prostředků alokovaných závazkem v rozpočtu 2026 na akci „Rekonstrukce objektu Na Pomezí“ Sírius, příspěvková organizace, je navrhováno použít na přípravu a realizaci nové akce organizace Domova Březiny, příspěvková organizace „Vybudování objektů pro volnočasové aktivity“, která bude zařazena do návrhu rozpočtu kraje na rok 2026. Závazky v rámci akce „Rekonstrukce objektu Na Pomezí“ Sírius, příspěvková organizace v letech 2026 -2028 ve výši 63,385 mil. Kč budou zrušeny.

K bodu 3. návrhu usnesení

Schválení nových závazků na financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje pro přípravu návrhu rozpočtu na rok 2026 a další léta

Odbor investiční a majetkový společně s odvětvovými odbory vyhodnotil (dle evidence v Portálu majetku FAMA Moravskoslezského kraje) nové požadavky reprodukce majetku kraje do návrhu rozpočtu 2026, zařazené v kategorii I. (stavebně-technická kategorie H – havárie nebo stav hrozící havárií; nebo 1 - velice naléhavé akce, špatný stavebně technický stav). V rámci přípravy rozpočtu na následující rok a v souladu s usnesením Zastupitelstva kraje č. 13/1409 ze dne 7. 9. 2023, byly zpracovány ke schválení do návrhu rozpočtu kraje na rok 2026 závazky na financování těchto vybraných akcí reprodukce majetku kraje.

Schválením financování akcí a závazků dle přílohy č. 2 předloženého materiálu již v září dojde ke zrychlení realizace navržených akcí reprodukce majetku a budou ihned zahájeny úkony související s realizací veřejné zakázky do konce letošního roku, a tím bude zajištěn hladký průběh realizace zejména během letních měsíců. V souladu s usnesením rady kraje č. 25/1540 ze dne 25.8.2025 (materiál č. 7/17) je navrhováno, aby zastupitelstvo kraje schválilo závazky u vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2026 a další léta.

Předložené závazky na financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2026 činí 724,2 mil. Kč, celkový finanční objem těchto akcí je v rozsahu 958,6 mil. Kč.

Dále je v příloze č. 2 předloženého materiálu určena role manažera akce, která je definovaná v „Zásadách přípravy a realizace akcí reprodukce majetku Moravskoslezského kraje“ (schválené RK usnesením 62/4626 dne 20.2.2023). U předmětných akcí bude manažerem akce příspěvková organizace, která bude o schváleném závazku informována.

Schválené závazky se automaticky stanou součástí návrhu rozpočtu na rok 2026, který bude předložen ke schválení na prosincovém zasedání zastupitelstva kraje

{Konec důvodové zprávy}

Výpis usnesení rady kraje konané dne 25.8.2025

Číslo zasedání:    25

Datum konání:	25.8.2025

Materiál č.:		7/17

Název:		Financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2025, 2026 a v

dalších letech

Číslo usnesení: 25/1540

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/22 ze dne 16.12.2024

č. 13/1409 ze dne 7.9.2023

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit změnu financování akcí reprodukce majetku kraje na rok 2025 a změnu závazků Moravskoslezského kraje v dalších letech dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit akci reprodukce majetku „Rekonstrukce objektu Na Pomezí“ (Sírius, příspěvková organizace) v rozpočtu kraje na rok 2025 se závazkem v letech 2026 až 2028

  - schvaluje

změnu závazných ukazatelů na rok 2025 příspěvkovým organizacím Moravskoslezského kraje v rozsahu uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení, za podmínky, že zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 15. 9. 2025 schválí změny ve financování akcí reprodukce majetku kraje pro rok 2025

  - schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují běžné výdaje – třída 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek |  |  | o |  |  | 20.400,00 tis. Kč |  |
| a snižují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na § 2212 - | Silnice | o |  |  | 9.811,67 tis. Kč |  |  |  |
| na § 3113 - | Základní školy | o |  |  | 1.276,58 tis. Kč |  |  |  |
| na § 3114 - | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o |  |  | 67.985,59 tis. Kč |  |  |  |
| na § 3121 - | Gymnázia | o |  |  | 65.579,16 tis. Kč |  |  |  |
| na § 3122 - | Střední odborné školy | o |  |  | 44.750,00 tis. Kč |  |  |  |
| na § 3124 - | Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | o |  |  | 8.000,00 tis. Kč |  |  |  |
| na § 3125 - | Střediska praktického vyučování a školní hospodářství | o |  |  | 5.000,00 tis. Kč |  |  |  |
| na § 3127 - | Střední školy | o |  |  | 60.885,79 tis. Kč |  |  |  |
| na § 3133 - | Dětské domovy | o |  |  | 9.200,00 tis. Kč |  |  |  |
| na § 3231 - | Základní umělecké školy | o |  |  | 10.100,00 tis. Kč |  |  |  |
| na § 3299 - | Ostatní záležitosti vzdělávání | o |  |  | 5.500,00 tis. Kč |  |  |  |
| na § 3315 - | Činnosti muzeí a galerií | o |  |  | 4.175,00 tis. Kč |  |  |  |
| na § 3322 - | Zachování a obnova kulturních památek | o |  |  | 14.000,00 tis. Kč |  |  |  |
| na § 3522 - | Ostatní nemocnice | o |  |  | 128.000,00 tis. Kč |  |  |  |
| na § 3533 - | Zdravotnická záchranná služba | o |  |  | 2.500,00 tis. Kč |  |  |  |
| na § 3526 - | Lázeňské léčebny, ozdravovny, sanatoria | o |  |  | 18.500,00 tis. Kč |  |  |  |
| na § 4312 - | Odborné sociální poradenství | o |  |  | 1.600,00 tis. Kč |  |  |  |
| na § 4357 - | Domovy pro osoby se zdravotním postižením a domovy se zvláštním režimem | o |  |  | 26.465,00 tis. Kč |  |  |  |
| na § 6172 - | Činnost regionální správy | o |  |  | 7.000,00 tis. Kč |  |  |  |
| Celkem |  | o |  |  | 490.328,79 tis. Kč |  |  |  |
| a zvyšují kapitálové výdaje – třída 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |  | o |  |  | 510.728,79 tis. Kč |  |  |

  - doporučuje

zastupitelstvu kraje

schválit závazky na financování vybraných akcí reprodukce majetku kraje na rok 2026 a další léta dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje doporučení dle bodů 1.,2.,5. tohoto usnesení

Zodp.: Ing. Michal Kokošek

Termín: 15. 9. 2025

Příloha č. 1 - Úpravy závazných ukazatelů příspěvkovým organizacím kraje