Dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:	Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmanem kraje

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,

číslo účtu:	2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Statutární město Ostrava

se sídlem:	Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

zastoupeno:	Mgr. Janem Dohnalem, primátorem města

IČO:	00845451

DIČ:	CZ00845451

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	94-3024761/0710

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 20.12.2023 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Modernizace ulice Na Karolině – Most ul. Na Karolině“, agendové číslo 03703/2023/DSH, ev. č. 2898/2023/OSR (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany mají zájem upravit některá ustanovení Smlouvy.

III.
Změny Smlouvy

- Článek V., odst. 3, písm. c) Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„dosáhnout stanoveného účelu, tedy zrealizovat projekt, nejpozději do 30.06.2027,“

- Článek V., odst. 3, písm. g) Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31.12.2025 a 31.12.2026 nejpozději do 15.01. následujícího kalendářního roku. Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu, dodáním do datové schránky poskytovatele nebo odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem,“

- Článek V., odst. 3, písm. i) Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování celého realizovaného projektu, jež je finančním vypořádáním ve smyslu § 10a odst. 1 písm. d) zákona č. 250/2000 Sb., nejpozději do 15.01.2028. Závěrečné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu, dodáním do datové schránky poskytovatele nebo odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem,“

- Článek VI., odst. 1, písm. a) Smlouvy se mění tak, že nově zní:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 19.12.2022 do 30.6.2027,“

IV.
Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 Smlouvy je uzavírán elektronicky a obě strany obdrží jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), provede v souladu se zákonem poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …... ze dne ............

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy rozhodlo zastupitelstvo města svým usnesením č. …... ze dne …..........

V Ostravě dne ………………	V Ostravě dne ………………

………………………………………	…………………………………………

za poskytovatele	za příjemce