Dohoda

mezi Moravskoslezským krajem a obcí Branice

o spolupráci při rekonstrukci hraničního mostu ev. č. 05712-2 přes řeku Opavu v lokalitě Držkovice - Dzierżkowice

Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Ostrava 702 18. REGON (IČ): 70890692

Zastoupený: Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmanem kraje.

Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, Branice 48-140, REGON: 531412852,

Zastoupená Sebastianem Bačou, starostou obce

Dále jen "česká strana", respektive "polská strana".

a společně "smluvní strany",

vedeny snahou o zvýšení bezpečnosti silničního provozu na česko-polské státní hranici, se dohodly na rekonstrukci hraničního mostu ev. č. 05712-2 přes řeku Opavu v místě Držkovice - Dzierżkowice,

v souladu s článkem 8 odst. 2 Dohody mezi Polskou republikou a Českou republikou o údržbě silničních hraničních mostů a společných silničních úseků na polsko-českých státních hranicích, podepsané ve Varšavě dne 9. března 1998.

rozhodly takto:

Článek 1

- Předmětem dohody je rekonstrukce hraničního mostu ev. č. 05712-2 přes řeku Opavu na hraničním úseku II mezi hraničními znaky 74/1 -74/2.

- Za tímto účelem budou provedeny následující stavební práce:

  - nový hraniční most přes řeku Opavu, dále jen "hraniční most",

  - nový úsek obecní silnice v oblasti Dzierżkowic, který zajistí přístup k hraničnímu mostu na území Polské republiky, dále jen "polská přístupová cesta",

  - rekonstrukce části silnice III/05712 v oblasti Držkovice, která zajišťuje přístup k hraničnímu mostu na území České republiky, dále jen "česká přístupová komunikace".

Článek 2

- Za účelem realizace projektů uvedených v článku 1 se česká strana zavazuje:

  - připravit a realizovat výstavbu hraničního mostu, zejména:

    - vypracovat a dohodnout s polskou stranou koncepci a výstavbu hraničního mostu,

    - vypracovat projektovou dokumentaci přizpůsobenou vnitrostátním právním předpisům smluvních stran za účelem získání potřebných rozhodnutí a povolení smluvních stran,

    - získání příslušných rozhodnutí a povolení potřebných pro výstavbu hraničního mostu v souladu se svým vnitřním právem,

    - připravit a odsouhlasit s polskou stranou potřebnou dokumentaci. k provedení mezinárodního výběrového řízení na zhotovitele, dále jen "zadávací dokumentace",

    - provedení mezinárodního výběrového řízení na zhotovitele,

    - zajistit účast polské strany na činnosti výběrové komise pro výběr zhotovitele,

    - uzavření smlouvy s vítězem mezinárodního výběrového řízení a zajištění realizace

stavby,

    - výkon autorského a investorského dozoru, za účasti zástupce polské strany

    - vymáhat po zhotoviteli v záruční době odstranění případných vad a nedodělků souvisejících se stavbou,

  - zajistit rekonstrukci české příjezdové komunikace.

- Za účelem realizace závazků uvedených v článku 1 se polská strana zavazuje:

  - spolupracovat s českou stranou při přípravě a realizaci stavby hraničního mostu tím, že

poskytne:

    - příslušná rozhodnutí a povolení potřebná pro výstavbu hraničního mostu v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. (zákon o ochraně přírody a krajiny) v souladu se svými vnitřními právními předpisy,

    - účast zástupců polské strany na práci/činnosti komise jmenované/zřízené k provedení mezinárodního výběrového řízení na zhotovitele,

    - poskytnutí výsledků průzkumů uvedených v odstavci 8 české straně, spolu s geodetickou dokumentací,

    - zajistit účast zástupce polské strany na kontrolách v průběhu realizace

  - zajistit výstavbu/rozšíření polské přístupové cesty.

- Hraniční most bude vyprojektován, postaven a převzat v souladu s vnitřními právními předpisy, normami a technickými a stavebními předpisy platnými v obou státech. V případě, že se normy a předpisy liší, postupuje se podle těch, které jsou přísnější.

- Smluvní strany se dohodly na financování projektových prací v podílu 50:50 %

- Při projektování a výstavbě hraničního mostu budou dodržovány podmínky stanovené příslušnými vodohospodářskými orgány smluvních stran s přihlédnutím k ustanovením Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství, podepsané v Praze dne 20. dubna 2015, v souladu s jejím aktuálním zněním a současně tak, aby objekty hraničního mostu nezpůsobily zhoršení odtokových poměrů řeky Opavy v případě velkých vod a ledových jevů.

- Před vydáním příslušných povolení by měla být projednána a odsouhlasena projektová dokumentace

  - v rámci česko-polské komise pro hraniční vody, která byla zřízena podle článku 4 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství, podepsané v Praze dne 20. dubna 2015 a

  - v rámci Stálé česko-polské hraniční komise zřízené na základě článku 20 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 17. ledna 1995.

- Projektová dokumentace hraničního mostu bude zpracována v českém a polském jazyce.

- Každá smluvní strana provede na svém území geologické průzkumy a geodetická měření.

- Každá smluvní strana zajistí na svém území potřebné pozemky pro výstavbu hraničního mostu.

- Veškeré práce spojené s výstavbou hraničního mostu budou prováděny tak, aby nebyl narušen průběh státních hranic a umístění hraničních znaků.

Článek 3

- Smluvní strany provedou převzetí prací společně prostřednictvím svých příslušných orgánů a za účasti zhotovitele, v souladu s vnitřními právními předpisy platnými v obou státech a v souladu s technickými a stavebními normami a předpisy platnými v obou státech, v souladu s podmínkami smlouvy o výstavbě hraničního mostu.

- Po závěrečném převzetí dokončených stavebních prací předá příslušný orgán české strany příslušnému orgánu polské strany kopii mostního listu a stavební dokumentace.

Článek 4

- Část hraničního mostu, která se nachází na území jedné ze smluvních stran, je jejím vlastnictvím v souladu s jejími vnitřními právními předpisy.

- Údržba hraničního mostu je prováděna na základě ustanovení Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích., podepsané ve Varšavě dne 9. března 1998.

Článek 5

- Každá ze smluvních stran ponese náklady na výstavbu té části hraničního mostu včetně souvisejících objektů, které jsou součástí hraničního mostu a které se nacházejí na jejím území.

- Každá smluvní strana ponese náklady na získání pozemků a realizaci stavebních projektů přístupových komunikací k hraničnímu mostu, které se nacházejí na jejím území.

- Stávající a nově zpracovaná dokumentace, zejména geodetická dokumentace a geologické průzkumy, potřebné pro projektování hraničního mostu budou druhé smluvní straně poskytnuty bezplatně.

- Zhotovitel provádějící stavbu hraničního mostu je dle smlouvy na výstavbu hraničního mostu povinen fakturovat české smluvní straně zvlášť za výstavbu:

  - spodní stavby, tj. opěr a pilířů,

  - nosné konstrukce včetně vybavení hraničního mostu,

  - souvisejících objektů

na území každé smluvní strany.

- Polská strana převede české straně svůj podíl na zálohách na výstavbu hraničního mostu, které budou zhotoviteli vypláceny podle postupu stavebních prací.

- Česká strana bude informovat polskou stranu s dvouměsíčním předstihem o předpokládané výši finančních prostředků potřebných na splátky a současně o stavu plateb formou výkazů obsahujících částky a data plateb.

- Konečné vypořádání nákladů na výstavbu hraničního mostu mezi smluvními stranami se uskuteční do 30 dnů od konečné akceptace.

- Polská strana obdrží originály smluv o výstavbě hraničního mostu a kopie dokladů o vyúčtování s originálními podpisy.

Článek 6

- Za účelem provádění této dohody smluvní strany bezprostředně po jejím podpisu zajistí zřízení polsko-české smíšené komise (dále jen "smíšená komise"), která se bude skládat z polské a české delegace. Smluvní strany se budou vzájemně informovat o jmenování vedoucích delegací.

- Každý vedoucí delegace může po dohodě s vedoucím delegace druhé smluvní strany svolat zasedání Smíšené komise. Takové zasedání se musí konat do jednoho měsíce od obdržení žádosti o svolání. Zasedání smíšeného výboru se konají střídavě v obou státech.

Úkolem smíšeného výboru je objasňovat zásadní otázky týkající se investic a řešit problémy týkající se provádění této dohody, jakož i předkládat stanoviska a doporučení (návrhy) příslušným orgánům smluvních stran, zejména k:

  - výstavbě a rozměrům hraničního mostu,

  - vymezení rozsahu společných prací,

  - úpravě vnitřního práva každé smluvní strany, včetně požadavků na získání stanovisek, povolení a oprávnění a s tím související nutnosti vypracovat příslušnou projektovou dokumentaci,

  - ověření konstrukčního návrhu hraničního mostu,

  - platbám a platebním podmínkám,

  - podmínkám pro převzetí zařízení přeshraničního mostu

  - převzetí a uvedení do provozu zařízení hraničního mostu,

  - lhůtám pro provedení stavby,

  - výkladu této dohody nebo její použití v případě neshody.

- Delegace účastnící se smíšeného výboru budou povinny si vzájemně pomáhat při přípravě podkladů, které považují za nezbytné pro rozhodnutí smíšeného výboru.

- Každá smluvní strana může přizvat na zasedání smíšené komise odborníky.

- Smíšená komise přijímá svá rozhodnutí na základě vzájemné dohody vedoucích obou delegací.

- Smluvní strany jmenují před prvním zasedáním smíšené komise zmocněnce, kteří jsou oprávněni řešit veškeré otázky související s činností smíšené komise týkající se výstavby hraničního mostu, včetně provádění společných měření prací, kontroly kvality a kontroly účtů. Podrobný mandát výše uvedených zmocněnců bude stanoven na prvním zasedání smíšené komise.

Článek 7

- Tato dohoda může být po vzájemné dohodě smluvních stran změněna, doplněna nebo ukončena. Změna, doplnění nebo ukončení dohody se provádí písemně.

- Tato dohoda vstupuje v platnost dnem podpisu poslední smluvní stranou.

- Dohoda je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva jsou v českém jazyce a dva v jazyce v polském jazyce, přičemž obě znění jsou stejně závazná. Každá smluvní strana obdrží jeden originál v českém jazyce a jeden originál v polském jazyce.

- O uzavření dohody rozhodlo za Moravskoslezský kraj zastupitelstvo kraje na svém jednání konaném dne [____] usnesením č. [____].

- O uzavření dohody rozhodl starosta obce/rozhodlo zastupitelstvo obce na svém jednání konaném dne [____] usnesením č. [____].

| V Ostravě |  |  | V Branicích |
| --- | --- | --- | --- |
| Dne |  |  | Dne |
| za Moravskoslezský kraj |  |  | za obec Branice |
| Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA hejtman kraje |  |  | Sebastian Baca starosta obce |

Tuto dohodu je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.