Umowa

między Krajem Morawsko-Śląskim a Gminą Branice

w sprawie współpracy przy odbudowie mostu granicznego nr ewid. 05712-2 nad rzeką Opawą w lokalizacji Držkovice - Dzierżkowice

Kraj Morawsko-Śląski, 28. října 2771/117, Ostrava 702 18. REGON (IČ): 70890692

Reprezentowany przez: Ing. Josefa Bělicę, Ph.D., MBA, hetmana kraju.

Gmina Branice, ul. Słowackiego 3, Branice 48-140, REGON: 531412852,

reprezentowana przez Sebastiana Bacę, wójta gminy

Zwane dalej odpowiednio „stroną czeską“ i „stroną polską“,

a łącznie „stronami“,

kierując się chęcią zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego na polsko-czeskiej granicy państwowej, zadecydowały wspólnie o odbudowie mostu granicznego nr ewid. 05712-2 nad rzeką Opawą w lokalizacji Držkovice - Dzierżkowice,

zgodnie z art. 8 ust. 2 Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską o utrzymaniu drogowych mostów granicznych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej, sporządzonej w Warszawie dnia 9 marca 1998 roku,

postanowiły, co następuje:

Artykuł 1

- Przedmiotem umowy jest odbudowa mostu granicznego nr ewid. 05712-2 nad rzeką Opawą na odcinku granicznym II między znakami granicznymi 74/1 – 74/2.

- W tym celu zostaną wykonane następujące prace budowlane:

  - budowa nowego mostu granicznego nad rzeką Opawą, zwanego dalej „mostem granicznym”,

  - budowa nowego odcinka drogi gminnej w rejonie miejscowości Dzierżkowice, zapewniającego dojazd do mostu granicznego po stronie Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „polską drogą dojazdową”,

  - przebudowa części drogi III/05712 w rejonie miejscowości Držkovice, zapewniającej dojazd do mostu granicznego po stronie Republiki Czeskiej, zwanej dalej „czeską drogą dojazdową”.

Artykuł 2

- W celu realizacji projektów, o których mowa w artykule 1, strona czeska zobowiązuje się do:

  - przygotowania i realizacji budowy mostu granicznego, w szczególności poprzez:

    - opracowanie i uzgodnienie ze stroną polską koncepcji i sposobu budowy mostu granicznego,

    - opracowanie dokumentacji projektowej dostosowanej do krajowych przepisów prawnych stron, w celu uzyskania niezbędnych decyzji i pozwoleń stron,

    - uzyskanie właściwych decyzji i pozwoleń wymaganych do budowy mostu granicznego zgodnie z prawem krajowym,

    - przygotowanie i uzgodnienie ze stroną polską dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia międzynarodowego przetargu na wykonawcę, zwanej dalej „dokumentacją przetargową”,

    - przeprowadzenie międzynarodowego przetargu na wykonawcę,

    - zapewnienie udziału strony polskiej w pracach komisji przetargowej wybierającej wykonawcę,

    - zawarcie umowy ze zwycięzcą międzynarodowego przetargu i zapewnienie realizacji

budowy,

    - sprawowanie nadzoru autorskiego i inwestorskiego z udziałem przedstawiciela strony polskiej,

    - egzekwowanie od wykonawcy, w okresie gwarancyjnym, usunięcia ewentualnych wad i usterek związanych z budową,

  - zapewnienie przebudowy czeskiej drogi dojazdowej.

- W celu realizacji zobowiązań, o których mowa w artykule 1, strona polska zobowiązuje się do:

  - współpracy ze stroną czeską przy przygotowaniu i realizacji budowy mostu granicznego

poprzez:

    - podjęcie odpowiednich decyzji i wydanie pozwoleń niezbędnych do budowy mostu granicznego zgodnie z ustawą nr 114/1992 Dz.U. (Ustawa o ochronie przyrody i krajobrazu) oraz z własnymi przepisami krajowymi,

    - udział przedstawicieli strony polskiej w pracach/działaniach komisji powołanej/utworzonej do przeprowadzenia międzynarodowego przetargu na wykonawcę,

    - przekazanie stronie czeskiej wyników badań, o których mowa w ust. 8, wraz z dokumentacją geodezyjną,

    - zapewnienie udziału przedstawiciela strony polskiej w kontrolach w trakcie realizacji,

  - zapewnienie budowy/rozbudowy polskiej drogi dojazdowej.

- Most graniczny zostanie zaprojektowany, wybudowany i odebrany zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi, normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi obowiązującymi w obu państwach. W przypadku rozbieżności między normami i przepisami stosuje się te, które są bardziej rygorystyczne.

- Strony uzgodniły, że koszty prac projektowych zostaną sfinansowane w proporcji 50:50.

- Podczas projektowania i budowy mostu granicznego będą przestrzegane warunki określone przez właściwe organy gospodarki wodnej obu stron, z uwzględnieniem postanowień Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zakresie gospodarki wodnej na wodach granicznych, podpisanej w Pradze dnia 20 kwietnia 2015 r., zgodnie z jej aktualnym brzmieniem, a jednocześnie w taki sposób, by budowla mostu granicznego nie powodowała pogorszenia warunków przepływu wód rzeki Opawy w przypadku wezbrań i zjawisk lodowych.

- Dokumentacja projektowa powinna zostać omówiona i zatwierdzona przed wydaniem odpowiednich pozwoleń

  - w ramach czesko-polskiej komisji ds. wód granicznych, powołanej zgodnie z art. 4 powyższej Umowy między Rządem Republiki Czeskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej o współpracy w zakresie gospodarki wodnej na wodach granicznych, podpisanej w Pradze dnia 20 kwietnia 2015 r., oraz

  - w ramach Stałej Czesko-Polskiej Komisji Granicznej, utworzonej na podstawie artykułu 20 Umowy między Republiką Czeską a Rzecząpospolitą Polską o wspólnej granicy państwowej, sporządzonej w Pradze dnia 17 stycznia 1995 r.

- Dokumentacja projektowa mostu granicznego zostanie sporządzona w języku czeskim i polskim.

- Każda ze stron przeprowadzi na swoim terytorium badania geologiczne i pomiary geodezyjne.

- Każda ze stron zapewni na swoim terytorium niezbędne grunty pod budowę mostu granicznego.

- Wszelkie prace związane z budową mostu granicznego będą prowadzone w sposób niezakłócający przebiegu granicy państwowej ani położenia znaków granicznych.

Artykuł 3

- Strony dokonają odbioru robót wspólnie, za pośrednictwem swoich właściwych organów oraz przy udziale wykonawcy, zgodnie z krajowymi przepisami prawnymi obowiązującymi w obu państwach, a także z normami i przepisami techniczno-budowlanymi obowiązującymi w obu państwach, zgodnie z warunkami umowy na budowę mostu granicznego.

- Po odbiorze końcowym wykonanych robót budowlanych właściwy organ strony czeskiej przekaże właściwemu organowi strony polskiej kopię karty mostu oraz dokumentacji budowlanej.

Artykuł 4

- Część mostu granicznego znajdująca się na terytorium jednej ze stron stanowi jej własność, zgodnie z jej krajowymi przepisami prawnymi.

- Utrzymanie mostu granicznego odbywa się na podstawie postanowień Umowy między Republiką Czeską a Rzecząpospolitą Polską w sprawie utrzymania drogowych granicznych obiektów mostowych i wspólnych odcinków dróg na polsko-czeskiej granicy państwowej, sporządzonej w Warszawie dnia 9 marca 1998 r.

Artykuł 5

- Każda ze stron ponosi koszty budowy tej części mostu granicznego, łącznie z obiektami towarzyszącymi stanowiącymi jego część, które znajdują się na jej terytorium.

- Każda ze stron ponosi koszty nabycia gruntów oraz realizacji projektów budowy dróg dojazdowych do mostu granicznego znajdujących się na jej terytorium.

- Istniejąca i nowo opracowana dokumentacja, w szczególności dokumentacja geodezyjna i badania geologiczne niezbędne do zaprojektowania mostu granicznego, zostaną przekazane drugiej stronie umowy nieodpłatnie.

- Wykonawca realizujący budowę mostu granicznego jest na podstawie umowy na budowę mostu granicznego zobowiązany do wystawiania stronie czeskiej oddzielnych faktur za budowę:

  - konstrukcji podporowej mostu, tj. podpór i filarów,

  - konstrukcji nośnej wraz z wyposażeniem mostu granicznego,

  - obiektów towarzyszących

na terytorium każdej ze stron.

- Strona polska przekaże stronie czeskiej swój udział w zaliczkach na budowę mostu granicznego, które będą wypłacane wykonawcy zgodnie z postępem prac budowlanych.

- Strona czeska będzie informować stronę polską, z dwumiesięcznym wyprzedzeniem, o przewidywanej wysokości środków finansowych potrzebnych na płatności oraz o stanie rozliczeń, w formie zestawień zawierających kwoty i daty płatności.

- Ostateczne rozliczenie kosztów budowy mostu granicznego między stronami nastąpi w terminie 30 dni od ostatecznego odbioru inwestycji.

- Strona polska otrzyma oryginały umów na budowę mostu granicznego oraz kopie dokumentów rozliczeniowych z oryginalnymi podpisami.

Artykuł 6

- W celu realizacji niniejszej umowy strony niezwłocznie po jej podpisaniu powołają polsko-czeską komisję mieszaną (zwaną dalej „Komisją Mieszaną”), w skład której wejdzie delegacja polska i czeska. Strony będą się wzajemnie informować o wyznaczeniu przewodniczących delegacji.

- Każdy przewodniczący delegacji może, po uzgodnieniu z przewodniczącym delegacji drugiej strony, zwołać posiedzenie Komisji Mieszanej. Takie posiedzenie musi odbyć się w terminie jednego miesiąca od otrzymania wniosku o jego zwołanie. Posiedzenia Komisji Mieszanej będą odbywały się naprzemiennie w obu państwach.

Zadaniem Komisji Mieszanej jest wyjaśnianie zasadniczych kwestii dotyczących inwestycji oraz rozwiązywanie problemów związanych z realizacją niniejszej umowy, a także przedstawianie opinii i zaleceń (wniosków) właściwym organom stron, w szczególności w zakresie:

  - budowy i wymiarów mostu granicznego,

  - określenia zakresu wspólnych prac,

  - dostosowania prawa krajowego każdej ze stron, w tym wymagań dotyczących uzyskania opinii, pozwoleń i uprawnień oraz konieczności opracowania odpowiedniej dokumentacji projektowej,

  - weryfikacji projektu konstrukcyjnego mostu granicznego,

  - płatności i warunków płatności,

  - warunków odbioru obiektu mostu granicznego,

  - przekazania i uruchomienia obiektu mostu granicznego,

  - terminów realizacji budowy,

  - interpretacji niniejszej umowy lub jej stosowania w przypadku rozbieżności.

- Delegacje uczestniczące w Komisji Mieszanej będą zobowiązane do wzajemnej pomocy przy przygotowaniu materiałów niezbędnych do podejmowania decyzji przez Komisję Mieszaną.

- Każda ze stron może zaprosić na posiedzenia Komisji Mieszanej ekspertów.

- Komisja Mieszana podejmuje decyzje na podstawie wzajemnego porozumienia przewodniczących obu delegacji.

- Przed pierwszym posiedzeniem Komisji Mieszanej strony wyznaczą pełnomocników uprawnionych do rozwiązywania wszystkich kwestii związanych z działalnością komisji mieszanej dotyczącą budowy mostu granicznego, w tym do prowadzenia wspólnych pomiarów prac, kontroli jakości i kontroli rozliczeń. Szczegółowy zakres uprawnień ww. pełnomocników zostanie określony podczas pierwszego posiedzenia Komisji Mieszanej.

Artykuł 7

- Niniejsza umowa może zostać zmieniona, uzupełniona lub rozwiązana za wzajemnym porozumieniem stron. Zmiany, uzupełnienia lub rozwiązanie umowy wymagają formy pisemnej.

- Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania przez ostatnią ze stron.

- Umowa została sporządzona w czterech egzemplarzach, z których dwa w języku czeskim i dwa w języku polskim, przy czym oba brzmienia mają jednakową moc prawną. Każda ze stron otrzymuje jeden oryginał w języku czeskim i jeden oryginał w języku polskim.

- O zawarciu umowy zadecydowała w imieniu Kraju Morawsko-Śląskiego Rada Regionu Kraju na posiedzeniu w dniu [____] uchwałą nr [____].

- O zawarciu umowy zadecydował wójt gminy / zadecydowała rada gminy na swoim posiedzeniu w dniu [____] uchwałą nr [____].

| Ostrawa, |  |  | Branice, |
| --- | --- | --- | --- |
| Dnia |  |  | Dnia |
| w imieniu Kraju Morawsko-Śląskiego |  |  | w imieniu Gminy Branice |
| Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA hetman kraju |  |  | Sebastian Baca wójt gminy |

Niniejszą umowę w przypadku nieobecności hetmana kraju jest uprawniony do podpisania jego zastępca, zgodnie z kolejnością określoną określonej Uchwałą Rady Regionu nr 1/11 z dnia 21 października 2024 r.