DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04324/2024/KH

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmanem kraje

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

číslo účtu: 	1002520362/2700

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Statutární město Opava

se sídlem:	Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava

zastoupena:	Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem

IČO:	00300535

DIČ:	CZ00300535

číslo účtu: 	1842619349/0800

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04324/2024/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce. Dne 02. 5. 2025 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1, ev. č. 04324/2024/KH/1 k této smlouvě.

- Z důvodu časového posunu ukončení realizace projektu na straně dodavatele cisternové automobilové stříkačky a na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 4. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2026“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „nejpozději do 30. 7. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 25. 1. 2027“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období realizace projektu:
z „od 1. 1. 2024 do 30. 4. 2026“ na „od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem o registru smluv poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………… ze 
dne ……... 2026.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města Opavy svým usnesením č. ………… ze dne …………

| V Ostravě dne ………… |  | V Opavě dne ………… |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA hejtman kraje |  | za příjemce Ing. Tomáš Navrátil primátor |

Tento dodatek je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.