DOHODA O NAROVNÁNÍ
ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01628/2024/KH ze dne 24.07.2025

I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:		28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:		Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmanem kraje

IČO:		70890692

DIČ:		CZ70890692

bankovní spojení:		UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu:		1002520362/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

| # Obec Vřesina |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Hlavní 24, 742 85 Vřesina |
| zastoupena: | Ing. Petrem Řeháčkem, starostou obce |
| IČO: | 00298581 |
| číslo účtu: | 1760065389/0800 |
| bankovní spojení: | Česká spořitelna, a.s. |
| (dále jen „příjemce“) |  |

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 24. 07. 2025 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01628/2025/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem byl závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce v rámci projektu „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“ (dále jen „projekt“).

- Dle smlouvy byl příjemce povinen zrealizovat projekt nejpozději do 28. 2. 2026 a předložit poskytovateli závěrečné vyúčtování projektu nejpozději do 31. 3. 2026. Časová uznatelnost nákladů byla smlouvou stanovena od 1. 1. 2024 do 28. 2. 2026.

- Dne 28. 1. 2026 obdržel poskytovatel od příjemce žádost o uzavření dohody o narovnání a prodloužení termínu použitelnosti dotace a posunutí ukončení realizace projektu, v níž příjemce uvádí, že projekt nebylo možné zrealizovat v původně stanoveném termínu z důvodu prodlení na straně dodavatele. Dodavatel nebyl schopen dodržet stanovený termín dodání cisternové automobilové stříkačky. Důvodem byl objektivní nedostatek dostupnosti dílů podvozku nezbytných ke kompletaci cisternové automobilové stříkačky.

- Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu realizace projektu.

III.
Narovnání

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na tom, že nedodržení termínu pro ukončení realizace projektu a s tím souvisejících povinností nepovažují za porušení smlouvy. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

- Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy takto:

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „28. 02. 2026“ na „31.12.2026“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „31. 03. 2026“ na „22.01.2027“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období realizace projektu: z „od 01.01.2024 do 28. 02. 2026“ na „od 01.01.2024 do 31.12.2026“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy touto dohodou o narovnání neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tato dohoda uzavírána v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tato dohoda uzavírána elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tato dohoda nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv provede poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O poskytnutí uzavření této dohody rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ……. ze dne 16.03.2026.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření této dohody rozhodla rada obce svým usnesením č. ……………..ze dne ………….

| V Ostravě dne …………………………… | V …………………….. dne ……………………… |
| --- | --- |
| …………………………………………………… | ……………………………………………………… |
| za poskytovatele | za příjemce |
| Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA hejtman kraje | Ing. Petr Řeháček starosta obce |

Tuto dohodu je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15.12.2025.