DODATEK č. 2

ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 04296/2024/KH

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:		28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:		Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmanem kraje

IČO:		70890692

DIČ:		CZ70890692

bankovní spojení:		UniCredit Bank, a.s.

číslo účtu:		1002520362/2700

datová schránka:	8x6bxsd

(dále jen „poskytovatel“)

a

| # Město Frenštát pod Radhoštěm |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | nám. Míru 1, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm |
| zastoupena: | Ing. Janem Rejmanem, starostou |
| IČO: DIČ: | 00297852 CZ00297852 |
| číslo účtu: | 1724801/0100 |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| (dále jen „příjemce“) |  |

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 18. 11. 2024 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 04296/2024/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením nové cisternové automobilové stříkačky pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů obce. Dne 22. 12. 2025 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1, ev. č. 04296/20254KH/1 k této smlouvě.

- Z důvodu časového posunu ukončení realizace projektu na straně dodavatele cisternové automobilové stříkačky a na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „Pořízení nové cisternové automobilové stříkačky z rámcové dohody“ se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 2 smlouvy.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 3. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2026“.

- V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „nejpozději do 30. 4. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 22. 1. 2027“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období realizace projektu:
z „od 1. 1. 2024 do 31. 3. 2026“ na „od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2026“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede v souladu se zákonem o registru smluv poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………… ze 
dne 16. 3. 2026.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením č. ………… ze dne …………

| V Ostravě dne ………… |  | Ve Frenštátě pod Radhoštěm dne …………… |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA hejtman kraje |  | za příjemce Ing. Jan Rejman starosta |

Tento dodatek je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.