DODATEK č. 2

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02713/2022/RRC ze dne 16. 8. 2022

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č. ú. 1650676349/0800

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Město Jablunkov

se sídlem:	Dukelská 144, 739 91 Jablunkov

zastoupeno:	Ing. Jiřím Hamrozi, starostou

IČ:	00296759

DIČ:	CZ00296759

bankovní spojení:	ČNB, č. ú. 94-5016781/0710

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 16. 8. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02713/2022/RRC (dále jen „smlouva“) a dne 24. 6. 2024 Dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým byla prodloužena doba realizace projektu „Mezi mosty Olše“ (dále jen „projekt“) v rámci programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2022“ (dále jen „program“) do 30. 6. 2026, zúžen rozsah projektu a prodloužena lhůta pro doložení dokladu od Řídícího orgánu, že žádost, jejíž součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na realizaci projektu, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, resp. lhůta pro doložení kolaudačního souhlasu do 31. 12. 2027.

- Dne 21. 11. 2025 byla poskytovateli doručena žádost příjemce o prodloužení doby realizace projektu do 31. 12. 2026, další zúžení rozsahu projektu a prodloužení lhůty pro doložení dokladu od Řídícího orgánu, že žádost, jejíž součástí bude projektová dokumentace spolufinancovaná z dotace poskytnuté na realizaci projektu, splnila kritéria formálních náležitostí a kritéria přijatelnosti, nebo doložení kolaudačního rozhodnutí/souhlasu v případě, že příjemce realizoval projekt na vlastní náklady, nově do 30. 6. 2028. S ohledem na efektivitu administrace žádostí poskytovatel doporučuje prodloužit lhůtu dle čl. V odst. 3 písm. r) smlouvy do 31. 12. 2028.

- Poskytovatel nesouhlasí s dalším zúžením rozsahu projektu, protože akceptace zúžení v podobě navrhované žadatelem by již mohla narušit výsledky hodnocení žádostí v rámci programu a znevýhodnit jiné žadatele, kteří podali žádost.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 6. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 12. 2026“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 7. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 21. 1. 2027“.

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2026,“.

- V článku V odst. 3 písm. r) smlouvy se text „do 31. 12. 2027“ nahrazuje textem „do 31. 12. 2028“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění dodatku v registru smluv provede v souladu se zákonem o registru smluv poskytovatel.

- Osobní údaje obsažené ve smlouvě a v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č.   ze dne 
16. 3. 2026.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města svým usnesením č. ... ze dne ....

| V Ostravě dne: |  | V Jablunkově dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Ing. Šárka Šimoňáková - náměstkyně hejtmana kraje |  | za příjemce Ing. Jiří Hamrozi starosta |

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.