[image: image1.jpg]@ Moravskoslezsky
kraj



[image: image2.png]



ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 7



Datum konání: 16.3.2026

               
Materiál č.: 5/13



Název: Poskytnutí dotací v programu na podporu cykloturistiky a úpravy smluv

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam žadatelů  - příloha k usnesení č. 1
Příloha č. 2 - Návrh smlouvy o dotaci  
Příloha č. 3 - Žádost o změnu smlouvy obec Baška  
Příloha č. 4 - Smlouva s obcí Baška  
Příloha č. 5 - Dodatek číslo 1 ke smlouvě s obcí Baška  
Příloha č. 6 - Návrh dodatku č. 2 ke smlouvě s obcí Baška  
Příloha č. 7 - Žádost o změnu_NOVOS  
Příloha č. 8 - Smlouva_NOVOS  
Příloha č. 9 - Návrh dodatku č. 1_NOVOS  
Předkladatel:
Ing. Šárka Šimoňáková, 1. náměstkyně hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Pavla Nováková, oddělení cestovního ruchu, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje
k usnesení rady kraje

č. 38/2565 ze dne 28. 2. 2022

č. 3/147 ze dne 25. 11. 2024

č. 12/585 ze dne 24. 2. 2025
č. 36/2372 ze dne 23. 2. 2026
k usnesení zastupitelstva kraje

č. 8/772 ze dne 16. 6. 2022

č. 15/1598 ze dne 7. 3. 2024

č. 3/121 ze dne 17. 3. 2025

1.  rozhodlo
poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2025+ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 tohoto usnesení a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu
2.  rozhodlo
změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 5/313 ze dne 15. 9. 2025 výši dofinancování dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2025+“ z rozpočtu kraje na rok 2027 z „ve výši 1.306.000 Kč“ na „ve výši 1.706.000 Kč“
3.  bere na vědomí

žádost obce Baška, IČO 00296511, o prodloužení termínu realizace projektu „Cyklostezka Baška, lávka u železniční stanice – Pržno“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu
4.  rozhodlo
zmírnit podmínky v dotačním programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ s odůvodněním dle předloženého materiálu
5.  rozhodlo
dofinancovat dotační program „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ z rozpočtu kraje na rok 2028 ve výši 200.000 Kč
6.  rozhodlo

uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02488/2022/RRC, s obcí Baška, IČO 00296511, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu
7.  bere na vědomí

žádost příjemce NOVOS NJ, s.r.o., IČO 26825007, o prodloužení termínu realizace projektu Cest poznání Štramberk dle přílohy č. 7 předloženého materiálu
8.  rozhodlo
zmírnit podmínky v dotačním programu Podpora infrastruktury a propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2025 s odůvodněním dle předloženého materiálu
9.  rozhodlo
uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č.  01252/2025/RRC s příjemcem NOVOS NJ, s.r.o., IČO 26825007, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu
Důvodová zpráva:
K bodům 1 a 2 návrhu usnesení
 
Rada kraje rozhodla o vyhlášení dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji 2025+“ (dále jen „Program“) a schválila jeho podmínky a návrh smlouvy na své schůzi dne 25. 11. 2024 usnesením č. 3/147. Tento dotační program je rozčleněn na 3 dotační tituly:

 

· Dotační titul č. 1: „Projektová dokumentace “

· Dotační titul č. 2: „Cyklistická infrastruktura“

· Dotační titul č. 3: „Doprovodná infrastruktura“.
 

Na realizaci Programu je ve schváleném rozpočtu kraje na rok 2026 vyčleněno 30.000.000 Kč. V roce 2025 bylo v rámci 1. skupiny podpořeno 11 žádostí za 17.125.000 Kč. V rámci 2. skupiny byla podpořena 1 žádost ve výši 420.000 Kč. V rámci 3. skupiny byly podpořeny 4 žádosti ve výši 1.910.000 Kč. V rámci 4. skupiny bylo podpořeno 6 žádostí v celkové výši 4.570.200. V roce 2026 bylo v rámci 5. skupiny předloženo 6 žádostí v celkové výši 8.160.000 Kč.
	Informace k dotačnímu titulu
	Žádosti podané
v dotačním titulu
	Žádosti splňující kritéria přijatelnosti
	Návrh na poskytnutí dotace

	Název
	Alokace
	Počet
	Požadavek na dotaci v Kč
	Počet
	Požadavek na dotaci v Kč
	Počet
	Výše schválených prostředků 
v Kč

	5. skupina žádostí předložených do 31. 1. 2026

	Název
	Zbývající alokace pro 5. skupinu
	Počet
	Požadavek na dotaci v Kč
	Počet
	Požadavek na dotaci v Kč
	Počet
	Návrh na schválení dotace v Kč

	DT 1 
	30.000.000 Kč
	2
	2.000.000 Kč
	2
	2.000.000 Kč
	2
	2.000.000 Kč

	DT 2 
	
	3
	6.000.000 Kč
	3
	6.000.000 Kč
	3
	6.000.000 Kč

	DT 3 
	
	1
	160.000 Kč
	1
	160.000 Kč
	1
	160.000 Kč

	Celkem
	6
	8.160.000 Kč
	6
	8.160.000 Kč
	6
	8.160.000 Kč


Výběr žádosti byl proveden v souladu s kritérii přijatelnosti, která byla v rámci Programu schválena radou kraje při jeho vyhlašování.

 

Na základě došlých žádostí se navrhuje poskytnout investiční dotace:

 

· 2 žadatelům v celkové výši 2.000.000 Kč v rámci dotačního titulu č. 1 

· 1 žadateli v celkové výši 3.000.000 Kč v rámci dotačního titulu č. 2

· 1 žadateli v celkové výši 160.000 Kč v rámci dotačního titulu č. 3.
 

Na základě došlých žádostí se navrhuje poskytnout neinvestiční dotace:

 

· 2 žadatelům v celkové výši 3.000.000 Kč v rámci dotačního titulu č. 2.
 

Mezi Moravskoslezským krajem a žadatelem, jemuž zastupitelstvo kraje rozhodne dotaci poskytnout, bude uzavřena smlouva o poskytnutí dotace. Návrh dotační smlouvy byl schválen radou kraje spolu s podmínkami Programu při jeho vyhlášení.
K bodům 3 až 6 návrhu usnesení
Dne 5. 2. 2026 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost obce Baška o prodloužení termínu realizace projektu „Cyklostezka Baška, lávka u železniční stanice – Pržno“ (dále jen „projekt“), který je realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02488/2022/RRC, v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+“ (viz příloha č. 4).

 

Předmětem předložené žádosti je změna termínu ukončení realizace projektu z 30. 4. 2026 na 30. 4. 2028. Důvodem žádosti o posun termínu je realizace vyvlastňovacího řízení v rámci některých dotčených pozemků, kudy povede cyklotrasa.

 

Návrh dodatku číslo 2 ke smlouvě je součástí přílohy č. 6 předloženého materiálu. Návrh znění dodatku číslo 2 byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním.
K bodům 7 až 9 návrhu usnesení

Dne 2. 2. 2026 byla Moravskoslezskému kraji doručena žádost příjemce NOVOS NJ, s.r.o. o prodloužení termínu realizace projektu Cesta poznání Štramberk (dále jen „projekt“), který je realizován na základě smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 01252/2025/RRC. Projekt je realizován v rámci dotačního programu Podpora infrastruktury a propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2025 (dále jen „program“).

 

Předmětem žádosti je změna termínu ukončení realizace projektu z původního data 30. 6. 2026 na nový termín 31. 12. 2026. Požadavek na změnu vychází z důvodu opoždění vydání jednotného environmentálního stanoviska Stavebního úřadu Města Štramberk, které je nezbytným podkladem pro pokračování v povolovacím řízení k realizaci projektu. Vzhledem k tomu, že dle podmínek programu může být doba realizace projektu nejvýše do 30. 6. 2026, navrhuje se zmírnit jeho podmínky, předložené žádosti vyhovět a termín pro ukončení realizace projektu posunout do 31. 12. 2026.
 

Návrh znění dodatku byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním a je součástí přílohy č. 9 předloženého materiálu.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání: 36
Datum konání: 23. 2. 2026
Materiál číslo: 5/14
Název: Poskytnutí dotací v programu na podporu cykloturistiky a úpravy smluv 

Číslo usnesení: 36/2372
Rada kraje

k usnesení rady kraje

č. 38/2565 ze dne 28. 2. 2022

č. 3/147 ze dne 25. 11. 2024

č. 12/585 ze dne 24. 2. 2025

k usnesení zastupitelstva kraje

Č. 8/772 ze dne 16. 6. 2022

č. 15/1598 ze dne 7. 3. 2024

č. 3/121 ze dne 17. 3. 2025

1.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout poskytnout účelové dotace z rozpočtu kraje v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2025+ žadatelům uvedeným v příloze č. 1 předloženého materiálu a uzavřít s těmito žadateli smlouvu o poskytnutí dotace dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

2.  schvaluje

	rozpočtové opatření, kterým se 

snižují

kapitálové výdaje – třída 6             

	na § 2143 -
	Cestovní ruch
	o
	2.700 tis. Kč

	a

zvyšují  

běžné výdaje – třída 5             

	na § 2143 -
	Cestovní ruch
	o
	2.700 tis. Kč


3.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 2. usnesení zastupitelstva kraje č. 5/313 ze dne 15. 9. 2025 výši dofinancování dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2025+ z rozpočtu kraje na rok 2027 z „ve výši 1.306.000 Kč“ na „ve výši 1.706.000 Kč“

4.  bere na vědomí

žádost obce Baška, IČO 00296511, o prodloužení termínu realizace projektu „Cyklostezka Baška, lávka u železniční stanice – Pržno“ dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

5.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+ s odůvodněním dle předloženého materiálu

6.  doporučuje

zastupitelstvu kraje 

rozhodnout dofinancovat dotační program Podpora rozvoje cykloturistiky v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+ z rozpočtu kraje na rok 2028 ve výši 200.000 Kč 

7.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout uzavřít dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02488/2022/RRC, s obcí Baška, IČO 00296511, dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

8.  bere na vědomí

žádost příjemce NOVOS NJ, s.r.o., IČO 26825007, o prodloužení termínu realizace projektu Cesta poznání Štramberk, dle přílohy č. 7 předloženého materiálu

9.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zmírnit podmínky v dotačním programu Podpora infrastruktury a propagace cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji 2025 s odůvodněním dle předloženého materiálu

10.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č.  01252/2025/RRC s příjemcem NOVOS NJ, s.r.o., IČO 26825007, dle přílohy č. 9 předloženého materiálu

11.  ukládá

1. náměstkyni hejtmana kraje

předložit žádosti dle bodu 4 a 8 a návrhy dle bodů 1, 3, 5, 6, 7, 9 a 10 tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

Zodp.: Ing. Šárka Šimoňáková

Termín: 16. 3. 2026



2

