
Příloha č. 6

DODATEK č. 2
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 02488/2022/RRC ve znění dodatku č. 1
(dále jen „dodatek“)
I.
Smluvní strany
1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:
Ing. Šárkou Šimoňákovou, 1. náměstkyní hejtmana kraje
IČO:
70890692

DIČ:
CZ70890692
bankovní spojení:
       Česká spořitelna, a.s., 
číslo účtu:
1650676349/0800
(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Obec Baška
se sídlem:
Baška 420, 739 01 Baška
zastoupen:
Ing. Tomášem Břežkem, starostou
IČO:
00296511
bankovní spojení:
Česká Národní banka
číslo účtu:
94-7919781/0710
(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 21. 7. 2022 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 02488/2022/RRC (dále jen „smlouva“). Dne 25. 4. 2024 byl ke smlouvě uzavřen dodatek č. 1.

2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů, které prokazatelně souvisejí s realizací projektu s názvem „Cyklostezka „Baška, lávka u železniční stanice – Pržno“ (dále jen „projekt“) realizovaného v rámci dotačního programu Podpora rozvoje cykloturistiky 
v Moravskoslezském kraji pro rok 2022+.
3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce ze dne 
5. 2. 2026 o prodloužení doby realizace projektu z důvodu realizace vyvlastňovacího řízení v rámci některých dotčených pozemků, kudy povede cyklotrasa. 

III.
Změna smlouvy
1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 4. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 4. 2028“.

2. V článku V odst. 3 písm. g) smlouvy se text „zpracované k 31. 12. 2022, 31. 12. 2024 a 31. 12. 2025“ nahrazuje textem „zpracované k 31. 12. 2022, 31. 12. 2023, 31. 12. 2024, 31. 12. 2025, 31. 12. 2026 a k 31. 12. 2027“.

3. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 1. 6. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 5. 2028“.
4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto: 
„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 2. 5. 2022 do 30. 4. 2028“.
IV.
Závěrečná ustanovení
1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv provede v souladu se zákonem poskytovatel.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:
O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením
č. …… ze dne ……..
6. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada obce svým usnesením č. ……… ze dne ………
V Ostravě dne ………………                                           
 V Bašce dne ………………
……………………………………
…………………………………………
za poskytovatele
za příjemce
    Ing. Šárka Šimoňáková
Ing. Tomáš Břežek
1. náměstkyně hejtmana kraje
      starosta

Tento dodatek je na základě pověření uděleného se souhlasem rady kraje oprávněna podepsat 1. náměstkyně hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti 1. náměstkyně hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 6/473 ze dne 15. 12.  2025.
1
2

