[image: image1.jpg]@ Moravskoslezsky
kraj



[image: image2.png]



ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 7



Datum konání: 16.3.2026

               
Materiál č.: 9/5



Název: Předložení žádosti o dotace do programu ŽIVEL 1

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Seznam akcí obnovy povodňových škod  
Předkladatel:
Ing. Radek Podstawka, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Václav Elbl, oddělení silničního hospodářství a správy dopravy, odbor dopravy

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 34/2230 ze dne 19. 1. 2026

1.  rozhodlo
profinancovat a kofinancovat akce předložené do výzvy podprogramu ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech v letech 2026-2033 ve výši 115.000.000 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy materiálu

2.  rozhodlo
zahájit realizaci akcí předložených do výzvy podprogramu ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech v roce 2026 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy materiálu
3.  souhlasí
u akcí předložených do výzvy podprogramu ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech s úhradou výdajů v předpokládané výši 51.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2026-2033 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace
Důvodová zpráva:

Orgánům kraje se předkládá návrh na doplnění seznamu staveb do podprogramu ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje regionů. Navrhuje se doplnění 3 silničních staveb v předpokládané hodnotě 115 mil. Kč, jejich profinancování, kofinancování a zahájení realizace. Žádosti lze v souladu s aktuálními podmínkami výzvy podávat do 31. 12. 2026.

Rada kraje usnesením č. 8/470 ze dne 30. 1. 2025 (materiál č. 5/1) rozhodla podat žádosti o dotace do podprogramu ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech Moravskoslezským krajem a souhlasila, aby žádosti o dotace do podprogramu ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech podávala také Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace. Usnesením č. 15/879 ze dne 14. 4. 2025 (materiál 9/1) a usnesením č. 25/1564 ze dne 25. 8. 2025 (materiál č. 9/10) rada kraje souhlasila s rozšířením seznamu staveb předkládaných do programu ŽIVEL 1

Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace (SSMSK) a Moravskoslezský kraj (MSK) již souhrnně předložili 66 žádostí, nicméně po další kontrole stavu spravovaného majetku SSMSK navrhuje předložit další. 

SSMSK nově identifikovala 3 projekty povodňových škod (silnice, mosty a další objekty související objekty) na majetku MSK, které je možné do programu ŽIVEL 1 předložit, v celkovém objemu 115 mil. Kč, viz příloha č. 1.

V případě povodňové škody (PŠ71) - mostu 4861-2 na silnici III/4861 v lokalitě Hukvaldy bylo již v minulosti požádáno o dotaci ve výši 1 mil. Kč. Následná mostní prohlídka ukázala, že stav mostu je významně horší a je nutno postupovat cestou demolice a výstavby mostu nového. Původní žádost je proto nutné zrušit a požádat o dotaci v nové výši finančních prostředků.

V případě povodňových škod PŠ72 – silnice II/445 Ludvíkov a PŠ73 – silnice III/4588 Krasov se jedná o nově identifikované akce. V obou případech byly povodní v roce 2024 zasaženy i opěrné zdi, nicméně jejich stav nebylo možno důkladně prověřit s ohledem na stav vody, zanesení koryta a zarostlou zeleň. Po odstranění a vyčištění byla provedena důkladná kontrola a byly zjištěny narušené gabionové části, podemletí spodních části zdí a prasklé římsy. Po konzultacích s poskytovatelem dotace je dle pravidel programu možno požádat o zařazení do dotačního titulu Živel 1. Akce budou realizovány postupně od roku 2026, a to dle přípravy projektových dokumentací. V současné době jsou připraveny podklady pro podání všech 3 žádostí do systému MMR.

Dle podmínek výzvy je nezbytné, aby v případě, že žadatelem o dotaci bude příspěvková organizace měla tato organizace písemné pověření zřizovatele ke správě majetku zahrnutého do žádosti o dotaci a pověření k realizaci akce v rozsahu podávané žádosti.

Následně bude kompletní materiál podán do systému MMR a po schválení budou realizovány stejně jako ostatní akce.

Z důvodu právní jistoty a na základě výše uvedeného se navrhuje radě kraje rozhodnout o doplnění již podaných žádostí do podprogramu ŽIVEL 1 a souhlasit s podáním žádostí s vystavením pověření této organizaci dle podmínek poskytovatele dotace.

Výše způsobilých a nezpůsobilých výdajů jednotlivých akcí může být změněna poskytovatelem dotace během procesu vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace či při závěrečném vyhodnocení akce. Míra nezpůsobilých výdajů je odhadnuta na 20 % z celkových nákladů každé akce, podíl Moravskoslezského kraje jsou tedy nezpůsobilé výdaje a 30 % ze způsobilých výdajů akce. Informace o aktuální struktuře financování bude orgánům kraje podána v rámci souhrnné zprávy o projektech Moravskoslezského kraje, která je překládána orgánům kraje zpravidla jednou ročně.
Dopad na rozpočet kraje 

Předpokládaná celková výše výdajů na přípravu a realizaci akcí již předložených do podprogramu ŽIVEL1 v odvětví dopravy činí 1.888.500.000 Kč. Přičemž všech 66 projektů předložených Moravskoslezským krajem a Správou silnic Moravskoslezského kraje prošlo úspěšně hodnocením a bylo doporučeno k financování. Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude dle podmínek dotačního programu vydáno po ukončení jednotlivých výběrových řízení na zhotovitele stavebních prací. 
Příloha č. 1 tohoto materiálu obsahuje souhrnnou rozpočtovou akci s rozpadem na 3 jednotlivé stavby a s uvedením předpokládané struktury financování, která je v této fázi hrubým odhadem. Finanční plnění se očekává v letech 2026–2033. Dle zkušeností lze očekávat, že konečné ceny po výběru zhotovitele v rámci zadávacích řízení budou ve výši cca 80-85 % z projektové ceny. U projektů bude uplatněn ex-ante, tedy zálohový způsob financování. Potřeba předfinancování dotace může nastat pouze v případě výdajů na přípravu projektů (např. úhrada projektová dokumentace), příp. části výdajů na stavbu do doby, než bude ukončen administrativní proces vydání rozhodnutí o poskytnutí dotace.  Finanční prostředky na vlastní podíl kraje a nezpůsobilé výdaje budou zajištěny ze Zajišťovacího fondu kraje. Zastupitelstvo kraje svým rozhodnutím č. 2/23 ze dne 16. 12. 2024 rozhodlo o mimořádném přídělu do fondu ve výši 700 mil. Kč na krytí obnovy majetku Moravskoslezského kraje po povodních ze září 2024. Případné předfinancování dotace bude zajištěno z akce rozpočtu kraje na rok 2026 v odvětví dopravy „Příprava staveb a vypořádání pozemků“.
Materiál byl projednán v Komisi pro dopravu rady kraje dne 17. 2. 2026, komise vzala na vědomí rozšíření seznamu žádostí o dotace z podprogramu ŽIVEL 1 – Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech podávaných správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací.
S ohledem na výše uvedené se zastupitelstvu kraje rozhodnout profinancovat a kofinancovat a zahájit realizaci akcí dle bodu 1) a 2) navrhovaného usnesení a souhlasit s úhradou výdajů z vlastních zdrojů kraje dle bodu 3) navrhovaného usnesení.
{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
34

Datum konání:
19.1.2026

Materiál č.:

9/1

Název:

Předložení žádosti o dotace do programu ŽIVEL 1

Číslo usnesení: 34/2230

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 4/207 ze dne 16.6.2025

č. 5/347 ze dne 15.9.2025

1. souhlasí

s rozšířením seznamu žádostí o dotace z podprogramu ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech podávaných Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a s vystavením pověření této organizaci dle podmínek poskytovatele dotace

2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout profinancovat a kofinancovat akce předložené do výzvy podprogramu ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech v letech 2026-2033 ve výši 115.000.000 Kč dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy materiálu

3. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zahájit realizaci akcí předložených do výzvy podprogramu ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech v roce 2026 před vydáním rozhodnutí o poskytnutí dotace dle přílohy č. 1 předloženého materiálu a důvodové zprávy materiálu

4. doporučuje

zastupitelstvu kraje

souhlasit u akcí předložených do výzvy podprogramu ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech s úhradou výdajů v předpokládané výši 51.000.000 Kč z vlastních zdrojů kraje v letech 2026-2033 v případě nevydání rozhodnutí o poskytnutí dotace

5. ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit návrh dle bodů 2) až 4) tohoto usnesení zastupitelstvu kraje 

Zodp.: Ing. Radek Podstawka

Termín: 16. 3. 2026



2

