Příloha č. 5


	


DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytnutí dotace agend. č. 02153/2025/DSH
I.

Smluvní strany

1. MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

se sídlem:
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen:
Ing. Radkem Podstawkou, náměstkem hejtmana kraje 
IČO:
70890692

DIČ:
CZ70890692

bankovní spojení:
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu:
2106597481/2700
(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Koordinátor ODIS s.r.o.
se sídlem:
28. října 3388/111, 702 00 Ostrava
zastoupena:
Ing. Martinem Dutkem a Ing. Petrem Fridriškem, jednateli


IČO:
64613895
DIČ:
CZ64613895
bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
1651582379/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 8979
(dále jen „příjemce“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 30. 6. 2025 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje agendové číslo 02153/2025/DSH (dále jen „smlouva“).
2. Účelem smlouvy je spolufinancování uznatelných nákladů prokazatelně souvisejících s realizací projektu s názvem „Prodejní a informační terminály KODIS“ (dále jen „projekt“).
3. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce 
o prodloužení doby realizace projektu z důvodu prodlení na straně dodavatele. 

III.
Změna smlouvy
1. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 31. 3. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 9. 2026“.
2. V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se text „nejpozději do 30. 4. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 10. 2026“.

3. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl v období realizace projektu, tj. v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026“, a byl příjemcem uhrazen do konce lhůty pro předložení závěrečného vyúčtování projektu,
IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru smluv provede poskytovatel.

3. Doplňování nebo změnu tohoto dodatku lze provádět jen se souhlasem obou smluvních stran, a to pouze formou písemných, postupně číslovaných a takto označených dodatků.

4. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy. 
5. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy a z tohoto dodatku; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.

6. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. X/YY ze dne 16. 3. 2026. 
V Ostravě dne ………………
V ……………… dne ………………
………………………………………
…………………………………………

za poskytovatele                                                                           za příjemce

     Ing. Radek Podstawka                                                                Ing. Martin Dutko
   náměstek hejtmana kraje




        
      jednatel

…………………………………………

                                                                                                            za příjemce

                                                                                                       Ing. Petr Fridrišek 
        





                            
        jednatel
Tento dodatek je na základě pověření hejtmanem kraje uděleného se souhlasem rady kraje oprávněn podepsat náměstek hejtmana kraje. V případě nepřítomnosti náměstka hejtmana kraje podepisuje dodatek hejtman kraje, případně jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.



