Příloha č. 2 k materiálu č.: 11/

Počet stran přílohy: 4
Příloha č. 6 


[image: image1.emf]* KUMSX03BJY5P *  

Identifikátor:  KUMSX03BJY5P  

 

DODATEK Č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje agendové č. 01581/2025/DSH
I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem:
28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:
Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmanem kraje
IČO:
70890692

DIČ:
CZ70890692

bankovní spojení:
Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:
2106597481/2700
(dále jen „poskytovatel“)

a

2. Koordinátor ODIS s.r.o.
se sídlem:
28. října 3388/111, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupena:
Ing. Martinem Dutkem, jednatelem, a Ing. Petrem Fridriškem, jednatelem
IČO:
64613895

DIČ:
CZ64613895

bankovní spojení:
Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:
1651582379/0800
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 8979
(dále jen „příjemce“)
II.
Základní ustanovení
1. Smluvní strany uzavřely dne 10. 7. 2025 Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu Moravskoslezského kraje agend. č. 01581/2025/DSH (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti příjemce ze dne 4. 2. 2026 o prodloužení doby realizace projektu „Prodejní a informační terminály KODIS.“
III.
Změna smlouvy
1. V článku V odst. 2 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 4. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 10. 2026“.
2. V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „v období od 1. 10. 2022 do 31. 3. 2026“ nahrazuje textem „v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026“.
3. V článku V odst. 3 písm. e) smlouvy se text „nejpozději do 15. 5. 2026“ nahrazuje textem „nejpozději do 15. 11. 2026“.
4. Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:
„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2026,“.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv provede poskytovatel. 
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku budou poskytovatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje poskytovatelem použity. Poskytovatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou dostupné na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. __________________ze dne 16. 3. 2026.
V Ostravě dne ………………
V ……………… dne ………………
………………………………………
…………………………………………

za poskytovatele                                                                             za příjemce

Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA                                                                 Ing. Martin Dutko

           hejtman kraje
jednatel


        

…………………………………………

                                                                                                     za příjemce
                                                                                                  Ing. Petr Fridrišek

                                                                                                       jednatel
Tento dodatek je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025. 
1
3

