| ORJ |  |  |  | 7 |  | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Připravované akce reprodukce majetku kraje odvětví zdravotnictví – Novostavba ordinací s odběrovou místností |  |  |  |  |  |  |  | Číslo akce |  |  |  | 4751 |  |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Moravskoslezská nemocnice Krnov, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  |  |  |  |  | 3522 |  |  |  | Ostatní nemocnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2026 k 20.04.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Návrh ze zůstatku finančních prostředků rozpočtového hospodaření za rok 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |  | 5 000 |  |  |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |  | 95 000 |  |  |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |  | 95 617 |  |  |  |
| 1. |  | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000/2025/009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Předmětem záměru je výstavba bezbariérového objektu se třemi nadzemními podlažími, bez suterénu, napojeného na stávající komunikační koridory nemocnice. Objekt bude obsahovat čekárnu s recepcí, odběrovou místnost, infekční ordinaci se samostatným vstupem, vnitřní schodiště a lůžkový výtah zajišťující bezbariérový provoz. Součástí stavby budou rovněž další lékařské ordinace včetně potřebného zázemí pro zdravotnický personál. V rámci objektu bude dále realizováno venkovní únikové schodiště. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Forma použití: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V roce 2025: 617,10 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  | Období realizace: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025–2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V roce 2027: 30 000 tis. Kč V roce 2028: 60 000 tis. Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. |  | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. |  | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 4 ¦ Koncepční akce (OIM neposuzuje) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ∣ Velmi vysoká priorita – investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 ¦ Energeticky neúsporné opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |