[image: image1.jpg]@ Moravskoslezsky
kraj



[image: image2.png]



ZASTUPITELSTVO KRAJE












Materiál



Číslo zasedání: 8



Datum konání: 15.6.2026

               
Materiál č.: 11/4



Název: Optimalizace školních budov ve Frenštátě pod Radhoštěm

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - List akce Optimalizace prostor školy  
Příloha č. 2 - List akce Rekonstrukce domova mládeže  
Předkladatel:
RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LL.M., náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Bc. Kateřina Marcalíková, oddělení financování škol, odbor školství, mládeže a sportu

Návrhy usnesení:

Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/22 ze dne 16.12.2024

č. 6/377 ze dne 15.12.2025

k usnesení rady kraje

č. 41/2664 ze dne 20.4.2026

č. 44/2872 ze dne 25.5.2026

1.  rozhodlo
dofinancovat akci rozpočtu „Optimalizace prostor školy“ pro organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, z rozpočtu kraje v letech 2027-2030 v celkové výši 159.620 tis. Kč

2.  rozhodlo
zrušit závazek financování akce "Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky" pro organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, v roce 2028 v celkové výši 17.850 tis. Kč 

3.  rozhodlo
dofinancovat akci rozpočtu „Rekonstrukce domova mládeže“ pro organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, z rozpočtu kraje v letech 2027-2030 v celkové výši 102.950 tis. Kč 

Důvodová zpráva:

K bodu 1) návrhu usnesení
Akce „Optimalizace prostor školy“ organizace Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Současné prostorové uspořádání areálu školy je z provozního, organizačního i ekonomického hlediska nevyhovující. Pavilony A (kuchyně s výdejnou), B (domov mládeže) a C (odborné praxe) jsou ve velmi špatném stavebně - technickém stavu a dispozičně neodpovídají současným požadavkům na odborné vzdělávání ani moderní organizaci provozu školy. Jejich udržení by vyžadovalo nákladné rekonstrukce.

Předmětem akce je čtyřpodlažní přístavba o jednom podzemním a třech nadzemních podlažích, která bude napojena k hlavní budově školy. Nové prostory budou splňovat současné bezpečnostní, technické i dispoziční standardy pro výuku a pobyt žáků a umožní vytvořit kompaktní, provázaný a moderně fungující školní areál. Předmětná přístavba tedy umožní postupné opuštění stávajících samostatných pavilonů a přesun výuky do nově vybudované přístavby, čímž dojde k naplnění samotných cílů akce, kterými jsou zefektivnění provozu školy, zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a zajištění dlouhodobého udržitelného řešení odpovídajícího aktuálním i budoucím potřebám žáků a pedagogů. 

Kategorie akce: Akci byla přiřazena stavebně technická kategorie 4, koncepční kategorie 1 a energetická kategorie 1.

Akce je podrobněji popsána v listu akce, který je přílohou č. 1 tohoto materiálu.

Financování akce 
V roce 2025 byla ze strany příspěvkové organizace zpracována architektonická studie, kterou si příspěvková organizace hradila z vlastních zdrojů ve výši 217,8 tis. Kč s DPH.

V roce 2026 se předpokládá zahájení projekční přípravy. Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na administraci veřejné zakázky externím subjektem za poskytnutí právní služby při zabezpečení zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace. Tento subjekt má s Moravskoslezským kraje uzavřenu rámcovou smlouvu na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení. 

V roce 2027 pak bude zpracována projektová dokumentace, která upřesní celkové náklady na realizaci stavby. Samotná realizace akce by měla proběhnout v letech 2028 až 2030. Součástí akce bude také pořízení vybavení.

Celkové náklady na realizaci projektu dle projektového námětu: 

· Odhad projekčních prací



                 6,05 mil. Kč vč. DPH 

· Odhad ceny stavebních nákladů


              117,37 mil. Kč vč. DPH 

· Odhad ceny nové kotelny, gastrovybavení a interiérů         36,3 mil. Kč vč. DPH

CELKEM 







 159,72 mil. Kč vč. DPH
Dopad na rozpočet kraje:

Financování administrace veřejné zakázky na projektovou dokumentaci ve výši 100 tis. Kč je zajištěno z prostředků akce rozpočtu kraje na rok 2026 „Optimalizace prostor školy“.

Na základě schválení závazku zastupitelstvem kraje budou finanční prostředky na realizaci akce v letech 2027 – 2030 ve výši 159,62 mil. Kč nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2027 a aktualizací střednědobého výhledu na následující léta 2028 – 2030. Ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2027 – 2029 jsou plánované prostředky na nespecifikované výdaje ve výši 1,5 mld. Kč.
K bodům 2) a 3) návrhu usnesení

Akce „Rekonstrukce domova mládeže“ organizace Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441

Usnesením zastupitelstva kraje č. 2/22 ze dne 16. 12. 2024 (materiál č. 4/1) byla schválena investiční akce „Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky (Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace)“ v celkové výši 21.000 tis. Kč, přičemž spolufinancování ze strany příspěvkové organizace bylo předpokládáno ve výši 1.000 tis. Kč. Manažerem akce byla stanovena příspěvková organizace.

Na základě schváleného projektového námětu „Rekonstrukce domova mládeže ve Frenštátu pod Radhoštěm“ bylo prověřeno koncepční řešení objektu, ze kterého vyplynula potřeba jeho komplexní rekonstrukce namísto dílčí obnovy technických rozvodů. Objekt je ve špatném technickém stavu, který je nevyhovující až havarijní. Současně dochází ke změně koncepce ubytovacích kapacit ve městě. Po vyhodnocení širších souvislostí, zejména s ohledem na existenci druhého domova mládeže při Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, bylo rozhodnuto o zachování pouze jednoho ubytovacího zařízení, a to při Hotelové škole. Důvodem je především demografický pokles a snaha o maximálně efektivní využití stávající infrastruktury. Objekt má celkem sedm nadzemních podlaží, přičemž ze „Studie využití prostor domova mládeže“ vyplynulo řešení, kdy budou ubytovací kapacity umístěny pouze ve čtyřech nadzemních podlažích. Ve 2. nadzemním podlaží vzniknou bytové jednotky pro rodinné skupiny v rámci transformace dětských domovů a v 7. nadzemním podlaží bude vytvořen výtvarný ateliér a dramatický sál pro potřeby Základní umělecké školy ve Frenštátu pod Radhoštěm. Po realizaci projektu dojde k ukončení provozu domova mládeže na Gymnáziu a Střední průmyslové škole elektrotechniky a informatiky.

Z tohoto důvodu je navrženo upustit od samostatné realizace akce „Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky“ a tuto akci zahrnout do nové, komplexní akce „Rekonstrukce domova mládeže“. Současně dochází ke změně investora akce, kdy nově bude manažerem krajský úřad. Rada kraje proto usn. 44/2872 ze dne 25.5.2026 schválila snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2026 organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, o částku 2.000.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky" s časovou použitelností od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026. Zastupitelstvu kraje je nyní navrhováno zrušit závazek financovat akci „Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky“ v roce 2028 ve výši 17.850 tis. Kč.

Kategorie akce: Akci byla přiřazena stavebně technická kategorie 1, koncepční kategorie 1 a energetická kategorie 3

Akce je podrobněji popsána v listu akce, který je přílohou č. 2 tohoto materiálu.

Financování akce:

V roce 2026 byla ze strany příspěvkové organizace zpracována architektonická studie, kterou si příspěvková organizace hradila z vlastních zdrojů ve výši 553,33 tis. Kč s DPH.

 

V roce 2026 se předpokládá zahájení projekční přípravy. Finanční prostředky ve výši 100 tis. Kč jsou určeny na administraci veřejné zakázky externím subjektem za poskytnutí právní služby při zabezpečení zadávacího řízení veřejné zakázky na zhotovitele projektové dokumentace. Tento subjekt má s Moravskoslezským kraje uzavřenu rámcovou smlouvu na poskytování komplexních právních služeb a právního poradenství v oblasti veřejného investování a administrace zadávacích řízení.

 

V roce 2027 pak bude zpracována projektová dokumentace, která upřesní celkové náklady na realizaci stavby. Samotná realizace akce by měla proběhnout v letech 2029 až 2030. Součástí akce bude také pořízení vybavení.

 

Celkové náklady na realizaci projektu dle projektového námětu:

Zajištění administrace VZ projektová dokumentace  
    0,10 mil. Kč vč. DPH

Odhad projekčních prací      



    6,05 mil. Kč vč. DPH

Zajištění administrace VZ stavebních prací 

    0,10 mil. Kč vč. DPH

Odhad ceny stavebních nákladů vč. interiérů    
   96,80 mil. Kč vč. DPH

CELKEM                       




103,05 mil. Kč vč. DPH
Dopad na rozpočet kraje:

Financování administrace veřejné zakázky na projektovou dokumentaci ve výši 100 tis. Kč je zajištěno z prostředků akce rozpočtu kraje na rok 2026 „Rekonstrukce domova mládeže“.

Na základě schválení závazku zastupitelstvem kraje budou finanční prostředky na realizaci akce v letech 2027 – 2030 ve výši 102,95 mil. Kč nárokovány v rámci přípravy návrhu rozpočtu kraje na rok 2027 a aktualizací střednědobého výhledu na následující léta 2028 – 2030. Ve schváleném střednědobém výhledu rozpočtu Moravskoslezského kraje na léta 2027 – 2029 jsou plánované prostředky na nespecifikované výdaje ve výši 1,5 mld. Kč.

{Konec důvodové zprávy}
Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo zasedání:
41

Datum konání:
20.4.2026

Materiál č.:

11/9

Název:

Optimalizace školních budov ve Frenštátě pod Radhoštěm
Číslo usnesení: 
41/2664
Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 6/377 ze dne 15.12.2025

4.  rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 100 tis. Kč s účelovým určením na akci rozpočtu „Optimalizace prostor školy“ pro organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659

5.  schvaluje

	rozpočtové opatření, kterým se 

snižují

běžné výdaje – třída 5

	na § 6409 - 
	Ostatní činnosti jinde nezařazené 
	o
	100.000 Kč

	a

zvyšují 

kapitálové výdaje – třída 6

	na § 3127 -
	Střední školy
	o
	100.000 Kč


6.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat akci rozpočtu „Optimalizace prostor školy“ pro organizaci Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00601659, z rozpočtu kraje v letech 2027-2030 v celkové výši 159.620 tis. Kč

7.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 3. tohoto usnesení

Zodp.: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LL.M., MPA, MSc.

Termín: 15. 6. 2026

Číslo zasedání:
44

Datum konání:
25.5.2026

Materiál č.:

11/19

Název:

Rekonstrukce domova mládeže ve Frenštátu pod Radhoštěm

Číslo usnesení: 
44/2872

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 2/22 ze dne 16.12.2024

č. 6/377 ze dne 15.12.2025

1.  schvaluje

snížení závazného ukazatele „investiční příspěvek z rozpočtu kraje do fondu investic“ na rok 2026 organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, o částku 2.000.000 Kč, s účelovým určením na realizaci akce "Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky" s časovou použitelností od 1. 1. 2026 do 31. 12. 2026

2.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout zrušit závazek financování akce "Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotechniky" pro organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, v roce 2028 v celkové výši 17.850 tis. Kč 

3.  rozhodla

vyčlenit investiční finanční prostředky z rozpočtu kraje ve výši 100 tis. Kč s účelovým určením na akci rozpočtu „Rekonstrukce domova mládeže“ pro organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441 

4.  doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout dofinancovat akci rozpočtu „Rekonstrukce domova mládeže“ pro organizaci Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace, IČO 00576441, z rozpočtu kraje v letech 2027-2030 v celkové výši 102.950 tis. Kč 

5.  ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrhy dle bodů 2. a 4. tohoto usnesení

Zodp.: RNDr. Jan Veřmiřovský, Ph.D., MBA, LL.M., MPA, MSc.

Termín: 15. 6. 2026



2

