| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Optimalizace prostor školy |  |  |  | Číslo akce |  | 4741 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3127 |  | Střední školy |  |  |  |  |  |
| Položka; 6121; Stavby. |
| Upravený rozpočet 2026 k 30.03.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 20.04.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 100 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 159 720 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 159 938 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1117/2026/004 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Současné prostorové uspořádání areálu školy je z provozního, organizačního i ekonomického hlediska nevyhovující. Pavilony A (kuchyně s výdejnou), B (domov mládeže) a C (odborné praxe) jsou ve velmi špatném stavebně - technickém stavu a dispozičně neodpovídají současným požadavkům na odborné vzdělávání ani moderní organizaci provozu školy. Jejich udržení by vyžadovalo nákladné rekonstrukce. Předmětem akce je čtyřpodlažní přístavba o jednom podzemním a třech nadzemních podlažích, která bude napojena k hlavní budově školy. Nové prostory budou splňovat současné bezpečnostní, technické i dispoziční standardy pro výuku a pobyt žáků a umožní vytvořit kompaktní, provázaný a moderně fungující školní areál. Předmětná přístavba tedy umožní postupné opuštění stávajících samostatných pavilonů a přesun výuky do nově vybudované přístavby, čímž dojde k naplnění samotných cílů akce, kterými jsou zefektivnění provozu školy, zkvalitnění podmínek pro vzdělávání a zajištění dlouhodobého udržitelného řešení odpovídajícího aktuálním i budoucím potřebám žáků a pedagogů. V roce 2025 byla ze strany příspěvkové organizace zpracována architektonická studie, kterou si příspěvková organizace hradila z vlastních zdrojů ve výši 217,8 tis. Kč s DPH. Celkové náklady na realizaci projektu dle projektového námětu: Odhad projekčních prací: 6.050 tis. Kč vč. DPH. Odhad ceny stavebních nákladů: 117.370 mil. Kč vč. DPH. Odhad ceny nové kotelny, gastrovybavení a interiérů: 36.300 tis. Kč vč. DPH. CELKEM 159.720 tis. Kč vč. DPH. V roce 2026 se předpokládá zahájení projekční přípravy (zpracování projektové dokumentace). |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Výdaj kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | 2025: 217,8 tis. Kč – vlastní zdroje organizace |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2025 - 2030 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | 2027: 6.050 tis. Kč 2028: 30.000 tis. Kč 2029: 70.000 tis. Kč 2030: 53.570 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 4 ¦ Koncepční akce (OIM neposuzuje) |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ∣ Velmi vysoká priorita – investice nezbytná pro chod organizace¦ |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ∣ Vysoce energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |