DODATEK č. 1

ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01501/2025/KH

I.
Smluvní strany

| - Moravskoslezský kraj |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava |
| zastoupen: | Ing. Josefem Bělicou, Ph.D., MBA, hejtmanem kraje |
| IČO: | 70890692 |
| DIČ: | CZ70890692 |
| bankovní spojení: | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. |
| číslo účtu: | 1002520362/2700 |
| (dále jen „poskytovatel“) |  |

a

| # Město Bruntál |  |
| --- | --- |
| se sídlem: | Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál |
| zastoupena: | Bc. Martinem Henčem, starostou města |
| IČO: DIČ: | 00295892 CZ00295892 |
| bankovní spojení: číslo účtu: | Česká národní banka 94-4016771/0710 |
| (dále jen „příjemce“) |  |

II.
Základní ustanovení

      - Smluvní strany uzavřely dne 11. 8. 2025 smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, evidenční číslo 01501/2025/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou na financování uznatelných nákladů spojených s výstavbou požární zbrojnice pro jednotku požární ochrany sboru dobrovolných hasičů města Bruntál.

      - Z důvodu stavebních komplikací, které nejsou slučitelné s průběhem dalších prací dle původního harmonogramu, se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy.

III.
Změna smlouvy

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „31. 12. 2026“ na „30. 6. 2027“.

- Článek V odst. 3 písm. g) smlouvy se nahrazuje novým zněním:

g) 	předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k:

- 31. 12. 2025 nejpozději do 16. 1. 2026,

- 31. 12. 2026 nejpozději do 15. 1. 2027.

Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu, dodáním do datové schránky poskytovatele nebo odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem,

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „29. 1. 2027“ na „16. 7. 2027“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období realizace projektu z „od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2026“ na „od 1. 1. 2025 do 30. 6. 2027“.

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že podléhá-li dodatek uveřejnění v registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv provede uveřejnění poskytovatel.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

o uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …… ze dne 15. 9. 2026.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla/o rada/zastupitelstvo města/obce svým usnesením č. ………… ze dne ………………….

| V Ostravě dne …………………………… | V ………………….. dne ……………………… |
| --- | --- |
| …………………………………………………… | ……………………………………………………… |
| za poskytovatele | za příjemce |
| Ing. Josef Bělica, Ph.D., MBA hejtman kraje | Bc. Mantin Henč starosta města |

Tento dodatek je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024 a č. 6/473 ze dne 15. 12. 2025.