Příloha č. 3 - Návrh dodatku

DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 00684/2025/KH

I.
Smluvní strany

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 2771/117, 702 00 Ostrava

zastoupen:	Ing. Josefem Bělicou Ph.D., MBA, hejtmanem kraje

IČO:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:	1002520362/2700

datová schránka:	8x6bxsd

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Česká republika – Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

se sídlem:	Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh

zastoupeno:	brig. gen. Ing. Radimem Kuchařem, ředitelem HZS

Moravskoslezského kraje

IČO:	70884561

DIČ:	CZ70884561 (není plátcem DPH)

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu: 	123-1933881/0710

(dále jen „příjemce“)

II.
Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 10. 4. 2025 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 00684/2025/KH (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek poskytovatele poskytnout příjemci investiční dotaci, účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů projektu „Výstavba a rekonstrukce hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje“

- Na základě žádosti příjemce o prodloužení doby realizace projektu „Výstavba a rekonstrukce hasičských stanic Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje“ (dále jen „projekt“), a z důvodu časového posunu zajištění dalšího zdroje financování projektu, se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy.

III.
Změna smlouvy

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se mění termín ukončení realizace projektu z „31. 12. 2026“ na „31. 12. 2027“.

- V článku V odst. 3 písm. i) smlouvy se mění termín pro předložení závěrečného vyúčtování projektu z „22. 1. 2027“ na „21. 1. 2028“.

- V článku VI odst. 1 písm. a) smlouvy se mění období realizace projektu z „od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2026“ na „od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2027“.

- Článek V odst. 3 písm. g) smlouvy se nahrazuje novým zněním:

g) 	předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k

- 31. 12. 2025 nejpozději do 15. 1. 2026.

- 31. 12. 2026 nejpozději do 15. 1. 2027.

Průběžné vyúčtování se považuje za předložené poskytovateli dnem jeho předání k přepravě provozovateli poštovních služeb, podáním na podatelně krajského úřadu, dodáním do datové schránky poskytovatele nebo odesláním v systému ePodatelna Moravskoslezského kraje s uznávaným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem,

IV.
Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží poskytovatel a jeden příjemce. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany jeho elektronický originál opatřený uznávanými elektronickými podpisy.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud nestanoví zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv provede příjemce.

- Příjemce je povinen poskytovatele informovat o zveřejnění smlouvy v registru smluv zprávou o zveřejnění smlouvy, a to nejpozději do tří dnů od jejího zveřejnění. Příjemce zašle informaci o zveřejnění na e-mailové adresy: pavlina.sklenakova@msk.cz; lenka.stybrova@msk.cz.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O poskytnutí dotace a uzavření této smlouvy rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. ………… ze dne 16. 9. 2026.

| V Ostravě dne: |  | V Ostravě dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele Ing. Josef Bělica Ph.D., MBA hejtman kraje |  | za příjemce brig. gen. Ing. Radim Kuchař ředitel HZS Moravskoslezského kraje |

Tuto smlouvu je v době nepřítomnosti hejtmana kraje oprávněn podepsat jeho zástupce v pořadí určeném usnesením zastupitelstva kraje č. 1/11 ze dne 21. 10. 2024.