Příloha č. 3

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rekonstrukce budovy CM Hlučín, středisko Opava |  |  |  | Číslo akce |  | 4342 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 2212 |  | Silnice |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím; 690,43. 6121; Stavby; 112,00. |
| Upravený rozpočet 2026 k 03.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 12 502,43 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 24.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 802,43 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 23 690,34 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 23 690,34 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 6000/2022/037 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | ZK 12/1228 ze dne 08.06.2023 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Administrativně-provozní budova cestmistrovství (CM) Hlučín byla postavena v roce 1975 a od této doby neprošla žádnou významnější rekonstrukcí. Stavebně-technický stav budovy je tak nevyhovující a je nutná jeho kompletní rekonstrukce, a to i z pohledu současné nevyhovující energetické náročnosti objektu. Rekonstrukce budovy bude řešit jednak kompletně nové dispoziční řešení, dojde k přístavbě garáží na úrovni suterénu, dále k provedení nové střechy a ke kompletnímu zateplení obálky objektu. Budou výměny všechny zdravotechnické rozvody, technické sítě elektro silnoproudu a slaboproudu, rozvody vzduchotechniky. V rámci rekonstrukce budou v objektu instalovány energeticky úsporné technologie, o vytápění se bude nově starat tepelné čerpadlo, na střeše budou instalovány fotovoltaické panely. Venkovní úpravy obnáší osazení retenční nádrže na dešťovou vodu a úpravy zpevněných ploch v bezprostředním okolí rekonstruovaného objektu. V roce 2024 byla zahájena projekční příprava akce a do konce roku 2025 bylo profinancováno 397,91 tis. Kč z rozpočtu kraje. Projekční příprava byla dokončena v roce 2026. Realizace stavby je plánována na rok 2027. Výše celkových nákladů na realizaci stavby byla upřesněna na základě dokončené projektové dokumentace. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje a výdaj kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2023 - 2028 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | V roce 2027: 12 490 tis. Kč V roce 2028: 10 000 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 4 ¦ Odbor IM neposuzuje |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Vysoce energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  |  | 07 |  |  | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  |  |  |  |  | Oprava objektů po požáru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo akce |  |  |  |  |  | 4536 |  |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  |  |  |  |  | Obchodní akademie, Český Těšín, příspěvková organizace a Základní umělecká škola Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  |  |  |  | 3122 3231 |  |  |  | Střední odborné školy Základní umělecké školy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka; 6xxx; Kapitálové výdaje; 27 320. 5xxx; Běžné výdaje; 6 993. |
| Upravený rozpočet 2026 k 03.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |  |  |  | 41 313,22 |  |  |  |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 24.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |  |  |  | 34 313,22 |  |  |  |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |  |  |  | 279 999,57 |  |  |  |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  |  |  |  |  | 279 999,57 |  |  |  |  |
| Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1215/2024/008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | RK 108/7462 ze dne 05.08.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Předmětem akce je řešení následků rozsáhlého požáru komplexu krajských budov na ul. Sokola Tůmy a v Masarykových sadech, kdy hlavní budova zasažená požárem je ve správě Obchodní akademie Český Těšín, příspěvkové organizace. Zasaženy byly zejména půdní a podstřešní prostory, došlo ke kompletnímu zničení střechy, přičemž proběhlým hašením požáru došlo k protečení vody celým objektem až do přízemí a suterénu. Navíc byly požárem poškozeny také sousední objekty, a to městská základní škola a další krajské zařízení, Základní umělecká škola, Pavla Kalety, Český Těšín, příspěvková organizace. Postupně byly a jsou prováděny záchranné práce (po průběžném vyhodnocování stavu objektu - statika, stavebně-technický průzkum) tak, aby bylo zabráněno dalším škodám na majetku a aby nedošlo k ohrožení životů a zdraví lidí. Vzhledem k tomu, že se krajský objekt/y nacházejí v památkově chráněné městské zóně, je zřejmé, že se musí při projekci a realizaci opravy postupovat v souladu s podmínkami městské památkové zóny. Při snaze o uvedení objektu obchodní akademie do stavu vhodného k trvalému užívání byly již zrealizovány stavební práce v několika na sobě ne zcela závislých etapách – oprava střechy (probíhá), nová kotelna a nový strop nad 4.NP. Závěrečnou částí celé akce bude kompletní rekonstrukce vnitřních dispozic, kdy v současné době je vydáno povolení záměru a je zpracována projektová dokumentace pro provedení stavby obnovy/rekonstrukce vnitřních dispozic včetně vnitřního vybavení školy. Na základě ceny určené projektem vyvstala potřeba navýšení finančních prostředků na předmětnou rekonstrukci budovy. Do konce roku 2025 bylo profinancováno na tuto akci z prostředků kraje 56 000,35 tis. Kč. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje a výdaj kraje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 - 2028 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | V roce 2027: 70 000 tis. Kč V roce 2028: 119 686 tis. Kč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): H ¦ Havárie nebo stav hrozící havárií |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 ¦ MEC neposuzuje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Digitalizace nemovitého majetku a implementace metody BIM – DIGIMA MSK |  |  |  | Číslo akce |  | 702 |
| Paragraf |  |  |  | 3639 |  | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |  |  |  |  |  |
| Položka; 5042; Odměny za užití počítačových programů. |
| Upravený rozpočet 2026 k 03.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0,00 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 24.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 500,00 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 8 000,00 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 8 000,00 |  |
| 1. | Zákonná úprava: |  |  |  |  |  | Zákon č. 330/2025 Sb., o správě informací o stavbě a vystavěném prostředí a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Výdaje jsou určeny na projekt Digitalizace nemovitého majetku a implementace metody BIM – DIGIMA MSK (dále jen „projekt“) vycházející ze zákona č. 330/2025 Sb., o správě informací o stavbě a vystavěném prostředí a zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, který v první fázi (rok 2026 a první polovina roku 2027) zahrnuje zejména pořízení a zpřístupnění cloudového řešení Společného datového prostředí (CDE) včetně licencí pro pilotní BIM projekty, v rámci nichž dojde k praktickému ověřování metody BIM, tj. testování řízení dokumentace, digitálních modelů stavby a souvisejících informací. Součástí výdajů je rovněž zajištění technické podpory, služeb uživatelského servisu a školení zaměstnanců, nezbytných pro efektivní využívání systému a změnu pracovních postupů. Finanční prostředky jsou dále určeny v této první fázi na poradenské služby zejména BIM manažera při tvorbě implementačního plánu projektu, na jehož základě bude zpracován kvalifikovaný odhad budoucích nákladů v rámci celého projektu. Celkově projekt směřuje k zajištění digitalizace všech relevantních informací o nemovitém majetku Moravskoslezského kraje v průběhu celého životního cyklu a nastavení jejich systematické správy. Současně je cílem zavést moderní principy facility managementu prostřednictvím funkčního CAFM sytému. Celkové náklady projektu jsou hrubě odhadnuty a budou zpřesněny po zpracování implementačního plánu. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Výdaj kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2026 - 2030 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | V roce 2027: 2 000 tis. Kč V roce 2028: 2 000 tis. Kč V roce 2029: 2 000 tis. Kč V roce 2030: 1 500 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Zámek Bruntál - Statické zajištění stropní konstrukce nad 2.NP |  |  |  | Číslo akce |  | 4556 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Muzeum v Bruntále, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3322 |  | Zachování a obnova kulturních památek |  |  |  |  |  |
| Položka; 5171; Opravy a udržování. |
| Upravený rozpočet 2026 k 03.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 570,00 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 24.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 3 570,00 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 162 774,21 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 162 774,21 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 4005/2018/011 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | ZK 5/411 ze dne 16.09.2021 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Na základě stavebně-technického průzkumu byl zjištěn havarijní stav stropních konstrukcí nad 2.NP Zámku Bruntál, který znemožňuje využívání 3.NP (depozitář muzea). Objekt je národní kulturní památkou. Původní projekt s názvem „Revitalizace NKP Zámek Bruntál a nové expozice“ byl z důvodu nezískání dotace omezen pouze na projekční řešení statického zajištění stropů nad 2. NP zámku. Projektová dokumentace je již zpracována a je vydáno stavební povolení. Realizace předmětné akce je plánována ve 2 etapách: - etapa zahrnuje rekonstrukci stropů nad 2.NP v podobě pilotních a vybraných třech místností zámku tak, aby byl 100% potvrzen návrh řešení postupného rozebrání stávajících stropů, výměna nosných prvků a betonáž nových stropů. - Po realizaci 1. etapy bude moci dojít k vyhodnocení správnosti postupu prací a pokračovat v dalších místnostech daného podlaží v rámci 2. etapy. Do konce roku 2025 bylo profinancováno na tuto akci z prostředků kraje 1 204,21 tis. Kč. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Výdaj kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2022 - 2030 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | V roce 2027: 8 000 tis. Kč V roce 2028: 50 000 tis. Kč V roce 2029: 50 000 tis. Kč V roce 2030: 50 000 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ¦ Nízko energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Novostavba školní družiny |  |  |  | Číslo akce |  | 4082 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3114 |  | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím; 28 835,11. 5042; Odměny za užití počítačových programů; 60. |
| Upravený rozpočet 2026 k 03.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 28 895,11 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 24.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 28 895,11 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 33 150,00 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 33 150,00 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1514/2020/001 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | ZK 2/21 ze dne 17.12.2020 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Současný objekt školní družiny je v původním stavu od doby, kdy byla budova uvedena do provozu. Doposud na něm probíhala pouze záchovná údržba. Stavebně-technický stav objektu neodpovídá současným požadavkům. Do objektu navíc zatéká přes střešní plášť a ve zdivu se nacházejí praskliny. Objekt vykazuje další stavebně-technické defekty. V rámci akce dojde k demolici stávajícího objektu a výstavbě nového objektu školní družiny. V roce 2023 a 2024 se zajišťovala projektová dokumentace a oceněný položkový rozpočet stavebních nákladů, který zpřesnil celkové náklady akce. V roce 2026 proběhlo zadávací řízení na výběr zhotovitele stavby. Samotná realizace bude probíhat v roce 2026 a 2027. Do konce roku 2025 bylo profinancováno 1.254,89 tis. Kč. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2021 - 2027 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | V roce 2027: 3 000 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ¦ S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Vysoce energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rekonstrukce elektroinstalace |  |  |  | Číslo akce |  | 4401 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Gymnázium Hladnov a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Ostrava, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3121 |  | Gymnázia |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2026 k 03.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 18 268,72 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 24.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 21 896,05 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 27 938,80 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 27 938,80 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1102/2016/010 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Stávající elektroinstalace v budově školy je v nevyhovujícím stavu. Rozvody zásuvkových obvodů jsou v původním hliníkovém materiálu, neodpovídají současným požadavkům na jištění obvodů a jsou zdrojem častých poruch. Dochází k častým poruchám v provozu, neustále vypadávají jističe, což omezuje a narušuje výuku a provoz školy. V rámci projektu bude provedena kompletní rekonstrukce silnoproudých elektroinstalací v celé budově školy včetně souvisejících stavebních prací. Součástí realizace bude také modernizace slaboproudých systémů, zahrnující instalaci elektronického zabezpečovacího systému, elektrické požární signalizace, kamerového systému, školního rozhlasu a systému kontroly vstupu. Cílem projektu je zvýšení bezpečnosti, ochrany zdraví a majetku školy a vytvoření kvalitního a bezpečného prostředí pro žáky i zaměstnance. V roce 2025 byla zajištěna projektová dokumentace. V roce 2026 a 2027 proběhne samotná realizace akce, která je etapizována s ohledem na provoz školy. Do konce roku 2025 bylo na akci profinancováno 1.092,75 tis. Kč. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2025–2027 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | 2027: 7 728 tis. Kč (po revizi 9/2026: 4 950 tis. Kč) |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé – do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ¦ S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ¦ Nízko energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rekonstrukce elektroinstalace budovy A1 |  |  |  | Číslo akce |  | 4427 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Střední škola a Základní škola, Havířov-Šumbark, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3124 |  | Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2026 k 03.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 10 150,00 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 24.08.2025 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 10 150,00 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 41 599,58 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 41 599,58 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1318/2016/019 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Stávající elektroinstalace na budově školy v pavilonu A1 a v objektu školní jídelny je původní v hliníkových vodičích a z dnešního pohledu technicky zastaralá. Dochází k častým poruchám a výpadkům elektřiny. Části zásuvkových okruhů nejsou chráněny proudovými chrániči podle platné normy. Osvětlovací tělesa jsou původní zářivková s velkou energetickou spotřebou. V rámci akce dojde k výměně silnoproudých a slaboproudých elektrických rozvodů, bude provedena výměna rozvaděčů, osvětlení vč. souvisejících stavebních prací. Cílem akce je provést v pavilonu A1 a ve školní jídelně novou elektroinstalaci, která bude vyhovovat platným předpisům a normám a zajistí bezporuchový provoz školy. V roce 2025 byla dokončena projektová dokumentace částečně spolufinancována vlastními zdroji organizace a ve výši 1 350 tis. Kč hrazena z rozpočtu kraje. V roce 2026 - 2029 proběhne samotná realizace akce, která je etapizována s ohledem na provoz školy. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | 2024: 99,58 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2024 - 2029 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | 2027: 10 000 tis. Kč 2028: 10 000 tis. Kč 2029: 10 000 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ¦ S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ¦ Nízko energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rekonstrukce opěrné zídky |  |  |  | Číslo akce |  | 4359 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Základní škola speciální, Ostrava-Slezská Ostrava, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3114 |  | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2026 k 03.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 1 911,30 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 24.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 1 911,30 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 5 500,00 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 5 500,00 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1405/2023/001 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | RK 78/5762 ze dne 25.09.2023 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Stávající opěrná zeď je ve velmi špatném technickém stavu. Zídka je umístěna na hranici pozemku školy a sousedí s přilehlou komunikací a příjezdovou cestou ke škole. Vlivem klimatických vlivů a otřesů z komunikace dochází k degradaci zídky, což zapříčiňuje trhliny a opadávání omítky. Část zídky přilehlá ke komunikaci a příjezdové cestě je deformovaná a hrozí její samovolné zřícení do zahradní části školy. Na zídku navazuje rampa, která je nevyužívána a ve velmi špatném stavu. V rámci akce dojde k odstranění rampy včetně úpravy dotčeného prostoru po odstranění rampy. Dále bude provedeno odvodnění, drenáž a sanace opěrné zdi včetně příjezdové cesty ke škole. Cílem je provést kompletní rekonstrukci zídky tak, aby byl odstraněn její havarijní stav a byla zajištěna bezpečnost žáků a zaměstnanců školy. V roce 2024 a 2025 byla z rozpočtu kraje uhrazená projektová dokumentace v celkové výši 588,7 tis. Kč. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2023 - 2027 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | 2027: 3 000 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 ¦ MEC neposuzuje |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rekonstrukce zdravotechniky a elektroinstalace v budově A |  |  |  | Číslo akce |  | 4582 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3127 |  | Střední školy |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2026 k 03.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 6 850,00 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 24.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0,00 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 29 000,00 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 33 170,00 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1408/2019/008 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | ZK 2/22 ze dne 16.12.2024 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Rozvody zdravotechniky a elektroinstalace v pětipodlažní budově A jsou v nevyhovujícím stavu. Tyto rozvody, které jsou v budově lokalizovány do několika svislých větví, jsou ještě původní z období výstavby objektu v 60. letech 20. století. Provoz vykazuje neustálé poruchy a havárie. Jejich údržba je tak finančně velmi náročná. V rámci akce dojde ke kompletní rekonstrukci svislého i připojovacího vedení zdravotechniky v budově A. Dojde k instalaci nové sanitární techniky a k dalším souvisejícím stavebním úpravám. V rámci rekonstrukce elektroinstalace bude provedena kompletně nová silnoproudá a slaboproudá elektroinstalace a příprava pro napojení dalších systémů a technologií. Projekční příprava akce byla zajištěna v roce 2025 z vlastních prostředků organizace ve výši 459,80 tis. Kč. Samotná realizace je s ohledem na provoz školy plánována na 2. etapy, a to o letních prázdninách v roce 2026 a v roce 2027. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | 2025: 459,80 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace 2027: 3 710,20 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2025 - 2028 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | V roce 2027: 15 000 tis. Kč V roce 2028: 14 000 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ¦ S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ¦ Nízko energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rekonstrukce elektroinstalace včetně výměny osvětlovacích těles |  |  |  | Číslo akce |  | 4630 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3114 |  | Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2026 k 03.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 1 165,00 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 24.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 165,00 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 27 999,90 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 28 000,67 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1514/2023/004 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | ZK 2/22 ze dne 16.12.2024 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Osvětlení a elektroinstalace jsou zastaralé, neodpovídají současným nárokům a jejich technický stav je velmi špatný. Některá osvětlovací tělesa se již dokonce rozpadají a musí být průběžně vyměňována. Jde o energeticky zastaralá svítidla z devadesátých let minulého století, která nejsou osazena úspornými světelnými zdroji. Průběžné opravy a výměny svítidel jsou již nerentabilní. Cílem akce je celková rekonstrukce elektroinstalace včetně slaboproudých rozvodů a instalace nového energeticky úsporného moderního osvětlení. V roce 2025 bylo vynaloženo 834,9 tis. Kč na zpracování projektové dokumentace. V roce 2026 proběhla aktualizace projektové dokumentace. Realizace proběhne v letech 2027-2028. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | 2026: 0,77 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2025 - 2028 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | V roce 2027: 14 000 tis. Kč V roce 2028: 13 000 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ¦ Středně energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rekonstrukce sociálních zařízení a zdravotechniky |  |  |  | Číslo akce |  | 4641 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3127 |  | Střední školy |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2026 k 03.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 9 575,09 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 24.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 6 064,52 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 10 989,43 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 10 989,43 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1314/2022/001 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | ZK 2/22 ze dne 16.12.2024 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Stávající svislé a ležaté rozvody kanalizace a vodovodu v budově A a B jsou ve velmi špatném technickém stavu. V důsledku poddolování dochází k pohybu podloží, což má za příčinu zborcení a deformace ležaté kanalizace. Dochází k častým haváriím a jejich opakující se opravy jsou nerentabilní a nákladné na provoz. Svislé litinové potrubí je již za hranicí technické a morální životnosti, při silných deštích dochází k průsakům do vnitřních prostor, které způsobují vlhnutí stěn a vznik plísně. Vodovodní potrubí vykazuje sníženou průtočnost potrubí a kvalitu vody. V rámci akce budou provedeny nové ležaté a svislé rozvody zdravotechniky a elektroinstalace včetně rekonstrukce sociálních zařízení. Budou instalovány nové sanitární předměty a provedeny nové povrchové úpravy stěn a podlah vč. výplní dveřních otvorů. S ohledem na provoz organizace bude realizace akce etapizovaná do let 2026 a 2027. V roce 2025 bylo z rozpočtu kraje uhrazeno 424,91 tis. Kč na projektovou dokumentaci. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2025 - 2027 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | 2027: 4 500 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 3 ¦ Nízko energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rekonstrukce střechy a systému ochrany před bleskem |  |  |  | Číslo akce |  | 4643 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Základní umělecká škola J. A. Komenského, Studénka, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3231 |  | Základní umělecké školy |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2026 k 03.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 500,00 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 24.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 500,00 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 5 500,00 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 5 500,00 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1627/2024/001 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | ZK 2/22 ze dne 16.12.2024 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Při pravidelné revizi elektro bylo zjištěno, že vnější systém ochrany před bleskem neodpovídá současným normovým požadavkům a celkově vykazuje řadu závad. Svody jsou fyzicky deformovány, na mnoha místech jsou kotvící konzoly vytržené ze zdi a jejich počet a vzdálenosti mezi sebou jsou nedostačující. V rámci akce dojde ke kompletní rekonstrukci vnějšího systému ochrany před bleskem včetně jeho uzemnění. V roce 2026 byla zahájena projektová příprava, během které byl rovněž zjištěn nevyhovující technický stav střešní konstrukce a střešní krytiny. V rámci zpracování projektové dokumentace budou provedeny potřebné průzkumy. Na jejich základě bude navržena rekonstrukce poškozených částí střešní konstrukce a výměna střešní krytiny v rozsahu nezbytném pro bezpečné a správné provedení nového systému ochrany před bleskem. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | 2027: 5 000 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 4 ¦ Energeticky neúsporné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rekonstrukce elektroinstalace a zdravotně technické instalace |  |  |  | Číslo akce |  | 4376 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Gymnázium, Ostrava-Hrabůvka, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3121 |  | Gymnázia |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2026 k 03.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 27 323,53 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 24.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 27 323,53 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 48 126,79 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 48 131,63 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 1103/2016/010 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Stávající rozvody zdravotně technické instalace a elektroinstalace jsou v nevyhovujícím, havarijním stavu. Elektroinstalace nevyhovuje současným platným normám a je za hranici technické a provozní způsobilosti. Většina zásuvkových okruhů není chráněna proudovými chrániči. Svítidla jsou morálně a energeticky zastaralá a neodpovídají hygienickým požadavkům na osvětlenost místností. Kryty svítidel se uvolňují a hrozí jejich pád což ohrožuje žáky a zaměstnance školy. Ležaté rozvody zdravotechniky jsou zrezivělé a dochází k častému praskání a následným únikům vody. Stávající rozvody vodovodu jsou vedeny pod podlahou, což značně komplikuje jejich opravy v případě havárií. Z kamerových zkoušek vyplynulo, že kanalizační potrubí je zborcené a neprůchodné, což způsobuje ucpávání kanalizace a vyplavování splašků mimo kanalizaci. V rámci akce bude řešena kompletní rekonstrukce elektroinstalace, nově osvětlení, rekonstrukce ležatých rozvodů vody a kanalizace včetně souvisejících stavebních a povrchových úprav. Na jižní straně budovy budou instalovány okenní žaluzie. Doposud bylo na akci profinancováno 1 303,26 tis. Kč. V roce 2026-2027 proběhne samotná realizace stavby, která bude rozdělena do etap v závislosti na provozu školy. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | 2025: 4,84 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2024–2027 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | 2027: 19 500 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé – do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ¦ S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Vysoce energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Nová Horka – Revitalizace ledovny a vrátnice |  |  |  | Číslo akce |  | 4468 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3322 |  | Zachování a obnova kulturních památek |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2026 k 03.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 16 255,64 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 24.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 16 255,64 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 22 989,17 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 23 194,26 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 4006/2024/004 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | ZK 17/1765 ze dne 06.06.2024 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Oba objekty, situované v areálu parku zámku Nová Horka, jsou kulturními památkami. Objekt ledovny je degradovaný zejména vysokou vlhkostí. Po zlepšení statiky, sanaci a zajištění bezbariérového přístupu dojde k celkové obnově a estetizaci dle historických podkladů. Budou provedeny dispoziční úpravy včetně nového hygienického zázemí a všech rozvodů. Novodobá přístavba bude odstraněna a na jejím půdorysu bude vybudována nová krytá terasa. Po úpravách bude v objektu umístěna expozice a bude využíván k edukační činnosti. V rámci stavebních úprav je řešena také oprava stávající studny mezi zámkem a ledovnou, spočívající ve snížení její nadzemní části, obložení kamenem, zakrytí těžkým poklopem s pochůzí vrstvou a osazení pumpy s odvodem vody do stávající kanalizační vpusti. Objekt vrátnice a přilehlá část ohradní zdi parku budou vzhledem k nevratnému havarijnímu stavu odstraněny a obnoveny ve stávajícím půdoryse a hmotě s tradiční materiálovou skladbou dle požadavků památkové péče. Obnovou dojde k zachování kulturní památky a bude umožněno využití jako temperovaného skladu pro potřeby zámku. Do konce roku 2025 bylo z rozpočtu kraje uhrazeno 1 759,53 tis. Kč. Tato částka zahrnuje náklady na další objekty – demolici garáže a opravu márnice. Z vlastních prostředků příspěvkové organizace bylo dosud uhrazeno 205,09 tis. Kč na tyto objekty. V roce 2025 byla dokončena projektová dokumentace, v roce 2026 bude zahájena realizace obou objektů s předpokládaným dokončením v roce 2027. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | 2024: 200 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace 2025: 5,09 tis. Kč |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2024 - 2027 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | 2027: 4 974 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Celkové předpokládané náklady akce: |  |  |  |  |  | 23 194,07 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: náklady na realizaci celé akce s příp. nutností zajištění dalších zdrojů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 4 ¦ OIM neposuzuje |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Velmi vysoká priorita - investice nezbytná pro chod organizace v nejbližším roce |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 ¦ MEC neposuzuje |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rekonstrukce kanalizace |  |  |  | Číslo akce |  | 4682 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Moravskoslezská nemocnice Třinec, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3522 |  | Ostatní nemocnice |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2026 k 03.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 5 500,00 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 24.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 1 000,00 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 13 500,00 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 13 500,00 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 5004/2022/058 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | ZK 2/22 ze dne 16.12.2024 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Kanalizace u hospodářské budovy je ve stavu blížící se havárii. Dochází k pravidelnému ucpávání této kanalizace a vzedmutí odpadních vod, které tak zaplavují přilehlé suterény. Kanalizace je na několika místech zborcena a deformována, což obnáší nutnost jejího permanentního čištění. Cílem akce je rekonstrukce splaškové kanalizace. Bude zajištěna nejdříve kompletní projektová dokumentace a současně realizace u nejkritičtější části kanalizace u objektu hospodářské budovy. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2026 - 2027 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | 2027: 12 500 tis. Kč |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ¦ S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 ¦ MEC neposuzuje |  |  |  |  |  |

| ORJ |  | 07 | Odbor investiční a majetkový |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Název akce |  |  |  |  | Rekonstrukce stravovacího provozu - Karviná |  |  |  | Číslo akce |  | 4238 |
| Název příspěvkové organizace |  |  |  |  | Moravskoslezská nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace |  |  |  |  |  |  |
| Paragraf |  |  |  | 3522 |  | Ostatní nemocnice |  |  |  |  |  |
| Položka; 6351; Investiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím. |
| Upravený rozpočet 2026 k 03.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 2 500,00 |  |
| Upravený rozpočet 2026 k 24.08.2026 na akci |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 0,00 |  |
| Celkové výdaje na akci z rozpočtu kraje |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 41 200,00 |  |
| Celkové náklady akce |  |  |  |  |  |  |  | v tis. Kč |  | 102 776,50 |  |
| 1. | Číslo požadavku FaMa: |  |  |  |  |  | 5008/2021/006 |  |  |  |  |
|  | Rozhodnutí orgánu kraje – schválení akce: |  |  |  |  |  | ZK 14/1454 ze dne 07.12.2023 |  |  |  |  |
| 2. | Zdůvodnění akce – cíle akce: |  |  |  |  |  | Účelem akce je rekonstrukce zastaralého stravovacího provozu karvinské nemocnice, jehož současný stavebně technický a technologický stav je nevyhovující jednak z hlediska hydroizolace podlah pod varnou plochou, kdy zatéká do suterénních skladovacích prostor, tak z pohledu vzduchotechniky, která je kapacitně nedostatečná. Současná gastrotechnologie je nevyhovující z pohledu svojí vysoké energetické náročnosti a provozní efektivity. V rámci rekonstrukce dojde k modernizaci stravovacího provozu včetně technologií, úpravě dispozičních řešení varny včetně přilehlého zázemí a k novému řešení výdeje pro pacientskou stravu. V roce 2021 příspěvková organizace uhradila z vlastních zdrojů 95 tis. Kč za zpracování studie, ze která vyplynuly předpokládané náklady na realizaci akce ve výši 100 mil. Kč. V roce 2025 si příspěvková organizace zadala aktualizaci studie, která by měla reflektovat změnu požadavku na dispoziční řešení stavby a nové požadavky na energetickou náročnost gastrotechnologie. V roce 2027 bude zahájena projekční příprava, která upřesní náklady na realizaci stavby. |  |  |  |  |
| 3. | Forma použití: |  |  |  |  |  | Účelový investiční příspěvek do fondu investic příspěvkové organizaci kraje |  |  |  |  |
| 4. | Možnosti spolufinancování: |  |  |  |  |  | 2026: 0 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace 2021: 95 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace 2025: 181 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace 2028: 61 300 tis. Kč vlastní zdroje příspěvkové organizace |  |  |  |  |
| 5. | Období realizace: |  |  |  |  |  | 2021 - 2028 |  |  |  |  |
| 6. | Vyvolaná potřeba zdrojů v dalších letech: |  |  |  |  |  | V roce 2027: 2 500 tis. Kč V roce 2028: 38 700 tis. Kč |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: u víceletých akcí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Vyvolaná potřeba zvýšených provozních výdajů v souvislosti s realizací v dalších letech: |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  | pozn.: např. výdaje na udržitelnost projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Přiřazené kategorie v Portálu majetku: |  |  |  |  |  | Kategorie stavebně technická (odboru invest. a majetkového): 1 ¦ Velice naléhavé - do nejbližšího rozpočtu |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie koncepční (odvětvového odboru): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2 ¦ S majetkem je počítáno, avšak investice není nezbytná |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Kategorie energetická (MEC): |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 1 ¦ Vysoce energeticky účinné opatření |  |  |  |  |  |