DODATEK č. 1

Ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje evidenční číslo 05916/2016/ÚPS ze dne 10. 11. 2016

(dále jen „dodatek“)

# I.
SMLUVNÍ STRANY

# Moravskoslezský kraj

se sídlem:	28. října 117, 702 18 Ostrava

zastoupen:

IČ:	70890692

DIČ:	CZ70890692

bankovní spojení:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s., č. ú.: 2106597481/2700

(dále jen „poskytovatel“)

a

# Město Fulnek

se sídlem:	náměstí Komenského 12, 742 45 Fulnek

zastoupena:	Ing. Radkou Krištofovou, starostkou

IČ:	00297861

DIČ:	CZ00297861

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., č.ú. 1764214329/0800

(dále jen „příjemce“)

# II.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- Smluvní strany uzavřely dne 10. 11. 2016 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, ev. č. 05916/2016/ÚPS (dále jen „smlouva“).

- Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy na základě žádosti města Fulnek o prodloužení doby realizace projektu „Rekonstrukce Knurrova paláce ve Fulneku“.

# III.
ZMĚNA SMLOUVY

- V článku V odst. 3 písm. c) smlouvy se text „nejpozději do 30. 11. 2017“ nahrazuje textem „nejpozději do 31. 8. 2018“.

- Článek V odst. 3 písm. h) věta první smlouvy se nahrazuje takto:

„předložit poskytovateli průběžné vyúčtování realizace projektu zpracované k 31. 12. 2016 a 31. 12. 2017 nejpozději do 15. 1. následujícího kalendářního roku.“

- V článku V odst. 3 písm. j) smlouvy se text „nejpozději do 31. 12. 2017“ nahrazuje textem „nejpozději do 30. 9. 2018“.

- Článek VI odst. 1 písm. a) smlouvy se nahrazuje takto:

„vznikl a byl příjemcem uhrazen v období realizace projektu, tj. v období od 1. 11. 2016 do 31. 8. 2018,“.

# IV.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, z nichž poskytovatel obdrží dvě vyhotovení a příjemce jedno vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně.

- Doložka platnosti právního jednání dle ust. § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodlo zastupitelstvo kraje svým usnesením č. …/…. ze dne 
15. 6. 2017.

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada/rozhodlo zastupitelstvo obce svým usnesením

č. .................... ze dne ......................

| V Ostravě dne: |  | Ve Fulneku dne: |
| --- | --- | --- |
| za poskytovatele |  | za příjemce Ing. Radka Krištofová starostka |