ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 15.6.2017

Materiál č.: 9/4

Název: Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost (Hutní montáže - SvarServiS s.r.o.)

Příloha č. 2 - Žádost (PTS Josef Solnař s.r.o.)

Příloha č. 3 - Smlouva o poskytnutí dotace (Hutní montáže - SvarServiS s.r.o.)

Příloha č. 4 - Smlouva o poskytnutí dotace (PTS Josef Solnař s.r.o.)

Příloha č. 5 - Návrh Dodatku č. 1 (Hutní montáže - SvarServiS s.r.o.)

Příloha č. 6 - Návrh Dohody o narovnání (PTS Josef Solnař s.r.o.)

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Ing. Adam Škáva, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014

č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 21/2257 ze dne 22. 9. 2016

k usnesení rady kraje

č. 72/5941 ze dne 14. 7. 2015

č. 85/6832 ze dne 8. 12. 2015

č. 95/7478 ze dne 5. 4. 2016

č. 108/8409 ze dne 6. 9. 2016

č. 14/1127 ze dne 30. 5. 2017

  - rozhodlo

- uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06819/2016/RRC ze dne 1. 12. 2016 se společností Hutní montáže – SvarServiS, s.r.o., IČ 64084060 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00349/2016/RRC ze dne 26. 2. 2016 se společností PTS Josef Solnař s.r.o., IČ 26872951 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 21/2257 (mat. č. 10/25) ze dne 22. 9. 2016 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního programu Podpora podnikání v Moravskoslezském kraji 2016 účelově určenou dotaci společnosti Hutní montáže - SvarServiS, s.r.o. na realizaci projektu „Vývoj a realizace žíhacího zdroje s nezávislým řízením až dvanácti žíhacích sekcí se zaměřením na provozní bezpečnost a optimalizaci ceny zařízení“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06819/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 1. 12. 2016 (příloha č. 3).  Podle Smlouvy má být projekt realizován do 31. 8. 2017.

Společnost Hutní montáže - SvarServiS, s.r.o., dopisem doručeným dne 22. 2. 2017, požádala o prodloužení realizace výše uvedeného projektu do 31. 12. 2017. Svou žádost jednatel společnosti odůvodnil výrobou speciálně navrženého výkonového transformátoru, jehož výroba trvá nejméně tři měsíce. Pořízení tohoto transformátoru je důležité pro zdárné dokončení prototypu žíhacího stroje včetně provedení závěrečných laboratorních a zátěžových testů.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

Zastupitelstvo kraje svým usnesením č. 17/1768 (mat. č. 10/29) ze dne 17. 12. 2015 rozhodlo poskytnout v rámci dotačního programu Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 účelově určenou dotaci společnosti PTS Josef Solnař, s.r.o. na realizaci projektu „Vývoj specifických magnetizačních zařízení pro defektoskopické účely“. Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 00349/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla uzavřena dne 26. 2. 2016 (příloha č. 4). Podle Smlouvy měl být projekt realizován do 31. 3. 2017.

Společnost PTS Josef Solnař, s.r.o., dopisem doručeným dne 15. 3. 2017 požádala o prodloužení realizace výše uvedeného projektu do 31. 12. 2017. Svou žádost jednatel společnosti odůvodnil zpožděním technické realizace prototypů. S ohledem na náročné vývojové a výpočtové procesy a současné výrobní vytížení firmy žádá jednatel společnosti o prodloužení termínu realizace akce, aby byla společnost schopna dostát účelovému určení poskytnuté dotace dle Smlouvy.

Navrhované změny neovlivní účelové určení, celkovou výši poskytnuté dotace a stanovený procentuální podíl spoluúčasti dotace na celkových uznatelných nákladech projektu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:		14

Datum konání:	30. 5. 2017

Materiál č.:		9/3

Název:	Návrh na uzavření dodatku a dohody o narovnání ke Smlouvě o poskytnutí dotace v rámci dotačních programů Moravskoslezského kraje

Číslo usnesení: 	14/1127

Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 12/996 ze dne 11. 12. 2014

č. 17/1768 ze dne 17. 12. 2015

č. 17/1686 ze dne 17. 12. 2015

č. 21/2257 ze dne 22. 9. 2016

  - bere na vědomí

- žádost společnosti Hutní montáže - SvarServiS, s.r.o., IČ 64084060, ze dne 22. 2. 2017, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- žádost společnosti PTS Josef Solnař s.r.o., IČ 26872951, ze dne 15. 3. 2017, dle přílohy č. 2 předloženého materiálu

  - doporučuje

- zastupitelstvu kraje

- rozhodnout uzavřít Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06819/2016/RRC ze dne 1. 12. 2016 se společností Hutní montáže – SvarServiS, s.r.o., IČ 64084060 dle přílohy č. 5 předloženého materiálu

- rozhodnout uzavřít Dohodu o narovnání ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 00349/2016/RRC ze dne 26. 2. 2016 se společností PTS Josef Solnař s.r.o., IČ 26872951 dle přílohy č. 6 předloženého materiálu

  - ukládá

- náměstkovi hejtmana kraje

- předložit návrh dle bodu 2. tohoto usnesení zastupitelstvu kraje

- Zodp.: Jan Krkoška

- Termín: 15. 6. 2017