ZASTUPITELSTVO KRAJE

Materiál

Číslo zasedání: 4

Datum konání: 15.6.2017

Materiál č.: 9/6

Název: Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Odry

Druh materiálu:

Obsah:

Návrh usnesení

Důvodová zpráva

Přílohy:

Příloha č. 1 - Žádost města Odry

Příloha č. 2 - Smlouva o poskytnutí dotace

Příloha č. 3 - Návrh dodatku č. 1 ke smlouvě s městem Odry

Předkladatel:

Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje

Zpracovatel:

Mgr. Jana Liszková, oddělení regionálního rozvoje, odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu

Návrhy usnesení:

- Zastupitelstvo kraje

k usnesení rady kraje

č. 14/1144 ze dne 30. 5. 2017

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2240 ze dne 22. 9. 2016

  - rozhodlo

změnit v bodě 5. usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2240 ze dne 22. 9. 2016 text „investiční dotaci“ na text „neinvestiční dotaci“ a text „s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 6. 2017“ na text „s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2018“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06988/2016/RRC s městem Odry, IČO 00298221, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo kraje dne 22. 9. 2016 usnesením č. 21/2240 rozhodlo poskytnout investiční dotaci ve výši 4.400.000 Kč městu Odry (dále jen „příjemce dotace“) na realizaci projektu Průmyslová zóna Odry – přeložka inženýrských sítí (Realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce energie, včetně projektové dokumentace). Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06988/2016/RRC (dále jen „Smlouva“) byla poskytovatelem podepsána dne 7. 12. 2016. Dle Smlouvy má být projekt zrealizován nejpozději do 30. 6. 2017, viz příloha č. 2 předloženého materiálu.

Příjemce dotace dopisem ze dne 5. 5. 2017 požádal o změnu charakteru dotace z dotace investiční na dotaci neinvestiční, a to z toho důvodu, že v rámci realizace projektu nebude pořízen žádný investiční majetek.  Dotace bude použita na nákup služeb od společnosti ČEZ Distribuce, jenž bude vlastníkem stávajícího i nově přeloženého vedení, viz příloha č. 1 předloženého materiálu. Z téhož důvodu příjemce požádal i o vypuštění ustanovení smlouvy, jenž mu zakazuje zcizit majetek pořízený nebo technicky zhodnocený z prostředků získaných z dotace.

Příjemce dále žádá o prodloužení doby realizace projektu do 31. 5. 2018, a to z důvodu stále nedořešených majetkoprávních vztahů, které mají zásadní vliv na realizaci a dokončení projektu, viz příloha č. 1. předloženého materiálu.

Navrhované změny neovlivní rozpočet ani účelové určení dotace.

Přílohou tohoto materiálu je návrh dodatku č. 1 ke Smlouvě, který byl připraven ve spolupráci s odborem právním a organizačním, viz příloha č. 3 předloženého materiálu.

{Konec důvodové zprávy}

Výpis z usnesení rady kraje:

Číslo schůze:	14

Datum konání:	30. 5. 2017

Materiál č.:		9/20

Název:		Návrh na uzavření dodatku ke smlouvě s městem Odry

Číslo usnesení: 	14/1144

- Rada kraje

k usnesení zastupitelstva kraje

č. 21/2240 ze dne 22. 9. 2016

  - bere na vědomí

žádost města Odry, IČ 00298221 o změnu charakteru dotace a prodloužení časové použitelnosti dotace ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje č. 06988/2016/RRC, dle přílohy č. 1 předloženého materiálu

- 2. doporučuje

zastupitelstvu kraje

rozhodnout změnit v bodě 5. usnesení zastupitelstva kraje č. 21/2240 ze dne 22. 9. 2016 text „investiční dotaci“ na text „neinvestiční dotaci“ a text „s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 6. 2017“ na text „s časovou použitelností od 1. 8. 2016 do 31. 5. 2018“ a uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu kraje č. 06988/2016/RRC s městem Odry, IČ 00298221, dle přílohy č. 3 předloženého materiálu

- 3. schvaluje

| rozpočtové opatření, kterým se snižují kapitálové výdaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |  |  |
| pol. 6341 - | Investiční transfery obcím | o | 2.200 tis. Kč |
| a zvyšují běžné výdaje |  |  |  |
| na § 3639 - | Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené |  |  |
| pol. 5321 - | Neinvestiční transfery obcím | o | 2.200 tis. Kč |

  - ukládá

náměstkovi hejtmana kraje

předložit zastupitelstvu kraje návrh dle bodu 2. tohoto usnesení

Zodp.: Jan Krkoška

Termín: 15. 6. 2017